

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.02.2020 г. № 25–п

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы»***

***за 2019 год***

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 04.02.2020 г. № 04–рк «Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2019 год», в целях ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2019 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству (О.А. Рудюк).

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 04.02.2020 г. № 04–рк

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа***

***на 2014-2020 годы» за 2019 год***

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюка О.А. «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2019 год», в целях ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2019 год» и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**

**Утвержден**

**постановлением администрации**

 **Калтанского городского округа**

 **от 07.02.2020 г. № 25-п**

**Отчет *«Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2019 год***

Заказчиком программы является администрация Калтанского городского округа.

Разработчик Программы - отдел по учету и распределению жилья МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа».

Объем финансирования Программы за 2019 год составил 45571,709 тыс. руб.

Цели муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из муниципальных домов, признанных ветхими и аварийными;

 - обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

- финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов строительства либо приобретения жилья для предоставления гражданам;

- снос ветхого и аварийного жилья;

- повышение уровня обеспеченности граждан жильем путем увеличения объемов жилищного строительства.

***В рамках Программы в 2019 году решены следующие задачи:***

- обеспечены жильем 19 детей-сирот

- 1 молодой семье была выплачена социальная выплата на приобретение жилья

- 5 социальным категориям граждан были предоставлены жилые помещения по договорам социального найма;

- 24 семьям, проживающей в аварийном жилищном фонде, было предоставлено жилье;

- за счет средств местного бюджета 4 гражданам были выплачены денежные компенсации стоимости жилых помещений по решению суда.

**Результат реализации Программы за 2019 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонений |
| В том числе |
| Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа»**
 |
| **Направления деятельности** |
|  | **«Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений», в т.ч.:** | **2019** | **4500000,00** | **4616289,06** | **4616289,06** | **100** |  |
| **1.1** | местный бюджет |  | 4500000,00 | 4616289,06 | 4616289,06 | 100 |  |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.:** | **2019** | **22164100** | **27400682,51** | **27399783,31** | **100** | Неиспользованный остаток в размере 899,2 руб. был возвращен в областной бюджет |
| местный бюджет |  | 0 | 105467,20 | 105467,20 | 100 |  |
| областной бюджет |  | 8953900 | 21636015,31 | 21635116,11 | 100 | Неиспользованный остаток в размере 899,2 руб. был возвращен в областной бюджет |
| федеральный бюджет |  | 13210200 | 5659200 | 5659200 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | 2019 | 3294700 | 6845815,31 | 6845815,31 | 100 |  |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | 3294700 | 6845815,31 | 6845815,31 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в аварийном жилье, по решению суда  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 2019 | 18869400 | 20554867,2 | 20553968 | 100 | Неиспользованный остаток в размере 899,2 руб. был возвращен в областной бюджет |
| местный бюджет |  | 0 | 105467,20 | 105467,20 | 100 |  |
| областной бюджет |  | 5659200 | 14790200 | 14789300,8 | 100 | Неиспользованный остаток в размере 899,2 руб. был возвращен в областной бюджет |
| федеральный бюджет |  | 13210200 | 5659200 | 5659200 | 100 |  |
| **1.3** | **«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», в т.ч.:** | **2019** | **0** | **12837646,1** | **12837646,1** | **100** |  |
| местный бюджет |  | 0 | 913819,1 | 913819,1 | 100 |  |
| областной бюджет |  | 0 | 357714,0 | 357714,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 11566113,0 | 11566113,0 | 100 |  |
|  | - переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 2019 | 0 | 12837646,1 | 12837646,1 | 100 |  |
| местный бюджет |  | 0 | 913819,1 | 913819,1 | 100 |  |
| областной бюджет |  | 0 | 357714,0 | 357714,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 11566113,0 | 11566113,0 | 100 |  |
| **1.4** | **«Обеспечение жильем молодых семей»** | **2019** | **0** | **717091,2** | **717091,2** | **100** |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 183038,35 | 183038,35 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 717091,2 | 717091,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **2019** | **26664100** | **45571708,87** | **45570809,67** | 100 | Неиспользованный остаток в размере 899,2 руб. был возвращен в областной бюджет |
| местный бюджет |  | 4500000 | 5818613,71 | 5818613,71 | 100 |  |
| областной бюджет |  | 8953900 | 22527782,16 | 22526882,96 | 100 | Неиспользованный остаток в размере 899,2 руб. был возвращен в областной бюджет |
| федеральный бюджет |  | 13210200 | 17225313 | 17225313 | 100 |  |

**Отчет о целевых индикаторах программы за 2019 год:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Планируемый показатель на 2019 год | Фактическое значение показателя за 2019 год | % исполнения | Откло- нения | Примечание |
| 1. | **Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа»** | Семей | 25 | 53 | 212 | +112% |  |
| 1.1 | **«Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений»** | Семей | 4 | 4 | 100 |  |  |
| 1.2 | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.:** | Семей | 21 | 24 | 114 | +14% |  |
| Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | Семей | 3 | 5 | 167 | +67% |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Семей | 18 | 19 | 106 | +6% |  |
| 1.3 | **«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья»** | Семей | 0 | 24 |  |  |  |
| 1.4 | **«Обеспечение жильем молодых семей»** | Семей | 0 | 1 | 1 | 100% |  |