КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020         № 150-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2021 годы»

за 2019 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от __.___.2020 г. № ___-рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2021 годы» за 2019 год, в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2021 годы» за 2019 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы  администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа Л.А. Шайхелисламову.

Глава Калтанского

городского округа				              И.Ф. Голдинов

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 28.05.2020           № 150-п

Отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2021 годы» за 2019 год

Основными целями муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа» являются:

- организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;

- организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;

- улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;

- обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа с 2014 и по 2021 годы включительно, не менее чем  на 9 %;

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа.

Для достижения поставленных целей были выявлены следующие задачи:

- организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

- выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;

- выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;

- содержание имущества (вывоз ТБО);

- выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;

- организация мероприятий, направленных на  улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа;                                                                                                             - обеспечение проведения периодических энергетических обследований;

- повышение тепловой защиты зданий;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- обучение и подготовка персонала;

В 2019 году были реализованы такие подпрограммы как:

- «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»;

- «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»;

- «Субсидии бюджетным организациям»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках перечисленных подпрограмм выполнены мероприятия, позволяющие качественно улучшить жизнь населения Калтанского городского округа. Все работы по ремонту, строительству, реконструкции и содержанию объектов и сетей жилищно-коммунального и дорожного комплекса выполнялись в соответствии с утвержденными сметами расходов и постановлениями главы Калтанского городского округа.

Так на реализацию подпрограммы  «Развитие инфраструктуры территории Калтанского городского округа» было затрачено 92 102,7 тыс.руб.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия по благоустройству территории Калтанского городского округа. Выполнено основание из резиновой крошки 2-х игровых площадок с монтажом игрового оборудования – ул. Угольная, 3 и пр. Мира, 39б – на сумму 496,2 тыс. руб.

Произведены работы по очистке и восстановлению профиля  дренажных канав: ул. Славы – ул. Руставели; ул. Победы44/1 – тепличное хозяйство; школьный маршрут п. Шушталеп – общей протяженностью 108 м.п. на сумму    241,3 тыс.руб.

В рамках подготовки к празднованию Нового года были построены 3 снежных городка, закуплена новогодняя иллюминация, приобретены две искусственные ели на сумму – 880 тыс.руб.

Приобретено дополнительно - 32 мусорных контейнеров.

Протяжённость муниципальной автодорожной сети в городском округе составляет – 200,75 км. В зимнее время при чистке дорог от снега привлекалась техника индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ими были прочищены улицы с. Сарбала (Болотная, Весенняя, Ключевая, Кооперативная и др.), дороги на городские кладбища общей протяженностью свыше 27 км. Выполнена прочистка речного русла. Затраты по данным мероприятиям составили 673,4 тыс.рублей.

Одним из основных и наиболее затратным направлением деятельности по благоустройству является ремонт и содержание дорог и тротуаров.

В 2019 году произведено около 8,6 км текущего ремонта асфальтобетонного покрытия Калтанского городского округа, на сумму 55 540,10 тыс.руб. В 2018 году было отремонтировано 4,636 км дорожного полотна на сумму 50 млн.руб. Основные объемы работ в 2019 году были выполнены при текущем ремонте дорожного покрытия по ул. Победы (школьный маршрут) п. Шушталеп на сумму 10 527,3 тыс. руб., текущий ремонт объездной автодороги от переезда на КЗ КВОиТ до переезда у церкви г. Калтан на сумму 8280,49 тыс. руб.

Для обеспечения экологической безопасности были выполнены работы по дезинсекции городских кладбищ на сумму 99,8 тыс.руб., заключен договор на вывоз городского мусора с кладбищ на сумму 50,0 тыс.руб. Так же выполнены работы по устройству технологического проезда от ул. Центральной до проектируемого кладбища на сумму 100 тыс. руб.

Стоимость содержания контейнерных площадок и услуг по обращению с ТКО за 2019 год составила  622,3 тыс. руб.

Для обеспечения населения КГО теплоресурсами с 17.09.2019 г. создана МКП «Теплосеть», которая обслуживает 7 котельных, 1 ЦТП, более 100 км тепловых сетей и является на сегодняшний день ресурсоснабжающей организацией. Концессионное соглашение с ПАО «ЮК ГРЭС» завершило действие с 17 сентября 2019 года.

Годовой объем выработки и поставки  тепловой энергии в тепловые сети  г.Калтан в 2019 году составил 305 531,62 Гкал (что на 11,4% меньше по сравнению с 2018 годом), в т.ч. от котельных 49 202 Гкал (ПАО «ЮК ГРЭС» - 32 593,9 Гкал, МКП «Теплосеть» КГО – 16 608,1 Гкал). Годовой расход  натурального топлива  по  котельным  составил 14 651,89 тн, в т.ч. ПАО «ЮК ГРЭС» - 9 882,97 тн, МКП «Теплосеть» КГО – 4 768,92 тн. Удельный расход условного топлива 0,2308 тут/ Гкал, в т.ч. ПАО «ЮК ГРЭС» - 0,2303 тут/Гкал  (при утвержденном РЭК Кемеровской области 0,2269 тут/ Гкал), МКП «Теплосеть» КГО – 0,2319 (при утвержденном РЭК Кемеровской области 0,2268 тут/Гкал). Потери тепловой энергии составили 23,5% (в 2018 годом потери составили 34,6%).

В 2018 году годовой объем выработки и поставки тепловой энергии составил 345 134,583 Гкал, в т.ч. от котельных 53 377 Гкал. Годовой расход  натурального топлива  по  котельным  составил 16 955 тн, удельный расход условного топлива 0,213 тут/ Гкал (при утвержденном РЭК Кемеровской области 0,22643 тут/ Гкал).

По статье «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме» был произведен монтаж  котла в комплектации с газоходами на котельной п. Малиновка на сумму 1 230,6 тыс.руб. Были выполнены мероприятия по капитальному ремонту участка водопровода по ул. Дзержинского 63-67 методом прокола на сумму  - 663,7 тыс. руб.

Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения и тепловых сетях не возникали. Возникающие технологические нарушения на объектах теплоснабжения устранялись оперативно.

В целях обеспечения питьевой водой потребителей Калтанского городского округа было отпущено 1 199,0 тыс. м3 питьевой воды. Согласно концессионному соглашению с 01.08.2019 г. водоснабжение КГО осуществляется ООО «Водоканал». За период август-декабрь 2019 г. реализация питьевой воды в КГО составила 496 634,16 м3.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» были проведены работы по благоустройству мест массового отдыха на сумму 1 741,3 тыс.руб. Было высажено 2414 м2 цветочной рассады, установлено 80 шт. цветочных композиций, покрашено 74 шт. парковых диванов, 86 шт. урн и 1920 м2 бордюров.

В рамках выполнения мероприятий в области энергосбережения в коммунальной сфере был проведен ремонт первой очереди пр. Мира с заменой на энергоэффективные световые приборы, в результате чего произошла экономия денежных средств, направленных на уличное освещение в размере 566,0 тыс.руб. Оплата за уличное освещение в 2019 году составила 6 505,4 тыс.руб. (в 2018 году произведена оплата на сумму 7 071,48 тыс.руб.). За 2019 год потребление электроэнергии КГО составило 1 050 359 Квт/ч, по сравнению с 2018 годом экономия энергоресурсов составила 137 105 Квт/ч (за 2018 год потребление составило 1 187 464 Квт/ч). Были проведены замеры и анализ объемов потребления холодной воды, проведена актуализация схемы теплоснабжения.

Всего было освоено 6 701,5 тыс.руб. В 2018 году на эти цели было затрачено 985,0 тыс.руб.

На реализацию мероприятий по энергосбережению были выделены денежные средства бюджетной сфере в размере 4 798,7 тыс.руб.

Таким образом, совместными усилиями администрации Калтанского городского округа совместно с подрядными организациями и организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа, выполнение запланированных мероприятий в рамках перечисленных подпрограмм достигло  97%, что позволило улучшить качество жизни населения, экологическую ситуацию и развитие всех отраслей жизнеобеспечения Калтанского городского округа.

| Исполнение программных мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей | % исполнения |  |  |  |  |
|  |  | план | уточненный план | факт |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | всего | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории Калтанского городского округа. | 4 924,30 | 6 014,60 | 5 999,60 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Изготовление снежного городка | 150,00 | 127,30 | 127,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанского городского округа | 500,00 | 673,40 | 673,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Очистка и восстановление профиля дренажной канавы | 0,00 | 241,30 | 241,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Устройство покрытия из резиновой крошки | 0,00 | 386,20 | 386,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Приобретение лакокрасочных материалов | 0,00 | 139,30 | 139,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Работы по содержанию контейнерных площадок | 100,00 | 564,40 | 564,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Вывоз ТКО с территории Калтанского городского округа | 0,00 | 57,90 | 57,90 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Приобретение железобетонных изделий (лотки, опоры) | 500,00 | 497,90 | 497,90 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Кап.ремонт пешеходного моста через реку Красенка на ул. Заводская | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (МБУ "УЖК и ДК КГО") согласно распоряжения от 14.01.2019 № 35-р | 2 077,30 | 2 886,10 | 2 886,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0,00 | 160,80 | 145,80 | 91 |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Приобретение и установка детских игровых форм | 997,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Приобретение электротехнических материалов (иллюминация) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Ремонт пешеходной дорожки ул. Комсомольская, 59 до пр. Мира 43в ТЦ "Спартак" | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Поставка материалов на ремонт городского фонтана | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Поставка электродвигателей для фонтанов | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Поставка фекального погружного насоса с режущей кромкой | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Уличное освещение | 8 803,80 | 7 006,60 | 7 006,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 7 559,30 | 6 505,40 | 6 505,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Оказание услуг по обслуживанию установок уличного освещения | 1 244,50 | 501,20 | 501,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме округа | 30,00 | 2 062,40 | 2 062,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.* | Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе: | 30,00 | 1 230,60 | 1 230,60 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Монтаж и демонтаж газоходов | 30,00 | 426,90 | 426,90 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Монтаж котла КВм2,5 МВт (Малиновка) | 0,00 | 803,70 | 803,70 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.** | Ремонт объектов водоснабжения, в том числе: | 0,00 | 831,80 | 831,80 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения КГО | 0,00 | 73,10 | 73,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт водовода методом прокола ул. Дзержинского, 63-67 | 0,00 | 73,70 | 73,70 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Разработка проектной документации по кап.ремонту водовола ул. Дзержинского, 63-67 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Разработка проектной документации по кап.ремонту водовола п. Малышев Лог под р. Кондома | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Разработка проектной документации по кап.ремонту водовола сан-проф. Юбилейный под р. Кондома | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Проверка достоверности сметной стоимости | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.4. | Экология и природные ресурсы округа | 99,90 | 99,90 | 87,40 | 87 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Дезинсекционные работы | 99,90 | 99,90 | 87,40 | 87 |  |  |  |  |
| 1.5. | Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям округа | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство объектов инфраструктуры округа | 0,00 | 2 600,70 | 2 277,50 | 88 |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Поставка строительных материалов (бетон.блоки, цемент, метеллоконструкции, двутавровые балки, брус) для строительства складского помещения | 0,00 | 485,20 | 485,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Строительство игровой площадки по адресу ул. Угольная, 3 и пр. Мира, 39б (установка игрового оборудования) | 0,00 | 433,20 | 110,00 | 25 |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Строительство инфраструктуры города (услуги проектно-изыскательских работ) | 0,00 | 1 682,30 | 1 682,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов округа | 8 558,50 | 3 015,10 | 3 015,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов округа | 8 558,50 | 3 015,10 | 3 015,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.8. | Содержание муниципального жилого фонда округа | 655,60 | 443,00 | 414,20 | 93 |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | 655,60 | 443,00 | 414,20 | 93 |  |  |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда округа | 570,60 | 2 138,30 | 1 738,30 | 81 |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | 0,00 | 2 798,60 | 206,20 | 7 |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Устройство технологического проезда от ул. Центральная к проект. Кладбищу | 0,00 | 2 692,00 | 99,50 | 4 |  |  |  |  |
| 1.10.2. | Текщий ремонт водоотводного канала под автодорогой по ул. Горького, 24 | 0,00 | 106,60 | 106,70 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11. | Строительство, проектирование, реконструкция, капительный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территириям многоквартирных домов населенных пунктов" (муниципальный дорожный фонд) | 6 836,50 | 6 836,50 | 5 058,10 | 74 |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Погаш.кред.з-ти за текущий ремонт автодор. (устр. Остан. Дзержинского, 53/2) | 0,00 | 664,60 | 664,60 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.2. | Погаш.кред.з-ти за кап.рем.автодор. По ул Заводская (от пер. Комсом, 13 до д. № 4 и р. Красенка) | 0,00 | 1 146,50 | 1 146,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.3. | Текущий ремонт автодороги по ул. Советская (от дома № 9а до ул. Кооперативная) | 0,00 | 130,10 | 130,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.4. | Текущий ремонт автодороги по ул. Кооперативная (от ж/д переезда до ул. Советская) с. Сарбала | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.5. | Ремонт авдороги по ул. Центарльная (от дома № 66 до ул. Руставелли) | 0,00 | 245,40 | 245,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.6. | Ремонт автодор. По ул. Советская (от дома № 13 до дома № 66) с. Сарбала | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.7. | Ремонт асфальтового покрытия участка дороги в районе ул. Руставелли, 24 | 0,00 | 85,90 | 85,90 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.8. | Ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Горького до ул. Калинина, 45 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.9. | Ремонт автодороги по ул. Победы (Школьный маршрут) | 0,00 | 526,40 | 526,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.10. | Ремонт автодорожного покрытия проезда от ул. Спортивная, 84/1 до ул. Спортивная, 83 | 0,00 | 71,20 | 71,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.11. | Ремонт объездной автодороги от переезда на КЗ КВОиТ до переезда у церкви г. Калтан, Калтанского городского округа | 6 836,50 | 2 192,40 | 414,00 | 19 |  |  |  |  |
| 1.11.12. | Ремонт дороги по ул. Школьная (от дома №8 до дома №24), г. Калтан | 0,00 | 89,10 | 89,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.13. | Ремонт автодороги по ул. Калинина (от дома №36 до дома №129) Калтанского городского округа | 0,00 | 480,60 | 480,60 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.14. | Ремонт автодороги по ул. Горького (от дома №38 до перекрестка ул. Базарная) г. Калтан | 0,00 | 305,40 | 305,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.15. | Ремонт автодороги от ул. Комсомольская № 49 до ул. Горького № 20 г. Калтан | 0,00 | 146,50 | 146,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.16. | Ремонт автодороги от ул. Комсомольская № 61 до ул. Горького № 34 г. Калтан | 0,00 | 116,40 | 116,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.17. | Ремонт автодороги (проезд от ул. Горького, 26 до пр. Мира, 39) г. Калтан | 0,00 | 55,50 | 55,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.18. | Текущий ремонт асфальтового покрытия в районе конечной остановки автоб.маршрута № 103а | 0,00 | 116,30 | 116,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.19. | Ремонт автодороги по ул. Болотная (от Калинина 18 до ул. Горького, 15) г. Калтан | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.20. | Ремонт межквартального проезда от пр. Мира 39 до пр. Мира, 41, г. Калтан | 0,00 | 58,40 | 58,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.21. | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | 0,00 | 27,70 | 27,70 | 100 |  |  |  |  |
| 1.11.22. | Ремонт дороги по ул. Комсомольская (от перекрестка ул. Новая до ул. Калинина, 110), г. Калтан | 0,00 | 28,10 | 28,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.12. | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 500,00 | 282,50 | 282,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.13. | Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 709,10 | 663,70 | 94 |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Капитальный ремонт водовода методом прокола ул. Дзержинского, 63-67 | 0,00 | 709,10 | 663,70 | 94 |  |  |  |  |
| 1.14. | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 11068,20 | 11068,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Приобретение котлов водонагревания | 0,00 | 10 375,10 | 10 375,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.14.2. | Приобретение, монтаж и демонтаж газоходов | 0,00 | 693,10 | 693,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15. | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 40000,00 | 50 482,00 | 50 482,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Ремонт объездной автодороги от переезда на КЗ КВОиТ до переезда у церкви г. Калтан, Калтанского городского округа | 9957,55 | 7 866,50 | 7 866,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.2. | Ремонт дороги по ул. Школьная (от дома №8 до дома №24), г. Калтан | 2267,21 | 1 693,20 | 1 693,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.3. | Ремонт автодороги по ул. Калинина (от дома №36 до дома №129) Калтанского городского округа | 9196,61 | 9 131,10 | 9 131,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.4. | Ремонт автодороги по ул. Горького (от дома №38 до перекрестка ул. Базарная) г. Калтан | 5851,81 | 5 802,30 | 5 802,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.5. | Ремонт автодороги от ул. Комсомольская № 49 до ул. Горького № 20 г. Калтан | 2811,38 | 2 782,80 | 2 782,80 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.6. | Ремонт автодороги от ул. Комсомольская № 61 до ул. Горького № 34 г. Калтан | 3177,96 | 2 210,30 | 2 210,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.7. | Ремонт автодороги (проезд от ул. Горького, 26 до пр. Мира, 39) г. Калтан | 1474,65 | 1 054,40 | 1 054,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.8. | Ремонт асфальт. Покрытия участка дороги в районе ул. Руставели, 24 | 0,00 | 1 632,60 | 1 632,60 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.9. | Ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Горького до ул. Калинина, 45 | 0,00 | 684,30 | 684,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.10. | Ремонт асфальтового покрытия в районе конечной остановки автоб.мартшрута № 103 | 0,00 | 2 209,40 | 2 209,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.11. | Ремонт асфальтового покрытия проезда от пр. Мира, 39 до пр. Мира, 41 | 0,00 | 1 109,40 | 1 109,40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.12. | Ремонт авдороги по ул. Победы (школьный маршрут) | 0,00 | 10 000,90 | 10 000,90 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.13. | Ремонт автодороги по ул. Болотная (от ул. Горького, 15 до Калинина, 18) | 1675,38 | 1 890,90 | 1 890,90 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.14. | Текущий ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Спортивная, 84/1 до ул. Спортивная, 83 | 0,00 | 1 353,50 | 1 353,50 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.15. | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | 0,00 | 526,10 | 526,10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.16. | Ремонт дороги по ул. Комсомольская (от перекрестка ул. Новая до ул. Калинина, 110), г. Калтан | 0,00 | 534,30 | 534,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.15.17. | Ремонт межквартального проезда по пер. Базарный (от Калинина 16 до ул. Горького) г. Калтан | 1600,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.15.18. | Ремонт межквартального проезда от пр. Мира 37а до пр. Мира, 33а, г. Калтан | 1458,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.15.19 | Ремонт дороги по ул. Комсомольская (от перекрестка ул. Новая до ул. Калинина, 110), г. Калтан | 528,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Работы по благоустройству территорий мест массового отдыха по реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100 |  |  |  |  |
| 1.17. | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области | 0,00 | 491,30 | 491,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Работы по благоустройству территорий мест массового отдыха по реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области | 0,00 | 491,30 | 491,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.18. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 198,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 72 177,20 | 97 298,80 | 92 102,70 | 95 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе» |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части оплаты труда | 40 563,60 | 44 276,90 | 44 276,90 | 100 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда | 9 118,80 | 9 497,70 | 9 497,70 | 100 |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части коммунальных расходов | 3 316,00 | 2 705,80 | 2 705,80 | 100 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных расходов | 362,70 | 517,30 | 517,30 | 100 |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов | 843,00 | 235,40 | 235,40 | 100 |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов | 234,10 | 238,60 | 238,60 | 100 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 54 438,20 | 57 471,70 | 57 471,70 | 100 |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Субсидии коммерческим организациям в Калтанском городском округе» |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 15115,00 | 96 312,10 | 96312,10 | 100 |  |  |  |  |
| 3.2. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3101,90 | 26 404,90 | 22227,00 | 84 |  |  |  |  |
| 3.3. | Возмещение издержек МУП "Гортопсбыт" | 13114,20 | 2 610,70 | 2610,60 | 100 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 31 331,10 | 125 327,70 | 121 149,70 | 97 |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | 371,60 | 4 830,70 | 4 798,70 | 99 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт электрооборудования, обслуживание теплоузлов. Здание администрации | 148,00 | 20,00 | 8,00 | 40 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Замена ламп на энергосберегающие в ЦБС МКУ "Управление культуры КГО" | 0,00 | 24,10 | 24,10 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Обслуживание приборов учета | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Субсидии бюджетным организациям на иные цели согласно распоряжения от 24.01.2019 г. № 92-р (монтаж узла учета теплоэнергии)ДДТ | 0,00 | 147,40 | 147,40 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Субсидии бюджетным организациям на иные цели согласно распоряжения от 24.01.2019 г. № 92-р (ремонт узла учета теплоэнергии) СОШ № 30 | 108,60 | 202,90 | 202,90 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Субсидии бюджетным организациям на иные цели согласно распоряжения от 24.01.2019 г. № 92-р (замена счетчика и трансформатора) СОШ № 30 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Субсидии бюджетным организациям на иные цели согласно распоряжения от 24.01.2019 г. № 92-р (лампы для обеззараж. Установки) СОШ № 30 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Электромонтажные работы в рамках текущего ремонта | 0,00 | 2 726,00 | 2 706,00 | 99 |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Замена светильников детский сад № 1 "Росинка" | 0,00 | 39,30 | 39,30 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Устройство электроснабжения администрации | 0,00 | 1 052,70 | 1 052,70 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Замена электропроводки. Здание администрации | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.12. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0,00 | 541,40 | 541,40 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.13. | Субсидии автономным учреждениям | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере | 0,00 | 7101,50 | 6701,50 | 94 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Актуализация схемы теплоснабжения | 0,00 | 592,00 | 292,00 | 49 |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Ремонт электроосвещения | 0,00 | 5 310,50 | 5 310,50 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Поставка светильников | 0,00 | 807,00 | 707,00 | 88 |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Анализ объема холодной воды, проведение замеров | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 100 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 371,60 | 11 932,20 | 11 500,20 | 96 |  |  |  |  |
| 5.Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 7058,80 | 6273,70 | 6273,70 | 100 |  |  |  |  |
| 5.2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 148,90 | 148,40 | 148,40 | 100 |  |  |  |  |
| 5.3. | Исполнение судебных актов | 400,00 | 227,80 | 227,80 | 100 |  |  |  |  |
| 5.4. | Уплата налогов, сборо, и иных платежей | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 100 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 7614,30 | 6656,40 | 6656,40 | 100 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе | 165 932,40 | 298 686,80 | 288 880,70 | 97 |  |  |  |  |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое 2019г. | Фактическое 2019г. | % исполнения | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа. |
| 2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа. |
| 1 | «Благоустройство территории Калтанского городского округа» | 2019 | % отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось | % | 80 | 80 | 100 | - |
| 1.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры; |
| 2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки. |
| 2 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям» | 2019 | Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период. | Шт. | 3 | 0 | 0 |  |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изм | Значение фактических показателей | Степень достижения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2019 год | Факт на IV кв. 2019 г. | отклонение +/- |  | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Общие целевые показатели |  |
| А.1 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.2 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Уровень оснащенности приборами учета электрической энергии составляет 100 % |
| А.3 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Установка приборов учета не 100% так как не везде имеется техническая возможность |
| А.4 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 88,01 |  | 0,88 | Установка приборов учета не 100% так как не везде имеется техническая возможность % |
| А.5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.6 | доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО | % | 100 | 98 | -0,2 | 0,98 | Установка приборов учета не 100% так как не везде имеется техническая возможность |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |
| В.1 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 22,24 | 22,12 | -0,12 | 0,88 |  |
| В.2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,151 | 0,15 | -0,001 | 0,999 |  |
| В.3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,26 | 1,25 | -0,01 | 0,99 |  |
| В.4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,65 | 0,637 | -0,013 | 0,987 |  |
| В.5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В.6 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему | % | 8 |  |  |  |  |
| В.7 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 3 | 0 | -3 | 0 |  |
| С.1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,168 | 0,163 | -0,005 | 0,995 |  |
| С.2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 25,95 | 25,17 | -0,78 | 0,22 |  |
| С.3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 19,5 | 18,58 | -0,92 | 0,08 |  |
| С.4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 32,2 | 31,3 | -0,9 | 0,1 |  |
| С.5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.6 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.7 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м в год | 0,047 | 0,047 | 0 | 1 |  |