****

**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 29.02.2016 г. № 10 - рк

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы***

***«Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 г.г.» за 2015 год***

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Клюевой А.Б. «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 г.г.» за 2015 год:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме 2014 -2018 г.г.» за 2014 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03. 2016 г. № 57- п

*Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 г.г.» за 2015 год*

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 29.02.2016 г. № 10-рк  **«**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 г.г.» за 2015 год, в целях создания необходимых условий для проведения социально-инженерной инфраструктуры в соответствие стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия пребывания людей в учреждениях и их эксплуатации:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 годы» за 2015 год.
2. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан (В.Н. Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник», начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А.Б. Клюеву.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 01.03.2016 г. № 57-п

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа

в период подготовки к зиме» на 2014-2018 годы за 2015 год

В октябре 2013 года принята муниципальная программа «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 годы (постановление от 01.10.2013 № 365-п).

**Цель разработки и реализации программы:**

* создание условий для приведения объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы.

Для достижения поставленной цели были решены **задачи:**

* Проведение капитального ремонта объектов программы с целью снижения износа зданий;
* Снижение издержек производства и себестоимости предоставляемых услуг;
* Обеспечение государственной и муниципальной поддержки процесса модернизации объектов.

Финансирование программы на 2015 год составило 3787,204,76 тыс. рублей из местного бюджета.

В учреждениях культуры произведены ремонтные работы по обустройству ДК «Сарбала»: произведен ремонт крыльца ДК «Сарбала», устройство канализационных выгребных ям для ДК «Сарбала».

Продолжен ремонт модельной библиотеки п.Малиновка, начатый в 2014 году. В 2015 году произведен ремонт системы отопления модельной библиотеки.

Внутренние работы проведены в образовательных учреждениях: ремонт деревянных полов в помещении мастерских школы № 15, ремонт системы отопления школы № 30.

Произведен ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка», ремонтные работы по восстановлению конька кровли МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка». Произведена установка снегозадержания на крышах зданий МБОУ Средней общеобразовательной школы № 1.

Выполнены проектные работы для дальнейшего сметного расчета для капитального ремонта кровли МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка», проведена экспертиза строительного объекта МА ДОУ ЦРР Детский сад «Планета детства», проведено обследование конструктива фундамента здания МА ДОУ ЦРР Детский сад «Планета детства», проведена строительно-техническая экспертиза работ по кровле здания МБОУ «СОШ №30» п.Малиновка.

Продолжены ремонтные работы в учреждениях здравоохранения: оборудованы снегозадержатели на крыше здания МБУЗ ГБ №2 п.Малиновка, проведено устройство канализационных выгребных ям для амбулатории с. Сарбала.

В 2015 году с целью создания условий для учебно-тренировочных занятий спортом, оздоровления граждан продолжены ремонтные работы, начатые в 2014 году, зданий учебно-оздоровительного центра «Юбилейный» - заменены деревянные окна на оконные блоки из ПВХ.

Отремонтировано офисное помещение для бухгалтерии и административно-управленческого персонала МБУ «УЖК и ДК КГО».

Большие ремонтные работы выполнены в администрации: ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы, ремонтные работы кабинета №5, комнаты отдыха. Выполнены ремонтные работы в архиве, МАУ «Пресс-Центр г.Калтан».

Для проведения косметических ремонтов в образовательных учреждениях были выделены денежные средства в размере 200,00 тыс. рублей, на которые были приобретены строительные материалы.

В каждом учреждении проведена поверка приборов учета тепла, ремонт и очистка тепловых камер, подвалов, тепловых пунктов, проведены гидравлические испытания систем отопления, их промывка и опрессовка.

Выполнение мероприятий программы позволило создать условия для предоставления качественных услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики и спорта, снизить потери энергоресурсов, модернизировать учреждения бюджетной сферы, своевременно подготовить их к зиме.

Согласно программе «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 годы» (постановление от 30.10.2015 № 232-п) на 2015 год был запланирован ремонт четырех объектов.

Таким образом, Целевые индикаторы программы выполнены более чем на 100 %. Отремонтировано 16 объектов.

**Исполнение программных мероприятий:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Причины отклонений |
| В том числе | | | |
| Плановое значение | | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Направления деятельности** | | | | | | | |
| 1. **Образование** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт пищеблока  МБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | | 992,1 | 100 |  |
| 2 | Ремонт раздевалок  МБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | | 175,4 | 100 |  |
| 3 | Ремонт полов, стен и помещений пищеблока  МБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | | 282,5 | 100 |  |
| 4 | Ремонт обеденного зала  МБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | | 285,6 | 100 |  |
| 5 | Ремонт системы электроосвещения в мастерских МБОУ «ООШ № 29» | 2014 | 0,0 | | 450,0 | 100 |  |
| 6 | Ремонт внутренней и наружной системы канализации  МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | | 72,7 | 100 |  |
| 7 | Ремонт помещения санузла МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | | 297,0 | 100 |  |
| 8 | Ремонт фасада здания  МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 50,0 | | 690,6 | 100 |  |
| 9 | Ремонт перекрытия двух спальных комнат МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | | 165,5 | 100 |  |
| 10 | Ремонт двух спальных комнат МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | | 288,9 | 100 |  |
| 11 | Ремонт освещения двух спальных комнат  МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | | 38,0 | 100 |  |
| 12 | Ремонт помещения санузла МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» | 2014 | 0,0 | | 251,7 | 100 |  |
| 13 | Ремонт пола МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» | 2014 | 0,0 | | 105,8 | 100 |  |
| 14 | Ремонт помещения санузла МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2014 | 0,0 | | 244,8 | 100 |  |
| 15 | Ремонт фасада МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2014 | 50,0 | | 600,0 | 100 |  |
| 16 | Проверка достоверности сметной документации утепления розлива системы отопления в МБОУ СОШ № 30, корпус 2, с.Сарбала | 2014 | 0,0 | | 20,0 | 100 |  |
| 17 | Калибровка датчика ультрафиолетовой интенсивности МБОУ « СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова»1 | 2014 | 0,0 | | 10, 6 | 100 |  |
| 18 | Приобретение строительных материалов для ремонта системы отопления школы № 30 имени Н.Н. Колокольцова | 2014 | 0,0 | | 28,7 | 100 |  |
| 19 | Ремонт кровли «Снегозадержание» МБОУ «СОШ № 30» | 2014 | 0,0 | | 37,3 | 100 |  |
| 20 | Ремонт кровли МБОУ ДОД «ДДТ» | 2014 | 0,0 | | 386,7 | 100 |  |
| 21 | Приобретение строительных материалов для покраски учреждений образования | 2014 | 0,0 | | 300,0 | 100 |  |
| 22 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления МБДОУ Детский сад №11 «Березка» (с.Сарбала) | 2014 | 0,0 | | 5,7 | 100 |  |
| 23 | Изготовление проекта на замену системы отопления и устройство теплового узла МБДОУ № 38 «Сказка» и МБДОУ № 24 «Белочка» УО КГО | 2014 | 0,0 | | 130,0 | 100 |  |
| 24 | Проверка достоверности сметной стоимости ремонта кровли в МБОУ СОШ № 30, корпус 2, с.Сарбала УО КГО | 2014 | 0,0 | | 20,0 | 100 |  |
| 25 | Проверка достоверности сметной документации МБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | | 20,0 | 100 |  |
| 26 | Приобретение строительных материалов МБОУ «СОШ № 1» | 2014 | 0,0 | | 99,9 | 100 |  |
| 27 | Установка снегозадержания на крышах зданий МБОУ Средней общеобразовательной школы № 1 | 2015 | 0,0 | | 119,5 | 100 |  |
| 28 | Ремонт полов деревянных в помещении мастерских МБОУ «ООШ № 15» п. Постоянный г. | 2015 | 0,0 | | 100,0 | 100 |  |
| 29 | Приобретение строительных материалов для ремонта системы отопления МБОУ СОШ № 30 | 2015 | 0,0 | 350,0 | | 100 |  |
| 30 | Проведение работ по ремонту системы отопления МБОУ СОШ № 30 | 2015 | 0,0 | 70,314 | | 100 |  |
| 31 | Строительно-техническая экспертиза работ по кровле здания МБОУ «СОШ №30» п.Малиновка | 2015 | 0,0 | 35,00 | | 100 |  |
| 32 | Обследование и оценка технического состояния существующих строительных конструкций кровли; разработки рабочей документации капитального ремонта кровли  МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2015 | 0,0 | 90,0 | | 100 |  |
| 33 | Ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 24 по ул.Горького,24 г. Калтан | 2015 | 0,0 | 140,055 | | 100 |  |
| 34 | Приобретение строительных материалов для покраски учреждений образования | 2015 | 0,0 | 200,0 | | 100 |  |
| 35 | Обследование конструктива фундамента здания МА ДОУ Центр развития ребенка - Детский сад «Планета детства» | 2015 | 0,0 | 305,0 | | 100 |  |
| 36 | Экспертиза строительного объекта ЦРР «Планета детства», расположенного адресу г.Калтан, ул.Горького, д.29/1 | 2015 | 0,0 | 60,0 | | 100 |  |
| 37 | Ремонтные работы по восстановлению конька кровли МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» | 2015 | 0,0 | 51,496 | | 100 |  |
| 38 | Приобретение строительных материалов для ремонта системы отопления МБДОУ ДС № 37 «Семицветик» с учетом доставки | 2015 | 0,0 | 50,7 | | 100 |  |
| 39 | Установка на трубопроводах счетчиков холодной воды в управлении образования по ул. Калинина,44/1 г.Калтан | 2015 | 0,0 | 17,376 | | 100 |  |
|  | **Всего** | **2014** | **100,0** | **5999,5** | | **100** |  |
| **2015** | **21,0** | **1589,440,76** | | **100** |  |
| 1. **Здравоохранение** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт постирочного помещения в прачечной МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 100,0 | 344,7 | | 100 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки стен боковых фасадов здания терапевтического отделенияМБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,0 | 99,8 | | 100 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки стен переднего фасада здания терапевтического отделенияМБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 99,2 | | 100 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки стен заднего фасада здания терапевтического отделенияМБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 100,0 | | 100 |  |
| 5 | Отделочные работы стен по главному фасаду терапевтического отделения МБУЗ «ЦГБ», по адресу г.Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 99,5 | | 100 |  |
| 6 | Отделочные работы стен торцов терапевтического отделения МБУЗ «ЦГБ», по адресу г.Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 57,9 | | 100 |  |
| 7 | Отделочные работы заднего фасада терапевтического отделения МБУЗ «ЦГБ», по адресу г.Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 99,6 | | 100 |  |
| 8 | Приобретение строительных материалов для ремонта фасада здания физиополиклиники МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина,1 | 2014 | 0,00 | 65,7 | | 100 |  |
| 9 | Ремонт системы отопления в здании физиополиклиники МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 88,1 | | 100 |  |
| 10 | Ремонт ввода отопления к зданию отделения ОСМП МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 85,8 | | 100 |  |
| 11 | Ремонт помещения ОВП, по адресу, с. Сарбала, ул. Садовая, 33 | 2014 | 0,00 | 380,4 | | 100 |  |
| 12 | Устройство тамбура ОВП, по адресу с.Сарбала, ул. Садовая,33 | 2014 | 0,00 | 148,0 | | 100 |  |
| 13 | Электромонтажные работы 1-ого этажа МБУЗ «ГБ № 2» | 2014 | 0,00 | 33,2 | | 100 |  |
| 14 | Ремонт коридора первого этажа главного корпуса МБУЗ «ГБ №2», по адресу п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 1 | 2014 | 0,00 | 233,2 | | 100 |  |
| 15 | Устройство снегозадержателей на крыше здания МБУЗ ГБ №2 | 2015 | 0,00 | 104,247 | | 100 |  |
| 16 | Устройство канализационных выгребных ям для амбулатории с.Сарбала | 2015 | 0,00 | 54,984 | | 100 |  |
|  | **Всего** | **2014** | **100,0** | **1935,1** | | **100** |  |
| **2015** | **0,00** | **159,231** | | **100** |  |
| 1. **Культура** | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы кондиционирования актового зала  МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 100,0 | 360,1 | | 100 |  |
| 2 | Поставка кондиционеровМБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 354,9 | | 100 |  |
| 3 | Приобретение материалов для ремонта крыльца МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 187,7 | | 100 |  |
| 4 | Работы по отделке колонн и ступеней  МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 82,6 | | 100 |  |
| 5 | Автотранспортные услуги (КАМАЗ автовышка) для покраски колонн МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 7,4 | | 100 |  |
| 6 | Косметический ремонт зрительного зала МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 217,3 | | 100 |  |
| 7 | Ремонт модельной сельской библиотеки  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 1408,7 | | 100 |  |
| 8 | Ремонт системы электроснабжения модельной сельской библиотеки  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 132,0 | | 100 |  |
| 9 | Устройство входного узла модельной библиотеки  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 120,5 | | 100 |  |
| 10 | Ремонт полов в помещениях модельной библиотеки (коридор, кабинет)  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 63,1 | | 100 |  |
| 11 | Ремонтные работы по модельной библиотеке читальные залы и книгохранилище  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 392,9 | | 100 |  |
| 12 | Демонтаж крыльца библиотеки  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 26,6 | | 100 |  |
| 13 | Установка двери в модельной библиотеки  МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 23,4 | | 100 |  |
| 14 | Поставка строительных материалов для модельной библиотеки  МКУ «Управление культуры» КГО | 2014 | 0,00 | 109,8 | | 100 |  |
| 15 | Устройство входного узла МБОУ ДОД «ДШИ № 37» | 2014 | 0,00 | 77,9 | | 100 |  |
| 16 | Ремонт системы отопления модельной библиотеки | 2015 | 0,0 | 48,365 | | 100 |  |
| 17 | Ремонт крыльца ДК «Сарбала» | 2015 | 0,0 | 40,135 | | 100 |  |
| 18 | Устройство канализационных выгребных ям для ДК «Сарбала» | 2015 | 0,0 | 55,739 | | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2014** | **100,0** | **3564,9** | | **100** |  |
| **2015** | **0,0** | **144,239** | | **100** |  |
| 1. **Физическая культура и спорт** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт кровли спортивного зала МБУ УДОД КДЮСШ, Калинина 44/1 | 2014 | 0,00 | 465,4 | | 100 |  |
| 2 | Ремонт помещения здания МБОУ ДОД КДЮСШ, Калинина 44/1 | 2014 | 0,00 | 52,6 | | 100 |  |
| 3 | Ремонт кровли гаража санатория-профилактория «Юбилейный» Калтанского городского округа КДЮСШ | 2014 | 0,00 | 60,0 | | 100 |  |
| 4 | Ремонт полов зала карате КДЮСШ по адресу ул. Калинина, 44/1 | 2014 | 0,00 | 99,7 | | 100 |  |
| 5 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Учебно-оздоровительный Центр «Юбилейный»  КДЮСШ | 2014 | 0,00 | 398,2 | | 100 |  |
| 6 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Учебно-оздоровительный Центр «Юбилейный» | 2015 | 0,0 | 398,2 | | 100 |  |
| 7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ  Центр здоровья «Юбилейный» п.Малышев Лог | 2015 | 0,0 | 392,584 | | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2014** | **0,0** | **1075,9** | | **100** |  |
| **2015** | **0,0** | **790,748** | | **100** |  |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт транспортного средства ВАЗ-2115 дог № 145 от 01.12.2013г ИП Кухарев В.В. | 2014 | 0,00 | 32,2 | | 100 |  |
| 2 | Замена трассы водоснабжения ул. Комсомольская 24/1 дог № 227/07-13 от 24.01.2014г МУП УМС КГО | 2014 | 0,00 | 76,1 | | 100 |  |
| 3 | Текущий ремонт в помещениях городского отделения РСВА ( испол лист) пр. Мира 33б ООО "Перум-Т" | 2014 | 0,00 | 176,1 | | 100 |  |
| 4 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые пр. Мира 65а МК № 7 от 11.11.2014г ИП Тешаев | 2014 | 0,00 | 218,2 | | 100 |  |
| 5 | Замена сети электроснабжения в жилом доме ул.Дзержинского 22 МК № 1299 от 28.05.2014г ООО РСК "Европа" | 2014 | 200,00 | 422,2 | | 100 |  |
| 6 | Устройство козырьков в здании администрации | 2015 | 0,0 | 12,131 | | 100 |  |
| 7 | Ремонт фасада здания администрации с. Сарбала, ул. Советская, 14 | 2015 | 0,0 | 43,620 | | 100 |  |
| 8 | Ремонт кровли здания администрации с.Сарбала, ул. Советская,14 | 2015 | 0,0 | 240,0 | | 100 |  |
| 9 | Замена металлического забора у здания администрации с.Сарбала, ул. Советская, 14 | 2015 | 0,0 | 146,782 | | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2014** | **200,0** | **924,8** | | **100** |  |
| **2015** | **0,0** | **442,533** | | **100** |  |
| 1. **Управление по жизнеобеспечению КГО** | | | | | | | |
| 1 | Изготовление крыльца здания по ул.Комосомольская, 63 | 2014 | 0,0 | 60,4 | |  |  |
| 2 | Ремонт оконных и дверных изделий на объекте: ул.Комсомольская, 63 | 2014 | 0,0 | 17,3 | |  |  |
| 3 | Ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации администр.здания ул.Комсомольская, 63 (оплата по испол.листу) | 2014 | 0,0 | 800,7 | |  |  |
| 4 | Ремонт крыши администр.здания ул.Комсомольская, 63 | 2014 | 0,0 | 210,3 | |  |  |
| 5 | Материалы для ремонта помещения (офис УЖК и ДК) ул.60 лет Октября, 18-70 | 2014 | 0,0 | 162,8 | |  |  |
|  | Всего | **2014** | **0,0** | **1251,5** | | **100** |  |
| **7. МБУ «УЖК и ДК КГО»** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт офисного помещения для бухгалтерии и административно-управленческого персонала МБУ «УЖК и ДК КГО» по адресу г.Калтан, пер.Комсомольский, д.10 | 2015 | 0,0 | 214,22 | |  |  |
|  | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **214,22** | | **100** |  |
| **7. Администрация Калтанского городского округа** | | | | | | | |
| 1 | Ремонтные работы в архиве по ул. Дзержинского, д.28 | 2015 | 0,0 | 217,525 | | 100 |  |
| 2 | Ремонт комнаты отдыха | 2015 | 0,0 | 26,504 | | 100 |  |
| 3 | Ремонт кабинета № 5 | 2015 | 0,0 | 29,838 | | 100 |  |
| 4 | Электромонтажные работы | 2015 | 0,0 | 53,997 | | 100 |  |
| 5 | Ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения | 2015 | 0,0 | 18,929 | | 100 |  |
| 6 | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **346,793** | | **100** |  |
| **8. МАУ «Пресс-центр г. Калтан»** | | | | | | | |
| 1 | Строительные работы в МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» | 2015 | 0,0 | 100,00 | | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **100,00** | | **100** |  |
|  | **Всего по программе:** | **2014** | **500,0** | **14751,7** | | **100** |  |
| **2015** | **21,0** | **3787,204,76** | | **100** |  |

**Целевые индикаторы программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | Причины отклонения |
| План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда, объектов социально- бытового назначения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан и эксплуатации;** | | | | | | | | | |
| **Задача: Модернизация объектов социально-бытового назначения с целью снижения износа;** | | | | | | | | | |
| **1.** | Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры программы с целью снижения износа | 2014 г. | Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы | % | 4 | 4 | 100 |  | |
| 2015 г. | Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы | % | 4 | 4 | 100 |  | |

**Заместитель главы**

**Калтанского городского округа А.Б. Клюева**