КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 05.06.2017г.    № 20-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы»                  за 2016 год

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Шайхелисламову Л.А. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2016 год,  в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы»  за 2016 год и утвердить в установленном порядке.

И.о. председателя коллегии				         Л. А. Шайхелисламова

Секретарь коллегии				   	             Т.А. Верещагина

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2017 г.        № 118-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы»

за 2016 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 05.06.2017 г. № 20-рк        «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы»,  в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2016 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы  администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа Л.А. Шайхелисламову.

И. о. главы Калтанского

городского округа				             Л.А. Шайхелисламова

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 05.06.2017 г. № 118-п

Отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2016 год

Основными целями муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа» являются:

- Организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;

- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;

- Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;

- Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;

- Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского  городского округа,    с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем  на 8 %.

- Повышение  энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского  городского округа

Для достижения поставленных целей были выявлены следующие задачи:

- Организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

- Выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;

- Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;

- Содержание имущества (вывоз ТБО);

- Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;

- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;

- Организация мероприятий, направленных на  улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;

- Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа;                                                                                                             -   обеспечение  проведения периодических энергетических обследований;

- повышение тепловой защиты зданий;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- обучение и подготовка персонала;

- к концу 2017 года заключение 5-ти энергосервисных контрактов.

В 2016 году были реализованы такие подпрограммы как:

- Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения

- Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе

-  Субсидии коммерческим организациям

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В рамках перечисленных подпрограмм выполнены мероприятия, позволяющие качественно улучшить жизнь населения Калтанского городского округа.

Для подготовки к новогодним праздникам были построены 3 снежных городска и закуплена новогодняя иллюминация на общую сумму 212,0  т.р.

Была выполнена очистка дорог округа от снега силами МБУ «УЖК и ДК КГО». Всего протяжённость дорог в округе порядка 200 км. За зимний и весенний период 206-2017г. очищено 6406,9 км. И конечно собственной техники не хватает, для выполнения этой задачи мы привлекали технику индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ими были прочищены улицы с. Сарбала (Болотная, Весенняя, Ключевая, Кооперативная и др.) общей протяженностью свыше 20 км.

Произведено около 9 000  кв. м. ремонт  и капитального ремонта асфальтобетонного покрытия  дорог        Калтанского городского округа, а именно:

- капитальный ремонт участка дороги от ул. Заводская до ул. Жданова;

- капитальный ремонт участка дорог от ул. Калинина до ул. Жданова, ул. Тургенева, от ул. Школьная до ул. Советская, от церкви до пересечения с пр. Мира, а также работы по полной и частичной  отсыпке  улиц  частного сектора.

Стоимость работ составила свыше 8 млн. руб.

Был выполнен:

- ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам Омская, Комсомольская, Центральная, Калинина и другим улицам города и его поселков, всего около 1000 кв.м;

В рамках благоустройства был реконструирован фонтан напротив администрации.

Построено 11 контейнерных площадок под мусорные баки на общую сумму 239,2 тыс.руб..

Для обеспечения безопасности жителей были выполнены работы по дезинсекции кладбищ, всего на 87,1 тыс.руб..

Согласно концессионного соглашения ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» эксплуатирует, объекты теплоснабжения Калтанского городского округа, а именно - 7 котельных, 1 ЦТП, 115 км тепловых сетей в однотрубном исполнении.

Годовой объем выработки и поставки  тепловой энергии в тепловые сети г.Калтан в 2016 году составил   289 122 Гкал, в т.ч. от котельных 50 257 Гкал. Годовой расход  натурального топлива  по  котельным  составил 15 594 тн, удельный расход условного топлива 0,227 тут/ Гкал (при утвержденном РЭК Кемеровской области 0,22643 тут/ Гкал).

Полезный отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения   потребителям  города Калтан за 2016 год составил

Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения и тепловых сетях  не возникали. Возникающие технологические нарушения на объектах теплоснабжения устранялись оперативно.

В 2016 году на котельных произведена замена котельного оборудования, поставленного по городской программе : на котельной Малышев Лог – физически изношенный водогрейный котел с законченным сроком эксплуатации заменен  на котел КВр-0,8к;  на котельной школы № 29 для снятия дефицита мощности, были установлены 2 котла большей производительности – КВр-0,25к, взамен КВр-175к.

На конец года установленная мощность котельных составила 22,76 Гкал/час, в т.ч. котельной  Садовая – 16,35 Гкал/час, котельной Угольная – 2,86 Гкал/час, котельной  Больничная – 1,36 Гкал/час, котельной детского сада – 0,21 Гкал/час, котельной школы с. Сарбала – 0,49 Гкал/час,  котельной Малышев Лог – 1,13 Гкал/час, котельной школы № 29 – 0,35 Гкал/час.

Капитальный ремонт баков аккумуляторов 2 шт по 200 м3 каждый, выполненный по городской программе  в 2015 и 2016 годах, позволил снизить потребление холодной воды на  котельной Садовая около 15 %, что привело к снижению потерь теплоносителя на данном объекте.

Начато выполнение мероприятий предусмотренных  концессионным соглашением по реконструкции  тепловых сетей пос. Постоянный г.Калтан,  переход с 3-х трубной системы теплоснабжения на 4-х трубную систему. По п. Постоянный выполнена реконструкция разводящих тепловых сетей (I этап) протяженностью 3,6 км в 2-х трубном исполнении с прокладкой 4-ой трубы протяженностью 2,4 км, в 2017 году замена трубопроводов теплоснабжения продолжается (II этап). Будет заменено и введено вновь –около 6,4 км тепловых сетей.   Выполнение данного мероприятия позволит снизить потери теплоносителя по п. Постоянный на 20%, улучшить качество теплоснабжения конечных потребителей по горячей воде, обеспечит подачу горячей воды с нормативными показателями, снизит количество жалоб на некачественное теплоснабжение. Ведется разработка проекта по реконструкции тепловых сетей п. Шушталеп.

Для улучшения теплоснабжения потребителей Калтанского городского округа на 2017 год, снижения потерь тепловой энергии подготовлена программа для подготовки к очередному отопительному периоду. Кроме обязательных работ по ремонту технологического оборудования объектов теплоснабжения, запланирована замена тепловых сетей г. Калтан протяженностью 2,3 км. В том числе планируется заменить  в центральной части г. Калтан, ( район Комсомольская, 65) участок трубопровода d 325 мм протяженностью 175 м в 2-х трубном исполнении, в п. Малиновка ( район ул. Ленина2-6)  участок трубопровода диаметром 325 мм протяженностью 75 м в –х трубном исполнении.

Замена данных участков позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя и улучшить теплоснабжение конечных потребителей, подключенных к данным тепловым сетям.

Кроме того, в 2017 году буду проведены подготовительные работы по обследованию тепловых сетей для проведения наладки гидравлического режима. Тепловым сетям с наибольшими потерями тепловой энергии будет уделено пристальное внимание с целью разработки мероприятий рационального использования вырабатываемой тепловой энергии и теплоносителя и улучшения качества теплоснабжения.

Кроме того на ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» на станции по котельному оборудованию, согласно графика ремонта основного оборудования в 2016 г. выполнены ремонты

- К/А ст. №1,2,5,6,7,9

- К/А ст. № 3 с реконструкцией золоулавливающей установки и заменой

обмуровки топки котлоагрегата;

- К/А ст. № 10 с заменой мельницы;

- К/А ст. № 11 с заменой воздухоподогревателя;

- выполнен капитальный ремонт К/А ст.№ 4;

- выполнен капитальный ремонт К/А ст. № 8 с реконструкцией золоулавливающей установки и заменой  труб поверхностей нагрева (водяной экономайзер и экранная система котлоагрегата).

По турбинному оборудованию выполнены текущие ремонты:

- Т/А ст. № 1,2,4,7,8;

- Т/А ст. № 3,5 с капитальным ремонтом генераторов;

- Т/А ст. № 6 с заменой маслоохладителей маслосистемы турбины и ремонтом проточной части турбины.

- выполнены работы по ремонту затворов и уплотнений затворов плотины гидроузла р. Кондома.

Выполнены работы по ремонту теплофикационного оборудования электростанции: основные бойлера (ремонт, очистка трубных пучков), запорная и регулирующая арматура, сетевые насосы;

Проведены мероприятия по замене ветхих сетей водоснабжения общей протяженностью 4,25км. Из них:

за счёт тарифного источника – на сумму 1 184,6 тыс.руб.

за счёт бюджета – на сумму 3 247,6 тыс.руб).

В работе использовались современные качественные материалы (трубы ПЭ, стальные задвижки и пр.)

В целях обеспечения питьевой водой потребителей Калтанского городского округа была произведена покупка воды у МУП ОГО «Водоканал» в размере 3030,7 тыс.м3. Из них реализовано 1255 тыс.м3. Коммерческие потери составили 1775,7 тыс.м3/год (58,6%).

В 2016году канализационными очистными сооружениями было принято и очищено  5 485 800м3 сточной воды, из них от:

- населения 885 000м3;

- бюджетных организаций 155 000м3;

- прочих потребителей 340 000м3.

За счёт тарифного источника были выполнены мероприятия по капитальному  и текущему ремонту на сумму 1 282 000.руб,:

КОС п.Малиновка:

- осуществлена замена 400м участка канализационного  коллектора;

- выполнены ремонтные работы спринклерной системы и замены системы отопления  на биофильтрах;

- произведена замена ж/б лотков общей протяженностью 70м;

- заменена кровля здания АБК очистных сооружений;

- в связи с аварийным состоянием здания биофильтров, выполнены работы по его реконструкции, общей стоимостью 18 688 000руб.

КОС п. Постоянный:

- произведена  заменена канализационных труб на территории, общей  протяженностью 100м;

- выполнен ремонт кровли гаража.

КОС г. Калтан:

- осуществлен частичный ремонт инженерных сетей на территории очистных;

- проведены ремонтные работы спринклерной системы 2-го блока биофильтров.

А так же в общем по всем объектам была заменена запорная арматура в количестве 15 единиц разных диаметров.

Для предотвращения  проникновения на территории  всех канализационных очистных сооружений  и на  канализационных насосных станциях  МУП КГО «УКВО», выполнено устройство защиты периметра с помощью колючей проволоки.

Была проведена большая работа по сокращению расходов за электроэнергию:

- На канализационной насосной станции №2 очистных сооружений п. Малиновка, произведена замена насосного агрегата ЦНС 180/170 на агрегат меньшего давления - ЦНС 180/85, (необходимость в большом давлении отпала в следствии переноса напорного коллектора - в обход горы, разрезом «Корчаколь»).

Данное мероприятие позволило сократить объём месячного потребления электроэнергии  в среднем 20 000 кВт что в денежном выражении составило 82 000 руб/месяц.

- Для очистных сооружений п. Постоянный, приобретены и смонтированы,   частотный преобразователь и электродвигатель для турбокомпрессора ТВ-50, благодаря внедрению частотного регулирования производительности компрессора и утеплению здания машинного зала,  удалось снизить потребление электроэнергии в зимний период на 50 000 кВт/ месяц,  что в денежном выражении составило экономию в 205 000 руб/месяц.

Приобретение частотного преобразователя с электродвигателем осуществлено за счет городского бюджета и составило 609 479 руб.

- В 2016г были заменены приборы учета электроэнергии на приборы учета позволяющие хранить профиль нагрузки, данное мероприятие позволило перейти на расчеты за потребленную электроэнергию с ОАО «Кузбассэнергосбыт» с первой ценовой категории на четвертую, что в денежном выражении составило 95 000 руб/месяц.

Приобретение приборов учета осуществлено за счет собственных средств и  составило 75 000 руб.

В целом проведенные мероприятия в 2016г позволили сократить расходы за потребленную электроэнергию в среднем на 400 000 руб в месяц.

За период 2016г. программа захоронения ТКО  была реализована на   113,9 %. Объем захоронения ТКО  в 2016 г.  составил всего- 67392 м3 в том числе:

- исполнено договоров 206 шт. с  потребителями в жилищном секторе: объемом 37561, 49 м3

- Исполнено договоров 124 шт. с прочими потребителями:  объемом 14690,61 м3

- Исполнено договоров 66 шт. с бюджетными потребителями:  объемом 15139,90 м3

Произведен капитальный ремонт и реконструкция  11 км сетей электроснабжения.

В 2016 году в рамках долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД отремонтированы 6 многоквартирных домов:

пр. Мира, 16 – кровля

пр. Мира, 18 – кровля

пр. Мира, 20 – кровля

пр. Мира, 21 – кровля

пр. Мира – 22 – ремонт системы электроснабжения

ул. Комсомольская, 67 – ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, кровля. Из за длительной подготовки проектов на капитальный ремонт, ремонт трех домов перенесен на 2017 год.

Кроме этого по МКД выполнены следующие работы:

Ремонты фасадов МКД по пр.Мира 48,42,55. В рамках мероприятий «подготовка к зиме было заменено запорная арматура отопления и холодного водоснабжения в 12 домах. Утепление тепловых узлов на 49 домах. По программе энергосбережения было выполнено утепление розлива и отопления на МКД Горького 28. Была заменена кровля на МКД Комсомольская 67, Мира  16. Была заменена системе электроснабжения на МКД пр.Мира 22. Заменены внутридомовые сети электроснабжения на ул.Руставели 23. Ремонты подъездов Мира 56, 63,65,14, 39-б Комсомольска 13, 60 лет Октября 26. Выполнено асфальтирование придомовой территории 60 лет Октября 27, 28.

В рамках выполнения мероприятий в области энергосбережения были приобретены для уличного освещения 123 светодиодных прожектора светильника, из них заменено 18 шт. Планируемая экономия потребления электроэнергии после замены всех ламп составит ориентировочно 8,2% %.

Выполнение запланированных мероприятий в рамках перечисленных подпрограмм позволило улучшить качество жизни населения, экологическую ситуацию за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения  Калтанского городского округа.

| Исполнение программных мероприятий |
| --- |
| № п/п | наименование программных мероприятий | сроки исполнения | объем финансирования местный бюджет, тыс. рублей | внебюджетный источник, тыс. руб | Процент исполнения | причины отклонений |
|  |  |  | плановое значение | уточненный план | фактическое значение |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
|  | Направления деятельности программы |
| 1.1 | Благоустройство территории Калтанского городского округа | 2014 | 1150 | 13733,76519 | 10509,73634 |  | 76,52 |  |
|  |  | 2015 | 2973,840 | 12556,335 | 10450,619 |  | 83,23 |  |
|  |  | 2016 | 3578,500 | 8872,060 | 8184,716 |  | 92,25 |  |
| 1.1.1 | Изготовление снежного городка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 150,000 | 150,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 144,560 | 144,560 |  | 100,00 |  |
| 1.1.2 | Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 62,381 | 62,381 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 182,742 | 88,800 |  | 48,59 |  |
| 1.1.3 | Устройство стационарных площадок под мусорные баки | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 56,055 | 56,055 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 739,184 | 239,184 |  | 32,36 |  |
| 1.1.4 | Погашение кредиторской задолженности за установку стационарных площадок под мусорные баки | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 350,000 | 350,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | приобретение и установка малых игровых форм | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 746,147 | 46,147 |  | 6,18 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Ремонт облицовки покрытий сооружений мемориального комплекса Победы 1941-1945гг | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 72,566 | 72,566 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 |
| 1.1.7 | погашение кредиторской задол.женности за поставку малых игровых форм | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 700,000 | 700,000 |  | 100,00 |  |
| 1.1.8 | Восстановление участков тротуара из плитки (пр. Мира) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 40,000 | 40,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.9 | приобретение остановочного павильона | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 110,000 | 110,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.10 | Изготовление и установка кованных изделий | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 55,000 | 55,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.11 | Асфальтирование территории у Часовни п. Сарбала | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 58,866 | 58,866 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.12 | Погашение кредиторской задолженности за поставку новогодних гирлянд | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 600,000 | 600,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.13 | Укладка тротуарной плитки у памятника А. С. Пушкину | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 99,999 | 99,999 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Устройство ограждения на площади вокзала города Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 96,976 | 96,976 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, площади Дома культуры села Сарбала Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 1088,254 | 1088,254 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Погашение кредиторской задолженности за поставку ЖБИ изделий | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 107,597 | 107,597 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Приобретение мусорных баков | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 225,420 | 225,420 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Погашение кредиторской задолженности за вывоз ТБО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 111,036 | 111,036 |  | 100,00 |  |
| 1.1.19 | Вывоз ТБО с территории КГО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1336,940 | 1235,849 | 1124,820 |  | 91,02 |  |
|  |  | 2016 | 1420,580 | 441,563 | 441,563 |  | 100,00 |  |
| 1.1.20 | погашение кредиторской задолженности за утилизацию ТБО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 18,177 | 18,177 |  | 100,00 |  |
| 1.1.21 | Утилизация ТБО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 210,000 | 189,430 | 171,250 |  | 90,40 |  |
|  |  | 2016 | 226,220 | 39,221 | 39,221 |  | 100,00 |  |
| 1.1.22 | Вывоз ТКО с территории Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 1135,927 | 1135,927 |  | 100,00 |  |
| 1.1.23 | Захоронение ТКО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 221,339 | 221,339 |  | 100,00 |  |
| 1.1.24 | Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа (материалы) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1426,900 | 2796,345 | 1955,534 |  | 69,93 |  |
|  |  | 2016 | 1931,700 | 3127,877 | 3127,877 |  | 100,00 |  |
| 1.1.25 | погашение кредиторской задолженности за услуги спец.техники (фреза, каток) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 45,933 | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 45,933 | 45,933 |  | 100,00 |  |
| 1.1.26 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между домами: пр. Мира, 36, 38, 40 и ул. Комсомольская, 63,65 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 1125,224 | 1125,224 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда к магазину «Чибис» г.Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 663,767 | 663,767 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование автостоянки по адресу: ул. Калинина, 3 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 66,974 | 66,974 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между жилыми домами по ул Дзержинского, 51,53 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 435,354 | 435,354 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Погашение кредиторской задолженности за оказание услуг машинами и механизмами | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 44,081 | 44,081 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | ремонт автомобильной дороги от перекрестка дорог в районе ж/д № 46 по ул Дзержинского до ЦТП п. Постоянный Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 967,545 | 967,545 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Ремонтные работы по облицовке фонтана, расположенного по адресу: г. Калтан ул. Комсомольская, 4 (площадь ж/д вокзала) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 99,999 | 99,999 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | асфальтирование тротуара п. Малиновка от жилого дома № 8 по ул. 60 лет Октября до ул. 60 лет Октября, 1 (МБУЗ "ГБ 3 2") | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 204,644 | 204,644 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | асфальтирование тротуара по ул. Базарная от перекрестка по ул. Горького, 14а (здание АТС) до поворота на ул. Калинина, 4 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 88,358 | 88,358 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | установка деревянного ограждения с. Сарбала | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 90,000 | 90,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Асфальтирование участка автодороги от ул. Советская 14 до ул. Советская, 13 с. Сарбала | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 583,571 | 193,808 |  | 33,21 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | приобретение железобетонных изделий (лотки) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 93,402 | 0,000 |  | 0,00 |  |
| 1.1.38 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение электротехнических материалов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 43,361 | 43,361 |  | 100,00 |  |
| 1.1.39 | Приобретение электротехнических материалов (иллюминация) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 24,096 | 24,096 |  | 100,00 |  |
| 1.1.40 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование пешеходного тротуара от дома № 4 до дома № 26 по ул. Дзержинского | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 1341,840 | 1341,840 |  | 100,00 |  |
| 1.1.41 | установка металлического ограждения у фонтана врайоне вокзала | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |  | 100,00 |  |
| 1.1.42 | приобретение беннеров | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 11,200 | 11,200 |  | 100,00 |  |
| 1.1.43 | асфальтирование пешеходного тротуара от мостика в районе КВОиТ до ж/д переезда и от ж/д переезда до КВОиТ | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 83,342 | 83,342 |  | 100,00 |  |
| 1.1.44 | Изготовление металлических подцветочников с элементами ковки | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 25,000 | 25,000 |  | 100,00 |  |
| 1.1.45 | Изготовление металлических изделий с элементами ковки | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 99,463 | 99,463 |  | 100,00 |  |
| 1.1.46 | поставка материалов на ремонт городского фонтана | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 92,804 | 92,804 |  | 100,00 |  |
| 1.1.47 | ремонт покрытия брусчатки у здания Администрации КГО плитки у здания администрации | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 99,993 | 99,993 |  | 100,00 |  |
| 1.2 | "Уличное освещение" | 2014 | 2142,700 | 9068,225 | 8665,482 |  | 95,56 |  |
|  |  | 2015 | 1700,000 | 9618,606 | 9301,899 |  | 96,71 |  |
|  |  | 2016 | 8344,500 | 7289,125 | 7289,125 |  | 100,00 | 8561 |
| 1.2.1 | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 8525,120 | 8525,120 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 7100,000 | 6523,027 | 6523,027 |  | 100,00 |  |
| 1.2.2 | Оказание услуг по обслуживанию установок уличного освещения | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1700,000 | 1065,851 | 749,144 |  | 70,29 |  |
|  |  | 2016 | 1244,500 | 748,535 | 748,535 |  | 100,00 |  |
| 1.2.3 | оплата по вводу ограничения (возобновления) режима потребления по уличному освещению | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 8,755 | 8,755 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 13,106 | 13,106 |  | 100,00 |  |
| 1.2.4 | Аренда столбов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 18,880 | 18,880 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 4,457 | 4,457 |  | 100,00 |  |
| 1.3 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме | 2014 | 1000,000 | 13885,878 | 11739,262 | 18206,875 | 84,54 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 16923,431 | 16923,431 | 32308,173 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 10198,582 | 10105,172 | 87466,711 | 99,08 | 5765 |
|  | Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе: |  |  |  |  | 4959,600 |  |  |
|  |  |  | 0,000 | 10300,438 | 10300,438 | 11710,900 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 492,027 | 398,617 | 38297,500 | 81,02 |  |
| 1.3.1 | Реконструкция бака-аккумулятора котельной "Садовая" с применением современных теплоизоляционных материалов (V=200м3) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 3042,424 | 3042,424 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Погашение кредиторской задолженности за замену аккумулирующего бака котельной Садовая с применением теплоизоляционных материалов (V= 200 м3) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 2655,283 | 2655,283 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Замена участка тепловых сетей от ТК13/3 по ул. Горького, 22 до УТ-22б в районе пер. Садовый | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 1453,620 | 1453,620 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Приобретение котлов КВр-0,25 (теплотрон) для замены на котельной школы № 29 - 2 шт. | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 473,554 | 473,554 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Приобретение трубы электросварной прямошовной | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 529,242 | 529,242 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Оплата кредиторской задолженности проектирование АВР ул. Садовая | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 80,587 | 80,587 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных Малышев Лог, школы № 29, ЦТП-3 | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 2653,700 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 559,300 | 100,00 |  |
| 1.3.8 | Замена тепловых сетей п. Постоянный, г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 4290,400 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 4185,700 | 100,00 |  |
| 1.3.9 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных Садовая, Угольная, Больничная, д/сада № 10, школы с. Сарбала | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 4766,800 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 2752,500 | 100,00 |  |
| 1.3.10 | Оплата кредиторской задолженности по установке умягчения воды (с выполнением пусконаладочных работ) непрерывного действия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 473,728 | 473,728 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение стального водогрейного котла с механической топкой в легкой обмуровке, теплопроизводительностью МВт -1,86, для котельной Садовая.(2 шт) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 1592,000 | 1592,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Реконструкция тепловых сетей п. Постоянный | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 21990,400 | 100 |  |
| 1.3.13 | Разработка проектной документации по строительству ЦТП п. Шушталеп | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 8009,600 | 100 |  |
| 1.3.14 | Актуализация утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах Калтанского городского округа по состоянию на 2016 гг. | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 193,410 | 100,000 |  | 51,70 |  |
| 1.3.15 | оплата по исполнительному листу за работы по замене ветхого участка тепловых сетей п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 298,617 | 298,617 |  | 100,00 |  |
|  | Ремонт объектов водоснабжения, в том числе: | 2014 |  |  |  | 6626,285 |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 3725,749 | 3725,749 | 4869,237 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 6754,669 | 6754,669 | 3111,589 | 100,00 |  |
| 1.3.16 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 11 - пр. Мира, 2 (диаметр - 110мм, длина - 110м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 356,051 | 356,051 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 45-41 (диаметр - 90мм, длина - 50 м) пр. Мира, 14 (ввод на дом диаметр - 25мм, длина - 25м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 130,007 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Замена водопровода по ул. Российская (диаметр - 32мм, длина - 200м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 212,717 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Замена водопровода по ул. Невского, 23-15 (диаметр - 110мм, длина - 150м) ул. Невского, 15 (ДК Сюрприз-магазин диаметр - 32мм, длина - 110м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 400,020 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Замена участка водопровода ул. Невского, 21 - котельная (диаметр - 63мм, длина - 150м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 334,982 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | Замена участка водопровода ул. Железнодорожная,20(диаметр - 32мм, длина - 120м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 171,405 | 171,405 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Замена участка водопровода пер. Станционный (диаметр - 40мм, длина - 450м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 629,399 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Замена участка водопровода ул. Крупская (диаметр - 160мм, длина - 800м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 2204,674 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 | Замена участка водопровода пер. Пионерский (диаметр - 50мм, длина - 515м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 728,735 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Замена участка водопровода пер Станционный - ул. 60 лет Октября, 29 (диаметр - 50мм, длина - 140м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 228,703 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 | Ремонт здания 3 врезки | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 293,323 | 293,323 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.27 | Поставка насосного оборудования и частотного преобразователя для замены на гидроузле п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 803,917 | 803,917 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 | Приобретение ремонтных муфт | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 101,000 | 101,000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 22,490 | 22,490 |  | 100,00 |  |
| 1.3.29 | Приобретение ПЭ труб | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 718,950 | 718,950 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 824,772 | 824,772 |  | 100,00 |  |
| 1.3.30 | Приобретение ж.б. колец, плит перекрытия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 320,430 | 320,430 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 645,750 | 645,750 |  | 100,00 |  |
| 1.3.31 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение железобетонных колец, плит перекрытий и оснований для монтажа колодцев | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 94,164 | 94,164 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.32 | Приобретение полимерно-песчанных люков | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 66,450 | 66,450 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.33 | Пополнение аварийного запаса | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 337,289 | 337,289 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 805,124 | 805,124 |  | 100,00 |  |
| 1.3.34 | Приобретение запорной арматуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 462,770 | 462,770 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 485,030 | 485,030 |  | 100,00 |  |
| 1.3.35 | выполнение работ по сбору и анализу исходных данных и разработке схем водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на 2014-2019 г.г с перспективой до 2030 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.36 | Погашение кредиторской задолженности за замену водопровода ул. Комсомольская, 73 - 65 (диаметр - 200 мм, длина - 160 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 1092,838 | 1092,838 |  | 100,00 |  |
| 1.3.37 | Погашение кредиторской задолженности за замену водопровода пр. Мира, 45б - 41а (диаметр - 90мм, длина - 90м) ул. Горького, 30 (ввод на дом диаметр - 63мм, длина - 90м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 425,067 | 425,067 |  | 100,00 |  |
| 1.3.38 | Поставка оборудования и материалов для автоматизации ПНС "Садовая" п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 91,681 | 91,681 |  | 100,00 |  |
| 1.3.39 | подключение 4-х объектов к системе водоснабжения в колодце в районе пр. Мира 41а | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 99,955 | 99,955 |  | 100,00 |  |
| 1.3.40 | Замена водопровода от дома № 28 до дома № 26 по пр. Мира | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 615,000 | 615,000 |  | 100,00 |  |
| 1.3.41 | Замена водопровода по ул Мичурина от дома №1а до дома №15 (диаметр - 32 мм, длина - 170 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 217,160 | 100,00 |  |
| 1.3.42 | Замена водопровода по пр. Мира от дома №45 до дома №43 (диаметр - 110мм, длина - 20м, диаметр 225мм, длина 10м) с проколом | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 236,474 | 236,474 |  | 100,00 |  |
| 1.3.43 | Замена ввода холодного водоснабжени в жилой дом № 11 по ул. Комсомольская (диаметр - 63мм, длина - 20 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 23,270 | 100,00 |  |
| 1.3.44 | Замена ввода холодного водоснабжени в жилой дом № 93 по ул. Комсомольская (диаметр - 63мм, длина - 30 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 79,570 | 100,00 |  |
| 1.3.45 | Замена ветхого участка водовода 2-я врезка - ул. Комсомольская, 1,3,5 (диаметр 110мм, длина 120м, диаметр 50мм, длина 120м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 315,000 | 100,00 |  |
| 1.3.46 | Замена ввода водоснабжения ул. Калинина, 16 (диаметр 40мм, длина 12м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 18,000 | 100,00 |  |
| 1.3.47 | Замена ветхого участка водопровода ул. Маяковского - ПЧ (диаметр 50мм, длина 700м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 1050,000 | 100,00 |  |
| 1.3.48 | Замена ветхого участка водопровода ул. Спортивная (диаметр 25мм, длина 150м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 34,990 | 100,00 |  |
| 1.3.49 | Замена участка водопровода от дома № 47 до дома № 57 по ул. Пожарского (диаметр - 32мм, длина - 250м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 141,360 | 100,00 |  |
| 1.3.50 | Замена участка водопровода по ул. Строительная (от ул. Садовая, 33а до ул. Крупская, 39) (диаметр - 32мм, длина - 350м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 700,000 | 100,00 |  |
| 1.3.51 | Замена участка водопровода от ул. 60лет Октября, 29 до школы № 30 (диаметр 200мм, длина -200м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 400,000 | 100,00 |  |
| 1.3.52 | Закольцовка ул. Торговая - ул. Лесная (ПЭ диаметр 25мм, длина 40м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 13,239 | 100,00 |  |
| 1.3.53 | Замена ветхого участка водовода ул. 60 лет Октября (школа № 30) (ПЭ диаметр 90мм, длина 12м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 13,780 | 100,00 |  |
| 1.3.54 | замена ветхого участка водовода от гидроузла до коттеджей (ПЭ диаметр 110 мм, длина 72м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 33,290 | 100,00 |  |
| 1.3.55 | Замена ветхого участка водовода ул. 60 лет Октября, 14 (ПЭ диаметр 50мм, длина 30м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 45,000 | 100,00 |  |
| 1.3.56 | Замена ветхого участка водовода ул. Молодежная (ПЭ диаметр 50мм, длина 150м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 15,660 | 100,00 |  |
| 1.3.57 | замена ветхого участка водовода ул. Гоголя (ПЭ диаметр 40 мм, длина 100 м, диаметр 32мм, длина 100м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 11,270 | 100,00 |  |
| 1.3.58 | Замена водопровода от ул. Горького, 34 до пр. Мира, 45а | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 1065,488 | 1065,488 |  | 100,00 |  |
| 1.3.59 | Замена водопровода от ул. Школьная, 11 до ул. Гоголя, 159 (диаметр - 50мм, длина - 250 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 345,000 | 345,000 |  | 100,00 |  |
|  | Ремонт объектов водоотведения, в том числе | 2014 |  |  |  | 2576,676 | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 2897,244 | 2897,244 | 2576,676 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 2951,887 | 2951,887 | 19680,425 | 100,00 |  |
| 1.3.60 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 240,000 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.61 | Замена теплотрассы на очистных сооружениях Г. Калтан (ПЭ диаметр - 1200мм, длина 20 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 1358,065 | 1358,065 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.62 | Замена канализационного коллектора КНС "Угольная" - очистные сооружения п. Малиновка ПЭ Д = 260мм - 1200м | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 579,800 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.63 | Замена канализационного коллектора от очистных сооружений п. Малиновка - Калтан ПЭ Д = 260мм - 250м | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 1115,000 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.64 | Ремонт системы лотков на очистных сооружениях п. Малиновка ПЭ Д = 500мм - 120м | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 205,195 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.65 | Приобретение насосов с частотным регулирвоанием для установки на котельную очистных сооружений п. Малиновка - 2шт. | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 100,000 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.66 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 80,000 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.67 | Автоматизация КНС п.Постоянный путем внедрения оборудования | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 236,681 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.68 | Приобретение трубы стальной | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 479,181 | 479,181 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.69 | Замена запорной арматуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 20,000 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.70 | Погашение кредиторской задолженности за замену участка канализационного коллектора от ул. Комсомольская, 22 до КНС ГРЭС (ПЭ диаметр 200мм, длина 50 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 476,453 | 476,453 |  | 100,00 |  |
| 1.3.71 | приобретение трубы ПЭ | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 1059,998 | 1059,998 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.72 | подключение канализационной сети в колодце по адресу ул. Комсомольская,22 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 99,990 | 99,990 |  | 100,00 |  |
| 1.3.73 | Ремонт сплинкерной системы II блока биофильтров ОС г. Калтан ( диаметр - 110мм, длина - 100м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 361,033 | 100,00 |  |
| 1.3.74 | Замена задвижек КНС г. Калтан (диаметр 250мм - 2 шт) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 20,000 | 100,00 |  |
| 1.3.75 | Замена участка напорного коллектора на КОС п. Постоянный от колодца КК-4 до песколовки (диаметр -40 мм, длина -30 м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 80,000 | 100,00 |  |
| 1.3.76 | Замена ветхого участка трубопровода от здания НФС до распределительного колодца песколовок (диаметр -110 мм, длина -200 м) на КОС п. Постоянный | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 370,000 | 100,00 |  |
| 1.3.77 | Замена задвижек диаметр 200мм - 2 шт на КНС п. Постоянный | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 20,000 | 100,00 |  |
| 1.3.78 | Замена обратного клапана диаметр 200 мм - 2 шт. на КНС п. Постоянный | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 10,000 | 100,00 |  |
| 1.3.79 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы частотного предобразователя, электротехнического оборудования на ОС п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 507,479 | 507,479 |  | 100,00 |  |
| 1.3.80 | Замена ветхого участка напорного коллектора от КНС Угольная до очистных сооружений п. Малиновка (диаметр-250мм, длина - 380м) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 542,460 | 100,00 |  |
| 1.3.81 | Замена участка коллектора от первичных отстойников до биофильтров (диаметр-350 мм, длина -120 м) и задвижки диаметром 350 мм - 1 шт. На территории КОС п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 96,000 | 100,00 |  |
| 1.3.82 | Замена задвижек (диаметр 150 мм - 3 шт., диаметр 100 мм - 3 шт.) на КНС КОС п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 30,000 | 100,00 |  |
| 1.3.83 | Замена водоотводящих лотков от биофильтровдо контактных отстойников на территории КОС п. Малиновка, длина - 70м | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 250,000 | 250,000 |  | 100,00 |  |
| 1.3.84 | Замена обратных клапанов диаметр 150 мм - 2 шт. на КНС Угольная о/с Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 5,000 | 100,00 |  |
| 1.3.85 | поставка фасонных частей | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 178,965 | 178,965 |  | 100,00 |  |
| 1.3.86 | демонтажные работы здания биофильтров очистных сооружений п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 1317,000 | 1317,000 |  | 100,00 |  |
| 1.3.87 | проверка достоверности сметной стоимости по объекту "демонтажные работы здания биофильтров очистных сооружений п. Малиновка" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  | 100,00 |  |
| 1.3.88 | реконструкция здания биофильтров очистных сооружений п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 18688,392 | 100,00 |  |
| 1.3.89 | поставка ассинхронного электродвигателя | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 102,000 | 102,000 |  | 100,00 |  |
|  | Ремонт электросетевого хозяйства | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 13151,360 | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 25834,737 | 100,00 |  |
| 1.4. | «Экология и природные ресурсы | 2014 | 0,000 | 2577,292 | 2577,292 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 87,413 | 62,438 |  | 71,43 |  |
|  |  | 2016 | 27,000 | 913,458 | 913,458 |  | 100,00 | 4699,9 |
| 1.4.1 | Экспертиза проекта полигона ТБО Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 788,583 | 788,583 |  | 100,00 |  |
| 1.4.2 | Дезинсекционные работы | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 87,413 | 62,4375 |  | 71,43 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 87,412 | 87,412 |  | 100,00 |  |
| 1.4.3 | погашение кредиторской задолженности за дезинсекционные работы | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 37,463 | 37,463 |  | 100,00 |  |
| 1.5 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями» | 2014 | 0,000 | 701,000 | 701 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 1534,754 | 1034,75364 |  | 67,42 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 500,000 | 500,000 |  | 100,00 | 0 |
| 1.5.1 | землеустроительные работы по межеванию границ КГО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 500,000 | 500 |  | 100,00 |  |
| 1.6 | «Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа» | 2014 | 0,000 | 52189,808 | 52189,80848 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 20,600 | 20,6 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 658,493 | 658,493 |  | 100,00 | 0 |
| 1.6.1 | Строительство подстанции полигона ТБО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 658,493 | 658,493 |  | 100,00 |  |
| 1.7 | «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов» | 2014 | 500,000 | 8868,874 | 8868,87372 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 6430,423 | 6663,011 | 6663,0113 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 6895,600 | 6833,512 | 6833,5115 |  | 100,00 |  |
| 1.7.1 | Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 6430,423 | 6663,011 | 6663,0113 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 6895,600 | 6813,512 | 6813,5115 |  | 100,00 |  |
| 1.7.2 | экспертиза сметной документации по проекту "Дамба" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 20,000 | 20 |  | 100,00 |  |
| 1.8 | «Содержание муниципального жилого фонда» | 2014 | 0,000 | 1433,734 | 1381,72433 |  | 96,37 |  |
|  |  | 2015 | 770,000 | 2601,275 | 2392,27136 |  | 91,97 |  |
|  |  | 2016 | 600,000 | 2511,709 | 2503,013 |  | 99,65 | 2620 |
| 1.8.1 | Экспертиза материалов, обосновывающих оценку установления экономически обоснованных затрат на содержание жилищного фонда Калтанского городского округа на 2015 год» | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 99,685 | 99,68482 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | оплата по исполнительному листу серии АС № 004355538 от 21.01.2014г. За проведение капитального ремонта здания общежития п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 8 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 51,969 | 51,96939 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 770,000 | 2449,621 | 2240,61715 |  | 91,47 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 | Замена оконных блоков на пластиковые в МКУ "УМИ КГО" и школе № 19 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 600,000 | 2094,067 | 2085,371 |  | 99,58 |  |
| 1.8.5 | ремонти содерание муниципального жилого фонда | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 417,642 | 417,642 |  | 100,00 |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 678,500 | 354,167 | 354,16707 |  | 100,00 | 1540,8 |
| 1.10 | «Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2014 | 0,000 | 2952,787 | 2952,787 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 182,082 | 182,082 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 7832,000 | 2426,968 | 2426,968 |  | 100,00 | 16775,8 |
| 1.10.1 | выполнение работ "Разработка проекта организации дорожного движения по г. Калтан" (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 99,950 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 1.10.2 | Погашение кредиторской задолженности за разработку проекта организации дорожного движения на территории Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 69,300 | 69,3 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | выполнение работ "Разработка проекта организации дорожного движения по п. Шушталеп и п. Постоянный Калтанского городского округа (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 99,850 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 1.10.4 | погашение кредиторской задолженности за разработку проектной и рабочей документации по объекту: "строительство автомобильной дороги пос. Малышев Лог" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1300,000 | 1300,000 | 1300 |  | 100,00 |  |
| 1.10.5 | экспепртиза проектной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги пос. Малышев Лог" и результатов инженерных изысканий | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 112,782 | 112,782 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 451,128 | 483,068 | 483,068 |  | 100,00 |  |
| 1.10.6 | разработка технической документации по ремонту дороги п. Постоянный | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 540,000 | 540 |  | 100,00 |  |
| 1.10.7 | корректировка проектной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги п.Малышев Лог" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 99,900 | 99,9 |  | 100,00 |  |
| 1.10.8 | проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкцияавтомобильной дороги п. Малышев Лог" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 4,000 | 4 |  | 100,00 |  |
| 1.11 | Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожный фонд) | 2014 | 3356,000 | 2000,000 | 2000 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 4224,000 | 8793,146 | 8793,146 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 6746,600 | 8112,836 | 8112,836 |  | 100,00 | 5557,9 |
| 1.11.1 | ремонтные работы аварийного участка дороги по ул. Дзержинского | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 4224,000 | 8793,146 | 8793,146 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | погашение кредиторской задолженности за асфальтирование участка дороги от ул. Советска№ 14 до ул. Советская № 13 с. Сарбала | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 389,764 | 389,764 | 389,764 |  | 100,00 |  |
| 1.11.3 | погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда от ул. Кооперативная 29а до ул. Кооперативная, 22а с. Сарбала (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 625,649 | 625,649 | 625,649 |  | 100,00 |  |
| 1.11.4 | погашение кредитоорской задолженности за ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ж/д № 31 до ж/д № 7 по ул. Славы п. Шушталеп Калтанского городского округа (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1840,000 | 1939,265 | 1939,265 |  | 100,00 |  |
| 1.11.5 | погашение кредиторской задолженности за ремонт автомобильной дороги от магазина "Чибис" (60 лет Октября, 23) до конца ж/д № 21 по ул. 60 лет Октября п. Малиновка (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 750,708 | 750,708 | 750,708 |  | 100,00 |  |
| 1.11.6 | погашение кредиторской задолженности за асфальтирование автостоянки в районе многоквартирного жилого дома № 41а пр. Мира (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 174,126 | 174,126 | 174,126 |  | 100,00 |  |
| 1.11.7 | погашение кредиторской задолженности за Выполнение работ по ремонту дороги (перекрестка) в районе ул. Горького, 29/1 (2015г.) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 149,978 | 149,978 |  | 100,00 |  |
| 1.11.8 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги от ул. Заводская до ул. Жданова | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 226,525 | 226,525 |  | 100,00 |  |
| 1.11.9 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги от ул. Комсомольская (от церкви) до пересечения с пр. Мира | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 1.11.10 | капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги по ул. Тургенева | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 836,471 | 836,471 |  | 100,00 |  |
| 1.11.11 | капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги от ул. Калинина до ул. Жданова | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 54,000 | 54 |  | 100,00 |  |
| 1.11.12 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия проезда на КВОиТ | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 1.11.13 | асфальтирование проезда к детскому саду "Росинка" от ж/д № 13 по ул. 60 лет Октября | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 900,181 | 900,181 | 900,181 |  | 100,00 |  |
| 1.11.14 | сфальтирование дороги с устройством тротуара от магазина «Феникс» до жилого дома по улице Дзержинского 55 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2066,169 | 2066,169 | 2066,169 |  | 100,00 |  |
| 1.12 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 2014 | 400,300 | 400,296 | 400,2955 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | 400,311 | 384,290 | 384,2049 |  | 99,98 |  |
|  |  | 2016 | 420,000 | 608,929 | 608,929 |  | 100,00 | 500 |
| 1.13 | Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселений | 2014 | 0,000 | 40941,000 | 38340,55728 |  | 93,65 |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 2600,443 | 2600,443 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Строительство ЦТП | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 2600,443 | 2600,443 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2014 | 0,000 | 38640,000 | 38640 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2014 | 8549,000 | 187392,658 | 178966,819 |  | 95,50 |  |
|  |  | 2015 | 16498,574 | 61965,386 | 58808,898 |  | 94,91 |  |
|  |  | 2016 | 35122,700 | 49279,839 | 48490,3892 |  | 98,40 |  |
|  | 2. Подпрограмма "Организацияи развитие сферы изнеобеспечения в КГО |
|  | Обеспечение деятельности учреждений Калтанского городского округа в части оплаты труда. | 2014 | 39680,20 | 39095,69 | 37678,09 |  | 96,37 |  |
|  |  | 2015 | 39680,20 | 40303,97 | 38961,12 |  | 96,67 |  |
|  |  | 2016 | 39802,800 | 40412,529 | 38977,779 |  | 96,45 | 38552,8 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК»в части оплаты труда. | 2014 | 33945,700 | 33134,153 | 31974,227 |  | 96,50 |  |
|  |  | 2015 | 33945,700 | 33913,354 | 32693,487 |  | 96,40 |  |
|  |  | 2016 | 33440,000 | 33926,741 | 32737,206 |  | 96,49 | 32190 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО»в части оплаты труда. | 2014 | 5734,500 | 5961,533 | 5703,858 |  | 95,68 |  |
|  |  | 2015 | 5734,500 | 6390,618 | 6267,630 |  | 98,08 |  |
|  |  | 2016 | 6362,800 | 6485,788 | 6240,5733 |  | 96,2 | 6362,8 |
|  | «Содержание зданий в части коммунальных расходов» | 2014 | 3377,000 | 3673,037 | 3636,82224 |  | 99,0 |  |
|  |  | 2015 | 3625,883 | 3466,058 | 3466,05772 |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | 3646,500 | 3269,937 | 3269,93732 |  | 100,0 | 3646,5 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части коммунальных расходов» | 2014 | 3163,300 | 3459,337 | 3423,12224 |  | 99,0 |  |
|  |  | 2015 | 3316,083 | 3221,586 | 3221,58613 |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | 3316,100 | 3009,331 | 3009,331 |  | 100,0 | 3316,1 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов» | 2014 | 213,700 | 213,700 | 213,7 |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | 309,800 | 244,472 | 244,47159 |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | 330,400 | 260,606 | 260,60632 |  | 100,0 | 330,4 |
|  | «Обеспечение деятельности учреждений Калтанского городского округа в части прочих расходов» | 2014 | 1307,000 | 1285,298 | 1276,89785 |  | 99,3 |  |
|  |  | 2015 | 1287,083 | 1334,517 | 1321,3165 |  | 99,0 |  |
|  |  | 2016 | 1245,300 | 1292,339 | 1281,539 |  | 99,2 | 1183,2 |
| 2.5 | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части прочих расходов | 2014 | 1137,400 | 1092,755 | 1092,75485 |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | 1099,010 | 1013,837 | 1013,837 |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | 984,000 | 1016,637 | 1016,637 |  | 100,0 | 997,6 |
| 2.6 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов | 2014 | 169,600 | 192,543 | 184,143 |  | 95,6 |  |
|  |  | 2015 | 188,073 | 320,680 | 307,4795 |  | 95,9 |  |
|  |  | 2016 | 261,300 | 275,702 | 264,902 |  | 96,1 | 185,6 |
|  | Итого по подпрограмме | 2014 | 44364,200 | 44054,020 | 42591,81 |  | 96,7 |  |
|  |  | 2015 | 44593,166 | 45104,546 | 43748,49 |  | 97,0 |  |
|  |  | 2016 | 44694,600 | 44974,805 | 43529,25517 |  | 96,8 | 43382,5 |
|  | 3. Подпрограмма "Субсидия организациям в КГО" |
| 3.1 | «Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2014 | 15000 | 71611,24649 | 71611,24649 |  | 100 |  |
|  |  | 2015 | 5069,1 | 47171,71532 | 47171,71532 |  | 100 |  |
|  |  | 2016 | 7498,000 | 43194,839 | 43194,839 |  | 99,9999989 | 33000 |
| 3.2 | «Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2014 | 5000,000 | 15793,598 | 15793,5975 |  | 100 |  |
|  |  | 2015 | 1000,000 | 14980,321 | 14980,32061 |  | 100 |  |
|  |  | 2016 | 2473,600 | 19092,168 | 19092,16755 |  | 100 | 7800 |
| 3.3 | «Возмещение издержек МУП «Гортопсбыт» | 2014 | 5000,000 | 7896,312 | 7896,31206 |  | 100 |  |
|  |  | 2015 | 4409,100 | 8277,512 | 8277,51168 |  | 100 |  |
|  |  | 2016 | 10643,000 | 8839,535 | 8839,53486 |  | 100 | 10114,2 |
|  | Итого по подпрограмме | 2014 | 25000,000 | 95301,156 | 95301,15605 |  | 100 |  |
|  |  | 2015 | 10478,200 | 70429,548 | 70429,54761 |  | 100 |  |
|  |  | 2016 | 20614,600 | 71126,542 | 71126,54141 |  | 99,9999993 | 50914,2 |
|  | 4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории КГО" |
| 4.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |
|  |  | 2015 | 513,00 | 253,82 | 233,34 |  | 91,93 |  |
|  |  | 2016 | 503,000 | 312,281 | 158,51181 |  | 50,76 | 243,5 |
|  | Организационные мероприятия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 340,000 | 65,000 | 65 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 240,000 | 40,600 | 24,243 |  | 59,71 |  |
| 4.1.1 | проект системы отопления здания школы № 19 пос. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 65,000 | 65 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | МКУ "Управление культуры" энергетические обследования зданий управления культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 240,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 240,000 | 40,600 | 24,243 |  | 59,71 |  |
| 4.1.3 | Энергетическое обследование здание администрации | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 100,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Разработка плана эвакуации Администрации | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Технические мероприятия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 173,000 | 188,818 | 168,342 |  | 89,16 |  |
|  |  | 2016 | 263,000 | 271,681 | 134,269 |  | 49,42 |  |
| 4.1.5 | Ремонт электрооборудования, обслуживание теплоузлов. Здание администрации | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 48,000 | 84,426 | 63,950 |  | 75,75 |  |
|  |  | 2016 | 148,000 | 71,131 | 50,655 |  | 71,21 |  |
| 4.1.6 | МКУ "Управление образования администрации КГО", проверка и замена водосчетчиков и электросчетчиков | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 24,000 | 20,500 | 20,500 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 4.1.7 | МКУ "УМИ КГО" замена внитридомового электротехнического оборудования здания школы № 19 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 80,000 | 80 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | МКУ "УМИ КГО" установка (замена) приборов учета | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 3,892 | 3,8918 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | управление культуры обслуживание тепловых узлов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 85,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 85,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 4.1.10 | поверка и обслуживание теплосчетчика в управлении образования | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 16,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 30,000 | 200,550 | 83,61382 |  | 41,69 |  |
| 4.2 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  | 1351,89 |
|  | Организационные мероприятия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  | Технические мероприятия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 3095,966 | 3095,966 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 749,800 | 699,800 |  | 93,33 | 50 |
|  | Организационные мероприятия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Технические мероприятия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,000 | 3095,966 | 3095,966 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 749,800 | 699,8 |  | 93,33 |  |
| 4.3.1 | Поставка оборудования для автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 355,969 | 355,96896 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 2739,997 | 2739,997 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,000 | 749,800 | 699,8 |  | 93,33 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 513,000 | 3349,784 | 3329,308 |  | 99,39 |  |
|  |  | 2016 | 503,000 | 1062,081 | 858,312 |  | 80,81 | 1645,39 |
|  | 5.Подпрограмма "Реализация политики органов местногосамоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" | 2014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 13162,80 | 6597,94 | 6490,66 |  | 98,3740388 |  |
|  |  | 2016 | 6186,300 | 6683,160 | 6456,422 |  | 96,6073235 |  |
|  | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 6240,730 | 6352,940 | 6245,660 |  | 98,31 |  |
|  |  | 2016 | 5995,100 | 6067,730 | 5840,992 |  | 96,26 |  |
|  | Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 6907,674 | 186,575 | 186,57536 |  | 100 |  |
|  |  | 2016 | 187,200 | 183,65186 | 183,65186 |  | 100 |  |
|  | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 14,400 | 58,42797 | 58,42797 |  | 100 |  |
|  |  | 2016 | 4,000 | 431,7782 | 431,7782 |  | 100 |  |
|  | ИТОГО по программе | 2014 | 77913,200 | 326747,8345 | 316859,7798 | 18206,875 | 96,97 |  |
|  |  | 2015 | 85245,743 | 187447,207 | 182806,908 | 34443,600 | 97,52 |  |
|  |  | 2016 | 107121,200 | 173126,428 | 170460,920 | 88018,601 | 98,46 |  |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое 2016г. | Фактическое 2016г. | % исполнения | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа. |
| 2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа. |
| 1 | «Благоустройство территории Калтанского городского округа» | 2016 | % отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось | % | 80 | 80 | 100 | - |
| 1.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры; |
| 2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки. |
| 2 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям» | 2016 | Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период. | Шт. | 3 | 0 | 0 |  |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изм | Значение фактических показателей | Степень достижения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2016 год | Факт на IV кв. 2016 г. | отклонение +/- |  | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Общие целевые показатели |  |
| А.1 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| А.2 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Уровень оснащенности приборами учета электрической энергии составляет 100 % |
| А.3 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 82 | -18 | 0,82 | Установка приборов учета не 100% так как не везде имеется техническая возможность |
| А.4 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 49 | -51 | 0,49 | Установка приборов учета не 100% так как не везде имеется техническая возможность % |
| А.5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| А.6 | доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО | % | 100 | 80 | -20 | 0,8 | Установка приборов учета не 100% так как не везде имеется техническая возможность |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |
| В.1 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 23,828 | 23,828 | 0 | 1 |  |
| В.2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,02 | 0,02 | 0 | 1 |  |
| В.3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 34,564 | 19,774 | -14,79 | 0,58 |  |
| В.4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 19,73 | 9,921 | -9,81 | 0,51 |  |
| В.5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В.6 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему | % | 8,0 |  |  |  |  |
| В.7 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 3,0 | 0,0 | -3 | 0 |  |
| С.1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,203 | 0,203 | 0 | 1 |  |
| С.2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 70,559 | 30,13 | -40,43 | 0,43 |  |
| С.3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 21,939 | 21,98 | +0,05 | 1,01 |  |
| С.4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 41,727 | 34,42 | -7,31 | 0,83 |  |
| С.5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.6 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.7 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м в год | 6885,21 | 6885,21 | 0 | 1 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |
| D.1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т. у. т./кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| D.2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т. у. т./Гкал | 0,21 | 0,21 | 0 | 1 |  |
| D.3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 19,5 | 21,74 | +2,24 | 1,12 |  |
| D.4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,908 | 28 | +12,1 | 1,76 |  |
| D.5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 13,58 | 58,6 | +45,02 | 4,32 |  |
| D.6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м | 0,18 | 0,18 | 0 | 1 |  |
| D.7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м | 5,0 | 5 | 0 | 1 |  |
| D.8 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВтч/кв.м | 3,32 | 3,32 | 0 | 1 |  |