

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.12.2017 г. № 244-п

***О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 17.08.2015г. № 160-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2014-2017 г.г.***

На основании постановлений администрации Калтанского городского округа от 10.10.2017г. №181-п «Об утверждении реестра муниципальных программ, рекомендуемых к финансированию в 2018 году и плановом периоде до 2020 года», от 08.08.2014г. №216-п «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Калтанского городского округа»:

1. В наименовании и текст муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2014-2019 г.г. внести следующие изменения:
   1. Цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2020».
2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2014-2020 г.г., определив срок действия до 2020г.
3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (Л.А. Шайхелисламову).

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утверждена

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 29.12.2017г. № 244-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»**

**на 2014-2020 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2014-2019 г.г. |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Калтианского городского округа по ЖКХ – Шайхелисламова Л.А. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ «УЖК и ДК КГО»  МКУ «УМИ»;  Администрация КГО  МКУ «УПЖ»;  МКУ «Управление культуры»  МКУ «Управление образования»;  МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»  МУП «Калтанский Гортопсбыт»  ОАО «ЮК ГРЭС»  МУП «УК ЖКХ»  Управляющие компании  ТСЖ |
| Цели муниципальной программы | - Организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;  - Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;  - Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;  - Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;  - Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %.  - Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа  - повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - Организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;  - Выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;  - Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;  - Содержание имущества (вывоз ТБО);  - Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;  - Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;  - Организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;  - Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;  - Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:  - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа; - обеспечение проведения периодических энергетических обследований;  - повышение тепловой защиты зданий;  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - обучение и подготовка персонала;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанского городского округа;  - принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего на реализацию Программы потребуется – 1 415 087,831 тыс. рублей  в том числе по годам:  2014 год – 344954,712 тыс. рублей  2015 год – 221890,799 тыс. рублей  2016 год – 261145,023 тыс. рублей  2017 год – 323 486,087 тыс. рублей  2018 год – 140 867,205 тыс. рублей  2019 год – 61 708,883 тыс. рублей  2020 год – 61 035,122 тыс. рублей  **Финансирование за счет средств местного бюджета** – 1 078 660,232 тыс. рублей:  2014 год – 197 187,191 тыс. рублей  2015 год – 181 846,561 тыс. рублей  2016 год – 171 893,422 тыс. рублей;  2017 год – 265 973,543 тыс. рублей;  2018 год – 139 515,315 тыс.рублей;  2019 год – 61 208,883 тыс. рублей  2020 год – 61 035,122 тыс. рублей  **Финансирование за счет средств областного бюджета**  –95552,646 тыс. рублей:  2014 год – 88619,646 тыс. рублей  2015 год – 3000,0 тыс. рублей  2016 год – 1233,0 тыс. рублей;  2017 год – 2700 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  **Финансирование за счет средств федерального бюджета – 50841,443 тыс. рублей:**  2014 год – 40941,0 тыс. рублей  2015 год – 2600,443 тыс. рублей  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 7300,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  **Финансирование за счет внебюджетных средств – 190 033,510 тыс. рублей:**  2014 год – 18206,875 тыс. рублей  2015 год – 34443,6 тыс. рублей  2016 год – 88018,601 тыс. рублей;  2017 год – 47 512,544 тыс. рублей;  2018 год – 1351,89 тыс. рублей;  2019 год – 500,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;  Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;  Строительство очистных сооружений;  Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;  Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;  Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %:  снижение удельного расхода электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,6 кВт.ч/м.кв. снижение удельного расхода тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 0,014Гкал/кв.м.  снижение удельного расхода холодной воды а 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,001м3/чел.  снижение удельного расхода горячей воды 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,057м3/чел.  снижение удельного расхода электрической энергии в 2016 г. на 0,37 кВт.ч/м2  снижение удельного расхода тепловой энергии в 2016 г. на 0,002Гкал/кв.м.  снижение удельного расхода холодной воды в 2016 г. на 0,001м3/чел.  снижение удельного расхода горячей воды в 2016 г. на 0,004м3/чел.  Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования |

1. **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2014-2020 годы**
2. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

Программа направлена на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета городского округа.

Проблема обеспечения объектами социальной сферы в Калтанском городском округе стоит очень остро.

Решить вопросы предполагается посредством подпрограммы «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям».

Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы различных отраслей, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам.

Недостаток финансовых средств не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети городского округа.

Открытые пространства на территории Калтанского городского округа составляют городские площади, парки, скверы, дворовые территории многоквартирных домов. Они имеют большую роль в формировании целостного образа округа. С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городском округе, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов в области энергосбережения:

- расчет за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета составит 100%;

- снизить фактический объем потерь в инженерных сетях при транспортировке энергоресурса;

- снизить потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями до конца 2017 года на 8%:

* снижение удельного расхода электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,6 кВт.ч/м.кв.
* снижение удельного расхода тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 0,014Гкал/кв.м.
* снижение удельного расхода холодной воды а 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,001м3/чел.
* снижение удельного расхода горячей воды 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,057м3/чел.
* снижение удельного расхода электрической энергии в 2016 г. на 0,37 кВт.ч/м2
* снижение удельного расхода тепловой энергии в 2016 г. на 0,002Гкал/кв.м.
* снижение удельного расхода холодной воды в 2016 г. на 0,001м3/чел.
* снижение удельного расхода горячей воды в 2016 г. на 0,004м3/чел.
* снижение удельного расхода электрической энергии в 2017 г. на 0,42 кВт.ч/м2
* снижение удельного расхода тепловой энергии в 2017 г. на 0,003 Гкал/кв.м.
* снижение удельного расхода холодной воды в 2017 г. на 0,001м3/чел.

- Экономия за 2015 год:

* ЭЭ - 8 514 тыс. кВтч, 3 308,37 тыс. руб.
* ТЭ – 61,12 тыс. Гкал., 18 405,75тыс. руб.
* вода 198,3 тыс. куб.м., 1 584,3 тыс. руб.
* Всего экономия: на сумму – 23 298,42 тыс. руб.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

- организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению» Калтанского городского округа;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;

- организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;

- улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;

- обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа.

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %.

- повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа.

**Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие задачи:**

- организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

- выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;

- выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;

- содержание имущества (вывоз ТБО)

- выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями

- концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;

- организация мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;

- реализация требований федерального законодательства № 261 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- учет и контроль всех получаемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа:

* установка приборов учета тепловой энергии;
* установка приборов учета холодной и горячее воды;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по Калтанскому городскому окрогу;

* повышение энергетической эффективности системах уличного освещения;
* замена ламп накаливания уличного освещения на энергосберегающие;

- обеспечение проведения периодических энергетических обследований;

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений;

- обучение и подготовка персонала;

Поставленные в Программе задачи должны решаться путем формирования направлений деятельности программы, и условий для самодостаточного развития территорий городского округа, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства городского округа.

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанского городского округа;

- принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

**3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Программа включает в себя 6 подпрограмм, каждая из которых предусматривает реализацию конкретных направлений деятельности.

1. **Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения:**

Благоустройство территории Калтанского городского округа.

Уличное освещение

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

Экология и природные ресурсы.

Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями.

Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа.

Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов.

Содержание муниципального жилого фонда.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожных фонд)

Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

1. **Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе:**

Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части оплаты труда

Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда

Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части коммунальных расходов

Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных расходов

Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части прочих расходов

Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов

**3.Субсидии коммерческим организациям**

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Возмещение издержек МУП «Калтанский гортопсбыт»

**4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетной сфере

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере

**5.Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Обеспечение деятельности МКУ «УпЖ КГО»

**6. Формирование современной городской среды**

Благоустройство общественных территорий Калтанского городского округа

Благоустройство дворовых территорий Калтанского городского округа

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социальная и политическая значимость проблемы.

Финансирование направлений деятельности Программы осуществляется за счет средств бюджета Калтанского городского округа.

Всего на реализацию Программы потребуется – 1 415 087,831 тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 год – 344954,712 тыс. рублей

2015 год – 221890,799 тыс. рублей

2016 год – 261145,023 тыс. рублей

2017 год – 323 486,087 тыс. рублей

2018 год – 140 867,205 тыс. рублей

2019 год – 61 708,883 тыс. рублей

2020 год – 61 035,122 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств местного бюджета** – 1 078 660,232 тыс. рублей:

2014 год – 197187,191 тыс. рублей

2015 год – 181846,756тыс. рублей

2016 год – 171893,422 тыс. рублей;

2017год – 265 9763,543 тыс.рублей

2018 год – 139 515,315 тыс. рублей

2019 год – 61 208,883тыс. рублей

2020 год – 61 035,122 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств областного бюджета**

– 95552,646 тыс. рублей:

2014 год – 88619,646 тыс. рублей

2015 год – 3000,0 тыс. рублей

2016 год – 1233,0 тыс. рублей;

2017год – 2700 тыс. рублей;

2018год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей

2020 год – 0,0 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств федерального бюджета – 50841,443 тыс. рублей:**

2014 год – 40941,0 тыс. рублей

2015 год – 2600,443 тыс. рублей

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 7300,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей

2020 год – 0,0 тыс. рублей

**Финансирование за счет внебюджетных средств – 190 033,510 тыс. рублей:**

2014 год – 18206,875 тыс. рублей

2015 год – 34443,6 тыс. рублей

2016 год – 88818,601 тыс. рублей;

2017 год – 47 512,544 тыс. рублей.

2018 год – 1351,89 тыс. рублей;

2019 год – 500,0 тыс. рублей

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации Программы предусматриваются:

1.Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений

2.Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;

3.Строительство очистных сооружений;

4.Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе

5. Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования.

6. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬЗА ХОДОМ**

**ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Муниципальный заказчик – администрация Калтанского городского округа:

1. осуществляет управление реализацией Программы;
2. обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации направлений деятельности Программы, целевому и эффективному использованию средств местного бюджета;
3. представляет информацию о ходе реализации Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Программные мероприятия | | | | | | | |  |
| № п/п | наименование программных мероприятий | срок исполнения | объем финансирования тыс. руб | | | | |  |
| всего | МБ | иные источники | | |  |
| ОБ | ФБ | ВС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения | | | | | | |  |
|  | Направления деятельности программы | | | | | | |  |
| **1.1** | **Благоустройство территории Калтанского городского округа** | **2014** | **13733,76519** | **13733,76519** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО, МКУ "УпКГО", МБУ "УК и ДК КГО"** |
| **2015** | **12556,330** | **12556,330** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **8872,061** | **8872,061** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **10228,750** | **10228,750** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **4814,210** | **4814,210** |  |  | **0,000** |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** |  | **0,000** |  |  |  |
| **1.1.1** | Изготовление снежного городка | **2015** | **150,000** | **150,000** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 144,560 | 144,560 |  |  |  |
| 2017 | 150,000 | 150,000 |  |  |  |
| 2018 | 150,000 | 150,000 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2020 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.2 | Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанского городского округа | 2015 | 62,381 | 62,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 182,742 | 182,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2017 | 456,600 | 456,600 |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 500,000 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение и установка детских игровых форм | 2015 | 746,147 | 746,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
|  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | погашение кредиторской задолженности за приобретение детских игровых форм | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 700,000 | 700,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт облицовки покрытий сооружений мемориального комплекса Победы 1941-1945гг | 2015 | 72,566 | 72,56579 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Восстановление участков тротуара из плитки (пр. Мира) | 2015 | 40,000 | 40,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | приобретение остановочного павильона | 2015 | 110,000 | 110,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Изготовление и установка кованных изделий | 2015 | 55,000 | 55,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Асфальтирование территории у Часовни п. Сарбала | 2015 | 58,866 | 58,86552 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Погашение кредиторской задолженности за поставку новогодних гирлянд | 2015 | 600,000 | 600,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Погашение кредиторской задолженности за установку стационарных площадок под мусорные баки | 2015 | 350,000 | 350,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Устройство стационарных площадок под мусорные баки | 2015 | 56,055 | 56,055 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 739,184 | 739,184 |  |  |  |
| 2017 | 500,000 | 500,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Укладка тротуарной плитки у памятника А. С. Пушкину | 2015 | 99,999 | 99,999 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Устройство ограждения на площади вокзала города Калтан | 2015 | 96,976 | 96,976 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, площади Дома культуры села Сарбала Калтанского городского округа | 2015 | 1088,254 | 1088,254 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Погашение кредиторской задолженности за поставку ЖБИ изделий | 2015 | 107,597 | 107,597 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Приобретение мусорных баков | 2015 | 225,420 | 225,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Погашение кредиторской задолженности за вывоз ТБО | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 111,036 | 111,036 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Вывоз ТБО с территории КГО | 2015 | 1235,849 | 1235,84900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 441,563 | 441,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | погашение кредиторской задолженности за утилизацию ТБО | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 18,177 | 18,177 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Утилизация ТБО | 2015 | 189,430 | 189,43000 | 0,000 |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 39,221 | 39,221 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Вывоз ТКО с территории Калтанского городского округа | 2015 |  | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 1135,927 | 1135,927 |  |  |  |
| 2017 | 1745,702 | 1745,702 |  |  |  |
| 2018 | 1789,245 | 1789,245 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2020 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Захоронение ТКО | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 221,339 | 221,339 |  |  |  |
| 2017 | 287,846 | 287,846 |  |  |  |
| 2018 | 292,883 | 292,883 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2020 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.24 | Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа (материалы) | 2015 | 2796,340 | 2796,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МБУ "УЖК и ДК КГО" |
| 2016 | 3127,87747 | 3127,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 2907,621 | 3173,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 3108,900 | 3108,900 |  |  |  |
| 2019 | 3108,900 | 3108,900 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | услуги спец.техники (фреза, каток) | 2015 | 45,933 | 45,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 45,933 | 45,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между домами: пр. Мира, 36, 38, 40 и ул. Комсомольская, 63,65 | 2015 | 1125,224 | 1125,22436 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.27 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда к магазину «Чибис» г.Калтан | 2015 | 663,767 | 663,7670 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между жилыми домами по ул Дзержинского, 51,53 | 2015 | 435,354 | 435,35360 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование автостоянки по адресу: ул. Калинина, 3 | 2015 | 66,974 | 66,9741 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | ремонт автомобильной дороги от перекрестка дорог в районе ж/д № 46 по ул Дзержинского до ЦТП п. Постоянный Калтанского городского округа | 2015 | 967,545 | 967,545 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Погашение кредиторской задолженности за оказание услуг машинами и механизмами | 2015 | 44,081 | 44,08126 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Ремонтные работы по облицовке фонтана, расположенного по адресу: г. Калтан ул. Комсомольская, 4 (площадь ж/д вокзала) | 2015 | 99,999 | 99,999 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | асфальтирование тротуара п. Малиновка от жилого дома № 8 по ул. 60 лет Октября до ул. 60 лет Октября, 1 (МБУЗ "ГБ 3 2") | 2015 | 204,644 | 204,644 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Асфальтирование участка автодороги от ул. Советская 14 до ул. Советская, 13 с. Сарбала | 2015 | 583,571 | 583,571 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | приобретение железобетонных изделий (лотки | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 93,402 | 93,402 |  |  |  |
| 2017 | 93,402 | 93,40172 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | асфальтирование тротуара по ул. Базарная от перекрестка по ул. Горького, 14а (здание АТС) до поворота на ул. Калинина, 4 | 2015 | 88,358 | 88,3582 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | установка деревянного ограждения с. Сарбала | 2015 | 90,000 | 90,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение электротехнических материалов | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 43,361 | 43,361 |  |  |  |
| 2017 | 86,329 | 86,329 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Приобретение электротехнических материалов (иллюминация) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 24,096 | 24,096 |  |  |  |
| 2017 | 98,388 | 98,388 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование пешеходного тротуара от дома № 4 до дома № 26 по ул. Дзержинского | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 1341,840 | 1341,840 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | установка металлического ограждения у фонтана в районе вокзала | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 | приобретение баннеров | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 11,200 | 11,200 |  |  |  |
| 2017 | 17,948 | 17,948 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 | асфальтирование пешеходного тротуара от мостика в районе КВОиТ до ж/д переезда и от ж/д переезда до КВОиТ | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 83,342 | 83,342 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 | устройство пешеходного тротуара в районе д/с "Планета детства" | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 | устройство пешеходного тротуара от входа на стадион до пересечения с проездом на ул. Калинина | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 | Асфальтирование тротуара в районе пр. Мира, 41а и ул. Горького, 30; от пр. Мира 39б (магазин "колбасная лавка") до ул. Горького,30, от ул. Горького,14 до пр. Мира | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 188,739 | 188,73920 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 | Изготовление металлических подцветочников с элементами ковки | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 | асфальтирование территории у часовна п. Малиновка | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 498,755 | 498,755 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 | приобретение щебня | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.51 | Ямочный ремонт п. Малиновка | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.52 | Ремонт асфальтовой ливневки в районе магазина "Чибис" п. Малиновка Калтанского городского округа | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.53 | Изготовление металлических изделий с элементами ковки | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 99,463 | 99,463 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.54 | устройство остановочной платформы автобуса (на остановке «Омская 1») | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 187,349 | 187,34896 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.55 | асфальтирование автостоянки у детской поликлиники г. Калтан | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2017 | 348,881 | 348,881 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.56 | асфальтирование пешеходного тротуара от остановки "гастроном" до магазина "Спартак" | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.57 | поставка материалов на ремонт городского фонтана | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 92,804 | 92,804 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.58 | подготовка площадки для пункта весового контроля | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 377,717 | 377,717 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.59 | ремонт покрытия брусчатки у здания Администрации КГО плитки у здания администрации | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 99,993 | 99,993 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.60 | Приобретение оборудования для строительства детского спортивного городка в пос. Шушталеп (район ж/д № 29 по ул. Победы) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 232,115 | 232,11516 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.61 | Поставка остановочных павильонов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 276,975 | 276,97512 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.62 | замена бордюрного камня бортового у здания администрации Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 93,706 | 93,706 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.63 | ремонт городского фонтана в сквере ДК "Энергетик" г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 163,097 | 163,09742 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.64 | Поставка электродвигателей для фонтанов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 80,000 | 80,000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.65 | восстановление ливневой канализации вдоль проезда от ул. Комсомольская до пр. Мира, 45 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.66 | Поставка фекального погружного насоса с режущей кромкой | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 30,634 | 30,63406 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.67 | Приобретение кованных изделий | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 83,065 | 83,065 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.68 | Благоустройство площадки на территории в профилактории "Юбилейный" Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.69 | Устройство водоотвода от жилых домов по ул. Жданова г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 186,665 | 186,665 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.70 | Приобретение оборудования для детской функциональной зоны "Малинка" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 191,638 | 191,63787 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.71 | Ремонт пешеходного тротуара от дома № 3 по ул. Угольная до остановки "ж/д вокзал" п. Малиновка КГО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.72 | Ремонт пешеходного тротуара от автобусной остановки до дома № 1 по ул. Угольная п. Малиновка Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 125,167 | 125,167 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.73 | Поставка баннеров и лайтбоксов | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 29,640 | 29,640 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.74 | Устройство ограждения вдоль школы № 2 п. Постоянный | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 97,291 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.75 | проверка достоверности сметной стоимости по объекту "Благоустройство дворовых территорий" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 173,5480 | 173,5480 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.76 | Уборка снега с крыши здания администрации | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 36,064 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.77 | Благоустройство спортивной площадки (приобретение песка) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 72,820 | 72,820 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **"Уличное освещение"** | 2014 | 9068,225 | 9068,225 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО", МБУ "УЖК и ДК КГО" |
| **2015** | **9618,606** | **9618,606** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **7289,125** | **7289,125** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **8515,407** | **8515,407** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **8669,816** | **8669,816** |  |  |  |
| **2019** | **646,330** | **646,330** |  |  |  |
|  | **2020** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| 1.2.1 | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2015 | 8525,120 | 8525,120 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 6523,027 | 6523,027 |  |  |  |
| 2017 | 7254,807 | 7254,807 |  |  |  |
| 2018 | 7407,099 | 7407,099 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Оказание услуг по обслуживанию установок уличного освещения | 2015 | 1065,851 | 1065,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МБУ "УЖК и ДК КГО" |
| 2016 | 748,535 | 748,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 1244,500 | 1244,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 1244,500 | 1244,500 |  |  |  |
| 2019 | 646,330 | 646,330 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Оплата по вводу ограничения (возобновления) режима потребления по уличному освещению | 2015 | 8,755 | 8,755 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  | 13,106 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Аренда столбов | 2015 | 18,880 | 18,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 4,457 | 4,457 |  |  |  |
| 2017 | 16,100 | 16,100 |  |  |  |
| 2018 | 18,217 | 18,217 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2020 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.3 | **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме** | 2014 | 13885,878 | 13885,878 |  |  | 18206,875 | МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО", МУП КГО "УКВС", МУП КГО УКВО" ОАО ЮК "ГРЭС" |
| **2015** | **49231,603** | **16923,430** | **0,000** | **0,000** | **32308,173** |
| **2016** | **96865,287** | **8965,576** | **1233,000** | **0,000** | **86666,711** |
| **2017** | **67245,654** | **21085,000** | **0,000** | **0,000** | **46160,654** |
| **2018** | **0,000** | **0,000** |  |  | **0,000** |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
|  | **2020** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **1.3\*** | **Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе:** | **2015** | **22011,338** | **10300,438** | **0,000** | **0,000** | **11710,900** | МКУ "УпЖ КГО", ОАО "ЮК ГРЭС" |
| **2016** | **37989,527** | **492,027** |  |  | **37497,500** |
| **2017** | **0,000** | **415,000** |  |  | **32489,000** |
| **2018** | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| **2019** | 0,000 |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция бака-аккумулятора котельной "Садовая" с применением современных теплоизоляционных материалов (V=200м3) | 2015 | 3042,424 | 3042,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Погашение кредиторской задолженности за замену аккумулирующего бака котельной Садовая с применением теплоизоляционных материалов (V= 200 м3) | 2015 | 2655,283 | 2655,283 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Замена участка тепловых сетей от ТК13/3 по ул. Горького, 22 до УТ-22б в районе пер. Садовый | 2015 | 1453,620 | 1453,620 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Приобретение котлов КВр-0,25 (теплотрон) для замены на котельной школы № 29 - 2 шт. | 2015 | 473,554 | 473,554 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Приобретение трубы электросварной прямошовной 273\*8 СТ2-2 СП/ПС ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91-200м, отводы 273\*8 90оСТ 20 ГОСТ 17375-2001-8шт. Для ремонта участка тепловых сетей пр. Мира, 34 | 2015 | 529,242 | 529,242 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Оплата кредиторской задолженности проектирование АВР ул. Садовая | 2015 | 80,587 | 80,587 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Оплата кредиторской задолженности по установке умягчения воды (с выполнением пусконаладочных работ) непрерывного действия | 2015 | 473,728 | 473,728 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных Малышев Лог, школы № 29, ЦТП-3 | 2015 | 2653,700 | 0,000 |  |  | 2653,700 | ОАО "ЮК ГРЭС" |
| 2016 | 559,300 |  |  |  | 559,300 |
| 2017 | 4289,100 |  |  |  | 4289,100 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение стального водогрейного котла с механической топкой в легкой обмуровке, теплопроизводительностью МВт -1,86, для котельной Садовая.(2 шт) | 2015 | 1592,000 | 1592,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Замена тепловых сетей п. Постоянный, г. Калтан | 2015 | 4290,400 |  |  |  | 4290,400 | ОАО "ЮК ГРЭС" |
| 2016 | 4185,700 |  |  |  | 4185,700 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных Садовая, Угольная, Больничная, д/сада № 10, школы с. Сарбала | 2015 | 4766,800 | 0,000 |  |  | 4766,800 | ОАО "ЮК ГРЭС" |
| 2016 | 2752,500 |  |  |  | 2752,500 |
| 2017 | 3778,900 |  |  |  | 3778,900 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Погашение кредиторской задолженности за актуализацию утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах Калтанского городского округа по состоянию на 2016 гг. | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 193,410 | 193,410 |  |  |  |
| 2017 | 415,000 | 415,000 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Реконструкция тепловых сетей п. Постоянный | 2015 |  |  |  |  |  | ОАО "ЮК ГРЭС" |
| 2016 | 21990,400 |  |  |  | 21990,400 |
| 2017 | 19221,000 |  |  |  | 19221,000 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Разработка проектной документации по строительству ЦТП п. Шушталеп и СМР | 2015 |  |  |  |  |  | ОАО "ЮК ГРЭС" |
| 2016 | 8009,600 |  |  |  | 8009,600 |
| 2017 | 5200,000 |  |  |  | 5200,000 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | оплата по исполнительному листу за работы по замене ветхого участка тепловых сетей п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 298,617 | 298,617 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3\*\*** | **Ремонт объектов водоснабжения, в том числе:** | **2015** | **8594,986** | **3725,749** | **0,000** | **0,000** | **4869,237** | МКУ "УпЖ КГО", МУП КГО "УКВС" |
| **2016** | **9866,258** | **6754,669** |  |  | **3111,589** |
| **2017** | **14982,223** | **11797,482** |  |  | **3184,741** |
| **2018** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 11 - пр. Мира, 2 (диаметр - 110мм, длина - 110м) | 2015 | 356,051 | 356,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 45-41 (диаметр - 90мм, длина - 50 м) пр. Мира, 14 (ввод на дом диаметр - 25мм, длина - 25м) | 2015 | 130,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,007 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Замена водопровода по ул. Российская (диаметр - 32мм, длина - 200м) | 2015 | 212,717 | 0,000 |  |  | 212,717 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Замена водопровода по ул. Невского, 23-15 (диаметр - 110мм, длина - 150м) ул. Невского, 15 (ДК Сюрприз-магазин диаметр - 32мм, длина - 110м) | 2015 | 400,020 | 0,000 |  |  | 400,020 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Замена участка водопровода ул. Невского, 21 - котельная (диаметр - 63мм, длина - 150м) | 2015 | 334,982 |  |  |  | 334,982 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | Замена участка водопровода ул. Железнодорожная,20(диаметр - 32мм, длина - 120м) | 2015 | 171,405 | 171,405 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Замена участка водопровода пер. Станционный (диаметр - 40мм, длина - 450м) | 2015 | 629,399 |  |  |  | 629,399 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Замена участка водопровода ул. Крупская (диаметр - 160мм, длина - 800м) | 2015 | 2204,674 | 0,000 |  |  | 2204,674 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 | Замена участка водопровода пер. Пионерский (диаметр - 50мм, длина - 515м) | 2015 | 728,735 |  |  |  | 728,735 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Замена участка водопровода пер Станционный - ул. 60 лет Октября, 29 (диаметр - 50мм, длина - 140м) | 2015 | 228,703 |  |  |  | 228,703 | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 | Ремонт здания 3 врезки | 2015 | 293,323 | 293,323 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.27 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение железобетонных колец, плит перекрытий и оснований для монтажа колодцев | 2015 | 94,164 | 94,164 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 | Поставка насосного оборудования и частотного преобразователя для замены на гидроузле п. Малиновка | 2015 | 803,917 | 803,917 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.29 | Приобретение ремонтных муфт | 2015 | 101,000 | 101,000 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 22,490 | 22,490 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.30 | Поставка полиэтиленовых труб различных диаметров | 2015 | 718,950 | 718,950 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 824,772 | 824,772 |  |  |  |
| 2017 | 508,168 | 508,16816 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Приобретение ж.б. колец, плит перекрытия | 2015 | 320,430 | 320,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 645,750 | 645,750 |  |  |  |
| 2017 | 650,000 | 650,000 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.32 | Приобретение полимерно-песчанных люков | 2015 | 66,450 | 66,450 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 112,705 | 112,7046 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.33 | Пополнение аварийного запаса | 2015 | 337,289 | 337,289 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 805,124 | 805,124 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.34 | Приобретение запорной арматуры | 2015 | 462,770 | 462,770 |  |  | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 485,030 | 485,030 |  |  |  |
| 2017 | 673,746 | 673,746 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.35 | выполнение работ по сбору и анализу исходных данных и разработке схем водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на 2014-2019 г.г с перспективой до 2030 | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 3350,000 | 3350,000 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.36 | Погашение кредиторской задолженности за замену водопровода ул. Комсомольская, 73 - 65 (диаметр - 200 мм, длина - 160 м) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 1092,838 | 1092,838 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.37 | Погашение кредиторской задолженности за замену водопровода пр. Мира, 45б - 41а (диаметр - 90мм, длина - 90м) ул. Горького, 30 (ввод на дом диаметр - 63мм, длина - 90м) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 425,067 | 425,067 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.38 | Поставка оборудования и материалов для автоматизации ПНС "Садовая" п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 91,681 | 91,681 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.39 | подключение 4-х объектов к системе водоснабжения в колодце в районе пр. Мира 41а | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 99,955 | 99,955 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.40 | Замена водопровода от дома № 28 до дома № 26 по пр. Мира | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 615,000 | 615,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.41 | Замена водопровода по ул Мичурина от дома №1а до дома №15 (диаметр - 32 мм, длина - 170 м) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 217,160 |  |  |  | 217,160 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.42 | Замена водопровода по пр. Мира от дома №45 до дома №43 (диаметр - 110мм, длина - 20м, диаметр 225мм, длина 10м) с проколом | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 236,474 | 236,474 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.43 | Замена водопровода от ул. Горького, 34 до пр. Мира, 45а | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 1065,488 | 1065,488 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.44 | Замена ввода холодного водоснабжени в жилой дом № 11 по ул. Комсомольская (диаметр - 63мм, длина - 20 м) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  | 23,270 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.45 | Замена ввода холодного водоснабжени в жилой дом № 93 по ул. Комсомольская (диаметр - 63мм, длина - 30 м) | 2014 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  | 79,570 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.46 | Замена водопровода от ул. Школьная, 11 до ул. Гоголя, 159 (диаметр - 50мм, длина - 250 м) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  | 345,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.47 | Замена ветхого участка водовода 2-я врезка - ул. Комсомольская, 1,3,5 (диаметр 110мм, длина 120м, диаметр 50мм, длина 120м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 | 315,000 |  |  |  | 315,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.48 | Замена ввода водоснабжения ул. Калинина, 16 (диаметр 40мм, длина 12м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 18,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.49 | Замена ветхого участка водопровода ул. Маяковского - ПЧ (диаметр 50мм, длина 700м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 1050,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.50 | Замена ветхого участка водопровода ул. Спортивная (диаметр 25мм, длина 150м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 34,990 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.51 | Замена участка водопровода от дома № 47 до дома № 57 по ул. Пожарского (диаметр - 32мм, длина - 250м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 141,360 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.52 | Замена участка водопровода по ул. Строительная (от ул. Садовая, 33а до ул. Крупская, 39) (диаметр - 32мм, длина - 350м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 700,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.53 | Замена участка водопровода от ул. 60лет Октября, 29 до школы № 30 (диаметр 200мм, длина -200м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 400,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.54 | Закольцовка ул. Торговая - ул. Лесная (ПЭ диаметр 25мм, длина 40м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  | 0,000 |  |  | 13,239 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.55 | Замена ветхого участка водовода ул. 60 лет Октября (школа № 30) (ПЭ диаметр 90мм, длина 12м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 13,780 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.56 | замена ветхого участка водовода от гидроузла до коттеджей (ПЭ диаметр 110 мм, длина 72м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 33,290 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.57 | Замена ветхого участка водовода ул. 60 лет Октября, 14 (ПЭ диаметр 50мм, длина 30м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 45,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.58 | Замена ветхого участка водовода ул. Молодежная (ПЭ диаметр 50мм, длина 150м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 15,660 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.59 | замена ветхого участка водовода ул. Гоголя (ПЭ диаметр 40 мм, длина 100 м, диаметр 32мм, длина 100м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВС" |
| 2016 |  |  |  |  | 11,270 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.60 | Разработка проектной документации на производство работ по замене ветхого водопровода методом прокола под железнодорожным полотном в районе ул. Комсомольская, 73 (третья врезка) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.61 | Поставка материалов для ремонта сисемы водоснабжения Калтанского городского округа | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 108,866 | 108,866 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.62 | Ремонт кровли здания Гидроузла п. Малиновка КГО | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 543,998 | 543,998 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.63 | Поставка оборудования на гидроузел п. Малиновка | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.64 | Капитальный ремонт водопровода ул. 60 лет Октября (школа № 30 - гор.больница) КГО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 6500,000 | 6500,000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.65 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения КГО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.66 | Замена водопровода пр. Мира, 45-49, ул. Комсомольская, 25, 54 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 439,641 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.67 | Замена водопровода п. Малышев лог район моста и район лесосклада | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 35,100 |  |  |  | 35,100 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.68 | Замена участков водопровода п. Малиновка пер. Пионерский, ул. спортивная, ул. Ленина-ул. Дзержинского, коттеджи, 60 лет Октября, 10 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1710,000 |  |  |  | 1710,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.69 | Замена водопровода ул. Дзержинского, 48-42, 32, 36 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1000,000 |  |  |  | 1000,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3\*\*\*** | **Ремонт объектов водоотведения, в том числе** | **2015** | **5473,920** | **2897,244** |  |  | **2576,676** | **МКУ "УпЖ КГО", МУП КГО "УКВО"** |
| **2016** | **23174,766** | **1718,881** | **1233,000** |  | **20222,885** |
| **2017** | **9359,431** | **8872,518** |  |  | **486,913** |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.70 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений г. Калтан | 2015 | 240,000 |  |  |  | 240,000 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.71 | Замена теплотрассы на очистных сооружениях Г. Калтан (ПЭ диаметр - 1200мм, длина 20 м) | 2015 | 1358,065 | 1358,065 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.72 | Замена канализационного коллектора КНС "Угольная" - очистные сооружения п. Малиновка ПЭ Д = 260мм - 1200м | 2015 | 579,800 | 0,000 |  |  | 579,800 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.73 | Замена канализационного коллектора от очистных сооружений п. Малиновка - Калтан ПЭ Д = 260мм - 250м | 2015 | 1115,000 | 0,000 |  |  | 1115,000 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.74 | Ремонт системы лотков на очистных сооружениях п. Малиновка ПЭ Д = 500мм - 120м | 2015 | 205,195 | 0,000 |  | 0,000 | 205,195 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.75 | Приобретение насосов с частотным регулирвоанием для установки на котельную очистных сооружений п. Малиновка - 2шт. | 2015 | 100,000 |  |  |  | 100,000 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.76 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений п. Малиновка | 2015 | 80,000 |  |  |  | 80,000 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.77 | Автоматизация КНС п.Постоянный путем внедрения оборудования | 2015 | 236,681 | 0,000 |  |  | 236,681 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.78 | Приобретение трубы стальной | 2015 | 479,181 | 479,181 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.79 | приобретение трубы ПЭ | 2015 | 1059,998 | 1059,998 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.80 | Замена запорной арматуры | 2015 | 20,000 | 0,000 |  |  | 20,000 | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.81 | Погашение кредиторской задолженности за замену участка канализационного коллектора от ул. Комсомольская, 22 до КНС ГРЭС (ПЭ диаметр 200мм, длина 50 м) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 476,453 | 476,453 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.82 | подключение канализационной сети в колодце по адресу ул. Комсомольская,22 | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 99,990 | 99,990 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.83 | Ремонт сплинкерной системы II блока биофильтров ОС г. Калтан ( диаметр - 110мм, длина - 100м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 361,033 |  |  |  | 361,033 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.84 | Замена задвижек КНС г. Калтан (диаметр 250мм - 2 шт) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 20,000 |  |  |  | 20,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.85 | Замена участка напорного коллектора на КОС п. Постоянный от колодца КК-4 до песколовки (диаметр -40 мм, длина -30 м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 80,000 |  |  |  | 80,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.86 | Замена ветхого участка трубопровода от здания НФС до распределительного колодца песколовок (диаметр -110 мм, длина -200 м) на КОС п. Постоянный | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 370,000 |  |  |  | 370,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.87 | Замена задвижек диаметр 200мм - 2 шт на КНС п. Постоянный | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 20,000 |  |  |  | 20,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.88 | Замена обратного клапана диаметр 200 мм - 2 шт. на КНС п. Постоянный | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.89 | Поставка частотного предобразователя и электротехнического оборудования на ОС п. Постоянный | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 507,480 | 507,480 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.90 | Замена ветхого участка напорного коллектора от КНС Угольная до очистных сооружений п. Малиновка (диаметр-250мм, длина - 380м) | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 542,460 | 0,000 |  |  | 542,460 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.91 | Замена водоотводящих лотков от биофильтровдо контактных отстойников на территории КОС п. Малиновка, длина - 70м | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КО" |
| 2016 | 250,000 | 250,000 |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.92 | Замена участка коллектора от первичных отстойников до биофильтров (диаметр-350 мм, длина -120 м) и задвижки диаметром 350 мм - 1 шт. На территории КОС п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 96,000 |  |  |  | 96,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.93 | Замена задвижек (диаметр 150 мм - 3 шт., диаметр 100 мм - 3 шт.) на КНС КОС п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 30,000 |  |  |  | 30,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.94 | Замена обратных клапанов диаметр 150 мм - 2 шт. на КНС Угольная о/с Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.95 | поставка фасонных частей | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 178,965 | 178,965 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.96 | демонтажные работы здания биофильтров очистных сооружений п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 1316,994 | 83,994 | 1233,000 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.97 | проверка достоверности сметной стоимости по объекту "демонтажные работы здания биофильтров очистных сооружений п. Малиновка" | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.98 | Поставка ассинхронного электродвигателя | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 102,000 | 102,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.99 | реконструкция здания биофильтров очистных сооружений п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  | МУП КГО "УКВО" |
| 2016 | 18688,392 | 0,000 |  |  | 18688,392 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.100 | капитальный ремонт участка канализационного коллектора от КНС до КОС г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 8872,518 | 8872,518 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.101 | Капитальный ремонт насосов ПКНС г. Калтан марки "Grundfos" -2шт. | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | 465,000 |  |  |  | 465,000 |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.102 | Усиление защиты периметра территории КНС "Угольная" п. Малиновка | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  | 21,913 |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.3\*\*\*\*** | **Ремонт электросетевого хозяйства** | **2015** | **13151,360** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **13151,360** | **ООО "КЭнК"** |
| **2016** | **25834,737** |  |  |  | **25834,737** |
| **2017** | **10000,000** |  |  |  | **10000,000** |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **«Экология и природные ресурсы** | **2014** | **2577,292** | **2577,292** |  |  |  | **Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО"** |
| **2015** | **87,410** | **87,410** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **913,458** | **913,458** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **373,537** | **373,537** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **99,900** | **99,900** |  |  | **0,000** |
| **2019** | **99,900** | **99,900** |  |  |  |
| **2020** | **85,900** | **85,900** |  |  |  |
| 1.4.1 | Экспертиза проекта полигона ТБО | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация КГО |
| 2016 | 788,583 | 788,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Дезинсекционные работы | 2015 | 87,410 | 87,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 87,412 | 87,412 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2017 | 99,900 | 99,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 99,900 | 99,900 |  |  |  |
| 2019 | 99,900 | 99,900 |  |  |  |
| 2020 | 85,900 | 85,900 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | погашение кредиторской задолженности за дезинсекционные работы | 2015 | 0,000 |  |  |  |  | Администрация КГО |
| 2016 | 37,463 | 37,463 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на реке Кондома в Калтанском городском округе Кемеровской области. Корректировка | 2014 | 0,000 |  |  |  |  | МКУ "УМИ КГО" |
| 2015 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2017 | 132,585 | 132,585 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Оценка воздействия на гидрофауну водотока от реализации проекта " Строительство защитной дамбы " | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 141,052 | 141,052 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями»** | **2014** | **701,000** | **701,000** |  |  |  | **Администрация КГО** |
| **2015** | **1534,754** | **1534,754** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **500,000** | **500,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **198,846** | **198,846** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **1000,000** | **1000,000** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **1.5.1** | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Калтанского городского округа | **2015** | 0,000 | **0,000** |  |  |  | Администрация КГО |
| **2016** | 0,000 | **0,000** |  |  |  |
| **2017** | 0,000 |  |  |  |  |
| **2018** | 0,000 |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.2** | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калтанского городского округа | **2015** | 0,000 | **0,000** |  |  |  | Администрация КГО |
| **2016** | 0,000 | **0,000** |  |  |  |
| **2017** | 0,000 |  |  |  |  |
| **2018** | 0,000 |  |  |  |  |
| **2019** | 0,000 |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.3** | землеустроительные работы по межеванию границ кго | **2015** |  |  |  |  |  | Администрация КГО |
| **2016** | 500,000 | **500,000** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.4** | Работы по скотомогильнику | **2014** |  |  |  |  |  |  |
| **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | 198,846 | **198,846** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **«Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа»** | **2014** | 52189,808 | **2210,162** | **49979,646** |  |  | Администрация КГО |
| **2015** | **20,600** | **20,600** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **658,493** | **658,493** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **0,000** | **0,000** |  | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.6.1** | **Строительство подстанции полигона ТБО** | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** | **658,493** | **658,493** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»** | **2014** | **8868,874** | **8868,874** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **6663,011** | **6663,011** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **6833,512** | **6833,512** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **3349,658** | **3349,658** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **8229,288** | **8229,288** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения | 2015 | 6663,011 | 6663,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 6813,512 | 6813,512 |  |  |  |
| 2017 | 3349,658 | 3349,658 |  |  |  |
| 2018 | 8229,288 | 8229,288 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2020 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.7.2 | экспертиза сметной документации по проекту дамба | 2015 |  |  |  |  |  | Администрация КГО |
| 2016 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **«Содержание муниципального жилого фонда»** | 2014 | 1433,734 | 1433,734 |  |  |  | МКУ "УМИ КГО" МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **2601,275** | **2601,275** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **2511,709** | **2511,709** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **779,651** | **779,651** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **636,900** | **636,900** |  |  |  |
| **2019** | **636,900** | **636,900** |  |  |  |
| **2020** | **636,900** | **636,900** |  |  |  |  |
| **1.8.1** | **Экспертиза материалов, обосновывающих оценку установления экономически обоснованных затрат на содержание жилищного фонда Калтанского городского округа на 2015 год»** | **2015** | **99,685** | **99,685** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.2** | оплата по исполнительному листу серии АС № 004355538 от 21.01.2014г. За проведение капитального ремонта здания общежития п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 8 | 2015 | 51,969 | 51,969 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.3** | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2015 | 2449,621 | 2449,621 |  |  |  | МКУ "УМИ КГО"" |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.4** | Замена оконных блоков на пластиковые в МКУ "УМИ КГО" и школе № 19 | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УМИ КГО"" |
| 2016 | 2094,067 | 2094,067 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.5** | Содержание и ремонт муниципального илого фонда | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УМИ КГО"" |
| 2016 | 417,642 | 417,642 |  |  |  |
| 2017 | 491,335 | 491,335 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.6** | Текущий ремонт кабинета начальника МКУ "УМИ КГО" | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 96,924 | 96,924 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.7** | ремонт кровли нежилого здания | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 80,770 | 80,770 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.8** | Замена батареи отопления г. Калтан ул. Горького, 38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 11,600 | 11,600 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8.9** | Ремонтные работы по монтажу кровельного покрытия | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 99,022 | 99,022 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2014 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УМИ КГО" |
| 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2016 | 354,167 | 354,167 |  |  |  |
| 2017 | 584,250 | 584,250 |  |  |  |
| 2018 | 522,200 | 522,200 |  |  |  |
| 2019 | 522,200 | 522,200 |  |  |  |
| 2020 | 522,200 | 522,200 |  |  |  |  |
| **1.10** | **«Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | 2014 | 2952,787 | 2952,787 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **182,082** | **182,082** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **2426,968** | **2426,968** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **57850,562** | **57850,562** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Погашение кредиторской задолженности за разработку проекта организации дорожного движения на территории Калтанского городского округа | **2015** | **69,300** | **69,300** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | выполнение работ по "Разработка проекта организации дорожного движения по г. Калтан" (2015г.) | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | выполнение работ "Разработка проекта организации дорожного движения по п. Шушталеп и п. Постоянный Калтанского городского округа (2015г.) | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | погашение кредиторской задолженности за разработку проектной и рабочей документации по объекту: "строительство автомобильной дороги пос. Малышев Лог" | **2015** | **0,000** | **0,000** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **1300,000** | **1300,000** |  |  |  |
| **2017** | **700,000** | **700,000** |  |  |  |
| **2018** | **0,000** | **0,000** |  |  | **0,000** |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | экспепртиза проектной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги пос. Малышев Лог" и результатов инженерных изысканий | **2015** | **112,782** | **112,782** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **483,068** | **483,068** |  |  |  |
| **2017** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.6 | разработка технической документации по ремонту дороги п. Постоянный | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **0,000** | **540,000** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.7 | Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Комсомольская (от Ж/Д переезда на Малышев Лог до Ж/Д переезда у Церкви) г. Калтан КГО | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** | **42553,613** | **42553,613** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.8 | проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция автодороги п.Малышев Лог" | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **4,000** | **4,000** |  |  |  |
| **2017** | **16,000** | **16,000** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.9 | Корректировка проектной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги п. Малышев Лог" | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  | **99,900** |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.10 | Капитальный ремонт автодороги "Категория Ш" по ул. Омская (отж/д переезна на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 14388,490 | 14388,490 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11 | проверка достоверности определения сметной стоимоти по объекту "Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Комсомольская (от Ж/Д переезда на Малышев Лог до Ж/Д переезда у Церкви) г. Калтан КГО | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 64,700 | 64,700 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.12 | Гос. Экспертиза проектной документации по объекту "Реконструкция автодороги п. Малышев Лог" | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 127,759 | 127,759 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | **Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожный фонд)** | 2014 | 2000,000 | 2000,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **8793,146** | **5793,146** | **3000,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **8112,836** | **8112,836** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **6764,977** | **6764,977** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **6016,700** | **6016,700** |  |  | **0,000** |
| **2019** | **6787,600** | **6787,600** |  |  |  |
| **2020** | **7414,400** | **7414,400** |  |  |  |
| **1.11.1** | ремонтные работы аварийного участка дороги по ул. Дзержинского | **2015** | **8793,146** | **5793,146** | **3000,000** |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.2** | погашение кредиторской задолженности за асфальтирование участка дороги от ул. Советска№ 14 до ул. Советская № 13 с. Сарбала | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 389,764 | 389,764 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.3** | погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда от ул. Кооперативная 29а до ул. Кооперативная, 22а с. Сарбала (2015г.) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 625,649 | 625,649 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.4** | погашение кредитоорской задолженности за ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ж/д № 31 до ж/д № 7 по ул. Славы п. Шушталеп Калтанского городского округа (2015г.) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 1939,265 | 1939,265 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.5** | погашение кредиторской задолженности за ремонт автомобильной дороги от магазина "Чибис" (60 лет Октября, 23) до конца ж/д № 21 по ул. 60 лет Октября п. Малиновка (2015г.) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 750,708 | 750,708 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.6** | погашение кредиторской задолженности за асфальтирование автостоянки в районе многоквартирного жилого дома № 41а пр. Мира (2015г.) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 174,126 | 174,126 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.7** | погашение кредиторской задолженности за Выполнение работ по ремонту дороги (перекрестка) в районе ул. Горького, 29/1 (2015г.) | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 149,978 | 149,978 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.8** | Капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги от ул. Заводская до ул. Жданова | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 | 226,525 | 226,525 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.9** | капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги от ул. Комсомольская (от церкви) до пересечения с пр. Мира | 2015 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| **2017** | **1454,015** | **1454,015** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.10** | капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги по ул. Тургенева | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **836,471** | **836,471** |  |  |  |
| **2017** | **300,000** | **300,000** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.11** | Капитальный ремонт автодороги от ул. Школьная до ул. Советская с. Сарбала | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **961,553** | **961,553** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.12** | капитальный ремонт асфальтного покрытия участка дороги от ул. Калинина до ул. Жданова | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **54,000** | **54,000** |  |  |  |
| **2017** | **351,947** | **351,947** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.13** | Капитальный ремонт асфальтового покрытия проезда на КВОиТ | **2015** | **0,000** | **0,000** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.14** | асфальтирование проезда к детскому саду "Росинка" от ж/д № 13 по ул. 60 лет Октября | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **900,181** | **900,181** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.15** | асфальтирование дороги с устройством тротуара от магазина «Феникс» до жилого дома по улице Дзержинского 55 | **2015** |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** | **2066,170** | **2066,170** |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.16** | ямочный ремонт дороги в районе: "Бизнес-инкубатор", магазин "Азалия", Администрация Калтанского городского округа | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 77,367 | 77,367 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.17** | Ямочный ремонт автодоргог п. Малиновка | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 868,414 | 868,414 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.18** | Ямочный ремонт дороги по ул. Кандышевская | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 113,143 | 113,143 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.19** | ямочный ремонт участка дороги ул. Советская с. Сарбала | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2017 | 161,610 | 161,610 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.20** | Ремонт дорожного покрытия от ул.Руставели по ул. Репина п. Шушталеп Калтанского городского округа | **2015** | **0,000** | **0,000** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** | **235,613** | **235,613** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.21** | Ремонт дорожного покрытия по ул. Пионерская п. Шушталеп Калтанского городского округа | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.22** | Ремонт дорожного покрытия участка дороги от дома № 27 до дома № 34 по ул. Кузбасская п. Малиновка | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **720,375** | **720,375** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.23** | Ремонт дорожного покрытия межквартального проезда в районе домов № 10, 12 по ул. 60 лет Октября п. Малиновка Калтанского городского округа | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.24** | Ремонт проезда от дороги к дому по адресу ул. 60 лет Октября, 29 | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **90,913** | **90,913** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.25** | Ремонт проезда от дороги к домам по адресу ул. 60 лет Октября, 24, 26, 28 | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **258,189** | **258,189** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.26** | Ремонт проезда от дороги к дому по адресу ул. 60 лет Октября, 8 | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.27** | ремонтные работы аварийного участка дороги ул. Дзержинского - ул. Победы | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **650,328** | **650,328** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.28** | капитальный ремонт автодороги по ул. Омская (от ж/д переезда на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО | **2015** | **0,000** | **0** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2016** |  |  |  |  |  |
| **2017** | **521,510** | **521,510** |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.11.29** | Ремонт дорожного покрытия по ул. Центральная п. Шушталеп Калтанского городского округа | **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.12** | **Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа** | **2014** | **400,296** | **400,296** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **384,290** | **384,290** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **608,929** | **608,929** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **500,000** | **500,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **500,000** | **500,000** |  |  |  |
| **2019** | **500,000** | **500,000** |  |  |  |
| **2020** | **345,769** | **345,769** |  |  |  |  |
| **1.13** | **Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселений** | **2014** | **40941,000** |  |  | **40941,000** |  | Администрация КГО |
| **2015** | **2600,443** |  |  | **2600,443** |  |
| **2016** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2017** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2019** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **1.13.1** | **Строительство ЦТП** | **2014** | **40941,000** |  |  | **40941,000** |  |  |
| **2015** | **2600,443** |  |  | **2600,443** |  |
| **2016** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2017** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2019** | **0,000** |  |  |  |  |
| **1.14** | **Обеспечение мероприятий помодернизации систем коммунальной инфраструктуры** | **2014** | **38640,000** |  | **38640,000** |  |  |  |
| **2015** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2016** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2017** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2018** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2019** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по подпрограмме** | **2014** | **205599,534** | **57832,013** | **88619,646** | **40941,000** | **18206,875** |  |
| **2015** | **94273,551** | **56364,935** | **3000,000** | **2600,443** | **32308,173** |
| **2016** | **135946,545** | **48046,834** | **1233,000** | **0,000** | **86666,711** |
| **2017** | **156391,293** | **110230,639** | **0,000** | **0,000** | **46160,654** |
| **2018** | **30489,014** | **30489,014** |  |  | **0,000** |
| **2019** | **9192,930** | **9192,930** |  |  | **0,000** |
| **2020** | **9005,169** | **9005,169** |  |  |  |  |
| **2.Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе».** | | | | | | | |  |
| Направления деятельности подпрограммы: | | | | | | | |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК»в части оплаты труда. | 2014 | 33134,153 | 33134,153 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | 33913,354 | 33913,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 33926,741 | 33926,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 32190,000 | 32190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 33477,600 | 33477,600 |  |  |  |
| 2019 | 33477,600 | 33477,600 |  |  |  |
| 2020 | 33477,600 | 33477,600 |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО»в части оплаты труда. | 2014 | 5961,533 | 5961,533 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | 6390,618 | 6390,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 6485,788 | 6485,788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 7027,872 | 7027,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 7308,987 | 7308,987 |  |  |  |
| 2019 | 7308,987 | 7308,987 |  |  |  |
| 2020 | 7308,987 | 7308,987 |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части коммунальных расходов» | 2014 | 3459,337 | 3459,337 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | 4006,086 | 3221,586 | 0,000 | 0,000 | 784,500 |
| 2016 | 3009,331 | 3009,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 3316,100 | 3316,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 3316,083 | 3316,083 |  |  | 0,000 |
| 2019 | 3316,100 | 3316,100 |  |  |  |
| 2020 | 3316,100 | 3316,100 |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов» | 2014 | 213,700 | 213,700 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | 406,570 | 244,470 | 0,000 | 0,000 | 162,100 |
| 2016 | 260,606 | 260,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 330,400 | 330,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 343,403 | 343,403 |  |  | 0,000 |
| 2019 | 343,403 | 343,403 |  |  |  |
| 2020 | 343,403 | 343,403 |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части прочих расходов | 2014 | 1092,755 | 1092,755 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | 1013,837 | 1013,837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 1016,637 | 1016,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 1197,600 | 1197,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 997,600 | 997,600 |  |  | 0,000 |
| 2019 | 997,600 | 997,600 |  |  |  |
| 2020 | 997,600 | 997,600 |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов | 2014 | 192,543 | 192,543 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | 858,780 | 320,680 | 0,000 | 0,000 | 538,100 |
| 2016 | 275,702 | 275,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 183,350 | 183,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 183,013 | 183,013 |  |  | 0,000 |
| 2019 | 183,013 | 183,013 |  |  |  |
| 2020 | 183,013 | 183,013 |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2014** | **44054,021** | **44054,021** |  |  | **0,000** |  |
| **2015** | **45104,545** | **45104,545** |  |  | **0,000** |  |
| **2016** | **44974,805** | **44974,805** |  |  | **0,000** |  |
| **2017** | **44245,322** | **44245,322** |  |  | **0,000** |  |
| **2018** | **45626,686** | **45626,686** |  |  | **0,000** |  |
| **2019** | **45626,703** | **45626,703** |  |  | **0,000** |  |
| **2020** | **45626,703** | **45626,703** |  |  |  |  |
| **3.Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».** | | | | | | | |  |
| Направление деятельности подпрограммы | | | | | | | |  |
| 3.1 | **«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»** | **2014** |  | **71611,24649** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **47171,720** | **47171,720** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2016** | **43194,839** | **43194,839** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2017** | **82041,118** | **82041,118** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2018** | **36213,600** | **36213,600** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| 3.2 | **«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»** | **2014** | **15793,598** | **15793,598** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| **2015** | **14980,321** | **14980,321** |  |  |  |
| **2016** | **19092,168** | **19092,168** |  |  |  |
| **2017** | **13866,495** | **13866,495** |  |  |  |
| **2018** | **10000,000** | **10000,000** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2020** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| 3.3 | **«Возмещение издержек МУП «Гортопсбыт»** | **2014** | **7896,312** | **7896,312** |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 | **8277,512** | 8277,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | **8839,535** | 8839,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | **7380,417** | 7380,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | **10376,400** | 10376,400 |  |  |  |
| 2019 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |
| 2020 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2014** | **95301,156** | **95301,156** |  |  |  |  |
| **2015** | **70429,553** | **70429,553** |  |  |  |  |
| **2016** | **71126,542** | **71126,542** |  |  |  |  |
| **2017** | **103288,031** | **103288,031** |  |  |  |  |
| **2018** | **56590,000** | **56590,000** |  |  |  |  |
| **2019** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2020** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **4. Подпрограмма "« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2016 годы»** | | | | | | | |  |
| **4.1** | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере** | 2014 | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2015 | **253,822** | 253,822 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | **312,281** | 312,281 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | **527,329** | 527,329 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | **270,500** | 270,500 |  |  |  |
| 2019 | **270,500** | 270,500 |  |  |  |
| 2020 | **270,500** | 270,500 |  |  |  |  |
|  | **Организационные мероприятия** | 2015 | **65,000** | 65,000 |  |  |  |  |
| 2016 | **40,600** | 40,600 |  |  |  |
| 2017 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | МКУ "Управление культуры" энергетические обследования зданий управления культуры | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 | 40,600 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | проект системы отопления здания школы № 19 пос. Малиновка | 2015 | 65,000 | 65,000 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Энергетическое обследование здание администрации | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Разработка плана эвакуации Администрации | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Технические мероприятия** | **2015** | **188,818** | **188,818** |  |  |  |  |
| **2016** | **271,681** | **271,681** |  |  |  |
| **2017** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2018** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Ремонт электрооборудования, обслуживание теплоузлов. Здание администрации | 2015 | 84,426 | 84,426 |  |  |  |  |
| 2016 | 71,131 | 71,131 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | МКУ "Управление образования администрации КГО", проверка и замена водосчетчиков и электросчетчиков | 2015 | 20,500 | 20,500 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | поверка и обслуживание теплосчетчика в управлении образования | 2015 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2016 | 200,550 | 200,550 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | МКУ "УМИ КГО" замена внитридомового электротехнического оборудования здания школы № 19 | 2015 | 80,000 | 80,000 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | МКУ "УМИ КГО" установка (замена) приборов учета | 2015 | 3,892 | 3,892 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2015 | **1566,627** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1566,627 |
| 2016 | **1351,890** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1351,890 |
| 2017 | **1351,890** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1351,890 |
| 2018 | **1351,890** |  |  |  | 1351,890 |
| 2019 | **500,000** |  |  |  | 500,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Организационные мероприятия** | 2015 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |
| 2016 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |
| 2017 | **0,000** | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | **0,000** | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 2019 | **0,000** |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Технические мероприятия** | 2015 | **1566,627** |  |  |  | 1566,627 |
| 2016 | **1351,890** |  |  |  | 1351,890 |
| 2017 | **1351,890** |  |  |  | 1351,890 |
| 2018 | **1351,890** |  |  |  | 1351,890 |
| 2019 | **0,000** |  |  |  | 500,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мира 2, ремонт межпанельных швов | 2015 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2016 | 568,090 |  |  |  | 568,090 |
| 2017 | 568,090 |  |  |  | 568,090 |
| 2018 | 568,090 |  |  |  | 568,090 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Мира, 39а Замена деревянных окон на пластиковые | 2015 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2016 | 38,600 |  |  |  | 38,600 |
| 2017 | 38,600 |  |  |  | 38,600 |
| 2018 | 38,600 |  |  |  | 38,600 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Комсомольская, 45 Замена деревянных окон на пластиковые | 2015 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2016 | 30,950 |  |  |  | 30,950 |
| 2017 | 30,950 |  |  |  | 30,950 |
| 2018 | 30,950 |  |  |  | 30,950 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | .Комсомольская, 51 Замена деревянных окон на пластиковые | 2015 | 46,500 |  |  |  | 46,500 |
| 2016 | 46,500 |  |  |  | 46,500 |
| 2017 | 46,500 |  |  |  | 46,500 |
| 2018 | 46,500 |  |  |  | 46,500 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Горького, 14 Утепление чердачного перекрытия | 2015 | 98,550 |  |  |  | 98,550 |
| 2016 | 98,550 |  |  |  | 98,550 |
| 2017 | 98,550 |  |  |  | 98,550 |
| 2018 | 98,550 |  |  |  | 98,550 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Горького, 16 Утепление чердачного перекрытия | 2015 | 86,700 |  |  |  | 86,700 |
| 2016 | 86,700 |  |  |  | 86,700 |
| 2017 | 86,700 |  |  |  | 86,700 |
| 2018 | 86,700 |  |  |  | 86,700 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Горького, 20 Утепление чердачного перекрытия | 2015 | 87,500 |  |  |  | 87,500 |
| 2016 | 87,500 |  |  |  | 87,500 |
| 2017 | 87,500 |  |  |  | 87,500 |
| 2018 | 87,500 |  |  |  | 87,500 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Пр.Мира 33б, замена приборов учета | 2015 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2016 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2017 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2018 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Калинина 6, замена приборов учета | 2015 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2016 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2017 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2018 | 130,000 |  |  |  | 130,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | монтаж оборудования для наладки тепловых сетей | 2015 | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 2016 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2017 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2018 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Дзержинского 51, замена приборов учета | 2015 | 135,000 |  |  |  | 135,000 |
| 2016 | 135,000 |  |  |  | 135,000 |
| 2017 | 135,000 |  |  |  | 135,000 |
| 2018 | 135,000 |  |  |  | 135,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. 60 лет Октября, 2 | 2015 | 184,981 |  |  |  | 184,981 |
| 2016 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2017 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2018 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. Горького, 32 | 2015 | 274,624 |  |  |  | 274,624 |
| 2016 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2017 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2018 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. 60 лет Октября, 21 | 2015 | 74,172 |  |  |  | 74,172 |
| 2016 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2017 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2018 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. Комсомольская 5 | 2015 | 118,6 |  |  |  | 118,6 |
| 2016 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2017 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2018 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере** | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **3664,766** | **3095,966** | **0,000** |  | **568,800** |
| **2016** | **749,800** | **749,800** | **0,000** |  |  |
| **2017** | **1128,075** | **1128,075** | **0,000** |  |  |
| **2018** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **2019** | **0,000** |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Организационные мероприятия** | 2015 | **0,000** | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2016 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2017 | **0,000** | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2018 | **0,000** |  |  |  |  |  |
| 2019 | **0,000** |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Технические мероприятия** | 2015 | **3664,766** | 3095,966 |  |  | 568,800 |  |
| 2016 | **749,800** | 749,800 |  |  |  |  |
| 2017 | **1128,075** | 1128,075 |  |  |  |  |
| 2018 | **0,000** | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 2019 | **0,000** |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка оборудования для автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов | 2015 | 355,969 | 355,969 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения | 2015 | 2739,997 | 2739,997 |  |  |  |  |
| 2016 | 749,800 | 749,800 |  |  |  | 699,8 |
| 2017 | 1094,515 | 1094,515 |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобретение и утановка 17 общедомовых приборов учета холодной воды | 2015 | 500,000 |  |  |  | 500,000 |  |
| 2016 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| 2017 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| 2018 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участков тепловых сетей | 2015 | 68,800 |  |  |  | 68,800 |  |
| 2016 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка осветительного оборудования | 2015 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 33,560 | 33,560 |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2014** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| **2015** | **5485,215** | **3349,788** |  |  | **2135,427** |
| **2016** | **2413,971** | **1062,081** |  |  | **1351,890** |
| **2017** | **3007,294** | **1655,404** |  |  | **1351,890** |
| **2018** | **1622,390** | **270,500** |  |  | **1351,890** |
| **2019** | **770,500** | **270,500** |  |  | **500,000** |
| **2020** | **270,500** | **270,500** |  |  |  |  |
| **5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | | |  |
|  |  | **2014** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО"** | **2015** | **6597,935** | **6597,935** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **2016** | **6683,160** | **6683,160** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **2017** | **6147,608** | **6147,608** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **2018** | **6539,115** | **6539,115** |  |  |  |  |
| **2019** | **6118,750** | **6118,750** |  |  |  |  |
| **2020** | **6132,750** | **6132,750** |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда | 2014 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2015 | 6355,490 | 6355,490 |  |  |  |  |
| 2016 | 6067,730 | 6067,730 |  |  |  |  |
| 2017 | 5826,829 | 5826,829 |  |  |  |  |
| 2018 | 5971,800 | 5971,800 |  |  |  |  |
| 2019 | 5957,800 | 5957,800 |  |  |  |  |
| 2020 | 5971,800 | 5971,800 |  |  |  |  |
| 5.2 | Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов | 2015 | 186,575 | 186,575 |  |  |  |  |
| 2016 | 183,652 | 183,652 |  |  |  |  |
| 2017 | 242,760 | 242,760 |  |  |  |  |
| 2018 | 158,098 | 158,098 |  |  |  |  |
| 2019 | **158,098** | 158,098 |  |  |  |  |
| 2020 | **158,098** | 158,098 |  |  |  |  |
| 5.3 | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов | 2015 | **55,870** | 55,870 |  |  |  |  |
| 2016 | **431,778** | 431,778 |  |  |  |  |
| 2017 | **78,019** | 78,019 |  |  |  |  |
| 2018 | **409,217** | 409,217 |  |  |  |  |
| 2019 | **2,852** | 2,852 |  |  |  |  |
| 2020 | **2,852** | 2,852 |  |  |  |  |
| 6. Формирование современной городской среды | | | | | | | | |
| **6.1** | **благоустройство общественных территорий Калтанского городского округа** | **2014** | **0,000** |  |  |  |  | Администрация КГО, МКУ "УпЖКГО" |
| **2015** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2016** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2017** | **3333,33333** | **0,000** | **900,00000** | **2433,33333** |  |
| **2018** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **2019** | **0,000** |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Благоустройство площади мероприятий п. Малиновка Калтанского городского округа | 2014 |  |  |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | **3333,333** |  | 900,00000 | 2433,333 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Благоустройство дворовых территорий Калтанского городского округа, в том числе | 2014 | **0,000** |  |  |  |  | МКУ "Уп КГО", УК,ТСЖ, собственники МКД |
| 2015 | **0,000** |  |  |  |  |
| 2016 | **0,000** |  |  |  |  |
| 2017 | **7073,207** | 406,540 | 1800,000 | 4866,667 | 0,000 |
| 2018 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | **0,000** |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Благоустройство комплекса дворовых территорий по проспекту Мира жилые дома №№ 48, 52, 54, 56 г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **698,0500** | 54,580 | 173,7369 | 469,733 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Благоустройство комплекса дворовых территорий по проспекту Мира жилые дома №№ 14, 16, 18, 20, 22 г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **856,600** | 49,12000 | 231,2820 | 625,318 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Благоустройство комплекса дворовых территорий по проспекту Мира жилые дом №№ 43а, 43б г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **648,791** | 46,521 | 162,613 | 439,657 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Благоустройство комплекса дворовых территорий по проспекту Мира жилые дома №№ 26, 28 г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **1629,796** | 86,076 | 416,804 | 1126,916 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Благоустройство комплекса дворовых территорий по улице Дзержинского №№ 46, 48 г. Калтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **2351,704** | 126,155 | 600,90 | 1624,651 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Благоустройство комплекса дворовых территорий по улице 60 лет Октября, 16 18 пос. Малиновка КГО | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **839,146** | 44,088 | 214,666 | 580,392 | 0,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2014 | **0,000** |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,000** |  |  |  |  |
| 2016 | **0,000** |  |  |  |  |
| 2017 | **10406,540** | 406,540 | 2700,000 | 7300,000 | 0,000 |
| 2018 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | **0,000** |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе** | **2014** | **344954,712** | **197187,191** | **88619,646** | **40941,000** | **18206,875** |  |
| **2015** | **221890,799** | **181846,756** | **3000,000** | **2600,443** | **34443,600** |
| **2016** | **261145,023** | **171893,422** | **1233,000** | **0,000** | **88018,601** |
| **2017** | **323486,087** | **265973,543** | **2700,000** | **7300,000** | **47512,544** |
| **2018** | **140867,205** | **139515,315** | **0,000** | **0,000** | **1351,890** |
| **2019** | **61708,883** | **61208,883** | **0,000** | **0,000** | **500,000** |
| **2020** | **61035,122** | **61035,122** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

8.Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | | | | | | | Исходные данные |
|  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г | | | 2018г. | 2019г. | 2020 | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа. | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство территории Калтанского городского округа» | 2014-2020г. | % отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось | % | 70 | 75 | 80 | | 85 | | 87 | 90 | 93 | 65 |
| 2.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки. | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям» | 2014-2020г. | Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период. | Шт. | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Калтанского городского округа | 2017-2019 | Количество отремонтированных дворовых территорий | шт | - | - | - | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | - | - | - | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Калтанского городского округа | 2017-2019 | Количество отремонтированных общественных территорий | шт | - | - | - | | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий | % | - | - | - | | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |

Расчет целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование паказателей | Ед.изм. | года | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | | | |
| **Общие целевые показатели** | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 100 | | |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 59,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | | 100,0 | | | 100 | | |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме холодного водоснабжения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 90,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 100 | | |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме эгорячего водоснабжения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 90,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 100 | | |
| 5 | Доля объема природного газа, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВтч/ кв.м. | 25,7 | 20,216 | 23,828 | 23,113 | 22,419 | | 21,747 | | | 21,747 | | |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/м2. | 0,238 | 0,285 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | | 0,017 | | | 0,017 | | |
| 9 | Удельный расход холодного водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ 1чел | 29,376 | 35,496 | 34564 | 33,872 | 32,855 | | 31,87 | | | 31,87 | | |
| 10 | Удельный расход горячего водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ 1чел | 14,46 | 20,0 | 19,730 | 19,336 | 18,755 | | 18,193 | | | 18,193 | | |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 10,6 | | 10,3 | | | 1003 | | |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2. | 0,222 | 0,45 | 0,203 | 0,197 | | 0,191 | | 0,185 | | | | 0,185 | |
| 15 | Удельный расход холодного водоснабжения в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 77,25 | 71,58 | 70,559 | 68,44 | | 66,38 | | 64,39 | | | | 64,39 | |
| 16 | Удельный расход горячего водоснабжения в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 23,9 | 27,0 | 21,939 | 21,281 | | 20,642 | | 20,023 | | | | 20,023 | |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб.м./ чел. | 45,63 | 38,40 | 41,727 | 40,475 | | 39,26 | | 38,082 | | | | 38,082 | |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м2 общей площади) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 м2 общей площади) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 20 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т | 7317,68 | 6295,06 | 6885,21 | 6678,65 | | 6478,29 | | 6283,94 | | | | 6283,94 | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 21 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т/ Гкал | 0,22 | 0,212 | 0,210 | 0,208 | | 0,201 | | 0,195 | | | | 0,195 | |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч. /Гкал | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 19,3 | | 18,7 | | 18,1 | | | | 18,1 | |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в обещем объеме переданной тепловой энергии | % | 16,5 | 16,4 | 15,908 | 15,431 | | 14,968 | | 14,519 | | | | 14,519 | |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,05 | 14,0 | 13,58 | 13,173 | | 12,777 | | 12,394 | | | | 12,394 | |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах холодного водоснабжения (на 1куб. метр) | кВтч/куб.м | 0,18 | 0,68 | 0,18 | 0,18 | | 0,17 | | 0,16 | | | | 0,16 | |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведение (на 1куб. метр) | кВтч/куб.м | 1,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | | 4,7 | | 4,6 | | | | 4,6 | |
| 28 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВтч/кв.м | 0,98 | 3,4 | 3,32 | 3,265 | | 3,167 | | 3,072 | | | | 3,072 | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 30 | Количество транспортных средств , относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива ,используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |

Примечание: произошло увеличение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения и водоотведения (на 1 куб. м) в связи с вводом дополнительного насоса на гидроузле в п. Малиновка и установке новых канализационных насосов на очистных сооружениях. Удельный расход холодного и горячего водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 человека) снижен в связи с уточнением данных по посетителям учреждений.

1. **Подпрограммы**
2. **Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»**

Цели данной подпрограммы – это комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа; улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- Благоустройство территории Калтанского городского округа.

- Уличное освещение

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

- Экология и природные ресурсы.

- Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями.

- Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа.

- Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов.

- Содержание муниципального жилого фонда.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов

- Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожных фонд)

- Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

- Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- Реализация программ местного развития и занятости для шахтерских городов и поселений

Выполнение мероприятий программы позволит улучшить качество жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения, улучшить экологическую ситуацию в Калтанском городском округе.

1. **Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»**

Цель данной программы организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению» Калтанского городского округа.

Выполнение подпрограммы включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части оплаты труда

- Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда

- Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части коммунальных расходов

- Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных расходов

- Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части прочих расходов

- Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов

Реализация данной подпрограммы предусматривает наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

1. **Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе»**

Целью данной подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа.

Подпрограмма включает в себя следующие направления деятельности:

- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Возмещение издержек МУП «Калтанский гортопсбыт»

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить качество жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие отраслей жизнеобеспечения

**4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2019 годы».**

Подпрограмма включает в себя:

- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетной сфере

- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде

- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере

Целью разработки подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа» является

- снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %.

- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- снижение потребление энергоресурсов в бюджетной сфере;

- снижение потребление энергоресурсов в жилищной сфере;

- снижение потребление энергоресурсов в коммунальной сфере;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- учет и контроль всех получаемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа:

* установка приборов учета тепловой энергии;
* установка приборов учета холодной и горячее воды;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по Калтанскому городскому окрогу;

* повышение энергетической эффективности системах уличного освещения;
* замена ламп накаливания уличного освещения на энергосберегающие;

- обеспечение проведения периодических энергетических обследований;

- обучение и подготовка персонала;

- повышение тепловой защиты зданий;

- повышение уровня компетентности работников администрации и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- информационное обеспечение энергосбережения:

* к концу 2015 года осведомленность населения составит 30%;
* к концу 2016 года осведомленность населения составит 60%;
* к концу 2016 года осведомленность населения составит 100 %;

- размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению;

-контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;

- использование наглядной агитации (информационных стендов, плакатов, рекламных буклетов об энергосберегающих товарах и услугах фирм в этой области), призывающей к рациональному использованию энергоресурсов;

- проведение массовой разъяснительной работы по вопросу энергосбережения (лекции, беседы,) среди персонала и посетителей предприятий, учреждений и организаций, а также среди населения МО.

В 2014 году были реализованы следующие мероприятия:

- проведены энергетические обследования на сумму 945,5 тыс. рублей;

- частичный ремонт системы отопления на сумму190,657 тыс. рублей;

- ремонт кровли с заменой кровельного покрытия на сумму 942 тыс. рублей;

- Разработка схемы теплоснабжения КГО сумму 4 080 тыс. рублей;

- замена водосчетчиков на сумму 5,26 тыс. рублей;

- техническое обслуживание приборов коммерческого учета воды и теплоносителей 33,149 тыс. рублей.

**4.1 Социально-экономическое и демографическое развитие муниципального образования** Калтанского городского округа

Калтанский городской округ расположен на юге Кемеровской области, в 250 км от областного центра г. Кемерово и в 30 км от г. Новокузнецка в пойменной части реки Томь, на площади более 3 тыс.га. Статус города областного подчинения присвоен г. Калтан в конце 1993 г.

Через город проходит участок магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники - Калтан связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.

К западу от КГО имеются залежи угольных пластов. Пласты сложные по структуре, мощностью 1.1 - 1.3 м. Суммарные прогнозные ресурсы составляют 26 млн.т. На восточной границе городской застройки расположено Калтанское месторождение кирпичных суглинков.

Демографическая ситуация:

Демографическая ситуация в городе сложная. Это обусловлено влиянием ряда негативных факторов. Среди них – сложная экологическая обстановка, высокий удельный вес населения старше 65 лет (15,2 %), что дает основание считать город стареющим. Среднегодовая численность населения имеет тенденцию к снижению.

За период с 2003 по 2015гг. численность населения увеличилась на 5,9 тысяч человек (в связи с присоединением 4-х населённых пунктов), или на 22,8 % и составила 31 400 человек, увеличение произошло в связи с присоединением пос. Малиновка к Калтанскому Городскому Округу. Численность населения в 2015 году составила 99,4 % по отношению к 2014 год

Промышленность.

На сегодняшний день городской округ представлен 218 предприятиями и организациями производственной и непроизводственной сферы. Основные промышленные предприятия города: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО ПК «Калтанский Завод КВОиТ», Филиал «Шахта Алардинская» ОАО ОУК Южкузбассуголь».

Выпускаемая продукция: электро - теплоэнергия, уголь, металлоконструкция, оконные и дверные блоки, пиломатериал, сборные железные конструкции и изделия.

Промышленность занимает ведущее место в экономике муниципального образования КГО.

Основные виды экономической деятельности:

- производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии;

- обрабатывающие производства;

- добыча полезных ископаемых.

Транспорт и связь

Перевозка грузов и пассажиров осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Муниципальным транспортным предприятием на территории муниципального образования Калтанского городского округа является МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»

Связьна территории муниципального образования оказываются услуги:

почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной, спутниковой и транкинговой связи.

Действует абонентский радиодоступ, волоконно-оптические линии связи, сеть «SKY-NET», кабельное телевидение.

Информационные услуги населению оказывает МКУ «Пресс – центр КГО».

Образование.

Система образования включает 22 образовательное учреждение, находящихся в муниципальной собственности:

- 1 здание МКУ «Управление образования АКГО»

- 2 средних общеобразовательных школ (школы №1 и №30);

- 3 основных образовательных школ (школа №15, №18, №29);

- 14 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», ДЮТС,

- 1 детский дом для детей сирот и детей оставшихся без родителей (Детский дом Аистенок);

Детей всего – 4 658 человек, из них:

- 2977 (из них 57 человек из детского дома Аистенок) человек занимаются в средних и основных образовательных школах;

- 1681 (из них 7 человек из детского дома Аистенок) детей дошкольного возраста посещающих дошкольные учреждения. Детские сады укомплектованы полностью.

Дополнительное образование различной направленности (художественно - эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная) на территории Калтанского городского округа получают 978 человека в учреждениях дополнительного образования.

Здравоохранение.

Медицинскую помощь населению города Калтан оказывают 4 лечебно-профилактических учреждения, из них: 2 – государственных специализированных, 2 – муниципальных. К государственным специализированным учреждениям относятся:

а. Государственное учреждение здравоохранения «Калтанская психиатрическая больница», в состав которой входят 5 отделений, развернутых на 205 коек, дневной стационар на 65 коек, амбулаторно-поликлиническая помощь на 25 398 посещений в год.

б. Калтанский филиал ГУЗ «КОКПТД»,развернут на 60 коек, амбулаторно-поликлиническую помощь на 18000 посещений в год.

в. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»в состав которой входят следующие подразделения:

**-** Главный корпус;

**-** Овощехранилище;

**-** Склад;

**-** Пищеблок;

**-** Прачечная;

**-** Гараж;

**-** Гараж;

**-** Проходная;

**-** Физиотерапевтическое отделение;

**-** Отделение скорой медицинской помощи;

**-** Централизованная бухгалтерия;

**-**  Взрослая поликлиника (г.Калтан);

**-**  Взрослая поликлиника (пос.Постоянный);

**-** Детская поликлиника;

**-** Клинико-диагностическая и бак. лаборатория;

**-** Амбулатория с.Сарбала;

**-** Аптека;

В состав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» Калтанского городского округа, в которое входят:

– стационарное отделение, развернутое на 65 коек, дневной стационар – на 22 койки;

– амбулаторно-поликлиническая помощь – на 242 399 посещений в год, ОСМП на 8 788 вызовов в год.

г. Муниципальное бюджетное учерждение здравоохранения «Городская больница №2»в состав которой входят следующие подразделения:

- Главный корпус;

- Пищеблок;

- Прачечная;

- Гараж;

Культура и спорт.

Сеть управления культуры представлена 17 учреждениями:

- 1-о здание МКУ «Управление культуры КГО»

- 4-и учреждения клубного типа ( ДК «Энергетик», ДК «Прогресс», ДК «Сюрприз», ДК «Сорбала»),

- 4-и образовательного учреждениями культуры дополнительного образования (ДМШ №23, №42, №43, №37),

- центральная библиотечная система (8 филиалов.),

- выставочный зал «Музей»

В учреждениях культуры занято 194 человека, из которых специалистов культурно - досуговой деятельности – 38 человек, специалистов библиотечной системы – 20 человек, педагогов – 43 человека.

В клубных учреждениях культуры функционирует 85 культурно- досуговых формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Основными целями культурной политики администрации города являются развитие культурного потенциала, сохранение его целостности и многообразия.

МКУ «Управление молодежной политики и спорта» Калтанского городского округа имеет в подчинении МКУ дополнительного образования:

Детско-юношеская спортивная школа – 2 и Физкультурно-оздоровительный клуб при стадионе «Энергетик», в оперативном пользовании которых имеются следующие здания и сооружения:

- стадион «Энергетик» (спортивный зал, павильон, футбольное поле и другие спортивные площадки);

- административное здание (зал вольной борьбы, зал для бокса, тренажерный зал).

В городе развивается 11 видов спорта, среди которых самыми популярными являются баскетбол, волейбол, вольная борьба, лыжные гонки, футбол.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работают следующие предприятия:

1. МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО»

2. МБУ «УЖК и ДК КГО»

3. ООО «Спецтранс-Трейд»

4. ООО «УК «Калтан-ЖКУ»

5. ООО УК «Стимул»

6. ООО УК «Мастер-Сервис»

7. МУП «Гортопсбыт»

8. МУП «МКО КГО»

10. ОАО «ЮК ГРЭС»

11. ОАО «Кузбассэнергосбыт»

12. ООО «КСК»

13. МУП «УК ЖКХ»

14. МУП «УКВС КГО»

15. МУП «УКВО КГО»

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет МУП «УКВС КГО который расположен по адресу пр. Мира 65. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

Теплоэнергией город обеспечивается от ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (8 ед.) и ЦТП.

Общая мощность источников теплоснабжения составляет до 1518 Гкал/ч. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32 км.

Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

* 1. Энергосбережание и повышение энергетической эффективности.

Бюджетная сфера.

На территории Калтанского городского округа расположено 5 муниципальных управлений бюджетной сферы:

– МБУЗ «Центральная городская больница»;

– МКУ «Управление образования АКГО»;

– МКУ «Управление культуры» КГО МКУ;

– МКУ«Управление молодежной политикой и спортом КГО»;

– Управление социальной защиты населения АКГО».

Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

На территории Калтанского городского округа выполнение программы по энергосбережению соответствует требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с п.1 ст.24 выше указанного Федерального закона начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3 % ежегодно.

Суммарный расход энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа в 2014 году соответствует требованию Федерального закона № 261-ФЗ и составляет 97,3% от уровня расхода 2013 года.

Данные по энергетическим обследованиям муниципальных учреждений.

В соответствии с № 261-ФЗ, муниципальные учреждения обязаны организовать и провести энергетическое обследование в период со дня вступления в силу Федерального закона и организовывать последующие энергетические обследования не реже чем один раз каждые пять лет.

На 31 декабря 2014 года на территории Калтанского городского округа 67 объектов муниципальных учреждений в отношении которых должно быть проведено энергетическое обследование.

Из 67 объектов энергетическое обследование проведено в 56 объектах, что составляет 83,6 %.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Всего учреждений | Проведено энерг. обсл | получено паспортов | не оплачено паспортов | необходимо провести |
| МКУ Управление образования администрации КГО | 22 | 22 | 4 | 18 | 0 |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 18 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| МКУ "Управление культуры" | 17 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| Управления социальной защитой населения администрации КГО | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| МКУ Управление молодежной политикой и спортом КГО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| МКУ "УпЖ КГО" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бизнес инкубатор | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| Здания администрации | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 67 | 56 | 15 | 41 | 11 |

Не исполнение закона связано с недостатком финансирования.

В соответствии с п.3 ст.13 Федерального закона № 261-ФЗ «До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» на территории Калтанского городского округа оснащённость приборами учета в бюджетной сфере составила (данные приведены в таблице №2):

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Подлежит оснащению приборами учета, шт. | Всего оснащено приборами учета, шт. | Доля оснащенности приборами учета, % |
| 1 | Количество учреждений бюджетной сферы всего: | 67 |  |  |
| 2 | Приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов, всего: | 236 | 218 | 92,37 |
| 3 | В том числе: |  |  |  |
| 4 | холодной воды | 69 | 65 | 94,2 |
| 5 | горячей воды | 68 | 65 | 95,59 |
| 6 | тепловой энергии | 38 | 27 | 71,05 |
| 7 | электрической энергии | 61 | 61 | 100 |
| 8 | газа | 0 | 0 | 0,00 |

В связи с отсутствием технической возможности установки приборов учета.

Жилищно-коммунальная сфера.

В соответствии со ст.16 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. До 1 января 2015 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Расход тепловой энергии на территории Калтанского городского округа в жилищном фонде в 2014 году составил 1 350 467, Гкал, что составляет 96,38 % от уровня потребления 2013 года. Данный показатель соответствует Федеральному закону №261-ФЗ.

Расход водоснабжения на территории Калтанского городского округа в 2014 году составил 1 350 467,64 м3, что составляет 95,97 % от уровня потребления 2013 года, данный показатель соответствует Федеральному закону №261-ФЗ.

На объектах жилищного фонда Калтанского городского округа растет уровень потребления энергетических ресурсов по приборам учета. В 2014 году данный расход по приборам учета вырос на 114 % по сравнению с 2013 годом, в то время как общий объем потребления энергетических ресурсов в 2014 году составил 96,176 % от уровня 2013 года, что свидетельствует о 100% выполнении Федерального закона №261-ФЗ.

Жилищный фонд

Жилой фонд Калтанского городского округа насчитывает 204 многоэтажных домов, общей площадью 473 467 м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2012 год составляет 31,4 тыс.чел.

Структура потребления энергоресурсов.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2014 года представлены в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | Природный газ | Моторное топливо |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 36,18 | 6,7 | 0 | 0 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по КГО | % | 0,7 | 48,33 | 0 | 0 |

Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

**Теплоснабжение.** В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (8 ед.) и ЦТП.

Физический износ зданий и оборудования котельных и бойлерных составляет 50 %.

Протяженность тепловых сетей по городу – 32 км (в двухтрубном исчислении – 17,9 км), из них 0,7 км – ветхие тепловые сети. Износ сетей – 66 %.

**Электроснабжение.** Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

**Водоснабжение и водоотведение.** Основной источник водоснабжения КГО – поверхностная вода реки Кондома. Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1956 году. Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км. Основная часть сетей эксплуатируется более 35 лет и имеют износ 65 %.

4.3 Нормативная правовая база Калтаснкого городского округа в области энергосбережения

Основные направления законодательного регулирования:

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 от 18 ноября 2009г.

- Постановление правительства российской федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 31 декабря 2009г. №1225 (в ред. От 22.07.2013 № 615)

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2009 № 888-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.»;

- Методика по «Разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности», г. Кемерово 2009 г.

Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Калтанского городского округа, заказчик программы.

Управление Программой организует директор Программы.

Итоги реализации Программы за отчетный год директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Калтанского городского округа.

4.4 Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбереженияпоказывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса.

Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

4.5 Эффект от выполнения мероприятий**.**

Плановый эффект от выполнения мероприятий по подпрограмме **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы» составит:

- от приобретения светодиодных прожекторов для уличного освещения, по муниципальному контракту №2015.27198 от 04.02.2015 – 33 000 кВат или 115 500 руб.;

- от приобретения светодиодных прожекторов для уличного освещения, по муниципальному контракту №2015.19525 от 02.02.2015 – 6 500 кВат или 22 750 руб.

- от замены участков тепловых сетей – 50 Гкал, 835 м3 или 135 000 руб.

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;

- Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %:

- снижение удельного расхода электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,6 кВт.ч/м.кв.

- снижение удельного расхода тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 0,014Гкал/кв.м.

- снижение удельного расхода холодной воды а 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,001м3/чел.

- снижение удельного расхода горячей воды 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,057м3/чел.

- снижение удельного расхода электрической энергии в 2016 г. на 0,37 кВт.ч/м2

- снижение удельного расхода тепловой энергии в 2016 г. на 0,002Гкал/кв.м.

- снижение удельного расхода холодной воды в 2016 г. на 0,001м3/чел.

- снижение удельного расхода горячей воды в 2016 г. на 0,004м3/чел.

- снижение удельного расхода электрической энергии в 2017 г. на 0,42 кВт.ч/м2

- снижение удельного расхода тепловой энергии в 2017 г. на 0,003 Гкал/кв.м.

- снижение удельного расхода холодной воды в 2017 г. на 0,001м3/чел.

- Экономия ЭЭ - 890 тыс. кВтч, 2 225 тыс. руб.

- Экономия ТЭ – 2,6 тыс. Гкал., 2 860 тыс. руб.

- Экономия вода 26,5 тыс. куб.м., 1 457,5 тыс. руб.

Всего экономия: на сумму – 6 542,5 тыс. руб.

5.Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

6. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы

Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В Калтанском городском округе 189 многоквартирных жилых домов (без учета домов блокированной застройки). Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по округу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

|  |  |
| --- | --- |
| 002205_prev_yu_198_163_5_87[1] | **Диван садово-парковый на металлических ножках**  Диван садово-парковый выполнен на металлическом каркасе с подлокотниками из профильной трубы сечением 50х25 мм. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок сечением 90х40 мм в количестве в количестве 5 шт. и 3 шт. соответственно.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками в заводских условиях. |
| 001112_prev_yu_198_163_5_87[1] | **Урна железобетонная с металлической вставкой( 44см х 44см х 58см)**  Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная объемным рельефом и гладкой окантовкой, с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками.  с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками. |
| 001311_prev_yu_198_163_5_87[1] | **001311 - Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой.**  Деревянная урна с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной 40 мм и уголка 40х40х3, установленных на железобетонном основании толщиной 100 мм. На каркасе установлены деревянные доски сечением 50х30 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками в заводских условиях. |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандуса;

- устройство контейнерной площадки.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные расценки | | | | |
| на ремонт дворовых проездов | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 5184,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/б покрытия (с погрузкой и перевозкой на расстояние 10км) | м3 | 1 | 2092,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой) | м3 | 1 | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка | м3 | 1 | 1382,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня | м3 | 1 | 2396,00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона | тн | 1 | 4522,00 |
| 8 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ 6см – проезжая часть | м2 | 1 | 539,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ 6см – тротуар | м2 | 1 | 480,00 |
| 10 | Разборка старого бортового камня | м | 1 | 413,00 |
| 11 | Установка нового бортового камня | м | 1 | 1329,00 |

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 240 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 642 |
| 3 | Установка светильника | шт | 820 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 170 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 450 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 328 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 45 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 15 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 5650 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 149 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 108 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 8 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 1294 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 32 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 67 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 27 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9200 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 447 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 110 |
| 25 | Выключатель | шт | 85 |
| 26 | Гофротруба | м | 14 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 44 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1662 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 2990 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 540 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 37 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 71 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 109 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 34 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 212 |
| 35 | Клипса | шт | 12 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 9,8 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 21 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 482 |

Единичные расценки

на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | 1шт | 3482,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Диван садово-парковый на металлических ножках | 1шт | 5200,00 |

Единичные расценки

на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | 1шт | 1100,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна железобетонная с металлической вставкой (44х44х58см) | 1шт | 3420,00 |
| 3 | Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой | 1шт | 4150,00 |

Дополнительные работы по благоустройству

дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. изм. | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа: оборудование детских площадок** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели на жестком подвесе | 1шт | 3600,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качеля базовая на жестком подвесе ДИО 1.01 Размер:1700х1400х1900 | 1шт | 15 600,00 |
|  | **Работа: озеленение дворовых территорий** |  |  |
| 3 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м | 1шт | 1194,00 |
| 4 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м | 1шт | 469,00 |
| 5 | Посадка цветов в клумбы | 1шт | 25,02 |
| 6 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста до 1,0 м | 1шт | 50,25 |
|  | **Работа: Оборудование автомобильных парковок** |  |  |
| 7 | Асфальтирование автомобильной парковки толщина слоя 6см | 1м2 | 539,00 |
|  | **Работа: Ремонт имеющейся дождевой канализации** |  |  |
| 8 | Ремонт имеющейся дождевой канализации | 1м | 2142,00 |
|  | **Работа: Устройство новой дождевой канализации** |  |  |
| 9 | Устройство новой дождевой канализации( укладка лотков ж/б) | 1м | 9823,00 |
|  | **Работа: Устройство пандуса** |  |  |
| 10 | Устройство пандуса | 1м3 | 6159,00 |
|  | **Работа: Устройство контейнерной площадки под бак V= 1,5 м3,**  **V= 8 м3** |  |  |
| 11 | Устройство контейнерной площадки с ограждением из профлиста под бак V=8м3 | 1шт | 62 583,66 |
| 12 | Устройство контейнерной площадки с ограждением из профлиста под бак  V=0,75м3 | 1шт | 10 012,00 |

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик округа, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ округа, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства округа и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Калтанского городского округа.

Действующие Нормы и правила благоустройства территории Калтанского городского округа утверждены решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 29.06.2015 № 38-НПА. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

6.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа;

Основные задачи подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанского городского округа;

в) принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

6.3. Система программных мероприятий

В ходе реализации подпрограммы предусматривается два направления деятельности:

- Благоустройство общественных территорий Калтанского городского округа;

- Благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа

6.4Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Калтанского городского округа.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность округа.

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.