КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.03.2016 г.         № 58–п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 29.02.2016г. № 11–рк «Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год, в целях ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год.

2. Директору МАУ «Пресс-Центр» г.Калтан (В.Н. Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству (О.А. Рудюк).

ГлаваКалтанского

городского округа				        	              И.Ф. Голдинов

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 29.02.2016 г.         №11-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год

# Заслушав отчет заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюка О.А. «Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год, в целях ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

# Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии					И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии      					Т.А. Верещагина

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

От 01.03.2016 г.№ 58-п

Отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2018 годы» за 2015 год

Заказчиком программы является администрация Калтанского городского округа.

Разработчик Программы - отдел по учету и распределению жилья МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа».

Объем финансирования Программы за 2015 год составил 52151505,06 руб.

Объем финансирования Программы за 2014 год составил 35813952,40 руб.

Цели муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из муниципальных домов, признанных ветхими и аварийными;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

- финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов строительства либо приобретения жилья для предоставления гражданам;

- снос ветхого и аварийного жилья;

- повышение уровня обеспеченности граждан жильем путем увеличения объемов жилищного строительства.

В рамках Программы в 2015 году решены следующие задачи:

- из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте ОАО «Шахта Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ) была переселена 1 семья;

- предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья 1 молодой семье, участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Также за счет финансирования 2015 года ведется строительство многоквартирного дома № 32 в квартале 12-19, при заселении которого:

- из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте ОАО «Шахта Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ) будет переселено 5 семей;

- будут обеспечены жильем 15 детей-сирот;

- из аварийного жилья за счет местного бюджета (дотация) будут переселены 6 семей.

- будут обеспечены жильем 2 инвалида.

В рамках Программы в 2015 году решены следующие задачи:

- из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте ОАО «Шахта Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ) было переселено 2 семьи;

- из аварийных домов п. Малиновка было переселено 30 семей;

- предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья двум молодым семьям, участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Также за счет финансирования 2015 года ведется строительство многоквартирного дома № 32 в квартале 12-19, при заселении которого:

- из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте ОАО «Шахта Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ) будет переселено 5 семей;

- будут обеспечены жильем 5 детей-сирот;

- - из аварийного жилья за счет местного бюджета (дотация) будут переселены 6 семей.

Результат реализации Программы за 2015 год:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе |  |
|  |  |  | Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа» |
| Направления деятельности |
| 1.1 | «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»: | 2015 | 140000 | 636529,42 | 610056,64 | 96 | В связи с тем, что социальная выплата использовалась на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 2 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, остаток средств, превышающий сумму остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом и займом был возвращен в вышестоящий бюджет |
|  | местный бюджет |  | 140000 | 258552,42 | 258552,42 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 209193 | 194632,97 | 93 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 168784 | 156871,25 | 93 |  |
|  | «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»: | 2014 | 140,0 | 757,890 | 757,890 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 140,0 | 279,828 | 279,828 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 328,158 | 328,158 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 149,904 | 149,904 | 100 |  |
| 1.2 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», в т.ч.: | 2015 | 1500000 | 6640458,22 | 6640458,22 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 6640458,22 | 6640458,22 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», в т.ч.: | 2014 | 3085,400 | 33692,738 | 33692,738 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 3085,400 | 33692,738 | 33692,738 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации Федерального Закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (завершение мероприятия 2013 года) | 2015 | 0,00 | 1618880 | 1618880 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 1618880 | 1618880 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации Федерального Закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (завершение мероприятия 2013 года) | 2014 | 0,00 | 1989,120 | 1989,120 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 1989,120 | 1989,120 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа | 2015 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа | 2014 | 1585,400 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 1585,400 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации региональной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы | 2015 | 1500000 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 1500000 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации региональной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы | 2014 | 0,00 | 1521,440 | 1521,440 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 1521,440 | 1521,440 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийных бараков п. Малиновка | 2015 | 0 | 2532080,54 | 2532080,54 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 2532080,54 | 2532080,54 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийных бараков п. Малиновка | 2014 | 0 | 7007,66401 | 7007,66401 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 7007,66401 | 7007,66401 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилого дома №12 по ул. Дзержинского | 2015 | 0 | 2489497,68 | 2489497,68 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 2489497,68 | 2489497,68 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилого дома №12 по ул. Дзержинского | 2014 | 0 | 21739,49768 | 21739,49768 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 21739,49768 | 21739,49768 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте ОАО «Шахта «Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ)», в т.ч.: | 2015 | 0,00 | 8551916 | 2272032,00 | 27 | Согласно заключению ВНИМИ г. Прокопьевск все граждане переселены. Программа выполнена. |
| 1.3 | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 8551916 | 2272032,00 | 27 |  |
|  | «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте ОАО «Шахта «Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ)», в т.ч.: | 2014 | 0,00 | 9783,690 | 9783,690 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 9783,690 | 9783,690 | 100 |  |
| 1.4 | «Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений», в т.ч.: | 2015 | 0,00 | 3376335 | 3376335 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 3376335 | 3376335 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | «Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений», в т.ч.: | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.5 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.: | 2015 | 12283200 | 12616100 | 11107623,2 | 88 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 5927000 | 5427000 | 5193477,6 | 96 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 6356200 | 7189100 | 5914145,6 | 82 |  |
|  | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.: | 2014 | 16362,800 | 16763,608 | 16263,608 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 5409,800 | 2341,386 | 2341,386 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 5927,000 | 5927,000 | 5927,000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 5026,000 | 8495,222 | 8495,222 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2015 | 1136200 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1136200 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2014 | 1102,900 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 1102,900 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2015 | 0 | 1136100 | 1136016 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 1136100 | 1136016 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2014 | 1102,900 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 1102,900 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | 2015 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | 2014 | 2704,000 | 0 | 0,00 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 2704,000 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 2015 | 11147000 | 11480000 | 9971607,2 | 87 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 5927000 | 5427000 | 5193477,60 | 96 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 5220000 | 6053000 | 4778129,60 | 79 |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 2014 | 11453,000 | 15455,288 | 15455,288 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 500,000 | 1033,066 | 1033,066 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 5927,000 | 5927,000 | 5927,000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 5026,000 | 8495,222 | 8495,222 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» |
|  | «Строительство школы на п.Постоянный», в т.ч.: | 2015 | 0,00 | 31145000 | 28145000 | 90 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 3000000 | 3000000 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 28145000 | 25145000 | 89 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Всего по Программе: | 2015 | 13923200 | 62966338,64 | 52151505,06 | 83 |  |
|  | местный бюджет |  | 140000 | 6899010,64 | 6899010,64 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 5927000 | 5636193 | 5388110,57 | 96 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 5220000 | 15909800 | 8343048,85 | 52 |  |
|  | Всего по Программе: | 2014 | 19588,200 | 60997,926 | 60997,926 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 8635,200 | 36313,952 | 36313,952 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 5927,000 | 6255,158 | 6255,158 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 5026,000 | 18428,816 | 18428,816 | 100 |  |

Отчет о целевых индикаторах программы за 2015 год:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Планируемый показатель на 2015 год | Фактическое значение показателя за 2015 год | % исполнения | Откло нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа» | Семей | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.1 | «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» | Семей | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.2 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», в т.ч.: | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации Федерального Закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (завершение мероприятия 2013 года) | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации региональной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с Федеральным Законом № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (завершение мероприятия 2011 года) | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 1.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.: | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (завершение мероприятия 2013 года) | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Семей | 0 | 0 | 100 |  | Средства на обеспечение жильем детей-сирот реализованы, ведется строительство 10 квартир для указанной категории граждан в жилом доме № 32 квартал 12-19, г. Калтан, будут предоставлены гражданам в 2016 году |
| 1.4 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», в т.ч.: | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийных бараков п. Малиновка | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилого дома №12 по ул. Дзержинского | Семей | 0 | 0 | 100 |  | Средства реализованы, ведется строительство 6 квартир для переселения указанной категории граждан в жилом доме № 32 квартал 12-19, г. Калтан, будут предоставлены гражданам в 2016 году |

Отчет о целевых индикаторах программы за 2014 год:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Планируемый показатель на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год | % исполнения | Откло нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа» | Семей | 50 | 51 | 102 | +2% |  |
| 1.1 | «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» | Семей | 1 | 2 | 200 | +100% |  |
| 1.2 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», в т.ч.: | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации Федерального Закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (завершение мероприятия 2013 года) | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации региональной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с Федеральным Законом № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (завершение мероприятия 2011 года) | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 1.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.: | Семей | 6 | 5 | 83 | -17% |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (завершение мероприятия 2013 года) | Семей | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | Семей | 2 | 0 | 0 | -100% | Были сняты лимиты на обеспечение жильем указанной категории граждан |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Семей | 4 | 5 | 125 | +25% | Средства реализованы, ведется строительство 5 квартир для указанной категории граждан в жилом доме № 32 квартал 12-19, г. Калтан, будут предоставлены гражданам в 4 квартале 2015 года |
| 1.4 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», в т.ч.: | Семей | 43 | 44 | 102 | +2% |  |
|  | Переселение граждан из аварийных бараков п. Малиновка | Семей | 30 | 30 | 100 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилого дома №12 по ул. Дзержинского | Семей | 13 | 14 | 108 | +8% | Средства реализованы, ведется строительство 6 квартир для переселения указанной категории граждан в жилом доме № 32 квартал 12-19, г. Калтан, будут предоставлены гражданам в 4 квартале 2015 года, также предоставлены 8 квартир во введенном в эксплуатацию жилом доме № 89 по ул. Комсомольская |