КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От________2019 г.    № ____ - п

О внесении изменений  в постановление администрации Калтанского городского округа от 11.10.2016 г. № 236-п «Об утверждении краткосрочного  плана реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа  на 2020-2022г.г.»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Кемеровской области от 26.12.2013 г. № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»:

1.	Внести изменения в постановление администрации Калтанского городского округа от 11.10.2016 г. № 236-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа на 2020-2022 г.г.»:

1.1	Краткосрочный план  реализации региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа на 2020-2022 г.г. изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т. А. Верещагина) обеспечить размещение  постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать постановление в газете « Калтанский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Шайхелисламову  Л. А.

Глава  Калтанского

городского округа                                                                         И. Ф. Голдинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден: постановлением администрации Калтанского городского округа от ________ 2019г. №_____-п |  |  |  |
|  | Краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2020-2022 годы в Калтанском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Итого за 2020-2022 г.г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 75 185,2 | 71 754,5 | 2 545,6 | 65 711,1 | 2710 | 106 146 401,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 146 401,66 | 1479,30 | 1479,30 | Х |
|  | Итого за 2020 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9 705,9 | 8 764,7 | 55,5 | 8 508,6 | 352 | 17 556 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 556 962,11 | 2 003,14 | 2 003,14 | Х |
| 1 | 1 | г. Калтан, пер. Покрышкина, д.20 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 508,9 | 468,9 | 0,0 | 468,9 | 17 | 662 631,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 631,87 | 1 413,16 | 1 271,41 | 31.12.2020 |
| 2 | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.23 | 1952 |  | кирпич | 2 | 1 | 513,7 | 462,9 | 55,5 | 407,4 | 27 | 1 214 756,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 756,11 | 2 624,23 | 2 361,21 | 31.12.2020 |
| 3 | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.26 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 490,7 | 1 299,5 | 0,0 | 1 098,9 | 49 | 1 941 020,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 020,49 | 1 493,67 | 1 343,84 | 31.12.2020 |
| 4 | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.35 | 1954 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 015,0 | 1 830,9 | 0,0 | 1 830,9 | 59 | 2 623 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 704,50 | 1 433,01 | 1 289,27 | 31.12.2020 |
| 5 | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.36 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 775,4 | 705,0 | 0,0 | 705,0 | 43 | 1 009 637,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 637,95 | 1 432,11 | 1 870,91 | 31.12.2020 |
| 6 | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.38 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 780,1 | 716,5 | 0,0 | 716,5 | 33 | 1 871 139,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 139,71 | 2 611,50 | 2 351,15 | 31.12.2020 |
| 7 | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.40 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 793,6 | 697,7 | 0,0 | 697,7 | 20 | 2 018 816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 816,19 | 2 893,53 | 2 602,82 | 31.12.2020 |
| 8 | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.45 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 788,6 | 711,2 | 0,0 | 711,2 | 36 | 1 026 825,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 825,49 | 1 443,79 | 1 298,97 | 31.12.2020 |
| 9 | 9 | г. Калтан, пр-т Мира, д.55 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 3 | 1 485,2 | 1 363,7 | 0,0 | 1 363,7 | 49 | 3 821 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 903,08 | 2 802,60 | 2 522,08 | 31.12.2020 |
| 10 | 10 | г. Калтан, ул. Школьная, д.2 | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 554,7 | 508,4 | 0,0 | 508,4 | 19 | 1 366 526,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 526,72 | 2 687,90 | 2 416,54 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2021 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14 187,4 | 12 963,6 | 210,2 | 12 196,7 | 478 | 24 429 223,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 429 223,74 | 1 884,45 | 1 884,45 | Х |
| 11 | 1 | г. Калтан, пр-т Мира, д.24 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 021,8 | 942,3 | 42,5 | 790,6 | 35 | 1 330 472,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 472,09 | 1 411,94 | 1 270,31 | 31.12.2021 |
| 12 | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.28 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 499,9 | 1 310,3 | 0,0 | 1 264,3 | 47 | 1 952 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 999,69 | 1 490,50 | 1 340,99 | 31.12.2021 |
| 13 | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.31 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 068,8 | 1 014,7 | 0,0 | 1 014,7 | 43 | 2 022 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 760,67 | 1 993,46 | 1 494,07 | 31.12.2021 |
| 14 | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.32 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 522,9 | 1 331,9 | 0,0 | 1 331,9 | 48 | 2 921 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 504,96 | 2 193,49 | 1 973,94 | 31.12.2021 |
| 15 | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.34 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 489,4 | 1 290,3 | 0,0 | 1 290,3 | 43 | 2 906 508,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 508,45 | 2 252,58 | 1 688,88 | 31.12.2021 |
| 16 | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.37б | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 783,0 | 2 579,0 | 30,7 | 2 146,8 | 74 | 3 623 707,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 707,01 | 1 405,08 | 1 264,14 | 31.12.2021 |
| 17 | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43а | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 016,9 | 935,8 | 30,4 | 905,4 | 50 | 1 976 756,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 756,81 | 2 112,37 | 1 582,63 | 31.12.2021 |
| 18 | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43б | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 998,5 | 924,8 | 0,0 | 924,8 | 42 | 1 975 873,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 873,61 | 2 136,54 | 1 602,08 | 31.12.2021 |
| 19 | 9 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.2 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 246,8 | 1 244,1 | 0,0 | 1 244,1 | 40 | 2 007 874,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 874,78 | 1 613,92 | 1 451,21 | 31.12.2021 |
| 20 | 10 | г. Калтан, ул. Калинина, д.42 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 583,3 | 515,8 | 0,0 | 515,8 | 25 | 1 409 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 511,36 | 2 732,67 | 2 456,36 | 31.12.2021 |
| 21 | 11 | г. Калтан, ул. Покрышкина, д.16 | 1959 | 1990 | кирпич | 2 | 3 | 956,1 | 874,6 | 106,6 | 768,0 | 31 | 2 301 254,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 254,31 | 2 631,21 | 2 366,06 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2022 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 51 291,9 | 50 026,2 | 2 279,9 | 45 005,8 | 1 880 | 64 160 215,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 160 215,81 | 1 282,53 | 1 282,53 | Х |
| 22 | 1 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.6 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 047,0 | 1 269,3 | 0,0 | 1 048,5 | 42 | 2 048 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 491,30 | 1 613,90 | 1 451,25 | 31.12.2022 |
| 23 | 2 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.10 | 1967 |  | кирпич | 3 | 2 | 918,7 | 1 166,7 | 93,8 | 816,5 | 44 | 2 413 864,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 864,08 | 2 068,97 | 1 860,95 | 31.12.2022 |
| 24 | 3 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.14 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 459,8 | 3 105,9 | 102,8 | 3 003,1 | 85 | 3 893 630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893 630,56 | 1 253,62 | 1 127,89 | 31.12.2022 |
| 25 | 4 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.16 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 176,5 | 3 173,0 | 82,4 | 3 090,6 | 131 | 3 974 891,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 891,95 | 1 252,72 | 1 127,33 | 31.12.2022 |
| 26 | 5 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.18 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 137,0 | 2 706,6 | 191,3 | 2 514,7 | 117 | 4 023 202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 202,86 | 1 486,44 | 1 337,55 | 31.12.2022 |
| 27 | 6 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.24 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 184,1 | 3 291,6 | 129,6 | 2 905,1 | 124 | 4 145 973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 973,94 | 1 259,56 | 1 133,22 | 31.12.2022 |
| 28 | 7 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.26 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 349,3 | 3 346,6 | 0,0 | 3 346,6 | 146 | 4 230 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 873,80 | 1 264,23 | 1 141,30 | 31.12.2022 |
| 29 | 8 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.28 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 214,8 | 3 327,8 | 44,2 | 3 283,6 | 137 | 1 892 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 709,00 | 568,76 | 511,59 | 31.12.2022 |
| 30 | 9 | г. Калтан, ул. Горького, д.28 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 529,2 | 3 255,2 | 673,1 | 2 582,1 | 112 | 3 938 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 267,50 | 1 209,84 | 910,03 | 31.12.2022 |
| 31 | 10 | г. Калтан, ул. Горького, д.30 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 438,8 | 3 169,5 | 42,5 | 2 518,3 | 108 | 4 477 615,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 615,40 | 1 412,72 | 1 271,01 | 31.12.2022 |
| 32 | 11 | г. Калтан, ул. Горького, д.32 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 414,3 | 3 147,8 | 42,6 | 2 508,3 | 92 | 4 445 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 714,28 | 1 412,32 | 1 270,66 | 31.12.2022 |
| 33 | 12 | г. Калтан, ул. Горького, д.34 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 603,4 | 3 332,7 | 0,0 | 2 592,0 | 109 | 4 691 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 938,85 | 1 407,85 | 1 266,63 | 31.12.2022 |
| 34 | 13 | г. Калтан, ул. Горького, д.34а | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 502,4 | 3 232,8 | 0,0 | 3 173,3 | 108 | 2 062 033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 033,10 | 637,85 | 573,74 | 31.12.2022 |
| 35 | 14 | г. Калтан, ул. Горького, д.36 | 1968 |  | кирпич | 3 | 2 | 848,2 | 746,4 | 171,2 | 575,2 | 50 | 1 104 429,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 429,85 | 1 479,68 | 1 933,05 | 31.12.2022 |
| 36 | 15 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.27 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 666,1 | 614,2 | 0,0 | 614,2 | 27 | 1 602 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 126,08 | 2 608,48 | 2 345,00 | 31.12.2022 |
| 37 | 16 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.34 | 1968 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 3 378,0 | 3 122,6 | 601,1 | 2 521,5 | 109 | 2 018 471,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 471,88 | 646,41 | 581,33 | 31.12.2022 |
| 38 | 17 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.42 | 1966 | 2010 | ж/б блок | 5 | 4 | 3 650,0 | 3 243,2 | 105,3 | 3 137,9 | 148 | 7 494 261,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494 261,03 | 2 310,76 | 2 079,80 | 31.12.2022 |
| 39 | 18 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.44 | 1971 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 774,3 | 4 774,3 | 0,0 | 4 774,3 | 191 | 5 701 720,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701 720,35 | 1 194,25 | 897,92 | 31.12.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден: постановлением администрации Калтанского городского округа от ________ 2019г. №_____-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2020-2022годы в Калтанском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | № п\п | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь МКД |  | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО |  | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электроснабжения |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем теплоснабжения |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | ремонт фасада |  |  |  |  | ремонт фундамента |  |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  |  |  |  | работы по строительному контролю |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | ед. |  | руб. |  | кв.м |  | руб. |  | кв.м |  | руб. |  | кв.м |  | руб. |  |  | куб. | руб. |  | ед. |  | руб. |  |  | ед. | руб. |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 22 | 23 |  |
|  |  |  |  | Итого за 2020-2022 г.г. |  |  | 75185,2 |  | 106 146 401,66 |  | 1 820 742,00 |  | 30 928 589,90 |  | 3 687 742,80 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 18246,0 |  | 56 697 666,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3650 |  | 7 201 450,00 |  |  | 0,0 | 0,00 |  | 39 |  | 3 663 016,50 |  |  | 39 | 2 147 194,46 |  |
|  |  |  |  | Итого за 2020 г. |  |  | 9 705,9 |  | 17 556 962,11 |  | 0,00 |  | 6 800 313,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 3 639,0 |  | 9 883 524,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 |  | 10 |  | 516 090,60 |  |  | 10 | 357 034,11 |  |
|  |  | 1 |  | 1 | г. Калтан, пер. Покрышкина, д.20 |  | 508,9 |  | 662 631,87 |  | 0,00 |  | 620 349,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 29 007,30 |  |  | 1 | 13 275,47 |  |
|  |  | 2 |  | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.23 |  | 513,7 |  | 1 214 756,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 429,0 |  | 1 165 164,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 24 657,60 |  |  | 1 | 24 934,51 |  |
|  |  | 3 |  | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.26 |  | 1 490,7 |  | 1 941 020,49 |  | 0,00 |  | 1 817 163,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 84 969,90 |  |  | 1 | 38 887,29 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.35 |  | 2 015,0 |  | 2 623 704,50 |  | 0,00 |  | 2 456 285,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 114 855,00 |  |  | 1 | 52 564,50 |  |
|  |  | 5 |  | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.36 |  | 775,4 |  | 1 009 637,95 |  | 0,00 |  | 945 212,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 44 197,80 |  |  | 1 | 20 227,55 |  |
|  |  | 6 |  | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.38 |  | 780,1 |  | 1 871 139,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 661,0 |  | 1 795 276,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 37 444,80 |  |  | 1 | 38 418,91 |  |
|  |  | 7 |  | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.40 |  | 793,6 |  | 2 018 816,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 714,0 |  | 1 939 224,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 38 092,80 |  |  | 1 | 41 499,39 |  |
|  |  | 8 |  | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.45 |  | 788,6 |  | 1 026 825,49 |  | 0,00 |  | 961 303,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 44 950,20 |  |  | 1 | 20 571,89 |  |
|  |  | 9 |  | 9 | г. Калтан, пр-т Мира, д.55 |  | 1 485,2 |  | 3 821 903,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 352,0 |  | 3 672 032,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 71 289,60 |  |  | 1 | 78 581,48 |  |
|  |  | 10 |  | 10 | г. Калтан, ул. Школьная, д.2 |  | 554,7 |  | 1 366 526,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 483,0 |  | 1 311 828,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 26 625,60 |  |  | 1 | 28 073,12 |  |
|  |  |  |  | Итого за 2021 г. |  |  | 14 187,4 |  | 24 429 223,74 |  | 0,00 |  | 6 466 429,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 332,0 |  | 16 737 493,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 11 |  | 728 737,50 |  |  | 11 | 496 563,94 |  |
|  |  | 11 |  | 1 | г. Калтан, пр-т Мира, д.24 |  | 1 021,8 |  | 1 330 472,09 |  | 0,00 |  | 1 245 574,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 58 242,60 |  |  | 1 | 26 655,29 |  |
|  |  | 12 |  | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.28 |  | 1 499,9 |  | 1 952 999,69 |  | 0,00 |  | 1 828 378,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 85 494,30 |  |  | 1 | 39 127,29 |  |
|  |  | 13 |  | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.31 |  | 1 068,8 |  | 2 022 760,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 589,0 |  | 1 930 153,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 51 302,40 |  |  | 1 | 41 305,27 |  |
|  |  | 14 |  | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.32 |  | 1 522,9 |  | 2 921 504,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 851,0 |  | 2 788 727,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 73 099,20 |  |  | 1 | 59 678,76 |  |
|  |  | 15 |  | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.34 |  | 1 489,4 |  | 2 906 508,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 847,0 |  | 2 775 619,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 71 491,20 |  |  | 1 | 59 398,25 |  |
|  |  | 16 |  | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.37б |  | 2 783,0 |  | 3 623 707,01 |  | 0,00 |  | 3 392 477,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 158 631,00 |  |  | 1 | 72 599,01 |  |
|  |  | 17 |  | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43а |  | 1 016,9 |  | 1 976 756,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 576,0 |  | 1 887 552,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 48 811,20 |  |  | 1 | 40 393,61 |  |
|  |  | 18 |  | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43б |  | 998,5 |  | 1 975 873,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 576,0 |  | 1 887 552,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 47 928,00 |  |  | 1 | 40 393,61 |  |
|  |  | 19 |  | 9 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.2 |  | 1 246,8 |  | 2 007 874,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 582,0 |  | 1 907 214,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 59 846,40 |  |  | 1 | 40 814,38 |  |
|  |  | 20 |  | 10 | г. Калтан, ул. Калинина, д.42 |  | 583,3 |  | 1 409 511,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 498,0 |  | 1 352 568,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 27 998,40 |  |  | 1 | 28 944,96 |  |
|  |  | 21 |  | 11 | г. Калтан, ул. Покрышкина, д.16 |  | 956,1 |  | 2 301 254,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 813,0 |  | 2 208 108,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 45 892,80 |  |  | 1 | 47 253,51 |  |
|  |  |  |  | Итого за 2022 г. |  |  | 51 291,9 |  | 64 160 215,81 |  | 1 820 742,00 |  | 17 661 847,20 |  | 3 687 742,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 275,0 |  | 30 076 649,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 3 650,0 |  | 7 201 450,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 18 |  | 2 418 188,40 |  |  | 18 | 1 293 596,41 |  |
|  |  | 22 |  | 1 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.6 |  | 1 047,00 |  | 2 048 491,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 597,0 |  | 1 956 369,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 50 256,00 |  |  | 1 | 41 866,30 |  |
|  |  | 23 |  | 2 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.10 |  | 918,70 |  | 2 413 864,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 708,0 |  | 2 320 116,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 44 097,60 |  |  | 1 | 49 650,48 |  |
|  |  | 24 |  | 3 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.14 |  | 2 459,80 |  | 3 893 630,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 128,0 |  | 3 696 456,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 118 070,40 |  |  | 1 | 79 104,16 |  |
|  |  | 25 |  | 4 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.16 |  | 3 176,50 |  | 3 974 891,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 142,0 |  | 3 742 334,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 152 472,00 |  |  | 1 | 80 085,95 |  |
|  |  | 26 |  | 5 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.18 |  | 3 137,00 |  | 4 023 202,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 157,0 |  | 3 791 489,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 150 576,00 |  |  | 1 | 81 137,86 |  |
|  |  | 27 |  | 6 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.24 |  | 3 184,10 |  | 4 145 973,94 |  | 0,00 |  | 3 881 417,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 181 493,70 |  |  | 1 | 83 062,34 |  |
|  |  | 28 |  | 7 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.26 |  | 3 349,30 |  | 4 230 873,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 216,0 |  | 3 984 832,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 160 766,40 |  |  | 1 | 85 275,40 |  |
|  |  | 29 |  | 8 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.28 |  | 3 214,80 |  | 1 892 709,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 764 925,20 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 90 014,40 |  |  | 1 | 37 769,40 |  |
|  |  | 30 |  | 9 | г. Калтан, ул. Горького, д.28 |  | 3 529,20 |  | 3 938 267,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 126,0 |  | 3 689 902,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 169 401,60 |  |  | 1 | 78 963,90 |  |
|  |  | 31 |  | 10 | г. Калтан, ул. Горького, д.30 |  | 3 438,80 |  | 4 477 615,40 |  | 0,00 |  | 4 191 897,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 196 011,60 |  |  | 1 | 89 706,60 |  |
|  |  | 32 |  | 11 | г. Калтан, ул. Горького, д.32 |  | 3 414,30 |  | 4 445 714,28 |  | 0,00 |  | 4 162 031,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 194 615,10 |  |  | 1 | 89 067,48 |  |
|  |  | 33 |  | 12 | г. Калтан, ул. Горького, д.34 |  | 3 603,40 |  | 4 691 938,85 |  | 0,00 |  | 4 392 544,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 205 393,80 |  |  | 1 | 94 000,45 |  |
|  |  | 34 |  | 13 | г. Калтан, ул. Горького, д.34а |  | 3 502,40 |  | 2 062 033,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 922 817,60 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 98 067,20 |  |  | 1 | 41 148,30 |  |
|  |  | 35 |  | 14 | г. Калтан, ул. Горького, д.36 |  | 848,20 |  | 1 104 429,85 |  | 0,00 |  | 1 033 955,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 48 347,40 |  |  | 1 | 22 126,65 |  |
|  |  | 36 |  | 15 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.27 |  | 666,10 |  | 1 602 126,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 566,0 |  | 1 537 256,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 31 972,80 |  |  | 1 | 32 897,28 |  |
|  |  | 37 |  | 16 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.34 |  | 3 378,00 |  | 2 018 471,88 |  | 1 820 742,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 158 766,00 |  |  | 1 | 38 963,88 |  |
|  |  | 38 |  | 17 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.42 |  | 3 650,00 |  | 7 494 261,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 3 650,0 |  | 7 201 450,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 138 700,00 |  |  | 1 | 154 111,03 |  |
|  |  | 39 |  | 18 | г. Калтан, ул. Дзержинского, д.44 |  | 4 774,30 |  | 5 701 720,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 635,0 |  | 5 357 895,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  | 1 |  | 229 166,40 |  |  | 1 | 114 658,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.3 Утвержден: постановлением администрации Калтанского городского округа от ________ 2019г. №_____-п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020-2022 г.г. в Калтанском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Итого за 2020 г. | 9 705,9 | 352 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 556 962,11 | 17 556 962,11 |
| 2 | Итого за 2021 г. | 14 187,4 | 478 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 429 223,74 | 24 429 223,74 |
| 3 | Итого за 2022 г. | 51 291,9 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 160 215,81 | 64 160 215,81 |