КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 24.02.2015г.    № 08-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы» за 2014 год

Заслушав и обсудив информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» Ериковой О.И. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы»,  в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы»  и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии				              И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии				   	             Т.А. Верещагина

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2015 г.        № 35-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы» за 2014 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 24.02.2015 г. № 08-рк        «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы»,  в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы».

2. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник»

3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы  администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение на сайте администрации Калтанского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа Л.А. Шайхелисламову.

Глава Калтанского

городского округа					              И.Ф. Голдинов

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 25.02. 2015 г. № 35-п

Отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы» за 2014 год

Основными целями муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа» являются:

- Организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;

- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;

- Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;

- Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;

Для достижения поставленных целей были выявлены следующие задачи:

- Организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

- Выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;

- Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;

- Содержание имущества (вывоз ТБО);

- Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;

- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;

- Организация мероприятий, направленных на  улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;

В 2014 году были реализованы такие подпрограммы как:

- Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения

- Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе

-  Субсидии коммерческим организациям

В рамках перечисленных подпрограмм выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»

- приобретено оборудование для детских игровых площадок;

- приобретены мусорные баки;

- выполнены работы по асфальтированию проездов между домами – 3591 м2;

- заменено сетей водоснабжения – 3,7 км, теплоснабжения - 2,5 км;

- произведена замена аккумулирующего бака котельной «Садовая» с применением теплоизоляционных материалов;

- приобретено 5 котлов для городских котельных;

- произведена поставка и установка водоподготовительного оборудования на котельные в количестве 10 шт.

- выполнены аварийно-восстановительные работы по ремонту на участках автодороги ул. Центральная (ул. Руставели),  от ул Калинина, до пр. Мира, 55а.

Выполнение запланированных мероприятий в рамках перечисленных подпрограмм позволило улучшить качество жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения; улучшить экологическую ситуации в Калтанском городском округе

Исполнение программных мероприятий

Таблица №1

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.), в том числе | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения». |
|  | Направления деятельности подпрограммы: |
| 1.1 | Благоустройство территории Калтанского городского округа всего : в том числе по источникам финансирования: | 2014 | 1380,0 | 13733,736 | 13733,736 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 1150,0 | 13733,736 | 13733,736 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 230,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанский городской округ | 2014 | 0 | 25,11 | 25,11 | 100% |  |
| 1.1.2 | Приобретение и установка детских игровых форм | 2014 | 0 | 565,332 | 565,332 | 100% |  |
| 1.1.3 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки Калтанский городской округ п. Малиновка | 2014 | 0 | 604,993 | 604,993 | 100% |  |
| 1.1.4 | Строительство элементов улично-дорожной сети КГО | 2014 | 230,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Приобретение мусорных баков | 2014 | 0 | 490,365 | 490,365 | 100% |  |
| 1.1.6 | Установка стационарных площадок под мусорные баки | 2014 | 0 | 630,277 | 630,277 | 100% |  |
| 1.1.7 | Приобретение баннера и панелей лайтбокса | 2014 | 0,00 | 98,20 | 98,20 | 100% |  |
| 1.1.8 | Вывоз ТБО с территории КГО | 2014 | 0,00 | 1071,695 | 1071,695 | 100% |  |
| 1.1.9 | Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа | 2014 | 1150,0 | 2578,357 | 2578,357 | 100% |  |
| 1.1.10 | Выполнение работ по благоустройству площади Победы, п. Сарбала | 2014 | 0,00 | 449,843 | 449,843 | 100% |  |
| 1.1.11 | Выполнение работ по благоустройству площади Победы, г.Калтан | 2014 | 0,00 | 74,92 | 74,92 | 100% |  |
| 1.1.12 | Услуги спец.техники: фрезы дорожной, катка с экипажем | 2014 | 0,00 | 573,684 | 573,684 | 100% |  |
| 1.1.13 | Приобретение щебня | 2014 | 0,00 | 289,634 | 289,634 | 100% |  |
| 1.1.14 | Восстановление асфальтного покрытия территории весового контроля г. Калтан | 2014 | 0,00 | 98,254 | 98,254 | 100% |  |
| 1.1.15 | Асфальтирование 2х автостоянок и проезда от пр. Мира39 до пр. Мира43 г.Калтан | 2014 | 0,00 | 392,743 | 392,743 | 100% |  |
| 1.1.16 | Асфальтирование проезда от ул Дзержинского, 42 до ул. Дзержинского, 40 | 2014 | 0,00 | 410,225 | 410,225 | 100% |  |
| 1.1.17 | Асфальтирование автостоянки по адресу: ул. Калинина, 3 | 2014 | 0,00 | 263,976 | 263,976 | 100% |  |
| 1.1.18 | Асфальтирование проезда между домами: пр. Мира, 36, 38, 40 и ул. Комсомольская, 63,65 | 2014 | 0,00 | 1125,224 | 1125,224 | 100% |  |
| 1.1.19 | Асфальтирование проезда между жилыми домами по ул Дзержинского, 51,54 | 2014 | 0,00 | 435,354 | 435,354 | 100% |  |
| 1.1.20 | Изготовление и поставка кованных изделий в виде цветочных горшков | 2014 | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 100% |  |
| 1.1.21 | Изготовление и поставка кованной арки и скамейки | 2014 | 0,00 | 27,5 | 27,5 | 100% |  |
| 1.1.22 | Поставка новогодних гирлянд | 2014 | 0,00 | 693,32 | 693,32 | 100% |  |
| 1.1.23 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия, район жилого дома ул. 60 лет Октября, 30 а п. Малиновка | 2014 | 0,00 | 1960,0 | 1960,0 | 100% |  |
| 1.1.24 | Демонтаж радиоактивных конструкций памятника Ленина, с последующей их утилизацией | 2014 | 0,00 | 748,15 | 748,15 | 100% |  |
| 1.1.25 | Оказание услуг машинами и механизмами | 2014 | 0,00 | 44,08 | 44,08 | 100% |  |
| 1.2 | Уличное освещение: всего, в том числе по источникам финансирования: | 2014 | 2142,7 | 9068,230 | 9068,230 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 2142,7 | 9068,230 | 9068,230 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2014 | 0,00 | 7602,086 | 7602,086 | 100% |  |
| 1.2.2 | Аренда столбов | 2014 | 0,00 | 14,39 | 14,39 | 100% |  |
| 1.2.3 | Работы по ремонту КЛ-6кВ ф. «6-4-Ц», «6-9-Ц» от опоры №41 до РП-П-6 | 2014 | 0,00 | 73,521 | 73,521 | 100% |  |
| 1.2.4 | Оказание услуг по обслуживанию установок уличного освещения | 2014 | 2142,7 | 1378,233 | 1378,233 | 100% |  |
| 1.3 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме» всего, в том числе по источникам финансирования: | 2014 | 4750,0 | 70732,453 | 70732,453 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 1000,0 | 13885,578 | 13885,578 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 38640,0 | 38640,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 3750,0 | 18206,875 | 18206,875 |  |  |
| 1.3* | Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе: | 2014 | 2350,0 | 52930,867 | 52930,867 | 100% |  |
| 1.3** | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 2014 | 2300 | 11180,596 | 11180,596 | 100% |  |
| 1.3.*** | Ремонт электросетевого хозяйства | 2014 | 100,0 | 6620,99 | 6620,99 | 100% |  |
| 1.4 | «Экология и природные ресурсы» всего, в том числе по источникам финансирования: | 2014 | 300,0 | 2577,29 | 2577,29 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 2428,077 | 2428,077 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 149,213 | 149,213 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 300,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1 | Лабораторные исследования проб грунта берега реки Кондома | 2014 | 0,00 | 30,84 | 30,84 | 100% |  |
| 1.4.2 | Проектирование полигона ТБО Калтан | 2014 | 100,0 | 2000,00 | 2000,00 | 100% |  |
| 1.4.3 | Предоплата за предоставление спец. гидрометеорологич. информации о загрязнении ОС | 2014 | 0,00 | 4,629 | 4,629 | 100% |  |
| 1.4.4 | Проведение экспертизы сметной документации объекта «Рекультивация свалки ТБО» | 2014 | 0,00 | 74,32 | 74,32 | 100% |  |
| 1.4.5 | Проведение государственной экологической экспертизы полигона ТБО | 2014 | 0,00 | 205,9 | 205,9 | 100% |  |
| 1.4.6 | Исследование санитарно-защитной зоны скотомогильника | 2014 | 0,00 | 0,00 | 149,213 | 100% |  |
| 1.4.7 | Дезинсекционные работы | 2014 | 0,00 | 112,388 | 112,388 | 100% |  |
| 1.5 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями» всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 0,00 | 701,00 | 701,00 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 701,00 | 701,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1 | Ликвидация разведочно-эксплуатационной скважины | 2014 | 0,00 | 701,0 | 701,0 | 100% |  |
| 1.6 | «Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа» | 2014 | 0,00 | 52189,808 | 52189,808 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 2210,162 | 2210,162 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 49979,646 | 49979,646 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6.1 | Проверка достоверности сметной стоимости объекта завершение строительства ЦТПС п. Постоянный | 2014 | 0,00 | 62,3 | 62,3 | 100% |  |
| 1.6.2 | Строительство школы п.Постоянный | 2014 | 0,00 | 52127,508 | 52127,508 | 100% |  |
| 1.7 | «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов» всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 500,0 | 8868,874 | 8868,874 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 500,0 | 8868,874 | 8868,874 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7.1 | Экспертиза проектной документации объекта строительство защитной дамбы | 2014 | 0,00 | 491,070 | 491,070 | 100% |  |
| 1.7.2 | Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения | 2014 | 500,0 | 8377,804 | 8377,804 | 100% |  |
| 1.8 | «Содержание муниципального жилого фонда» всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 300,0 | 1433,691 | 1433,691 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 1433,691 | 1433,691 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 300,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8.1 | оплата по исполнительному листу серии АС № 004355538 от 21.01.2014г. За проведение капитального ремонта здания общежития п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 8 | 2014 | 0,00 | 104,533 | 104,533 | 100% |  |
| 1.8.2 | Текущий ремонт (замена сети электроснабжения) в многоквартирном жилом доме г. Калтан, ул. Комсомольская, 67 | 2014 | 0,00 | 569,31 | 569,31 | 100% |  |
| 1.8.3 | Текущий ремонт (сантехнические работы) ул. Дзержинского, 14-1 | 2014 | 0,00 | 17,297 | 17,297 | 100% |  |
| 1.8.4 | Экспертиза оконных блоков | 2014 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100% |  |
| 1.8.5 | Устройство откосов | 2014 | 0,00 | 44,169 | 44,169 | 100% |  |
| 1.8.6 | Монтаж системы электроснабжения ул. Дзержинского, 28 | 2014 | 0,00 | 397,98 | 397,98 | 100% |  |
| 1.8.7 | Текущий ремонт(замена оконных деревянных блоков на пластиковые) ул. Дзержинского, 28 | 2014 | 0,00 | 282,402 | 282,402 | 100% |  |
| 1.9 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов» всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.10 | «Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 0,00 | 2952,792 | 2952,792 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 2952,792 | 2952,792 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт дорожного покрытия по ул.Дзержинского в Калтане» | 2014 | 0,00 | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 1.10.2 | Разработка проекта организации ДД | 2014 | 0,00 | 29,7 | 29,7 | 100% |  |
| 1.10.3 | Аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту на участке автодороги от ул. Калинина до пр. Мира, 55-а | 2014 | 0,00 | 1013,422 | 1013,422 | 100% |  |
| 1.10.4 | Аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту на участке автодороги ул. Центральная (ул. Руставели) | 2014 | 0,00 | 1825,7 | 1825,7 | 100% |  |
| 1.10.5 | Оказание услуг по строительному контролю устройства асфальтобетонного покрытия на участке автодороги п. Постоянный | 2014 | 0,00 | 31,4 | 31,4 | 100% |  |
| 1.10.6 | Экспертиза сметной документации «Ремонт дорожного покрытия п. Постоянный» | 2014 | 0,00 | 32,57 | 32,57 | 100% |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, и капитальный ремонт дорог местного значения (Муниципальный дорожный фонд) всего, в том числе по источникам финансирования |  | 3356,0 | 2000,0 | 2000,0 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 3356,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11.2 | Аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту на участке автодороги ул. Центральная (ул. Руставели) |  | 0,00 | 2000 | 2000 | 100% |  |
| 1.12 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 400,3 | 400,296 | 400,296 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 400,3 | 400,296 | 400,296 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.13. | «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.14 | Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселений всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 0,00 | 40941,0 | 40941,0 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 40941,0 | 40941,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.14.1 | Строительство ЦТП | 2014 | 0,00 | 40941,0 | 40941,0 | 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 13229,0 | 205699,168 | 205699,168 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 8549,0 | 57682,434 | 57682,434 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 88768,859 | 88768,859 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 40941,0 | 40941,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 4680 | 18306,875 | 18306,875 |  |  |
| 2.Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе». |
| Направления деятельности подпрограммы: |
| 2.1. | Обеспечение деятельности учреждений Калтанского городского округа в части оплаты труда всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 41462,0 | 39095,68 | 39095,68 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 39680,2 | 39095,68 | 39095,68 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 1781,8 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 | МБУ «УЖК и ДК КГО» | 2014 | 33945,7 | 33134,15 | 33134,15 | 100% |  |
| 2.1.2. | МБУ «Автотранспорт КГО» | 2014 | 7516,3 | 5961,53 | 5961,53 | 100% |  |
| 2.2.3 | Обеспечение деятельности учреждений, в части коммунальных расходов всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 4323,6 | 4619,64 | 4619,64 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 3377,0 | 3673,04 | 3673,04 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 946,6 | 946,6 | 946,6 |  |  |
| 2.2.1 | МБУ «УЖК и ДК» | 2014 | 3947,8 | 4243,84 | 4243,84 | 100% |  |
| 2.2.2 | МБУ «Автотранспорт КГО» | 2014 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 100% |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности учреждений Калтанского городского округа в части прочих расходов всего, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 1845,1 | 1823,39 | 1823,39 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 1307,0 | 1285,29 | 1285,29 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 538,1 | 538,1 | 538,1 |  |  |
| 2.3.1. | МБУ «УЖК и ДК» | 2014 | 1137,4 | 1092,75 | 1092,75 | 100% |  |
| 2.3.2. | МБУ «Автотранспорт КГО» | 2014 | 707,7 | 730,64 | 730,64 | 100% |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 47630,7 | 45538,71 | 45538,71 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 44364,2 | 44054,020 | 44054,010 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 3266,5 | 1484,7 | 1484,7 |  |  |
| 3.Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе». |
| Направления деятельности подпрограммы |
| 3.1. | «Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2014 | 15000 | 71611,24 | 71611,24 | 100% |  |
| 3.2. | «Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2014 | 5000 | 15793,6 | 15793,6 | 100% |  |
| 3.3 | «Возмещение издержек МУП «Гортопсбыт» | 2014 | 5000 | 7896,312 | 7896,312 | 100% |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 25000 | 95301,152 | 95301,152 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 25000,0 | 95301,152 | 95301,152 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | 2014 | 85859,7 | 346539,030 | 346539,030 | 100% |  |
|  | Местный бюджет |  | 77913,2 | 197037,596 | 197037,596 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 88768,859 | 88768,859 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 40941,0 | 40941,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 7946,5 | 19791,575 | 19791,575 |  |  |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Таблица 2

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое 2014г. | Фактическое 2014г. | % исполнения | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа. |
| 2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа. |
| 1 | «Благоустройство территории Калтанского городского округа» | 2014 | % отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось | % | 70 | 70 | 100 | - |
| 1.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры; |
| 2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки. |
| 2 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям» | 2014 | Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период. | Шт. | 2 | 2 | 100 | - |