

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 31.07.2018 г. № 126 -п

**О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 15.06.2018 № 110-п «О назначении общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания застроенной территории квартала №12-19 района Постоянный г.Калтан Калтанского городского округа »**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калтанского городского округа:

1. Внести изменения в постановление администрации Калтанского городского округа от 15.06.2018 №110-п «О назначении общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания застроенной территории квартала №12-19 района Постоянный г.Калтан Калтанского городского»:

1.1. Приложение №2 изложить в следующей редакции:

Сроки проведения общественных обсуждений проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Перечень работ по подготовке проекта | Сроки (место, время) проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского | В течение 3 дней со дня подписания постановления | Отдел организационно-кадровой работы администрации КГО (Верещагина Т.А.) |
| 2. | Опубликование оповещения в газете «Калтанский вестник» | В течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления  21.06.2018 г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (ОАи Г)  (Байтемирова С.А.)  МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.). |
| 3. | Размещение оповещения на информационных стендах | - В муниципальном автономном учреждении«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калтанского городского округа» ( г. Калтан, ул. Дзержинского,28)  - На доске объявлений в павильоне автобусной остановки «Школа», жилого района Постоянный | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (ОАи Г)  (Байтемирова С.А.  Пащенко Е.О) |
| 4. | Размещение проекта на официальном интернет - портале общественных обсуждений проектов и вопросов градостроительной деятельности на территории Калтанского городского округа | http://grad.kaltan.net  с 28.06.2018г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (ОАи Г)  (Байтемирова С.А.  Пащенко Е.О) |
| 5. | Принятие предложений и замечаний.  Ведение журнала предложений и замечаний. | с 28.06.2018г.  до 07.09.2018г. | Главный специалист ОАиГ  (Пащенко Е.О.) |
| 6. | Проведение экспозиции проекта. Ведение журнала предложений и замечаний. | - г. Калтан, ул. Горького, 38 (отдел архитектуры и градостроительства). Дата открытия экспозиции с 28.06.2018г. до 07.09.2018г Рабочие дни с 10.00 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч до 15.00 ч. | Главный специалист ОАиГ  Пащенко Е.О. –(консультант экспозиции) |
| 7. | Рассмотрение предложений, подготовка обобщенной информации с указанием мотивированного обоснования согласия (несогласия) с поступившими предложениями. | В течение 1 рабочего дней со дня поступления такого предложения. | Комиссия  по проведению общественных обсуждений проекта планировки застроенной территории в кварталах №№ 6-7, 8-9  района Постоянный г. Калтан Калтанского городского округа |
| 8. | Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; | 07.09.2018 г. | Главный специалист ОАиГ  (Пащенко Е.О.) |
| 9. | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений.  Опубликование в газете «Калтанский вестник» и на Портале | 07.09.2018г.  13.09.2018г. | Главный специалист ОАиГ  (Пащенко Е.О.) |
| 10. | Направление проекта главе Калтанского городского округа с протоколом общественных обсуждений и заключением о результатах. | Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений  (с 07.09.2018г.) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (Байтемирова С.А.) |
| 11. | Принятие главой Калтанского городского округа решения об утверждении проекта или об отклонении проекта и направлении его на доработку с учетом протокола и заключения. | В течение 5 дней со дня получения проекта главой Калтанского городского округа проекта | Глава Калтанского городского округа |

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа (Байтемирова С.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на портале общественных обсуждений проектов и вопросов градостроительной деятельности на территории Калтанского городского округа в сети «Интернет» (http://grad.kaltan.net).

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

4. МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать информационное сообщение о продлении сроков проведения общественных обсуждений в газете «Калтанский Вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюк О.А.

**Глава Калтанского**

**городского округа И. Ф. Голдинов**