КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   08.05. 2018 г.    №   92-п

О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Калтанского городского округа

В соответствии с требованиями ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования – Калтанский городской округ, решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 30.10.2014 № 124-НПА «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования –Калтанский городской округ», постановлением администрации Калтанского городского округа от 18.04.2018 № 81-п «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Калтанского городского округа и внесения в них изменений»:

1. Приступить к подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Калтанского городского округа (далее по тексту – проект), устанавливающих совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Калтанского городского округа, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калтанского городского округа.

2. Утвердить сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить информацию по предоставлению предложений по проекту (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа (Байтемирова С.А.) организовать и провести работу по подготовке проекта согласно сроков проведения работ по подготовке проекта и информации по предоставлению предложений по проекту.

5. Постановление администрации Калтанского городского округа от 13.03.2018 № 44-п «О подготовке нормативов градостроительного проектирования Калтанского городского округа» считать утратившим силу.

6. Отделу организационной и кадровой работы (начальник Верещагина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

7.  МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать сообщение в газете «Калтанский Вестник» о приеме предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюк О.А.

Глава Калтанского

городского округа                                                                         И.Ф. Голдинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Калтанского городского округа

от   08.05. 2018 г.    №   92-п

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Калтанского городского округа

| № п.п | Перечень работ по подготовке проекта | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского | В течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления | Отдел организационно-кадровой работы администрации КГО (Верещагина Т.А.) |
| 2 | Размещение сообщения в газете «Калтанский вестник». | До 18 мая 2018г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (Байтемирова С.А.) |
| 3 | Размещение проекта на официальном сайте администрации Калтанского городского округа (размещение сообщения в газете «Калтанский вестник»). | До 30 июня 2018г. Не менее чем за два месяца до утверждения | Отдел организационно-кадровой работы администрации КГО (Верещагина Т.А.). МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.). |
| 4 | Прием предложений по проекту. | В течение 30 дней со дня размещения проекта в источниках официального опубликования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (Байтемирова С.А.) |
| 5 | Рассмотрение предложений, подготовка обобщенной информации с указанием мотивированного обоснования согласия (несогласия) с поступившими предложениями. | В течение 5 дней со дня окончания срока поступления предложений | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (Байтемирова С.А.) |
| 6 | Опубликование обобщенной информации о поступивших предложениях в источниках официального опубликования | В течение 5 дней со дня подготовки информации | Отдел организационно-кадровой работы администрации КГО (Верещагина Т.А.) МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.). |
| 7 | Доработка проекта с учетом поступивших предложений. | В течение 10 дней со дня окончания срока поступления предложений | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (Байтемирова С.А.) |
| 8 | Направление проекта главе Калтанского городского округа для принятия решения о направлении проекта в Совет народных депутатов Калтанского городского округа. | В течение 5 дней со дня доработки проекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации КГО (Байтемирова С.А.) |
| 9 | Принятие главой Калтанского городского округа решения о направлении проекта в Совет народных депутатов Калтанского городского округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного представления. | В течение 10 дней со дня получения главой Калтанского городского округа проекта До 10.09.2018г. | Глава Калтанского городского округа |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Калтанского городского округа

от  08.05. 2018 г.    №   92-п

ИНФОРМАЦИЯ

по предоставлению предложений по проекту

местных нормативов градостроительного проектирования

Калтанского городского округа

1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Калтанского городского округа предложения по проекту местных нормативов градостроительного проектирования.

2. Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня размещения проекта в источниках официального опубликования муниципальных правовых актов Калтанского  городского округа (официальный сайт администрации Калтанского городского округа, газета «Калтанский Вестник» (сообщение)).

4. Прием поступивших предложений осуществляется в отделе архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа по адресу: г.Калтан, ул. Горького, 38, каб.3,4 контактные телефоны: 3-31-45, 3-32-61 либо по электронной почте: klt-archgrad@mail.ru. Контактные лица – Байтемирова Светлана Александровна, Пащенко Елизавета Олеговна, Рудницкая Ольга Викторовна.

5. Обобщенная информация о поступивших предложениях и указание мотивированного обоснования согласия (несогласия) с такими предложениями размещается в источниках официального опубликования в течение 10 дней со дня окончания срока приема предложений.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Калтанского городского округа                                                         Байтемирова С.А.