****

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 23.04.2019 г. № 123-п

**Об утверждении Положения об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа**

В целях осуществления порядка учета объектов, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа, в соответствии с [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.225) Российской Федерации, [Федеральным законом](garantF1://86367.51) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](garantF1://9440153.44) Калтанского городского округа:

1. Утвердить прилагаемое Положение об учетеобъектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа (далее – Положение).

2. Представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» сведения об объектах незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа, по форме реестра согласно приложению к Положению и в сроки, установленные Положением.

3.Отделу организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» Оборонову Е.Ф.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утверждено

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 23.04.2019 г. № 123 -п

П О Л О Ж Е Н ИЕ

об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Общие положения

1. Настоящее Положение «Об учете объектов незавершенного строительства,при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе Администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа» (далее - Положение) разработано в соответствии с [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.225) Российской Федерации, [Федеральным законом](garantF1://86367.51) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Учет объектов незавершенного строительства осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» (далее МКУ «УМИ КГО»).

3. Ведение реестра осуществляет МКУ «УМИ КГО» в электронном виде, путем внесения следующей информации:

внесения сведений об объектах незавершенного строительства;

внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содержащиеся в реестре;

исключения сведений об объектах незавершенного строительства из реестра.

4. Основанием для внесения в реестр сведений об объектах незавершенного строительства, внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содержащиеся в реестре, исключения сведений об объектах незавершенного строительства из реестра является направление муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Калтанского городского округа, в адрес МКУ «УМИ КГО» сведений об объекте незавершенного строительства по форме реестра, согласно приложению к настоящему Положению (заполняются отдельные разделы реестра в соответствии с выбранным способом вовлечения в хозяйственный оборот объекта незавершенного строительства).

5. МКУ «УМИ КГО» на основании сведений об объектах незавершенного строительства, представленных администрацией Калтанского городского округа, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении администрации Калтанского городского округа, подготавливает проект распоряжения и после его утверждения вносит изменение в реестр муниципальной собственности.

6. В реестр включаются объекты незавершенного строительства, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа:

6.1.сметная стоимость которых составляет более 1 млн. рублей.

6.2. строительство которых приостановлено более чем 1 год назад либо прекращено.

6.3. строительство и (или) реконструкция которых не являются предметом действующих договоров строительного подряда.

7. Учет объектов незавершенного строительства сопровождается присвоением ему реестрового номера муниципального имущества. Внесение сведений об изменении движения объектов незавершенного строительства осуществляется в соответствии с положением «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципальной собственности Калтанского городского округа», утвержденный постановлением администрации Калтанского городского округа от 03.08.2012 г. № 178-п.

8. Исключение из реестра сведений об объекте незавершенного строительства осуществляется МКУ «УМИ КГО» по распоряжению администрации Калтанского городского округа на основании разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного администрацией Калтанского городского округа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Направление администрацией Калтанского городского округа, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении администрации Калтанского городского округа документов, указанных в пунктах 4, 8 настоящего Положения, осуществляется ежегодно до 1 января года, следующего за финансовым отчетным годом. Сведения представляются на бумажном и электронном носителях.

10. МКУ «УМИ КГО» с учетом сведений, представленных администрацией Калтанского городского округа, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в ведении администрации Калтанского городского округа, на основании нормативного акта обновляет реестр.

11. Администрация Калтанского городского округа, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, находящиеся в ведении администрации Калтанского городского округа несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежащее представление в том числе с нарушением срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения, сведений об объектах незавершенного строительства либо представление недостоверных и (или) неполных сведений об указанных объектах в адрес МКУ «УМИ КГО»

Примечания.

В раздел 1 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о завершении строительства.

В графе 2 раздела 1 указываются заказчик, застройщик, наименование объекта незавершенного строительства, адрес местонахождения объекта и назначение объекта.

В отношении назначения объекта выбирается один из следующих вариантов:

объект жилищного фонда;

общественное (административное);

производственное (промышленное);

транспортное;

социально-культурное;

коммунально-бытовое;

объект ГО и ЧС;

объект транспортной инфраструктуры и связи;

гидротехнические и портовые сооружения;

объекты аэродромной инфраструктуры;

специальное назначение;

иное.

В графе 3 раздела 1 указывается мощность объекта и сметная стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией с указанием даты определения цены, тыс. рублей.

В графе 4 раздела 1 указывается планируемый период строительства (в том числе с учетом разработки проектной документации), годы фактического начала и прекращения строительства объекта, а также степень завершенности строительства.

Степень завершенности строительства определяется с учетом оценки технического состояния объекта незавершенного строительства. В графе проставляются следующие значения:

начальная стадия (0% - 15%);

средняя (15% - 50%);

высокая (50% - 75%);

завершающая (75% - 99%);

объект достроен (100%).

В графе 5 раздела 1 указывается при наличии реестровый номер имущества Кемеровской области (Администрации Калтанского городского округа), при отсутствии - слово "нет".

В графе 6 раздела 1 указываются реквизиты документа, являвшегося основанием для выделения средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В графе 7 раздела 1 указываются фактически понесенные расходы на реализацию инвестиционного проекта, всего, тыс. рублей.

В графах 8 - 10 раздела 1 указываются фактически понесенные расходы на реализацию инвестиционного проекта соответственно по бюджетам: федеральный, областной, местный, тыс. рублей.

В графе 11 раздела 1 указывается остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января отчетного года в ценах соответствующих лет, тыс. рублей.

В графе 12 раздела 1 указывается общий объем средств, необходимых для завершения строительства, а также источники финансирования.

В графах 13 - 15 раздела 1 указывается общий объем необходимого финансирования соответственно за счет федерального, областного, местного бюджета, в том числе информация о наличии необходимых объемов бюджетных ассигнований в федеральном, областном и местном бюджете на текущий год и плановый период (под таблицей в примечании необходимо указать наименование государственных программ Кемеровской области или муниципальных программ). В случае отсутствия предусмотренных бюджетных ассигнований в графах 13 - 15 указываются предложения органов власти об источнике финансового обеспечения, за счет которого предлагается завершить строительство объекта незавершенного строительства.

В графе 16 раздела 1 указывается планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию.

В раздел 2 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации (Приложение № 2).

Графы 2 - 10 раздела 2 заполняются аналогично графам 2 - 10 раздела 1 реестра.

В графе 11 раздела 2 отражаются источники и объемы финансирования работ по консервации объекта.

В графе 12 раздела 2 указывается срок проведения консервации объекта.

При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства необходимо руководствоваться требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

В раздел 3 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа) (Приложение № 3).

Графы 2 - 10 раздела 3 заполняются аналогично графам 2 - 10 раздела 1 реестра.

В графе 11 раздела 3 указывается предполагаемый срок приватизации (продажи) объекта незавершенного строительства.

Приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В раздел 4 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача объекта в концессию (Приложение № 4).

[Графы 2 - 10 раздела 4 заполняются аналогично графам 2 - 10 раздела 1](http://docs.cntd.ru/document/901809128) ре[естра.](http://docs.cntd.ru/document/901809128)

[В графе 11 раздела 4 указывается предполагаемый срок принятия решения](http://docs.cntd.ru/document/901809128) о заключении концессионного соглашения.

Передача объекта незавершенного строительства по концессионному соглашению, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В раздел 5 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность (Приложение № 5).

Графы 2 - 10 раздела 5 заполняются аналогично графам 2 - 10 раздела 1 реестра.

В графе 11 раздела 5 указывается информация о предполагаемом получателе объекта незавершенного строительства, а в графе 12 раздела 5 - сроки передачи объекта незавершенного строительства в собственность другого субъекта хозяйственной деятельности либо федеральную собственность или муниципальную собственность.

В раздел 6 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос (Приложение № 6).

Графы 2 - 10 раздела 6 заполняются аналогично графам 2 - 10 раздела 1 реестра.

В графе 11 раздела 6 отражается информация, обосновывающая необходимость списания объекта незавершенного строительства, в том числе указываются реквизиты документов, подтверждающих состояние объекта незавершенного строительства, непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления.

В графе 12 раздела 6 указываются источники и объемы финансового обеспечения работ по сносу объекта незавершенного строительства.

[В графе 13 раздела 6 указывается срок списания и сноса объекта](http://docs.cntd.ru/document/901941331) не[завершенного строительства.](http://docs.cntd.ru/document/901941331)

[В раздел 7 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в](http://docs.cntd.ru/document/901941331) отношении которых предлагается принятие в казну Калтанского городского округа (Приложение № 7).

Графы 2 - 10 раздела 7 заполняются аналогично графам 2 - 10 раздела 1 реестра.

В графе 11 раздела 7 указывается срок принятия объекта незавершенного строительства в казну Кемеровской области.

В раздел 8 реестра включаются капитальные вложения, произведенные в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось (расходы на проектные и изыскательские работы, подготовку проектной документации, прочие работы, предшествующие началу строительства и входящие в сметную стоимость объекта капитального строительства) (Приложение № 8).

Графы 2 - 4 раздела 8 заполняются аналогично графам 2 - 4 раздела 1

реестра, графы 5 - 9 раздела 8 - аналогично графам 6 - 10 раздела 1 реестра.

В графе 10 раздела 8 указывается информация о наличии разработанной проектной документации по объекту незавершенного строительства, в том числе информация о наличии заключений государственных экспертиз по проектной документации.

В графе 11 раздела 8 указываются предлагаемые решения в отношении указанных объектов незавершенного строительства с учетом возможности или невозможности дальнейшего использования разработанной проектной документации, а в графе 12 раздела 8 - срок реализации предлагаемых решений.

Приложение № 1

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января текущего года, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | | | | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Источники и объемы финансирования, работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Предполагаемый срок приватизации  (продажи) |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в казну Калтанского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | | Срок принятия объекта незавершенного строительства в казну Калтанского городского округа |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 8

к Положению об учете объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых, были использованы средства всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе

администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,

находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых, были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе администрации Калтанского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации Калтанского городского округа

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта | Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | | | | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |