

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 30.10. 2015 г. № 234-п

***О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2015-2017 г.г.***

На основании постановлений администрации Калтанского городского округа от 30.10.2015г. №227/1-п «О внесении изменений в реестр муниципальных программ рекомендуемых к финансированию на территории Калтанского городского округа в 2016 году» и от 08.08.2014г. № 216-п (в ред. от 04.09.2014г.) «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Калтанского городского округа» внести следующие изменения:

1. В наименование и текст муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа» на 2015-2017гг:
   1. Цифры «2015-2017» заменить цифрами «2015-2018»;
   2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа» в соответствию с приложением к настоящему постановлению определив период ее действия 2015-2018гг.
   3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».
   4. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике (А.И. Горшкова).

**И. о. главы Калтанского**

**городского округа Л.А. Шайхелисламова**

Утверждена

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 30.10.2015г. № 234-п

**Муниципальная программы**

**«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»**

**на 2015-2018 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2015-2018 г.г. |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Калтианского городского округа по ЖКХ – Шайхелисламова Л.А. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ «УЖК и ДК КГО»  МКУ «УМИ»;  Администрация КГО  МКУ «УПЖ»;  МКУ «Управление культуры»  МКУ «Управление образования»;  МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»  МУП «Калтанский Гортопсбыт»  ОАО «ЮК ГРЭС»  МУП «УК ЖКХ»  Управляющие компании  ТСЖ |
| Цели муниципальной программы | - Организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;  - Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;  - Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;  - Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;  - Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %.  - Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - Организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;  - Выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;  - Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;  - Содержание имущества (вывоз ТБО);  - Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;  - Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;  - Организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;  - Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;  - Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:  - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа; - обеспечение проведения периодических энергетических обследований;  - повышение тепловой защиты зданий;  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - обучение и подготовка персонала;  - к концу 2017 года заключение 5-ти энергосервисных контрактов. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего на реализацию Программы потребуется – 609260,131 тыс. рублей  в том числе по годам:  2015 год – 224660,961 тыс. рублей  2016 год – 135306,390 тыс. рублей  2017 год – 124646,39 тыс. рублей  2018 год – 124646,39 тыс. рублей  **Финансирование за счет средств местного бюджета** – 548221,619 тыс. рублей:  2015 год – 182732,219 тыс. рублей  2016 – 122069,8 тыс. рублей;  2017 – 121709,8 тыс. рублей;  2018 – 121709,8 тыс.рублей  **Финансирование за счет средств областного бюджета**  – 3000,0 тыс. рублей:  2015 год – 3000,0 тыс. рублей  2016 – 0,0 тыс. рублей;  2017 – 0 тыс. рублей;  2018 – 0 тыс. рублей;  **Финансирование за счет средств федерального бюджета – 2600,443 тыс. рублей:**  2015 год – 2600,443 тыс. рублей  2016 – 0,0 тыс. рублей;  2017 – 0,0 тыс. рублей;  2018 – 0,0 тыс. рублей;  **Финансирование за счет внебюджетных средств – 55438,070 тыс. рублей:**  2015 год – 36328,3 тыс. рублей  2016 – 13236,59 тыс. рублей;  2017 – 2936,59 тыс. рублей;  2018 – 2936,59 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;  Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;  Строительство очистных сооружений;  Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;  Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;  Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %:  снижение удельного расхода электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,6 кВт.ч/м.кв. снижение удельного расхода тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 0,014Гкал/кв.м.  снижение удельного расхода холодной воды а 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,001м3/чел.  снижение удельного расхода горячей воды 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,057м3/чел.  снижение удельного расхода электрической энергии в 2016 г. на 0,37 кВт.ч/м2  снижение удельного расхода тепловой энергии в 2016 г. на 0,002Гкал/кв.м.  снижение удельного расхода холодной воды в 2016 г. на 0,001м3/чел.  снижение удельного расхода горячей воды в 2016 г. на 0,004м3/чел. |

1. **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2015-2018 годы**
2. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

Программа направлена на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета городского округа.

Проблема обеспечения объектами социальной сферы в Калтанском городском округе стоит очень остро.

Решить вопросы предполагается посредством подпрограммы «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям».

Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы различных отраслей, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам.

Недостаток финансовых средств не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети городского округа.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городском округе, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов в области энергосбережения:

- расчет за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета составит 100%;

- снизить фактический объем потерь в инженерных сетях при транспортировке энергоресурса;

- снизить потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями до конца 2017 года на 8%:

* снижение удельного расхода электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,6 кВт.ч/м.кв.
* снижение удельного расхода тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 0,014Гкал/кв.м.
* снижение удельного расхода холодной воды а 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,001м3/чел.
* снижение удельного расхода горячей воды 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,057м3/чел.
* снижение удельного расхода электрической энергии в 2016 г. на 0,37 кВт.ч/м2
* снижение удельного расхода тепловой энергии в 2016 г. на 0,002Гкал/кв.м.
* снижение удельного расхода холодной воды в 2016 г. на 0,001м3/чел.
* снижение удельного расхода горячей воды в 2016 г. на 0,004м3/чел.
* снижение удельного расхода электрической энергии в 2017 г. на 0,42 кВт.ч/м2
* снижение удельного расхода тепловой энергии в 2017 г. на 0,003 Гкал/кв.м.
* снижение удельного расхода холодной воды в 2017 г. на 0,001м3/чел.

- Экономия за 2015 год:

* ЭЭ - 8 514 тыс. кВтч, 3 308,37 тыс. руб.
* ТЭ – 61,12 тыс. Гкал., 18 405,75тыс. руб.
* вода 198,3 тыс. куб.м., 1 584,3 тыс. руб.
* Всего экономия: на сумму – 23 298,42 тыс. руб.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

- организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению» Калтанского городского округа;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;

- организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;

- улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;

- обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа.

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %.

**Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие задачи:**

- организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

- выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;

- выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;

- содержание имущества (вывоз ТБО)

- выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями

- концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;

- организация мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;

- реализация требований федерального законодательства № 261 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- учет и контроль всех получаемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа:

* установка приборов учета тепловой энергии;
* установка приборов учета холодной и горячее воды;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по Калтанскому городскому окрогу;

* повышение энергетической эффективности системах уличного освещения;
* замена ламп накаливания уличного освещения на энергосберегающие;

- обеспечение проведения периодических энергетических обследований;

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений;

- обучение и подготовка персонала;

- к концу 2017 года заключение 5-ти энергосервисных контрактов.

Поставленные в Программе задачи должны решаться путем формирования направлений деятельности программы, и условий для самодостаточного развития территорий городского округа, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства городского округа.

**3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Программа включает в себя 5 подпрограмм, каждая из которых предусматривает реализацию конкретных направлений деятельности.

1. **Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения:**

Благоустройство территории Калтанского городского округа.

Уличное освещение

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

Экология и природные ресурсы.

Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями.

Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа.

Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов.

Содержание муниципального жилого фонда.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожных фонд)

Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

1. **Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе:**

Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части оплаты труда

Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда

Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части коммунальных расходов

Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных расходов

Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части прочих расходов

Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов

**3.Субсидии коммерческим организациям**

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Возмещение издержек МУП «Калтанский гортопсбыт»

**4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетной сфере

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере

**5.Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Обеспечение деятельности МКУ «УпЖ КГО»

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социальная и политическая значимость проблемы.

Финансирование направлений деятельности Программы осуществляется за счет средств бюджета Калтанского городского округа.

Всего на реализацию Программы потребуется – 609260,131 тыс. рублей

в том числе по годам:

2015 год – 224660,961 тыс. рублей

2016 год – 135306,39 тыс. рублей

2017 год – 124646,39 тыс. рублей

2018 год – 124646,39 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств местного бюджета** – 548221,619 тыс. рублей:

2015 год – 182732,219 тыс. рублей

2016 – 122069,8 тыс. рублей;

2017 – 121709,8 тыс.рублей

2018 – 121709,8 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств областного бюджета**

– 3000,0 тыс. рублей:

2015 год – 3000,0 тыс. рублей

2016 – 0 тыс. рублей;

2017 – 0 тыс. рублей;

2018 – 0 тыс. рублей;

**Финансирование за счет средств федерального бюджета – 2600,443 тыс. рублей:**

2015 год – 2600,443 тыс. рублей

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей

**Финансирование за счет внебюджетных средств – 55438,070 тыс. рублей:**

2015 год – 36328,3 тыс. рублей

2016 – 13236,59 тыс. рублей;

2017 – 2936,59 тыс. рублей.

2018 – 2936,59 тыс. рублей

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХРЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации Программы предусматриваются:

1.Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений

2.Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;

3.Строительство очистных сооружений;

4.Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе

6. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬЗА ХОДОМ**

**ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Муниципальный заказчик – администрация Калтанского городского округа:

1. осуществляет управление реализацией Программы;
2. обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации направлений деятельности Программы, целевому и эффективному использованию средств местного бюджета;
3. представляет информацию о ходе реализации Программы.

**7. Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | | Срок исполнения | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | |
| Всего | | | Местный бюджет | | Иные финансовые не запрещенные законодательством источники финансирования | | | | | |
| Областной бюджет | | Федеральный бюджет | | Внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Направления деятельности подпрограммы:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Благоустройство территории Калтанского городского округа:** | | | **2015** | | **15427,783** | | | **15427,783** | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | | МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа",  МБУ "УЖК и ДК КГО" | |
| **2016** | | **3578,5** | | | **3578,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | |
| **2017** | | **3578,5** | | | **3578,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | |
| **2018** | | **3578,5** | | | **3578,5** | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | Изготовление снежного городка | | | 2015 | | 150,0 | | | 150,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2 | Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанский городской округ | | | 2015 | | 62,381 | | | 62,381 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2018 | | 0, | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.3 | Приобретение и установка детских игровых форм | | | 2015 | | 746,147 | | | 746,147 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.5 | Ремонт облицовки покрытий сооружений мемориального комплекса Победы 1941-1945гг | | | 2015 | | 72,566 | | | 72,566 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.6 | Восстановление участков тротуара из плитки (пр. Мира) | | | 2015 | | 40,0 | | | 40,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.7 | приобретение остановочного павильона | | | 2015 | | 110,0 | | | 110,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.8 | Изготовление и установка кованных изделий | | | 2015 | | 55,0 | | | 55,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9 | Асфальтирование территории у Часовни п. Сарбала | | | 2015 | | 58,866 | | | 58,866 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.10 | Погашение кредиторской задолженности за поставку новогодних гирлянд | | | 2015 | | 600,0 | | | 600,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.11 | Погашение кредиторской задолженности за установку стационарных площадок под мусорные баки | | | 2015 | | 350,0 | | | 350,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.12 | Устройство стационарных площадок под мусорные баки | | | 2015 | | 56,055 | | | 56,055 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.13 | Укладка тротуарной плитки у памятника А. С. Пушкину | | | 2015 | | 99,999 | | | 99,999 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.14 | Устройство ограждения на площади вокзала города Калтан | | | 2015 | | 99,976 | | | 99,976 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.15 | выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, площади Дома культуры села Сарбала Калтанского городского округа | | | 2015 | | 1088,254 | | | 1088,254 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.16 | Погашение кредиторской задолженности за поставку ЖБИ изделий | | | 2015 | | 107,597 | | | 107,597 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.17 | Приобретение мусорных баков | | | 2015 | | 225,420 | | | 225,420 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.18 | Вывоз ТБО с территории КГО | | | 2015 | | 1336,062 | | | 1336,062 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 1420,58 | | | 1420,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 1420,58 | | | 1420,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 1420,58 | | | 1420,58 | |  | |  | |  | |
| 1.1.19 | Утилизация ТБО | | | 2015 | | 210,873 | | | 210,873 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,00 | |
| 2016 | | 226,22 | | | 226,22 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 226,22 | | | 226,22 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 226,22 | | | 226,22 | |  | |  | |  | |
| 1.1.20 | Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа | | | 2015 | | 1713,544 | | | 1713,544 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 1931,7 | | | 1931,7 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 1931,7 | | | 1931,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2018 | | 1931,7 | | | 1931,7 | |  | |  | |  | |
| 1.1.21 | Услуги спец.техники | | | 2015 | | 238,8 | | | 238,80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.22 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между домами: пр. Мира, 36, 38, 40 и ул. Комсомольская, 63,65 | | | 2015 | | 1125,224 | | | 1125,224 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.23 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда к магазину «Чибис» г.Калтан | | | 2015 | | 663,767 | | | 663,767 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.24 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование автостоянки по адресу: ул. Калинина, 3 | | | 2015 | | 66,974 | | | 66,974 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.25 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между домами по ул. Дзержинского, 51, 53 | | | 2015 | | 435,354 | | | 435,354 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.26 | Погашение кредиторской задолженности за оказание услуг машинами и механизмами | | | 2015 | | 44,081 | | | 44,081 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.1.27 | ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ж/д № 31 до ж/д № 7 по ул. Славы п. Шушталеп Калтанского городского округа | | | 2015 | | 1939,265 | | | 1939,265 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.28 | ремонт автомобильной дороги от магазина "Чибис" (60 лет Октября, 23) до конца ж/д № 21 по ул. 60 лет Октября п. Малиновка | | | 2015 | | 750,708 | | | 750,708 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.29 | ремонт автомобильной дороги от перекрестка дорог в районе ж/д № 46 по ул Дзержинского до ЦТП п. Постоянный Калтанского городского округа | | | 2015 | | 967,545 | | | 967,545 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.30 | Ремонтные работы по облицовке фонтана | | | 2015 | | 99,999 | | | 99,999 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.31 | Асфальтирование тротуара п. Малиновка от жилого дома №8 по ул. 60 лет Октября до ул. 60 лет Октября, 1 (МБУЗ «ГБ№2») | | | 2015 | | 204,664 | | | 204,664 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.32 | Асфальтирование тротуара по ул. Базарная от перекрестка по ул. Горького 14а (здание АТС) до поворота на ул. Калинина, 4 | | | 2015 | | 88,358 | | | 88,358 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.33 | Асфальтирование проезда от ул. Кооперативная, 29а до ул. Кооперативная, 22а с. Сарбала | | | 2015 | | 625,649 | | | 625,649 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.34 | Установка деревянного ограждения с. Сарбала | | | 2015 | | 90,0 | | | 90,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.35 | Асфальтирование участка автодороги от ул. Советская №14 до ул. Советская №13 с. Сарбала | | | 2015 | | 583,571 | | | 583,571 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.36 | Асфальтирование автостоянки в районе многоквартирного жилого дома № 41а пр. Мира | | | 2015 | | 174,126 | | | 174,126 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.37 | Выполнение работ по ремонту дороги (перекрестка) в районе ул. Горького, 29/1 | | | 2015 | | 149,978 | | | 149,978 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **1.2** | **«Уличное освещение»** | | | **2015** | | **8608,918** | | | **8608,918** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | МКУ «УпЖ КГО»  МБУ «УЖК и ДК КГО» | |
| **2016** | | **8344,5** | | | **8344,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2017** | | **8344,5** | | | **8344,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2018** | | **8344,5** | | | **8344,5** | |  | |  | |  | |
| 1.2.1 | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | | | 2015 | | 7182,341 | | | 7182,341 | |  | |  | |  | |
| 2016 | | 7100,0 | | | 7100,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 7100,0 | | | 7100,0 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 7100,0 | | | 7100,0 | |  | |  | |  | |
| 1.2.2 | Оплата по вводу ограничения (возобновления) режима потребления по уличному освещению | | | 2015 | | 6,355 | | | 6,355 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3 | Аренда столбов | | | 2015 | | 20,222 | | | 20,222 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.4 | Оказание услуг по обслуживанию установок уличного освещения | | | 2015 | | 1400 | | | 1400,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 1244,5 | | | 1244,5 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 1244,5 | | | 1244,5 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 1244,5 | | | 1244,5 | |  | |  | |  | |
| **1.3** | **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме»** | | | **2015** | | **55264,617** | | | **22956,444** | | **0,00** | | **0,00** | | **32308,173** | | МКУ «УпЖ КГО»  ОАО «ЮК ГРЭС»  МУП КГО «УКВС»  МУП КГО «УКВО» | |
| **2016** | | **10000,0** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10000,0** | |
| **2017** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2018** | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **1.3\*** | **Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе:** | | | 2015 | | 22531,212 | | | 10820,312 | | 0,00 | | 0,00 | | 11710,9 | | МКУ "УпЖ КГО"  ОАО «ЮК ГРЭС» | |
| 1.3.1 | Актуализация утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах Калтанского городского округа по состоянию на 2016 год | | | 2015 | | 515,0 | | | 515,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3.2 | Реконструкция бака-аккумулятора котельной "Садовая" с применением современных теплоизоляционных материалов (V=200м3) | | | 2015 | | 3047,298 | | | 3047,298 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.3 | Погашение кредиторской задолженности за замену аккумулирующего бака котельной «Садовая» с применением теплоизоляционных материалов (V= 200 м3) | | | 2015 | | 2655,283 | | | 2655,283 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.4 | Замена участка тепловых сетей от ТК13/3 по ул. Горького, 22 до УТ-22б в районе пер. Садовый | | | 2015 | | 1453,620 | | | 1453,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.5 | Приобретение и монтаж котла КВр-0,25 (теплотрон) на котельную школы № 29 - 2 шт. | | | 2015 | | 473,554 | | | 473,554 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | |  | |
| 1.3.6 | Приобретение трубы электросварной прямошовной 273\*8 СТ2-2 СП/ПС ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91-200м, отводы 273\*8 90оСТ 20 ГОСТ 17375-2001-8шт. Для ремонта участка тепловых сетей пр. Мира, 34 | | | 2015 | | 529,242 | | | 529,242 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.7 | Оплата кредиторской задолженности проектирование АВР ул. Садовая | | | 2015 | | 80,587 | | | 80,587 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.8 | Оплата кредиторской задолженности по установке умягчения воды (с выполнением пусконаладочных работ) непрерывного действия | | | 2015 | | 473,728 | | | 473,728 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.9 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение стального водогрейного котла с механической топкой в легкой обмуровке, теплопроизводительностью МВт -1,86, для котельной «Садовая».(2 шт) | | | 2015 | | 1592,0 | | | 1592,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.3.10 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных Малышев Лог, школы № 29, ЦТП-3 | | | 2015 | | 2653,7 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2653,7 | |  | |
| 1.3.11 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных «Садовая», Угольная, Больничная, д/сада № 10, школы с. Сарбала | | | 2014 | | 4766,8 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4766,8 | |
| 1.3.12 | Замена тепловых сетей п. Постоянный, г. Калтан | | | 2015 | | 4290,4 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4290,4 | |
| **1.3\*\*** | **Ремонт объектов водоснабжения, в том числе:** | | | **2015** | | **13538,037** | | | **8668,8** | | **0,00** | | **0,00** | | **4869,237** | | МКУ «УпЖ КГО» | |
| 1.3.13 | Выполнение работ по сбору и анализу данных и разработке схем водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на 2014-2019 гг. с перспективой до 2030г. | | | 2014-2015 | | 3350,0 | | | 3350,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3.14 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 11 - пр. Мира, 2 (диаметр - 110мм, длина - 110м) | | | 2015 | | 356,051 | | | 356,051 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.15 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 73 - 65 (диаметр - 200 мм, длина - 160 м) | | | 2015 | | 1024,022 | | | 1024,022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.16 | Замена водопровода пр. Мира, 45б - 41а (диаметр - 90мм, длина - 90м) ул. Горького, 30 (ввод на дом диаметр - 63мм, длина - 90м) | | | 2015 | | 473,297 | | | 473,297 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.17 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 45-41 (диаметр - 90мм, длина - 50 м) пр. Мира, 14 (ввод на дом диаметр - 25мм, длина - 25м) | | | 2015 | | 130,007 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 130,007 | |
| 1.3.18 | Замена водопровода по ул. Российская (диаметр - 32мм, длина - 200м) | | | 2015 | | 212,717 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 212,717 | |
| 1.3.19 | Замена водопровода по ул. Невского, 23-15 (диаметр - 110мм, длина - 150м) ул. Невского, 15 (ДК Сюрприз-магазин диаметр - 32мм, длина - 110м) (ввода) ПЭ диаметр - 32мм, длина - 70 м) | | | 2015 | | 400,02 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 400,02 | |
| 1.3.20 | Замена участка водопровода ул. Невского, 21 - котельная (диаметр - 63мм, длина - 150м) | | | 2015 | | 334,982 | | |  | |  | |  | | 334,982 | |
| 1.3.26 | Замена участка водопровода ул. Железнодорожная,20(диаметр - 32мм, длина - 120м) | | | 2015 | | 171,405 | | | 171,405 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 1.3.21 | Замена участка водопровода пер. Станционный (диаметр - 40мм, длина - 450м) | | | 2015 | | 629,399 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 629,399 | |
| 1.3.22 | Замена участка водопровода ул. Крупская (диаметр - 160мм, длина - 800м) | | | 2015 | | 2204,674 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2204,674 | |
| 1.3.23 | Замена участка водопровода пер. Пионерский (диаметр - 50мм, длина - 515м) | | | 2015 | | 728,735 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 728,735 | |
| 1.3.24 | Замена участка водопровода пер Станционный - ул. 60 лет Октября, 29 (диаметр - 50мм, длина - 140м) | | | 2015 | | 228,703 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 228,703 | |
| 1.3.25 | Ремонт здания 3 врезки | | | 2015 | | 293,323 | | | 293,323 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.26 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение железобетонных колец, плит перекрытий и оснований для монтажа колодцев | | | 2015 | | 94,164 | | | 94,164 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.27 | Приобретение насосного оборудования и частотного преобразователя для замены на гидроузле п. Малиновка | | | 2015 | | 803,917 | | | 803,917 | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.3.28 | Поставка оборудования и материалов для автоматизации ПНС п. Малиновка | | | 2015 | | 91,681 | | | 91,6801 | |  | |  | |  | |
| 1.3.29 | Приобретение ремонтных муфт | | | 2015 | | 105,052 | | | 105,052 | | 0,00 | |  | |  | |
| 1.3.30 | Приобретение ПЭ труб | | | 2015 | | 718,95 | | | 718,95 | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.3.31 | Приобретение ж.б. колец, плит перекрытия | | | 2015 | | 320,43 | | | 320,43 | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.3.32 | Приобретение полимерно-песчанных люков тип "Т" - 15 шт, тип "Л" - 30 шт. | | | 2015 | | 66,45 | | | 66,45 | |  | |  | |  | |
| 1.3.33 | Пополнение аварийного запаса | | | 2015 | | 337,289 | | | 337,289 | |  | |  | |  | |
| 1.3.34 | Приобретение запорной арматуры | | | 2015 | | 462,77 | | | 462,77 | |  | |  | | 0,00 | |
| **1.3\*\*\*** | **Ремонт объектов водоотведения, в том числе:** | | | **2015** | | **6044,008** | | | **3467,332** | |  | |  | | **2576,676** | |
| 1.3.35 | Замена участка канализационного коллектора от Профилактория до КНС ГРЭС (ПЭ диаметр 200мм, длина 50 м) | | | 2015 | | 570,089 | | | 400,0 | |  | |  | | 0,0 | |
| 1.3.36 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений г. Калтан | | | 2015 | | 240,0 | | |  | |  | |  | | 240,0 | |
| 1.3.37 | Замена теплотрассы от центральной магистрали до очистных сооружений г. Калтан (ул. Комсомольская, 12 | | | 2015 | | 1358,065 | | | 1358,065 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.38 | Замена канализационного коллектора КНС "Угольная" - очистные сооружения п. Малиновка ПЭ Д = 260мм - 1200м | | | 2015 | | 579,800 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 579,800 | |
| 1.3.39 | Замена канализационного коллектора от очистных сооружений п. Малиновка - Калтан ПЭ Д = 260мм - 250м | | | 2015 | | 1115,0 | | |  | |  | |  | | 1115,0 | |
| 1.3.40 | Ремонт системы лотков на очистных сооружениях п. Малиновка ПЭ Д = 500мм - 120м | | | 2015 | | 205,195 | | |  | |  | |  | | 205,195 | |
| 1.3.41 | Приобретение насосов с частотным регулированием для установки на котельную очистных сооружений п. Малиновка - 2шт. | | |  | | 100,0 | | |  | |  | |  | | 100,0 | |
| 1.3.42 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений п. Малиновка | | |  | | 80,0 | | |  | |  | |  | | 80,0 | |
| 1.3.43 | Приобретение трубы стальной (диаметр 1000мм – 24м) | | |  | | 479,181 | | | 479,181 | |  | |  | |  | |
| 1.3.44 | Автоматизация КНС очистных сооружений п. Постоянный | | |  | | 236,681 | | | 0,0 | |  | |  | | 236,681 | |
| 1.3.45 | Приобретение трубы ПЭ диаметр 250мм – 700 м | | |  | | 1059,998 | | | 1059,998 | |  | |  | |  | |
| 1.3.46 | Замена запорной арматуры | | |  | | 20,0 | | | 0,0 | |  | |  | | 20,0 | |
| **1.3.\*\*\*** | **Ремонт электросетевого хозяйства** | | | 2015 | | 13151,36 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13151,36 | |
| **1.4** | **«Экология и природные ресурсы»** | | | **2015** | | **399,9** | | | **99,9** | | **0,00** | | **0,00** | | **300,00** | |
| **2016** | | **300,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **300,00** | |
| **2017** | | **0,0** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,0** | |  | |
| **2018** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | |
| 1.4.1 | Проектирование рекультивации полигона ТБО пос. Малиновка | | | 2015 | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,0 | |  | |
| 2016 | | 100,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4.2 | Проектирование полигона ТБО Калтан | | | 2015 | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 2016 | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4.3 | Исследование санитарно-защитной зоны скотомогильника | | | 2015 | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 2016 | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4.4 | Дезинсекционные работы | | | 2015 | | 99,9 | | | 99,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **1.5** | **«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями»** | | | **2015** | | **1734,734** | | | **1734,734** | |  | |  | |  | |
| **2016** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |
| **2017** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |
| **2018** | | **0** | | | **0** | |  | |  | |  | |
| 1.5.1 | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Калтанского городского округа | | | 2015 | | 99,99 | | | 99,99 | |  | |  | |  | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |  | |
| 1.5.2 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калтанского городского округа | | | 2015 | | 99,99 | | | 99,99 | |  | |  | |  | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |  | |
| **1.6** | **«Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа»** | | | **2015** | | **20,6** | | | **20,6** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2016** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2017** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2018** | | **0** | | | **0** | |  | |  | |  | |
| **1.7** | **«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»** | | | **2015** | | **5513,745** | | | **5513,745** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2016** | | **6430,4** | | | **6430,4** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2017** | | **6430,4** | | | **6430,4** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2018** | | **6430,4** | | | **6430,4** | |  | |  | |  | |
| 1.7.1 | Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения | | | 2015 | | 5513,745 | | | 5513,745 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 6430,4 | | | 6430,4 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 6430,4 | | | 6430,4 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 6430,4 | | | 6430,4 | |  | |  | |  | |
| **1.8** | **«Содержание муниципального жилого фонда»** | | | **2015** | | **1457,127** | | | **1457,127** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2016** | | **678,5** | | | **678,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2017** | | **678,5** | | | **678,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2018** | | **678,5** | | | **678,5** | |  | |  | |  | |
| 1.8.1 | Экспертиза материалов, обосновывающих оценку установления экономически обоснованных затрат на содержание жилищного фонда Калтанского городского округа на 2015 год | | | 2015 | | 99,685 | | | 99,685 | |  | |  | |  | |
| 1.8.2 | оплата по исполнительному листу серии АС № 004355538 от 21.01.2014г. За проведение капитального ремонта здания общежития п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 8 | | | 2015 | | 51,969 | | | 51,969 | |  | |  | |  | |
| 1.8.3 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | | | 2015 | | 1305,472 | | | 1305,472 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | 678,5 | | | 678,5 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | 678,5 | | | 678,5 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 678,5 | | | 678,5 | |  | |  | |  | |
| **1.9** | **Капитальный ремонт многоквартирных домов»** | | | **2015** | | **100,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100,00** | |
| **2016** | | **100,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100,00** | |
| **2017** | | **100,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100,00** | |
| **2018** | | **100,0** | | |  | |  | |  | | **100,0** | |
| **1.10** | **Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | **2015** | | **3769,1** | | | **3769,1** | |  | |  | |  | |
| **2016** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |
| **2017** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |
| **2018** | | **0** | | | **0** | |  | |  | |  | |
|  | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения по г. Калтан | | | 2015 | | 99,95 | | | 99,95 | |  | |  | |  | |
|  | Ремонтные работы аварийного участка дороги по ул. Дзержинского | | | 2015 | | 1500,0 | | | 1500,0 | |  | |  | |  | |
|  | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения по п. Шушталеп, п. Постоянный Калтанского городского округа | | | 2015 | | 99,85 | | | 99,85 | |  | |  | |  | |
| 1.10.1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги пос. Малышев Лог» | | | 2015 | | 2000,0 | | | 2000,0 | |  | |  | |  | |
| 2016 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | 0 | | | 0 | |  | |  | |  | |
| 1.10.2 | Погашение кредиторской задолженности за разработку проекта организации дорожного движения на территории Калтанского городского округа | | | 2015 | | 69,3 | | | 69,3 | |  | |  | |  | |
| 2016 | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |  | |  | |
| **1.11** | **Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на их, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Муниципальный дорожный фонд)** | | | **2015** | | **8793,146** | | | **5793,146** | | **3000,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **2016** | | **14578,6** | | | **14578,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **2017** | | **14578,6** | | | **14578,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
|  | **2018** | | **14578,6** | | | **14578,6** | |  | |  | |  | |
| 1.11.1 | Ремонтные работы аварийного участка дороги по ул. Дзержинского | | | 2015 | | 8793,146 | | | 5793,146 | | 3000,0 | |  | |  | |
| **1.12** | **Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа** | | | **2015** | | **400,311** | | | **400,311** | |  | |  | |  | |  | |
| **2016** | | **420,0** | | | **420,0** | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | **420,0** | | | **420,0** | |  | |  | |  | |  | |
| **2018** | | **420,0** | | | **420,0** | |  | |  | |  | |  | |
| **1.13** | **Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры** | | | **2015** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **2016** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **2017** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |
| **2018** | | **0** | | | **0** | |  | |  | |  | |  | |
| **1.14** | **Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов** | | | **2015** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |
| **2016** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | **0,00** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |
| **2018** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | |  | |  | |  | |
| **1.15** | **Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселений** | | | **2015** | | **2600,443** | | | **0,00** | | **0,00** | | **2600,443** | | **0,00** | | **Администрация КГО** | |
| **2016** | | **0,00** | | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | **0,0** | | |  | |  | |  | |  | |
| **2018** | | **0** | | | **0** | |  | |  | |  | |
| 1.15.1 | Строительство ЦТП | | | 2015 | | 2600,443 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2600,443 | |  | |
| 2016 | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | 0,0 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Всего по подпрограмме** | | | **2015** | | **1040090,423** | | | **65781,807** | | **3000,0** | | **2600,443** | | **32708,173** | | **МКУ "УпЖКГО"** | |
|  |
|  | **2016** | | **44430,5** | | | **44430,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **400,0** | |
| **2017** | | **34139,5** | | | **34039,5** | | **0,00** | | **0,00** | | **100,0** | |
| **2018** | | **34139,5** | | | **34039,5** | |  | |  | |  | |  | |
| **2.Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Направления деятельности подпрограммы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части оплаты труда | | 2015 | | | 33440,0 | | 33440,0 | |  | |  | |  | | МБУ «УЖК и ДК КГО» | |
| 2016 | | | 33440,0 | | 33440,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 33440,0 | | 33440,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 33440,0 | | 33440,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2. | | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда | | 2015 | | | 6362,82 | | 6362,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МБУ «АТП КГО» | |
| 2016 | | | 6362,8 | | 6362,8 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| 2017 | | | 6362,8 | | 6362,8 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| 2018 | | | 6362,8 | | 6362,8 | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3 | | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части коммунальных расходов | | 2015 | | | 4100,583 | | 3316,083 | | 0 | | 0 | | 784,5 | | МБУ «УЖК и ДК КГО» | |
| 2016 | | | 4100,6 | | 3316,1 | | 0 | | 0 | | 784,5 | |
| 2017 | | | 4100,6 | | 3316,1 | | 0 | | 0 | | 784,5 | |
| 2018 | | | 4100,6 | | 3316,1 | |  | |  | | 784,5 | |  | |
| 2.4 | | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов | | 2015 | | | 471,9 | | 309,8 | | 0,00 | | 0,00 | | 162,1 | | МБУ «АТП КГО» | |
| 2016 | | | 492,5 | | 330,4 | | 0,00 | | 0,00 | | 162,1 | |
| 2017 | | | 492,5 | | 330,4 | | 0,00 | | 0,00 | | 162,1 | |
| 2018 | | | 492,5 | | 330,4 | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | | Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части прочих расходов | | 2015 | | | 1099,010 | | 1099,010 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 2016 | | | 984,0 | | 984,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2017 | | | 984,0 | | 984,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2018 | | | 984,0 | | 984,0 | |  | |  | |  | |
| 2.6. | | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов | | 2015 | | | 879,076 | | 340,976 | |  | |  | | 538,1 | |
| 2016 | | | 799,4 | | 261,3 | |  | |  | | 538,1 | |
| 2017 | | | 799,4 | | 261,3 | |  | |  | | 538,1 | |  | |
| 2018 | | | 799,4 | | 799,4 | |  | |  | | 538,1 | |  | |
|  | | **Итого по подпрограмме** | | **2015** | | | **46353,389** | | **44868,689** | |  | |  | | **1484,7** | |  | |
| **2016** | | | **46179,3** | | **44694,6** | |  | |  | | **1484,7** | |  | |
| **2017** | | | **46179,3** | | **44694,6** | |  | |  | | **1484,7** | |  | |
| **2018** | | | **46179,3** | | **44694,6** | |  | |  | | **1484,7** | |  | |
| **3.Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Направления деятельности подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | | **Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек** | | 2015 | | | 42171,715 | | 42171,715 | | 0 | | 0 | | 0 | | МКУ «УпЖ КГО» | |
| 2016 | | | 20000 | | 20000 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 20000 | | 20000 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 20000 | | 20000 | |  | |  | |  | |
| **3.2.** | | **Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек** | | 2015 | | | 13011,438 | | 13011,438 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2016 | | | 6150,4 | | 6150,4 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 6150,4 | | 6150,4 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 6150,4 | | 6150,4 | |  | |  | |  | |  | |
| **3.3** | | **Возмещение издержек МУП Гортопсбыт** | | 2015 | | | 7207,551 | | 7207,551 | | 0 | | 0 | | 0 | | МКУ «УпЖ КГО»  МУП «Гортопсбыт» | |
| 2016 | | | 10643,0 | | 10643,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 10643,0 | | 10643,0 | | 0 | |  | |  | |
| 2018 | | | 10643,0 | | 10643,0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по подпрограмме** | | **2015** | | | **62390,705** | | **62390,705** | |  | |  | |  | |  | |
| **2016** | | | **36793,4** | | **36793,4** | |  | |  | |  | |
| **2017** | | | **36793,4** | | **36793,4** | |  | |  | |  | |
| **2018** | | | **36793,4** | | **36793,4** | |  | |  | |  | |
| **4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере** | | 2015 | | | 242,123 | | 242,123 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 365,0 | | 365,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| **4.1.1** | | Организационные мероприятия | | 2015 | | | 65,0 | | 65,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 325,0 | | 325,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.1.1 | | МКУ «Управление культуры» КГО энергетические обследования зданий | | 2015 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 325,0 | | 325,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.1.2 | | Энергетическое обследование здания администрации | | 2015 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.1.3 | | МКУ "УМИ КГО» проект системы отопления здания школы № 19 пос. Малиновка | | 2015 | | | 65,0 | | 65,0 | |  | |  | |  | |  | |
| **4.1.2** | | **Техническое мероприятие** | | **2015** | | | **177,123** | | **177,123** | |  | |  | |  | |  | |
| **2016** | | | **40,0** | | **40,0** | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  | |  | |
| **2018** | | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.2.1 | | Замена окон ДШИ №43 | | 2015 | | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | МКУ «Управление культуры» | |
| 2016 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 4.1.2.2 | | Ремонт электрооборудования, обслуживание теплоузлов. Здание администрации | | 2015 | | | 53,231 | | 53,231 | |  | |  | |  | | МКУ «Управление образования» | |
| 2016 | | | 0,00 | | 0,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0,0 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 4.1.2.3 | | МКУ Управление образования администрации КГО, проверка и замена водосчетчиков и электросчетчиков в 8 детских садах | | 2015 | | | 16,0 | | 16,0 | |  | |  | |  | | МКУ «Управление образования» | |
| 2016 | | | 16,0 | | 16,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 4.1.2.4 | | МКУ Управление образования администрации КГО, опломбировка и замена водосчетчиков и электросчетчиков | | 2015 | | | 24,0 | | 24,0 | |  | |  | |  | | МКУ «Управление образования» | |
| 2016 | | | 24,0 | | 24,0 | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.2.5 | | МКУ "УМИ КГО" замена внутридомового электротехнического оборудования здания школы № 19 | | 2015 | | | 80,0 | | 80,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.2.6 | | МКУ "УМИ КГО" установка (замена) приборов учета | | 2015 | | | 3,892 | | 3,892 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| **4.2** | | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | | **2015** | | | **1566,627** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1566,627** | |  | |
| **2016** | | | **1351,890** | |  | |  | |  | | **1351,89** | |  | |
| **2017** | | | **1351,89** | |  | |  | |  | | **1351,89** | |  | |
| **2018** | | | **1351,89** | |  | |  | |  | | **1351,89** | |  | |
| **4.2.1** | | **Организационные мероприятия** | | 2015 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4.2.2** | | **Технические мероприятия** | | 2015 | | | 1566,627 | |  | |  | |  | | 1566,627 | |  | |
| 2016 | | | 1351,89 | |  | |  | |  | | 1351,89 | |  | |
| 2017 | | | 1351,89 | |  | |  | |  | | 1351,89 | |  | |
| 2018 | | | 1351,89 | |  | |  | |  | | 1351,89 | |  | |
| 4.2.2.1 | | Пр. Мира 2, ремонт межпанельных швов | | 2015 | | | 0,0 | |  | |  | |  | | 0,0 | | УК | |
| 2016 | | | 568,090 | |  | |  | |  | | 568,090 | |
| 2017 | | | 568,090 | |  | |  | |  | | 568,090 | |
| 2018 | | | 568,09 | |  | |  | |  | | 568,090 | |  | |
| 4.2.2.2 | | Пр. Мира, 39а Замена деревянных окон на пластиковые | | 2015 | | | 0,0 | |  | |  | |  | | 0,0 | | УК | |
| 2016 | | | 38,6 | |  | |  | |  | | 38,6 | |
| 2017 | | | 38,6 | |  | |  | |  | | 38,6 | |
| 2018 | | | 38,6 | |  | |  | |  | | 38,6 | |  | |
| 4.2.2.3 | | Ул. Комсомольская, 45 Замена деревянных окон на пластиковые | | 2015 | | | 0,0 | |  | |  | |  | | 0,0 | | УК | |
| 2016 | | | 30,95 | |  | |  | |  | | 30,95 | |
| 2017 | | | 30,95 | |  | |  | |  | | 30,95 | |
| 2018 | | | 30,95 | |  | |  | |  | | 30,95 | |  | |
| 4.2.2.4 | | Ул. Комсомольская, 51 Замена деревянных окон на пластиковые | | 2015 | | | 46,5 | |  | |  | |  | | 46,5 | | УК | |
| 2016 | | | 46,5 | |  | |  | |  | | 46,5 | |
| 2017 | | | 46,5 | |  | |  | |  | | 46,5 | |
| 2018 | | | 46,5 | |  | |  | |  | | 46,5 | |  | |
| 4.2.2.5 | | Ул. Горького, 14 Утепление чердачного перекрытия | | 2015 | | | 98,55 | |  | |  | |  | | 98,55 | | УК | |
| 2016 | | | 98,55 | |  | |  | |  | | 98,55 | |
| 2017 | | | 98,55 | |  | |  | |  | | 98,55 | |
| 2018 | | | 98,55 | |  | |  | |  | | 98,55 | |  | |
| 4.2.2.6 | | Ул. Горького, 16 Утепление чердачного перекрытия | | 2015 | | | 86,7 | |  | |  | |  | | 86,7 | | УК | |
| 2016 | | | 86,7 | |  | |  | |  | | 86,7 | |
| 2017 | | | 86,7 | |  | |  | |  | | 86,7 | |
| 2018 | | | 86,7 | |  | |  | |  | | 86,7 | |  | |
| 4.2.2.7 | | Ул. Горького, 20 Утепление чердачного перекрытия | | 2015 | | | 87,5 | |  | |  | |  | | 87,5 | | УК | |
| 2016 | | | 87,5 | |  | |  | |  | | 87,5 | |
| 2017 | | | 87,5 | |  | |  | |  | | 87,5 | |
| 2018 | | | 87,5 | |  | |  | |  | | 87,5 | |  | |
| 4.2.2.8 | | Пр.Мира 33б, замена приборов учета | | 2015 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | | УК | |
| 2016 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | |
| 2017 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | |
| 2018 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | |  | |
| 4.2.2.9 | | Ул. Калинина 6, замена приборов учета | | 2015 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | | УК | |
| 2016 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | |
| 2017 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | |
| 2018 | | | 130,0 | |  | |  | |  | | 130,0 | |  | |
| 4.2.2.10 | | Ул. Дзержинского 51, замена приборов учета | | 2015 | | | 135,0 | |  | |  | |  | | 135,0 | | УК | |
| 2016 | | | 135,0 | |  | |  | |  | | 135,0 | |
| 2017 | | | 135,0 | |  | |  | |  | | 135,0 | |
| 2018 | | | 135,0 | |  | |  | |  | | 135,0 | |
| 4.2.2.11 | | Монтаж оборудования для наладки тепловых сетей | | 2015 | | | 200,0 | |  | |  | |  | | 200,0 | |
| 2016 | | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,0 | |
| 2017 | | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,0 | |
| 2018 | | | 0 | |  | |  | |  | | 0 | |  | |
| 4.2.2.12 | | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. 60 лет Октября, 2 | | 2015 | | | 184,981 | |  | |  | |  | | 184,981 | |  | |
| 2016 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2.2.13 | | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. Горького, 32 | | 2015 | | | 274,624 | |  | |  | |  | | 274,624 | |  | |
| 4.2.2.14 | | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. 60 лет Октября, 21 | | 2015 | | | 74,172 | |  | |  | |  | | 74,172 | |  | |
| 4.2.2.15 | | Замена пластиковых окон в подъездах МКД ул. Комсомольская, 5 | | 2015 | | | 118,6 | |  | |  | |  | | 118,6 | |  | |
| **4.3** | | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | | **2015** | | | **3664,766** | | **3095,966** | |  | |  | | **568,8** | |  | |
| **2016** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2018** | | | **0** | | **0** | |  | |  | |  | |  | |
| **4.3.1** | | **Организационные мероприятия** | | **2015** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2016** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| **4.3.2** | | **Технические мероприятия** | | 2015 | | | 3664,766 | | 3095,966 | |  | |  | | 568,8 | |  | |
| 2016 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.3.2.1 | | Поставка оборудования для автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов | | 2015 | | | 355,969 | | 355,969 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.3.2.2 | | Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения (315 шт) | | 2015 | | | 2739,997 | | 2739,997 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
| 4.3.2.3 | | Замена участков тепловых сетей | | 2015 | | | 68,8 | |  | |  | |  | | 68,8 | |  | |
| 2016 | | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| 2018 | | | 0 | |  | |  | |  | | 0 | |  | |
| 4.3.2.4 | | Приобретение и установка 17 общедомовых приборов учета холодной воды | | 2015 | | | 500 | |  | |  | |  | | 500 | |  | |
|  | | **Итого по подпрограмме** | | **2015** | | | **5473,516** | | **3338,089** | |  | |  | | **2135,427** | |  | |
| **2016** | | | **1716,89** | | **365,0** | |  | |  | | **1351,89** | |  | |
| **2017** | | | **1351,89** | | **0** | |  | |  | | **1351,89** | |  | |
| **2018** | | | **1351,89** | |  | |  | |  | | **1351,89** | |  | |
| **5.Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | | **Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО"** | | **2015** | | | **6352,929** | | **6352,929** | |  | |  | |  | |  | |
| **2016** | | | **6186,3** | | **6186,3** | |  | |  | |  | |  | |
| **2017** | | | **6182,3** | | **6182,3** | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 6182,3 | | 6182,3 | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.1 | | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда | | 2015 | | | 6118,766 | | 6118,766 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 5995,1 | | 5995,1 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 5995,1 | | 5995,1 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 5995,1 | | 5995,1 | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.2 | | Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов | | 2015 | | | 188,691 | | 188,691 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 187,2 | | 187,2 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 187,2 | | 187,2 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 187,2 | | 187,2 | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.3 | | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов | | 2015 | | | 45,472 | | 45,472 | |  | |  | |  | |  | |
| 2016 | | | 4,0 | | 4,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |

1.2 Раздел 8 «целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

8.Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | | | | Исходные данные |
|  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г | | | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | | | 9 |
| 1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа. | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа. | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство территории Калтанского городского округа» | 2014-2017г. | % отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось | % | 70 | 75 | 80 | | 85 | | 65 |
| 1.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки. | | | | | | | | | | | |
| 2 | «Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям» | 2014-2017г. | Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период. | Шт. | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 1 |

Расчет целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование паказателей | Ед.изм. | года | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| **Общие целевые показатели** | | | | | | | | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 59,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме холодного водоснабжения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 90,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме эгорячего водоснабжения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 90,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| 5 | Доля объема природного газа, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** | | | | | | | | |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВтч/ кв.м. | 25,7 | 20,216 | 23,828 | 23,113 | | |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/м2. | 0,238 | 0,285 | 0,020 | 0,019 | | |
| 9 | Удельный расход холодного водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ 1чел | 29,376 | 35,496 | 34564 | 33,872 | | |
| 10 | Удельный расход горячего водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ 1чел | 14,46 | 20,0 | 19,730 | 19,336 | | |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | | |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | | | | | | | | |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2. | 0,222 | 0,45 | 0,203 | 0,197 | |
| 15 | Удельный расход холодного водоснабжения в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 77,25 | 71,58 | 70,559 | 68,44 | |
| 16 | Удельный расход горячего водоснабжения в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 23,9 | 27,0 | 21,939 | 21,281 | |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб.м./ чел. | 45,63 | 38,40 | 41,727 | 40,475 | |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м2 общей площади) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 м2 общей площади) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т | 7317,68 | 6295,06 | 6885,21 | 6678,65 | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | | | | | | |
| 21 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т/ Гкал | 0,22 | 0,212 | 0,210 | 0,208 | |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч. /Гкал | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 19,3 | |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в обещем объеме переданной тепловой энергии | % | 16,5 | 16,4 | 15,908 | 15,431 | |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,05 | 14,0 | 13,58 | 13,173 | |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах холодного водоснабжения (на 1куб. метр) | кВтч/куб.м | 0,18 | 0,68 | 0,18 | 0,18 | |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведение (на 1куб. метр) | кВтч/куб.м | 1,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | |
| 28 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВтч/кв.м | 0,98 | 3,4 | 3,32 | 3,265 | |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе** | | | | | | | |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | Количество транспортных средств , относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива ,используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Примечание: произошло увеличение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения и водоотведения (на 1 куб. м) в связи с вводом дополнительного насоса на гидроузле в п. Малиновка и установке новых канализационных насосов на очистных сооружениях. Удельный расход холодного и горячего водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 человека) снижен в связи с уточнением данных по посетителям учреждений.

1. **Подпрограммы**
2. **Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»**

Цели данной подпрограммы – это комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа; улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- Благоустройство территории Калтанского городского округа.

- Уличное освещение

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

- Экология и природные ресурсы.

- Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями.

- Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа.

- Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов.

- Содержание муниципального жилого фонда.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов

- Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожных фонд)

- Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

- Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- Реализация программ местного развития и занятости для шахтерских городов и поселений

Выполнение мероприятий программы позволит улучшить качество жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения, улучшить экологическую ситуацию в Калтанском городском округе.

1. **Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»**

Цель данной программы организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению» Калтанского городского округа.

Выполнение подпрограммы включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части оплаты труда

- Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда

- Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части коммунальных расходов

- Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных расходов

- Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК КГО», в части прочих расходов

- Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов

Реализация данной подпрограммы предусматривает наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

1. **Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе»**

Целью данной подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа.

Подпрограмма включает в себя следующие направления деятельности:

- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Возмещение издержек МУП «Калтанский гортопсбыт»

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить качество жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие отраслей жизнеобеспечения

**4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2015-2017 годы».**

Подпрограмма включает в себя:

- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетной сфере

- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде

- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере

Целью разработки подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа» является

- снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %.

- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- снижение потребление энергоресурсов в бюджетной сфере;

- снижение потребление энергоресурсов в жилищной сфере;

- снижение потребление энергоресурсов в коммунальной сфере;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- учет и контроль всех получаемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа:

* установка приборов учета тепловой энергии;
* установка приборов учета холодной и горячее воды;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по Калтанскому городскому окрогу;

* повышение энергетической эффективности системах уличного освещения;
* замена ламп накаливания уличного освещения на энергосберегающие;

- обеспечение проведения периодических энергетических обследований;

- обучение и подготовка персонала;

- к концу 2017 года заключение 5-ти энергосервисных контрактов.

- повышение тепловой защиты зданий;

- повышение уровня компетентности работников администрации и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- информационное обеспечение энергосбережения:

* к концу 2015 года осведомленность населения составит 30%;
* к концу 2016 года осведомленность населения составит 60%;
* к концу 2016 года осведомленность населения составит 100 %;

- размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению;

-контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;

- использование наглядной агитации (информационных стендов, плакатов, рекламных буклетов об энергосберегающих товарах и услугах фирм в этой области), призывающей к рациональному использованию энергоресурсов;

- проведение массовой разъяснительной работы по вопросу энергосбережения (лекции, беседы,) среди персонала и посетителей предприятий, учреждений и организаций, а также среди населения МО.

В 2014 году были реализованы следующие мероприятия:

- проведены энергетические обследования на сумму 945,5 тыс. рублей;

- частичный ремонт системы отопления на сумму190,657 тыс. рублей;

- ремонт кровли с заменой кровельного покрытия на сумму 942 тыс. рублей;

- Разработка схемы теплоснабжения КГО сумму 4 080 тыс. рублей;

- замена водосчетчиков на сумму 5,26 тыс. рублей;

- техническое обслуживание приборов коммерческого учета воды и теплоносителей 33,149 тыс. рублей.

**4.1 Социально-экономическое и демографическое развитие муниципального образования** Калтанского городского округа

Калтанский городской округ расположен на юге Кемеровской области, в 250 км от областного центра г. Кемерово и в 30 км от г. Новокузнецка в пойменной части реки Томь, на площади более 3 тыс.га. Статус города областного подчинения присвоен г. Калтан в конце 1993 г.

Через город проходит участок магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники - Калтан связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.

К западу от КГО имеются залежи угольных пластов. Пласты сложные по структуре, мощностью 1.1 - 1.3 м. Суммарные прогнозные ресурсы составляют 26 млн.т. На восточной границе городской застройки расположено Калтанское месторождение кирпичных суглинков.

Демографическая ситуация:

Демографическая ситуация в городе сложная. Это обусловлено влиянием ряда негативных факторов. Среди них – сложная экологическая обстановка, высокий удельный вес населения старше 65 лет (15,2 %), что дает основание считать город стареющим. Среднегодовая численность населения имеет тенденцию к снижению.

За период с 2003 по 2015гг. численность населения увеличилась на 5,9 тысяч человек (в связи с присоединением 4-х населённых пунктов), или на 22,8 % и составила 31 400 человек, увеличение произошло в связи с присоединением пос. Малиновка к Калтанскому Городскому Округу. Численность населения в 2015 году составила 99,4 % по отношению к 2014 год

Промышленность.

На сегодняшний день городской округ представлен 218 предприятиями и организациями производственной и непроизводственной сферы. Основные промышленные предприятия города: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО ПК «Калтанский Завод КВОиТ», Филиал «Шахта Алардинская» ОАО ОУК Южкузбассуголь».

Выпускаемая продукция: электро - теплоэнергия, уголь, металлоконструкция, оконные и дверные блоки, пиломатериал, сборные железные конструкции и изделия.

Промышленность занимает ведущее место в экономике муниципального образования КГО.

Основные виды экономической деятельности:

- производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии;

- обрабатывающие производства;

- добыча полезных ископаемых.

Транспорт и связь

Перевозка грузов и пассажиров осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Муниципальным транспортным предприятием на территории муниципального образования Калтанского городского округа является МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»

Связьна территории муниципального образования оказываются услуги:

почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной, спутниковой и транкинговой связи.

Действует абонентский радиодоступ, волоконно-оптические линии связи, сеть «SKY-NET», кабельное телевидение.

Информационные услуги населению оказывает МКУ «Пресс – центр КГО».

Образование.

Система образования включает 22 образовательное учреждение, находящихся в муниципальной собственности:

- 1 здание МКУ «Управление образования АКГО»

- 2 средних общеобразовательных школ (школы №1 и №30);

- 3 основных образовательных школ (школа №15, №18, №29);

- 14 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», ДЮТС,

- 1 детский дом для детей сирот и детей оставшихся без родителей (Детский дом Аистенок);

Детей всего – 4 658 человек, из них:

- 2977 (из них 57 человек из детского дома Аистенок) человек занимаются в средних и основных образовательных школах;

- 1681 (из них 7 человек из детского дома Аистенок) детей дошкольного возраста посещающих дошкольные учреждения. Детские сады укомплектованы полностью.

Дополнительное образование различной направленности (художественно - эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная) на территории Калтанского городского округа получают 978 человека в учреждениях дополнительного образования.

Здравоохранение.

Медицинскую помощь населению города Калтан оказывают 4 лечебно-профилактических учреждения, из них: 2 – государственных специализированных, 2 – муниципальных. К государственным специализированным учреждениям относятся:

а. Государственное учреждение здравоохранения «Калтанская психиатрическая больница», в состав которой входят 5 отделений, развернутых на 205 коек, дневной стационар на 65 коек, амбулаторно-поликлиническая помощь на 25 398 посещений в год.

б. Калтанский филиал ГУЗ «КОКПТД»,развернут на 60 коек, амбулаторно-поликлиническую помощь на 18000 посещений в год.

в. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»в состав которой входят следующие подразделения:

**-** Главный корпус;

**-** Овощехранилище;

**-** Склад;

**-** Пищеблок;

**-** Прачечная;

**-** Гараж;

**-** Гараж;

**-** Проходная;

**-** Физиотерапевтическое отделение;

**-** Отделение скорой медицинской помощи;

**-** Централизованная бухгалтерия;

**-**  Взрослая поликлиника (г.Калтан);

**-**  Взрослая поликлиника (пос.Постоянный);

**-** Детская поликлиника;

**-** Клинико-диагностическая и бак. лаборатория;

**-** Амбулатория с.Сарбала;

**-** Аптека;

В состав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» Калтанского городского округа, в которое входят:

– стационарное отделение, развернутое на 65 коек, дневной стационар – на 22 койки;

– амбулаторно-поликлиническая помощь – на 242 399 посещений в год, ОСМП на 8 788 вызовов в год.

г. Муниципальное бюджетное учерждение здравоохранения «Городская больница №2»в состав которой входят следующие подразделения:

- Главный корпус;

- Пищеблок;

- Прачечная;

- Гараж;

Культура и спорт.

Сеть управления культуры представлена 17 учреждениями:

- 1-о здание МКУ «Управление культуры КГО»

- 4-и учреждения клубного типа ( ДК «Энергетик», ДК «Прогресс», ДК «Сюрприз», ДК «Сорбала»),

- 4-и образовательного учреждениями культуры дополнительного образования (ДМШ №23, №42, №43, №37),

- центральная библиотечная система (8 филиалов.),

- выставочный зал «Музей»

В учреждениях культуры занято 194 человека, из которых специалистов культурно - досуговой деятельности – 38 человек, специалистов библиотечной системы – 20 человек, педагогов – 43 человека.

В клубных учреждениях культуры функционирует 85 культурно- досуговых формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Основными целями культурной политики администрации города являются развитие культурного потенциала, сохранение его целостности и многообразия.

МКУ «Управление молодежной политики и спорта» Калтанского городского округа имеет в подчинении МКУ дополнительного образования:

Детско-юношеская спортивная школа – 2 и Физкультурно-оздоровительный клуб при стадионе «Энергетик», в оперативном пользовании которых имеются следующие здания и сооружения:

- стадион «Энергетик» (спортивный зал, павильон, футбольное поле и другие спортивные площадки);

- административное здание (зал вольной борьбы, зал для бокса, тренажерный зал).

В городе развивается 11 видов спорта, среди которых самыми популярными являются баскетбол, волейбол, вольная борьба, лыжные гонки, футбол.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работают следующие предприятия:

1. МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО»

2. МБУ «УЖК и ДК КГО»

3. ООО «Спецтранс-Трейд»

4. ООО «УК «Калтан-ЖКУ»

5. ООО УК «Стимул»

6. ООО УК «Мастер-Сервис»

7. МУП «Гортопсбыт»

8. МУП «МКО КГО»

10. ОАО «ЮК ГРЭС»

11. ОАО «Кузбассэнергосбыт»

12. ООО «КСК»

13. МУП «УК ЖКХ»

14. МУП «УКВС КГО»

15. МУП «УКВО КГО»

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет МУП «УКВС КГО который расположен по адресу пр. Мира 65. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

Теплоэнергией город обеспечивается от ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (8 ед.) и ЦТП.

Общая мощность источников теплоснабжения составляет до 1518 Гкал/ч. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32 км.

Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

* 1. Энергосбережание и повышение энергетической эффективности.

Бюджетная сфера.

На территории Калтанского городского округа расположено 5 муниципальных управлений бюджетной сферы:

– МБУЗ «Центральная городская больница»;

– МКУ «Управление образования АКГО»;

– МКУ «Управление культуры» КГО МКУ;

– МКУ«Управление молодежной политикой и спортом КГО»;

– Управление социальной защиты населения АКГО».

Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

На территории Калтанского городского округа выполнение программы по энергосбережению соответствует требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с п.1 ст.24 выше указанного Федерального закона начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3 % ежегодно.

Суммарный расход энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа в 2014 году соответствует требованию Федерального закона № 261-ФЗ и составляет 97,3% от уровня расхода 2013 года.

Данные по энергетическим обследованиям муниципальных учреждений.

В соответствии с № 261-ФЗ, муниципальные учреждения обязаны организовать и провести энергетическое обследование в период со дня вступления в силу Федерального закона и организовывать последующие энергетические обследования не реже чем один раз каждые пять лет.

На 31 декабря 2014 года на территории Калтанского городского округа 67 объектов муниципальных учреждений в отношении которых должно быть проведено энергетическое обследование.

Из 67 объектов энергетическое обследование проведено в 56 объектах, что составляет 83,6 %.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Всего учреждений | Проведено энерг. обсл | получено паспортов | не оплачено паспортов | необходимо провести |
| МКУ Управление образования администрации КГО | 22 | 22 | 4 | 18 | 0 |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 18 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| МКУ "Управление культуры" | 17 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| Управления социальной защитой населения администрации КГО | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| МКУ Управление молодежной политикой и спортом КГО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| МКУ "УпЖ КГО" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бизнес инкубатор | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| Здания администрации | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 67 | 56 | 15 | 41 | 11 |

Не исполнение закона связано с недостатком финансирования.

В соответствии с п.3 ст.13 Федерального закона № 261-ФЗ «До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» на территории Калтанского городского округа оснащённость приборами учета в бюджетной сфере составила (данные приведены в таблице №2):

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Подлежит оснащению приборами учета, шт. | Всего оснащено приборами учета, шт. | Доля оснащенности приборами учета, % |
| 1 | Количество учреждений бюджетной сферы всего: | 67 |  |  |
| 2 | Приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов, всего: | 236 | 218 | 92,37 |
| 3 | В том числе: |  |  |  |
| 4 | холодной воды | 69 | 65 | 94,2 |
| 5 | горячей воды | 68 | 65 | 95,59 |
| 6 | тепловой энергии | 38 | 27 | 71,05 |
| 7 | электрической энергии | 61 | 61 | 100 |
| 8 | газа | 0 | 0 | 0,00 |

В связи с отсутствием технической возможности установки приборов учета.

Жилищно-коммунальная сфера.

В соответствии со ст.16 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. До 1 января 2015 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Расход тепловой энергии на территории Калтанского городского округа в жилищном фонде в 2014 году составил 1 350 467, Гкал, что составляет 96,38 % от уровня потребления 2013 года. Данный показатель соответствует Федеральному закону №261-ФЗ.

Расход водоснабжения на территории Калтанского городского округа в 2014 году составил 1 350 467,64 м3, что составляет 95,97 % от уровня потребления 2013 года, данный показатель соответствует Федеральному закону №261-ФЗ.

На объектах жилищного фонда Калтанского городского округа растет уровень потребления энергетических ресурсов по приборам учета. В 2014 году данный расход по приборам учета вырос на 114 % по сравнению с 2013 годом, в то время как общий объем потребления энергетических ресурсов в 2014 году составил 96,176 % от уровня 2013 года, что свидетельствует о 100% выполнении Федерального закона №261-ФЗ.

Жилищный фонд

Жилой фонд Калтанского городского округа насчитывает 204 многоэтажных домов, общей площадью 473 467 м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2012 год составляет 31,4 тыс.чел.

Структура потребления энергоресурсов.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2014 года представлены в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | Природный газ | Моторное топливо |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 36,18 | 6,7 | 0 | 0 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по КГО | % | 0,7 | 48,33 | 0 | 0 |

Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице №5.

Таблица №5. Информация по наличию приборов учета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | улица | | | № дома | Установка приборов учета коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | | примечания | |
| тепловая энергия | | | | | | ХВС | ГВС | | Электроэнергия | |
| ООО УК "ЖКУ-Калтан" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базарная | | | 6 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 2 | Базарная | | | 11 | НТ (0,2 Гкал) | | | | | | 30.08.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 3 | Горького | | | 14 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 4 | Горького | | | 16 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 5 | Горького | | | 18 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 6 | Горького | | | 20 | 30.11.2015 | | | | | | 30.07.2015 | 30.11.2015 | | ПКУ | |  | |
| 7 | Горького | | | 22 | НТ (0,2 Гкал) | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 8 | Горького | | | 26 | НТ (0,2 Гкал) | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 9 | Горького | | | 30 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 10 | Горького | | | 32 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 11 | Горького | | | 34 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 12 | Горького | | | 34а | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 13 | Горького | | | 38 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 14 | Калинина | | | 16 | 30.06.2015 | | | | | | 30.08.2015 | 30.06.2015 | | ПКУ | |  | |
| 15 | Комсомольская | | | 1 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 16 | Комсомольская | | | 3 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 17 | Комсомольская | | | 5 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 18 | Комсомольская | | | 11 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 19 | Комсомольская | | | 13 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 20 | Комсомольская | | | 15 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 21 | Комсомольская | | | 25 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 22 | Комсомольская | | | 41 | ПКУ | | | | | | НТ | ПКУ | | ПКУ | | акт | |
| 23 | Комсомольская | | | 45 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 24 | Комсомольская | | | 49 | ПКУ | | | | | | 30.05.2015 | ПКУ | | 2ПКУ | |  | |
| 25 | Комсомольская | | | 51 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 26 | Комсомольская | | | 55 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 27 | Мира | | | 2 | ПКУ | | | | | | ПУ | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 28 | Мира | | | 11 | 2ПКУ | | | | | | ПУ | 2ПКУ | | 2ПКУ | |  | |
| 29 | Мира | | | 24 | НТ | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 30 | Мира | | | 26 | НТ | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 31 | Мира | | | 28 | НТ | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 32 | Мира | | | 33а | 30.09.2015 | | | | | | НТ | 30.09.2015 | | ПКУ | | акт | |
| 33 | Мира | | | 35а | ПКУ | | | | | | 30.06.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 34 | Мира | | | 37а | 30.10.2015 | | | | | | 30.06.2015 | 30.10.2015 | | ПКУ | |  | |
| 35 | Мира | | | 37б | 30.10.2015 | | | | | | 30.06.2015 | 30.10.2015 | | ПКУ | |  | |
| 36 | Мира | | | 39 | 30.09.2015 | | | | | | 30.06.2015 | 30.09.2015 | | ПКУ | |  | |
| 37 | Мира | | | 39а | НТ | | | | | | 30.07.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 38 | Мира | | | 39б | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 39 | Мира | | | 41 | НТ | | | | | | 30.07.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 40 | Мира | | | 41а | НТ | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 41 | Мира | | | 43 | НТ(0,2 Гкал) | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 42 | Мира | | | 45 | НТ(0,2 Гкал) | | | | | | НТ | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 43 | Мира | | | 45а | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 44 | Мира | | | 45б | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 45 | Мира | | | 47 | ПКУ | | | | | | НТ | ПКУ | | ПКУ | | акт | |
| 46 | Мира | | | 49 | ПКУ | | | | | | НТ | ПКУ | | ПКУ | | акт | |
| 47 | Мира | | | 51 | ПКУ | | | | | | 30.07.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 48 | 60 лет Октября | | | 2 | НТ | | | | | | 30.08.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 49 | 60 лет Октября | | | 4 | НТ | | | | | | 30.08.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 50 | 60 лет Октября | | | 6 | НТ | | | | | | 30.08.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 51 | 60 лет Октября | | | 9 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 52 | 60 лет Октября | | | 10 | НТ(0,2 Гкал) | | | | | | 30.08.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 53 | 60 лет Октября | | | 11 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 54 | 60 лет Октября | | | 13 | 30.07.2015 | | | | | | 30.08.2015 | 30.07.2015 | | ПКУ | |  | |
| 55 | 60 лет Октября | | | 14 | 30.08.2015 | | | | | | 30.08.2015 | 30.08.2015 | | ПКУ | |  | |
| 56 | 60 лет Октября | | | 15 | 30.07.2015 | | | | | | 30.08.2015 | 30.07.2015 | | ПКУ | |  | |
| 57 | 60 лет Октября | | | 16 | ПКУ | | | | | | 30.08.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 58 | 60 лет Октября | | | 17 | 30.07.2015 | | | | | | 30.08.2015 | 30.07.2015 | | ПКУ | |  | |
| 59 | 60 лет Октября | | | 18 | 30.08.2015 | | | | | | 30.08.2015 | 30.08.2015 | | ПКУ | |  | |
| 60 | 60 лет Октября | | | 21 | ПКУ | | | | | | 30.05.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 61 | 60 лет Октября | | | 21а | НТ | | | | | | 30.09.2015 | НТ | | ПКУ | | акт | |
| 62 | 60 лет Октября | | | 23 | ПКУ | | | | | | ПУ | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 63 | 60 лет Октября | | | 24 | ПКУ | | | | | | 30.09.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 64 | 60 лет Октября | | | 25 | ПКУ | | | | | | ПУ | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 65 | 60 лет Октября | | | 26 | ПКУ | | | | | | 30.09.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 66 | 60 лет Октября | | | 27 | ПКУ | | | | | | ПУ | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 67 | 60 лет Октября | | | 28 | ПКУ | | | | | | 30.09.2015 | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 68 | 60 лет Октября | | | 29 | ПКУ | | | | | | ПУ | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 69 | Угольная | | | 1 | 30.05.2015 | | | | | | 30.09.2015 | 30.05.2015 | | ПКУ | |  | |
| 70 | Угольная | | | 2 | 2ПУ | | | | | | 30.09.2015 | 2ПУ | | 2ПКУ | |  | |
| 71 | Угольная | | | 3 | 30.05.2015 | | | | | | 30.09.2015 | 30.05.2015 | | ПКУ | |  | |
| 72 | Угольная | | | 3/1 | ПУ | | | | | | 30.09.2015 | ПУ | | ПКУ | |  | |
| ТСЖ "Энергетик" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мира | 65а | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 2 | Мира | 71 | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 3 | Комсомольская | 93 | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 4 | Комсомольская | 95 | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| 5 | Калинина | 60 | | | | ПКУ | | | 2ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| ТСЖ "Луч" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комсомольская | 65 | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ | |  | |
| ТСЖ "Лидер" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дзержинского | 49 | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 2 | Дзержинского | 55 | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| ООО "Мастер Сервис" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дзержинского | 4 | | | | НТ | | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 2 | Дзержинского | 6 | | | | НТ | | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 3 | Дзержинского | 34 | | | | 30.12.2015 | | | | 30.12.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ |  | |
| 4 | Дзержинского | 35 | | | | ПУ | | | | ПУ | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| 5 | Дзержинского | 36 | | | | ПКУ | | | | ПУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 6 | Дзержинского | 37 | | | | 01.09.2015 | | | | 01.09.2015 | | | 01.09.2015 | | ПКУ |  | |
| 7 | Дзержинского | 38 | | | | ПКУ | | | | ПУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 8 | Дзержинского | 40 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 9 | Дзержинского | 42 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 10 | Дзержинского | 44 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 11 | Дзержинского | 46 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 12 | Дзержинского | 48 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 13 | Дзержинского | 50 | | | | ПКУ | | | | ПУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 14 | Дзержинского | 51 | | | | ПКУ | | | | 30.06.2015 | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 15 | Дзержинского | 53 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 16 | Дзержинского | 57 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 17 | Дзержинского | 59 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 18 | Дзержинского | 65 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 19 | Дзержинского | 67 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 20 | Покрышкина | 16 | | | | НТ | | | | 30.06.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 21 | Калинина | 2 | | | | ПУ | | | | 30.05.2015 | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| 22 | Калинина | 4 | | | | ПУ | | | | 01.09.2015 | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| 23 | Калинина | 6 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 24 | Мира | 25 | | | | НТ | | | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 25 | Мира | 31 | | | | НТ | | | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 26 | Мира | 32 | | | | НТ | | | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 27 | Мира | 33б | | | | 30.12.2015 | | | | 30.12.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ | акт | |
| 28 | Мира | 55 | | | | НТ | | | | 30.10.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 29 | Горького | 24а | | | | 30.12.2015 | | | | 30.12.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ |  | |
| 30 | Комсомольская | 19 | | | | ПУ | | | | ПУ | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| 31 | Комсомольская | 21 | | | | 30.12.2015 | | | | 30.12.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ |  | |
| 32 | Комсомольская | 35 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 33 | Комсомольская | 37 | | | | 30.12.2015 | | | | 30.12.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ | акт | |
| 34 | Комсомольская | 53 | | | | ПКУ | | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 35 | Комсомольская | 57 | | | | ПУ | | | | 01.09.2015 | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| 36 | Комсомольская | 83 | | | | ПУ | | | | ПУ | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| МУП "УК ЖКХ" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мира | 14 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 2 | Мира | 16 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 3 | Мира | 29 | | | | | НТ | | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 4 | Мира | 34 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 5 | Мира | 36 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 6 | Мира | 38 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 7 | Мира | 40 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 8 | Мира | 42 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 9 | Мира | 43а | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 10 | Мира | 43б | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 11 | Мира | 44 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 12 | Мира | 46 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 13 | Мира | 48 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 14 | Мира | 52 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 15 | Мира | 54 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 16 | Мира | 56 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 17 | Мира | 61 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 18 | Мира | 63 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 19 | Мира | 65 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 20 | Комсомольская | 23 | | | | | НТ | | | 30.11.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ |  | |
| 21 | Комсомольская | 27 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ |  | |
| 22 | Комсомольская | 39 | | | | | ПУ | | | ПКУ | | | ПУ | | ПКУ |  | |
| 23 | Комсомольская | 67 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 24 | Комсомольская | 69 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 25 | Комсомольская | 71 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 26 | Школьная | 2 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 27 | Горького | 28 | | | | | 01.08.2015 | | | 01.08.2015 | | | 01.08.2015 | | ПКУ |  | |
| 28 | Горького | 36 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 29 | Руставели | 27 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 30 | Победы | 46 | | | | | НТ | | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 31 | 60 лет Октября | 8 | | | | | НТ | | | 30.09.2015 | | | 30.12.2015 | | ПКУ | акт | |
| 32 | 60 лет Октября | 30а | | | | | ПКУ | | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| ООО УК "Стимул" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дзержинского | 61 | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 2 | Дзержинского | 61/1 | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 3 | Дзержинского | 63 | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 4 | Комсомольская | 33а | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 5 | Комсомольская | 87 | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| 6 | Комсомольская | 89 | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
| ТСЖ "Мир" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мира | | 33 | | | | | НТ | | 30.10.2015 | | | НТ | | ПКУ |  | |
| 2 | Мира | | 37 | | | | | НТ | | 30.10.2015 | | | НТ | | ПКУ |  | |
| ТСЖ "Феникс" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базарная | | 9 | | | | | ПКУ | | ПКУ | | | ПКУ | | ПКУ |  | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |
| непосредственное | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дзержинского | | 7 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 2 | Дзержинского | | 11 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 3 | Дзержинского | | 27 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 4 | Мира | | 18 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 5 | Мира | | 20 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 6 | Мира | | 21 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 7 | Мира | | 23 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 8 | Калинина | | 42 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 9 | Руставели | | 23 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 10 | Руставели | | 25 | | | | | НТ | | НТ | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 11 | Покрышкино | | 18 | | | | | НТ | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 12 | Покрышкино | | 20 | | | | | НТ | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 13 | Мира | | 22 | | | | | НТ | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |
| 14 | Мира | | 35 | | | | | НТ | | 30.11.2015 | | | НТ | | ПКУ | акт | |

ПКУ – прибор учета стоит и введен в эксплуатацию.

ПУ – прибор учета стоит, но не введен в эксплуатацию.

Примечание: МКД по адресу ул.Дзержинского 12. находится в стадии ликвидации, в связи с чем в данный список не внесен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График оснащения МКД ОДПУ по Калтанскому городскому округу на 2015 год** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | наименование  ресурса | Всего домов | МКД более 0,2 Гкал | МКД, оснащенные  ОДПУ | МКД, подлежащие оснащению ОДПУ в 2015 году | | | | % оснащенности приборами учета |
| Всего | в том числе: | | |
| фактически будет  установлен и сдан на коммерческий учёт | нет технической возможности (копия заключения согласно приказу Минрегиона от 29.12.11 № 627) | |
| 1. | **Отопление** | 171 | 109 | 83 | 26 | 19 | 7 | | 76,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | более 0,2 Гкал | 109 | 109 | 83 | 26 | 19 | 7 | |  |
|  | менее 0,2 Гкал | 62 |  |  |  |  |  | |  |
| 2. | **Горячее водоснабжение** | 171 |  | 83 | 88 | 22 | 66 | | 79,05 |
| 3. | **Холодное водоснабжение** | 171 |  | 42 | 129 | 79 | 50 | | 34,71 |
| 4. | **Электроэнергия** | 171 |  | 171 |  |  |  | |  |

Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

**Теплоснабжение.** В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (8 ед.) и ЦТП.

Физический износ зданий и оборудования котельных и бойлерных составляет 50 %.

Протяженность тепловых сетей по городу – 32 км (в двухтрубном исчислении – 17,9 км), из них 0,7 км – ветхие тепловые сети. Износ сетей – 66 %.

**Электроснабжение.** Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

**Водоснабжение и водоотведение.** Основной источник водоснабжения КГО – поверхностная вода реки Кондома. Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1956 году. Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км. Основная часть сетей эксплуатируется более 35 лет и имеют износ 65 %.

4.3 Нормативная правовая база Калтаснкого городского округа в области энергосбережения

Основные направления законодательного регулирования:

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 от 18 ноября 2009г.

- Постановление правительства российской федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 31 декабря 2009г. №1225 (в ред. От 22.07.2013 № 615)

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2009 № 888-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.»;

- Методика по «Разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности», г. Кемерово 2009 г.

Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Калтанского городского округа, заказчик программы.

Управление Программой организует директор Программы.

Итоги реализации Программы за отчетный год директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Калтанского городского округа.

4.4 Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбереженияпоказывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса.

Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

4.5 Эффект от выполнения мероприятий**.**

Плановый эффект от выполнения мероприятий по подпрограмме **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2017 годы» составит:

- от приобретения светодиодных прожекторов для уличного освещения, по муниципальному контракту №2015.27198 от 04.02.2015 – 33 000 кВат или 115 500 руб.;

- от приобретения светодиодных прожекторов для уличного освещения, по муниципальному контракту №2015.19525 от 02.02.2015 – 6 500 кВат или 22 750 руб.

- от замены участков тепловых сетей – 50 Гкал, 835 м3 или 135 000 руб.

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;

- Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2014 и по 2017 годы включительно, не менее чем на 8 %:

- снижение удельного расхода электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,6 кВт.ч/м.кв.

- снижение удельного расхода тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 0,014Гкал/кв.м.

- снижение удельного расхода холодной воды а 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,001м3/чел.

- снижение удельного расхода горячей воды 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,057м3/чел.

- снижение удельного расхода электрической энергии в 2016 г. на 0,37 кВт.ч/м2

- снижение удельного расхода тепловой энергии в 2016 г. на 0,002Гкал/кв.м.

- снижение удельного расхода холодной воды в 2016 г. на 0,001м3/чел.

- снижение удельного расхода горячей воды в 2016 г. на 0,004м3/чел.

- снижение удельного расхода электрической энергии в 2017 г. на 0,42 кВт.ч/м2

- снижение удельного расхода тепловой энергии в 2017 г. на 0,003 Гкал/кв.м.

- снижение удельного расхода холодной воды в 2017 г. на 0,001м3/чел.

- Экономия ЭЭ - 890 тыс. кВтч, 2 225 тыс. руб.

- Экономия ТЭ – 2,6 тыс. Гкал., 2 860 тыс. руб.

- Экономия вода 26,5 тыс. куб.м., 1 457,5 тыс. руб.

Всего экономия: на сумму – 6 542,5 тыс. руб.