КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    11.10.2016 г.         №  236 - п

Об утверждении краткосрочного   плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа

на 2017-2019 г.г.

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Кемеровской области от 26.12.2013 г. № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»:

1. Утвердить прилагаемый  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 г.г.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т. А. Верещагина) обеспечить размещение  постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Шайхелисламову  Л. А.

И. о. главы  Калтанского

городского округа                                                           Л. А. Шайхелисламова

Приложение 1.1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2017-2019 годы Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого за 2017-2019 г.г. | Х | Х | Х | Х | Х | 22 021,7 | 19 552,5 | 409,5 | 18 739,5 | 888 | 34 431 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 431 504,96 | 1 760,98 |  | Х |
| Итого за 2017 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 7 337,4 | 6 676,2 | 132,4 | 6 368,8 | 257 | 9 230 531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 531,84 | 1 382,60 |  | Х |
| 1 | г. Калтан, пр. Мира, 25 | 1951 |  | ш/б | 2 | 1 | 524,7 | 476,6 | 0,0 | 476,6 | 24 | 1 972 038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 038,34 | 4 137,72 |  | 31.12.2017 |
| 2 | г. Калтан, пр. Мира, 29 | 1951 |  | ш/б | 2 | 1 | 517,0 | 467,9 | 0,0 | 467,9 | 13 | 1 085 981,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 981,24 | 2 320,97 |  | 31.12.2017 |
| 3 | г. Калтан, пр. Мира, 42 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 915,2 | 840,6 | 0,0 | 840,6 | 31 | 1 956 173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 173,52 | 2 327,12 |  | 31.12.2017 |
| 4 | г. Калтан, пр. Мира, 44 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 821,0 | 716,7 | 0,0 | 716,7 | 19 | 1 805 612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 612,95 | 2 519,34 |  | 31.12.2017 |
| 5 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 27 | 1972 |  | кирп | 5 | 4 | 3 453,0 | 3 160,2 | 0,0 | 2 985,2 | 129 | 833 554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 554,58 | 263,77 |  | 31.12.2017 |
| 6 | п. Шушталеп, ул. Руставели, 23 | 1992 |  | кирп | 3 | 2 | 1 106,5 | 1 014,2 | 132,4 | 881,8 | 41 | 1 577 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 171,20 | 1 555,09 |  | 31.12.2017 |
| Итого за 2018 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 6 473,6 | 5 837,0 | 45,0 | 5 617,4 | 265 | 12 717 709,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 717 709,68 | 2 178,81 |  | Х |
| 1 | г. Калтан, пр. Мира, 46 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 791,5 | 694,6 | 45,0 | 650,0 | 39 | 1 772 662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 662,19 | 2 552,06 |  | 31.12.2018 |
| 2 | г. Калтан, пр. Мира, 52 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 739,6 | 659,0 | 0,00 | 659,0 | 32 | 1 569 282,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 282,32 | 2 381,31 |  | 31.12.2018 |
| 3 | г. Калтан, пр. Мира, 54 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 747,7 | 664,8 | 0,00 | 664,8 | 26 | 1 640 917,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 917,37 | 2 468,29 |  | 31.12.2018 |
| 4 | г. Калтан, пр. Мира, 61 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 741,8 | 658,4 | 0,00 | 658,4 | 39 | 1 618 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 488,00 | 2 458,21 |  | 31.12.2018 |
| 5 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 27 | 1972 |  | кирп | 5 | 4 | 3 453,0 | 3 160,2 | 0,00 | 2 985,2 | 129 | 6 116 359,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116 359,79 | 1 935,43 |  | 31.12.2018 |
| Итого за 2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 8 210,7 | 7 039,3 | 232,1 | 6 753,3 | 366 | 12 483 263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 483 263,45 | 1 773,37 |  | Х |
| 1 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 69 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 825,1 | 715,9 | 44,9 | 671,0 | 43 | 1 783 424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 424,39 | 2 491,16 |  | 31.12.2019 |
| 2 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 71 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 803,8 | 707,8 | 48,6 | 660,0 | 25 | 1 760 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 921,92 | 2 487,88 |  | 31.12.2019 |
| 3 | п. Малиновка, 60 лет Октября, 4 | 1964 |  | кирп | 4 | 2 | 1 507,3 | 1 244,4 | 94,3 | 1 079,7 | 49 | 1 498 453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 453,14 | 1 204,16 |  | 31.12.2019 |
| 4 | г. Калтан, ул. Горького, 22 | 1962 |  | кирп | 4 | 4 | 2 747,5 | 2 536,7 | 44,30 | 2 508,1 | 115 | 2 910 349,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 349,31 | 1 147,30 |  | 31.12.2019 |
| 5 | г. Калтан, пр. Мира, 39а | 1961 |  | кирп | 4 | 2 | 1 382,7 | 1 278,6 | 0,0 | 1 278,6 | 53 | 1 497 848,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 848,96 | 1 171,48 |  | 31.12.2019 |
| 6 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 67 | 1951 |  | ш/б | 2 | 2 | 944,3 | 555,9 | 0,0 | 555,9 | 81 | 3 032 265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 265,73 | 5 454,70 |  | 31.12.2019 |

Приложение 1.2

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы

| № п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | 22 021,7 | 26 536 653,00 | 34 431 504,96 | 0,00 | 5 479 185,90 | 1 835 753,40 | 761 800,50 | 0 | 0,00 | 8 767 | 21 128 470,00 | 931 | 556 195,20 | 1 108 | 1 833 720,00 | 127 | 863 868,60 | 24 | 1 277 888,90 | 22 | 694 622,46 |
|  | Итого за 2017 г. | 7 337,4 | 9 060 938,64 | 9 230 531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 992 | 7 210 720,00 | 931 | 556 195,20 | 220 | 846 441,60 | 0 | 0,00 | 7 | 432 849,20 | 7 | 184 325,84 |
|  | 1 | г. Калтан, пр. Мира, 25 | 524,7 | 646 841,52 | 1 972 038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435 | 1 048 350,00 | 0 | 0,00 | 220 | 846 441,60 | 0 | 0,00 | 2 | 36 698,20 | 2 | 40 548,54 |
|  | 2 | г. Калтан, пр. Мира, 29 | 517,0 | 635 033,88 | 1 085 981,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 433 | 1 043 530,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20 119,70 | 1 | 22 331,54 |
|  | 3 | г. Калтан, пр. Мира, 42 | 915,2 | 1 140 862,32 | 1 956 173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780 | 1 879 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36 145,80 | 1 | 40 227,72 |
|  | 4 | г. Калтан, пр. Мира, 44 | 821,0 | 972 705,24 | 1 805 612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 721 | 1 737 610,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 818,10 | 1 | 37 184,85 |
|  | 5 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 27 | 3 453,0 | 4 289 023,44 | 833 554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 931 | 556 195,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 265 456,80 | 1 | 11 902,58 |
|  | 6 | п. Шушталеп, ул. Руставели, 23 | 1 106,5 | 1 376 472,24 | 1 577 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 623 | 1 501 430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 43 610,60 | 1 | 32 130,60 |
|  | Итого за 2018 г. | 6 473,6 | 7 921 976,40 | 12 717 709,68 | 0,00 | 3 466 739,40 | 1 561 138,80 | 647 841,00 | 0 | 0,00 | 2 635 | 6 350 350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 434 282,60 | 5 | 257 357,88 |
|  | 1 | г. Калтан, пр. Мира, 46 | 791,5 | 942 711,12 | 1 772 662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708 | 1 706 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 867,80 | 1 | 36 514,39 |
|  | 2 | г. Калтан, пр. Мира, 52 | 739,6 | 894 394,80 | 1 569 282,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 626 | 1 508 660,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 337,00 | 1 | 32 285,32 |
|  | 3 | г. Калтан, пр. Мира, 54 | 747,7 | 902 266,56 | 1 640 917,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655 | 1 578 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 586,40 | 1 | 33 780,97 |
|  | 4 | г. Калтан, пр. Мира, 61 | 741,8 | 893 580,48 | 1 618 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 646 | 1 556 860,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 311,20 | 1 | 33 316,80 |
|  | 5 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 27 | 3 453,0 | 4 289 023,44 | 6 116 359,79 | 0,00 | 3 466 739,40 | 1 561 138,80 | 647 841,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 319 180,20 | 1 | 121 460,39 |
|  | Итого за 2019 г. | 8 210,7 | 9 553 737,96 | 12 483 263,45 | 0,00 | 2 012 446,50 | 274 614,60 | 113 959,50 | 0 | 0,00 | 3 140 | 7 567 400,00 | 0 | 0,00 | 888 | 987 278,40 | 127 | 863 868,60 | 10 | 410 757,10 | 10 | 252 938,75 |
|  | 1 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 69 | 825,1 | 971 619,48 | 1 783 424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 712 | 1 715 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 783,70 | 1 | 36 720,69 |
|  | 2 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 71 | 803,8 | 960 626,16 | 1 760 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 703 | 1 694 230,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 435,40 | 1 | 36 256,52 |
|  | 3 | п. Малиновка, 60 лет Октября, 4 | 1 507,3 | 1 688 899,68 | 1 498 453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587 | 1 414 670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 53 509,20 | 1 | 30 273,94 |
|  | 4 | г. Калтан, ул. Горького, 22 | 2 747,5 | 3 442 809,24 | 2 910 349,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1138 | 2 742 580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 109 078,10 | 1 | 58 691,21 |
|  | 5 | г. Катан, пр. Мира, 39а | 1 382,7 | 1 735 315,92 | 1 497 848,96 | 0,00 | 1 402 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 65 208,60 | 1 | 30 016,16 |
|  | 6 | г. Калтан, ул. Комсомольская, 67 | 944,3 | 754 467,48 | 3 032 265,73 | 0,00 | 609 822,30 | 274 614,60 | 113 959,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 888 | 987 278,40 | 127 | 863 868,60 | 5 | 121 742,10 | 5 | 60 980,23 |

Приложение 1.3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017-2019 г.г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | 22 021,7 | 888 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 431 504,96 | 34 431 504,96 |
| 1 | Итого за 2017 г. | 7 337,4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 531,84 | 9 230 531,84 |
| 2 | Итого за 2018 г. | 6 473,6 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 717 709,68 | 12 717 709,68 |
| 3 | Итого за 2019 г. | 8 210,7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 483 263,45 | 12 483 263,45 |