****

**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 10.04.2018 г. № 09 - рк

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы**

**«Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2020 годы» за 2017 год**

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Клюевой А.Б. «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2020 годы» за 2017 год, в целях создания необходимых условий для приведения объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие с санитарными правилами и нормами и стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме 2014 -2020 годы» за 2017 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2018 г. № 78 - п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2020 годы» за 2017 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 10.04.2018 г. № 09 - рк **«**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 годы» за 2017 год, в целях создания необходимых условий для приведения объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие с санитарными правилами и нормами и стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2018 годы» за 2017 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А.Б. Клюеву.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утвержден

постановлением администрации

 Калтанского городского округа

от 10.04.2018 г. № 78-п

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа

 в период подготовки к зиме» на 2014-2020 годы за 2017 год

В 2013 году на территории Калтанского городского округа была принята муниципальная программа «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2020 годы (постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 365-п).

**Основными целями муниципальной программы являются:**

* Приведение объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие с санитарными правилами и нормами и стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы.

**Для достижения поставленных целей были реализованы задачи:**

* Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов;
* Снижение ресурсных потерь при их производстве, транспортировке;
* Обеспечение условий снижения излишек и повышения качества предоставляемых услуг в бюджетной сфере;
* Модернизация объектов социальной сферы.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по ремонту учреждений МКУ Управление образования, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление молодежной политики и спорта», МКУ «Управление по жизнеобеспечению», МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа».

На исполнение муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено **5000,0** тыс. рублей. Фактически профинансировано **18196778,0**  рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета **17277450,0**  рублей, за счет внебюджетных средств **919328,0** рублей.

Программные мероприятия 2017 года реализованы в полном объеме. Выполнение составляет более 100 %.

**На социально-инженерное обустройство образовательных учреждений направлено 11205740,44 рублей, в том числе:**

**10848380,94** рублей - средств местного бюджета

**357349,5** рублей - внебюджетные средства.

В течение 2017 года были отремонтированы санузлы МБ ДОУ Детский сад № 7 «Солнышко», произведен ремонт системы отопления, ремонт козырька МБОУ «ООШ № 29», установлены оконные блоки МБОУ ДО «Дом детского творчества», произведен ремонт пожарных гидрантов, благоустройство территории МБОУ «СОШ № 1», произведена замена участка наружных труб отопления МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка», ремонт снегодержателей на кровле здания МБ ДОУ Детский сад № 1 «Росинка», замена деревянных окон на ПВХ в МБ ДОУ Детский сад № 37 «Росинка» и МБ ДОУ Детский сад № 11 «Березка», осуществлен ремонт крыльца МБОУ «СОШ № 30».

Для проведения текущих ремонтов в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году было выделено 100,0 тыс. рублей на приобретение строительных материалов.

На капитальный ремонт части здания бывшей школы № 19 было направлено **9432022,56** рублей. Капитально отремонтированы этой части здания: кровля, система тепло-водоснабжения, канализации, электроосвещения, фасад, крыльца, вентиляция, фундамент, тамбур, произведены внутренние строительные работы спортивного зала по вольной борьбе, каратэ, тренажерного зала, гардероба, санузлов, актовый зал, благоустроена прилегающая территория.

Для обустройства концертного зала приобретены потолочные карнизы, дорога антрактная раздвижная для занавеса, одежда сцены, шторы, ламбрекены люстры, светильники.

**С целью создания условий для качественного предоставления культурно-образовательных услуг в 2017 году проведены ремонты учреждений культура:**

-ремонт кровли и крыльца МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 37»;

-ремонт крыльца и колонн МБУК Дворец культуры «Энергетик»;

-оборудование санузла в модельной библиотеке семейного чтения п.Малиновка;

-утепление чердачного помещения и устройство греющего кабеля в водостоке МБУК Дворец культуры «Энергетик»;

-ремонт памятника В.И. Ленина.

На благоустройство учреждений культуры было направлено **3977013,74** рублей, в том числе:

-**3462334,74** рублей – средства местного бюджета;

-**514679,0** рублей - внебюджетные средства.

**1732330,0 рублей было направлено на ремонт спортивных учреждений.** В 2017 году начат капитальный ремонт здания под ДЮСШ по пр. Мира, 12: произведен ремонт системы отопления, осуществлены работы по устройству узла учета и узла управления тепловой энергии, заменены все деревянные окна на ПВХ.

С целью обеспечения комфортной среды для инвалидов оборудован санузел в спортивном зале с/к «Энергетик».

В рамках мероприятий муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа в период подготовки к зиме» на 2014-2020 годы» также укреплены перегородки помещения для хранения документов МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калтанского городского округа», произведена замена козырька в здании архива и здесь же заменены деревянные оконные блоки на ПВХ, осуществлен ремонт кабинета ревизионной комиссии, фасада административного здания МКУ «Управление по жизнеобеспечению», ремонт кабинета администрации Калтанского городского округа.

Целевые индикаторы программы выполнены более чем на 100 %. Отремонтирован 21 объект.

**Финансирование мероприятий:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонений |
| В том числе  |
| Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Образование**
 |
| 1 | Ремонт пищеблокаМБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | 992,1 | 100 |  |
| 2 | Ремонт раздевалокМБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | 175,4 | 100 |  |
| 3 | Ремонт полов, стен и помещений пищеблокаМБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | 282,5 | 100 |  |
| 4 | Ремонт обеденного залаМБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | 285,6 | 100 |  |
| 5 | Ремонт системы электроосвещения в мастерских МБОУ «ООШ № 29» | 2014 | 0,0 | 450,0 | 100 |  |
| 6 | Ремонт внутренней и наружной системы канализацииМБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | 72,7 | 100 |  |
| 7 | Ремонт помещения санузла МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | 297,0 | 100 |  |
| 8 | Ремонт фасада зданияМБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 50,0 | 690,6 | 100 |  |
| 9 | Ремонт перекрытия двух спальных комнат МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | 165,5 | 100 |  |
| 10 | Ремонт двух спальных комнат МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | 288,9 | 100 |  |
| 11 | Ремонт освещения двух спальных комнатМБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» | 2014 | 0,0 | 38,0 | 100 |  |
| 12 | Ремонт помещения санузла МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» | 2014 | 0,0 | 251,7 | 100 |  |
| 13 | Ремонт пола МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» | 2014 | 0,0 | 105,8 | 100 |  |
| 14 | Ремонт помещения санузла МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2014 | 0,0 | 244,8 | 100 |  |
| 15 | Ремонт фасада МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2014 | 50,0 | 600,0 | 100 |  |
| 16 | Проверка достоверности сметной документации утепления розлива системы отопления в МБОУ СОШ № 30, корпус 2, с.Сарбала | 2014 | 0,0 | 20,0 | 100 |  |
| 17 | Калибровка датчика ультрафиолетовой интенсивности МБОУ « СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова»1 | 2014 | 0,0 | 10, 6 | 100 |  |
| 18 | Приобретение строительных материалов для ремонта системы отопления школы № 30 имени Н.Н. Колокольцова | 2014 | 0,0 | 28,7 | 100 |  |
| 19 | Ремонт кровли «Снегозадержание» МБОУ «СОШ № 30» | 2014 | 0,0 | 37,3 | 100 |  |
| 20 | Ремонт кровли МБОУ ДОД «ДДТ» | 2014 | 0,0 | 386,7 | 100 |  |
| 21 | Приобретение строительных материалов для покраски учреждений образования | 2014 | 0,0 | 300,0 | 100 |  |
| 22 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления МБДОУ Детский сад №11 «Березка» (с.Сарбала) | 2014 | 0,0 | 5,7 | 100 |  |
| 23 | Изготовление проекта на замену системы отопления и устройство теплового узла МБДОУ № 38 «Сказка» и МБДОУ № 24 «Белочка» УО КГО | 2014 | 0,0 | 130,0 | 100 |  |
| 24 | Проверка достоверности сметной стоимости ремонта кровли в МБОУ СОШ № 30, корпус 2, с.Сарбала УО КГО | 2014 | 0,0 | 20,0 | 100 |  |
| 25 | Проверка достоверности сметной документации МБОУ «ООШ № 18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина» | 2014 | 0,0 | 20,0 | 100 |  |
| 26 | Приобретение строительных материалов МБОУ «СОШ № 1» | 2014 | 0,0 | 99,9 | 100 |  |
| 27 | Установка снегозадержания на крышах зданий МБОУ Средней общеобразовательной школы № 1 | 2015 | 0,0 | 119,5 | 100 |  |
| 28 | Ремонт полов деревянных в помещении мастерских МБОУ «ООШ № 15» п. Постоянный г. | 2015 | 0,0 | 100,0 | 100 |  |
| 29 | Приобретение строительных материалов для ремонта системы отопления МБОУ СОШ № 30 | 2015 | 0,0 | 350,0 | 100 |  |
| 30 | Проведение работ по ремонту системы отопления МБОУ СОШ № 30 | 2015 | 0,0 | 70,314 | 100 |  |
| 31 | Строительно-техническая экспертиза работ по кровле здания МБОУ «СОШ №30» п.Малиновка | 2015 | 0,0 | 35,00 | 100 |  |
| 32 | Обследование и оценка технического состояния существующих строительных конструкций кровли; разработки рабочей документации капитального ремонта кровлиМБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2015 | 0,0 | 90,0 | 100 |  |
| 33 | Ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 24 по ул.Горького,24 г. Калтан | 2015 | 0,0 | 140,055 | 100 |  |
| 34 | Приобретение строительных материалов для покраски учреждений образования | 2015 | 0,0 | 200,0 | 100 |  |
| 35 | Обследование конструктива фундамента здания МА ДОУ Центр развития ребенка - Детский сад «Планета детства» | 2015 | 0,0 | 305,0 | 100 |  |
| 36 | Экспертиза строительного объекта ЦРР «Планета детства», расположенного адресу г.Калтан, ул.Горького, д.29/1 | 2015 | 0,0 | 60,0 | 100 |  |
| 37 | Ремонтные работы по восстановлению конька кровли МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» | 2015 | 0,0 | 51,496 | 100 |  |
| 38 | Приобретение строительных материалов для ремонта системы отопления МБДОУ ДС № 37 «Семицветик» с учетом доставки | 2015 | 0,0 | 50,7 | 100 |  |
| 39 | Установка на трубопроводах счетчиков холодной воды в управлении образования по ул. Калинина,44/1 г.Калтан | 2015 | 0,0 | 17,376 | 100 |  |
| 40 | Ремонт кровельного покрытия здания школы № 24 п.Шушталеп | 2016 | 21,0 | 85,788 | 100 |  |
| 41 | Ремонт полов в помещении мастерских МБОУ ООШ № 29 | 2016 | 0,0 | 169,780 | 100 |  |
| 42 | Ограждение территории МБОУ «ООШ №29» | 2016 | 0,0 | 224,357,6 | 100 |  |
| 43 | Ремонт медицинского кабинета МБОУ «СОШ №1» | 2016 | 0,0 | 54,608 | 100 |  |
| 44 | Ремонт системы внутренней канализации МБОУ «СОШ №1» | 2016 | 0,0 | 28,765 | 100 |  |
| 45 | Ремонт раздевалок в спортзале МБОУ «ООШ №18» | 2016 | 0,0 | 390,00 | 100 |  |
| 46 | Демонтажные работы деревянных полов, перегородок, дверных и оконных проемов в здании бывшей школы № 19 по адресу: Малиновка ул. 60 лет Октября, 7 | 2016 | 0,0 | 95,00 | 100 |  |
| 47 | Приобретение пиломатериала для ремонта внутренних помещений в здании бывшей школы № 19 по адресу: Малиновка ул. 60 лет Октября, 7 | 2016 | 0,0 | 190,00 | 100 |  |
| 48 | Капитальный ремонт в спортивном зале МБОУ "Средней общеобразовательной школы № 30 имени Н.Н. Колокольцова", КГО, села Сарбала, ул. Советская, 11а источники финансирования | 2016 | 0,0 | 173,270 | 100 |  |
| 49 | Строительно-техническая экспертиза работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н.Колокольцова" (с. Сарбала, ул. Советская, 11а) | 2016 | 0,0 | 20,00 | 100 |  |
| 50 | Утепление системы отопления на чердаке здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н.Колокольцова | 2016 | 0,0 | 19,00 | 100 |  |
| 51 | Ремонт стен и полов с заменой плитки для проведения влажной уборки и дезинфекции в моечной и в складе для хранения продуктов в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н.Колокольцова | 2016 | 0,0 | 8,00 | 100 |  |
| 52 | Приобретение материалов для ремонта внутренних помещений (коридор 1-ого этажа) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н.Колокольцова | 2016 | 0,0 | 12,830 | 100 |  |
| 53 | Косметические ремонты в ОУ | 2016 | 0,0 | 200,00 | 100 |  |
| 54 | Ремонт кровли в МБОУ ООШ №15 | 2016 | 0,0 | 612,846 | 100 |  |
| 55 | Ремонт кровли над переходом школы №19 | 2016 | 0,0 | 340,262 | 100 |  |
| 56 | Ремонт кровли над пищеблоком и актовым залом школы №19 | 2016 | 0,0 | 350,00 | 100 |  |
| 57 | Замена участка трубопровода холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 1» | 2017 | 0,0 | 66,873 | 100 |  |
| 58 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 1» | 2017 | 0,0 | 286,410 | 100 |  |
|  | Ремонт школы № 19, в том числе: | 2017 | 2500,00 | 9460,802,56 | 377 |  |
| 59 | Ремонт спортивного зала вольной борьбы МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 398,116 | 100 |  |
| 60 | Ремонт спортивного зала «Каратэ» МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 399,350 | 100 |  |
| 61 | Ремонт тамбура запасного выхода спортивного зала «Каратэ» МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 85,075 | 100 |  |
| 62 | Ремонт тренажерного зала МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 226,162 | 100 |  |
| 63 | Ремонт помещения фойе МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 399,542 | 100 |  |
| 64 | Ремонт кровли над зрительным и спортивным залом МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 995,740,28 | 100 |  |
| 65 | Ремонт лестницы на 2-ой этаж и подсобного помещения в пристройке здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19)  | 2017 | 0,0 | 471,258 | 100 |  |
| 66 | Ремонт помещений гардероба и санузлов на 2-ом этаже пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 1102,240,1 | 100 |  |
| 67 | Ремонт перехода в пристройку здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 772,834 | 100 |  |
| 68 | Устройство крыльца запасного выхода из спортивного зала МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 113,689 | 100 |  |
| 69 | Устройство крыльца запасного выхода с лестничной клетки МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 127,597 | 100 |  |
| 70 | Устройство крыльца центрального входа МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 345,209 | 100 |  |
| 71 | Ремонт фасада пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 406,862,4 | 100 |  |
| 72 | Демонтажные работы по второму этажу здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 329,325 | 100 |  |
| 73 | Проведение независимой строительно-технической экспертизы по устройству входного узла (крыльца) к зданию МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 35,000 | 100 |  |
| 74 | Дополнительные работы по ремонту помещения фойе здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 122,351 | 100 |  |
| 75 | Дополнительные работы по ремонту тренажерного зала МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 135,585 | 100 |  |
| 76 | Дополнительные работы по ремонту спортивного зала вольной борьбы МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 257,479 | 100 |  |
| 77 | Дополнительные работы по ремонту тамбура запасного входа спортивного зала МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 11,802 | 100 |  |
| 78 | Дополнительные работы по ремонту спортивного зала «Каратэ» МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 49,583 | 100 |  |
| 79 | Заделка технологического отверстия в перекрытии 2-го этажа здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 28,780 | 100 |  |
| 80 | Ремонт фасада пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 181,126 | 100 |  |
| 81 | Устройство фундамента и окраска крыльца центрального входа пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 80,351 | 100 |  |
| 82 | Осуществление технологического приспособления к электрическим сетям здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 62,833,05 | 100 |  |
| 83 | Приобретение фасадной сетки на здании МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 50,000 | 100 |  |
| 84 | Приобретение молдинга для сцены и карнизов МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 54,904 | 100 |  |
| 85 | Приобретение потолочных карнизов МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19)  | 2017 | 0,0 | 28,750 | 100 |  |
| 86 | Приобретение вешала МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 52,500 | 100 |  |
| 87 | Приобретение дороги антрактной раздвижной для занавеса МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 85,620 | 100 |  |
| 88 | Приобретение одежды сцены МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 129,300 | 100 |  |
| 89 | Приобретение штор в МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 320,680 | 100 |  |
| 90 | Приобретение люстр в МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 143,490 | 100 |  |
| 91 | Приобретение светильников в МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 52,069,73 | 100 |  |
| 92 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 3,970 | 100 |  |
| 93 | Устройство пешеходных дорожек с пандусами МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 43,607 | 100 |  |
| 94 | Дополнительные работы по устройству крыльца центрального входа здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 85,641 | 100 |  |
| 95 | Устройство покрытия пола в тренажерном зале здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 54,904 | 100 |  |
| 96 | Приобретение ламбрекена для актового зала здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 32,000 | 100 |  |
| 97 | Разработка проекта узла учета тепловой энергии здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 10,000 | 100 |  |
| 98 | Подготовка рабочей документации по электроснабжению пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 75,000 | 100 |  |
| 99 | Устройство крыльца запасного выхода из спортзала здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 43,098 | 100 |  |
| 100 | Ремонтные работы по монтажу щитового оборудования здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 397,670 | 100 |  |
| 101 | Ремонт кабельной проводки, светотехнического оборудования пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 396,728 | 100 |  |
| 102 | Ремонт наружных сетей электроснабжения пристройки здания МБОУ «СОШ № 30» (здание бывшей школы № 19) | 2017 | 0,0 | 262,981 | 100 |  |
| 103 | Проведение независимой строительно-технической экспертизы опорного столба крыльца здания МБОУ «СОШ № 30» | 2017 | 0,0 | 35,000 | 100 |  |
| 104 | Ремонт крыльца МБОУ «СОШ № 30»  | 2017 | 0,0 | 160,065 | 100 |  |
| 105 | Ремонт снегодержателей на кровле здания МБДОУ детского сада № 1 | 2017 | 0,0 | 45,742 | 100 |  |
| 106 | Аварийная замена участка наружных труб отопления от теплокамеры до хозяйственного блока МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» | 2017 | 0,0 | 35,010 | 100 |  |
| 107 | Ремонт санузлов МБ ДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» | 2017 | 0,0 | 76,888 | 100 |  |
| 108 | Замена деревянных окон на пластиковые окна в спальных помещениях МБ ДОУ Детский сад № 11 | 2017 | 0,0 | 114,299 | 100 |  |
| 109 | Ремонт ввода сетей электроснабжения здания по адресу: п.Шушталеп, ул.Пожарского, д. 28 | 2017 | 0,0 | 5,620,38 | 100 |  |
| 110 | Приобретение материалов для косметического ремонта образовательных учреждений | 2017 | 221,0 | 100,000 | 45 |  |
| 111 | Ремонт системы отопления МБОУ «ООШ № 29» | 2017 | 0,0 | 103,877 | 100 |  |
| 112 | Ремонт козырька МБОУ «ООШ № 29» | 2017 | 0,0 | 91,000 | 100 |  |
| 113 | Приобретение материалов для замены труб теплоснабжения МБОУ ДО ДДТ | 2017 | 0,0 | 84,621 | 100 |  |
| 114 | Установка оконных блоков МБОУ ДО ДДТ | 2017 | 0,0 | 150,000 | 100 |  |
| 115 | Ремонт пожарных гидрантов МБОУ «СОШ № 1» | 2017 | 0,0 | 32,173 | 100 |  |
|  | **Всего** | **2014** | **100,0** | **5999,5** | **100** |  |
| **2015** | **21,0** | **1589,440,76** | **100** |  |
| **2016** | **21,0** | **2974,506,6** | **100** |  |
| **2017** | **0,0** | **10848,380,94** | **100** |  |
| 1. **Здравоохранение**
 |
| 1 | Ремонт постирочного помещения в прачечной МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 100,0 | 344,7 | 100 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки стен боковых фасадов здания терапевтического отделенияМБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,0 | 99,8 | 100 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки стен переднего фасада здания терапевтического отделенияМБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 99,2 | 100 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки стен заднего фасада здания терапевтического отделенияМБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 100,0 | 100 |  |
| 5 | Отделочные работы стен по главному фасаду терапевтического отделения МБУЗ «ЦГБ», по адресу г.Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 99,5 | 100 |  |
| 6 | Отделочные работы стен торцов терапевтического отделения МБУЗ «ЦГБ», по адресу г.Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 57,9 | 100 |  |
| 7 | Отделочные работы заднего фасада терапевтического отделения МБУЗ «ЦГБ», по адресу г.Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 99,6 | 100 |  |
| 8 | Приобретение строительных материалов для ремонта фасада здания физиополиклиники МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина,1 | 2014 | 0,00 | 65,7 | 100 |  |
| 9 | Ремонт системы отопления в здании физиополиклиники МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 88,1 | 100 |  |
| 10 | Ремонт ввода отопления к зданию отделения ОСМП МБУЗ «ЦГБ», по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 1 | 2014 | 0,00 | 85,8 | 100 |  |
| 11 | Ремонт помещения ОВП, по адресу, с. Сарбала, ул. Садовая, 33 | 2014 | 0,00 | 380,4 | 100 |  |
| 12 | Устройство тамбура ОВП, по адресу с.Сарбала, ул. Садовая,33 | 2014 | 0,00 | 148,0 | 100 |  |
| 13 | Электромонтажные работы 1-ого этажа МБУЗ «ГБ № 2» | 2014 | 0,00 | 33,2 | 100 |  |
| 14 | Ремонт коридора первого этажа главного корпуса МБУЗ «ГБ №2», по адресу п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 1 | 2014 | 0,00 | 233,2 | 100 |  |
| 15 | Устройство снегозадержателей на крыше здания МБУЗ ГБ №2 | 2015 | 0,00 | 104,247 | 100 |  |
| 16 | Устройство канализационных выгребных ям для амбулатории с.Сарбала | 2015 | 0,00 | 54,984 | 100 |  |
|  | **Всего** | **2014** | **100,0** | **1935,1** | **100** |  |
| **2015** | **0,00** | **159,231** | **100** |  |
| 1. **Культура**
 |
| 1 | Монтаж системы кондиционирования актового зала МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 100,0 | 360,1 | 100 |  |
| 2 | Поставка кондиционеровМБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 354,9 | 100 |  |
| 3 | Приобретение материалов для ремонта крыльца МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 187,7 | 100 |  |
| 4 | Работы по отделке колонн и ступенейМБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 82,6 | 100 |  |
| 5 | Автотранспортные услуги (КАМАЗ автовышка) для покраски колонн МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 7,4 | 100 |  |
| 6 | Косметический ремонт зрительного зала МБУ ДК «Энергетик» | 2014 | 0,00 | 217,3 | 100 |  |
| 7 | Ремонт модельной сельской библиотекиМБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 1408,7 | 100 |  |
| 8 | Ремонт системы электроснабжения модельной сельской библиотеки МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 132,0 | 100 |  |
| 9 | Устройство входного узла модельной библиотекиМБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 120,5 | 100 |  |
| 10 | Ремонт полов в помещениях модельной библиотеки (коридор, кабинет) МБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 63,1 | 100 |  |
| 11 | Ремонтные работы по модельной библиотеке читальные залы и книгохранилищеМБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 392,9 | 100 |  |
| 12 | Демонтаж крыльца библиотекиМБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 26,6 | 100 |  |
| 13 | Установка двери в модельной библиотекиМБУ ЦБС КГО | 2014 | 0,00 | 23,4 | 100 |  |
| 14 | Поставка строительных материалов для модельной библиотекиМКУ «Управление культуры» КГО | 2014 | 0,00 | 109,8 | 100 |  |
| 15 | Устройство входного узла МБОУ ДОД «ДШИ № 37» | 2014 | 0,00 | 77,9 | 100 |  |
| 16 | Ремонт системы отопления модельной библиотеки | 2015 | 0,0 | 48,365 | 100 |  |
| 17 | Ремонт крыльца ДК «Сарбала»  | 2015 | 0,0 | 40,135 | 100 |  |
| 18 | Устройство канализационных выгребных ям для ДК «Сарбала» | 2015 | 0,0 | 55,739 | 100 |  |
| 19 | Замена полов МБУ ДО «ШИ № 42» | 2016 | 0,0 | 79,0 | 100 |  |
| 20 | Ремонт асфальтового покрытия МБУ ДО «ШИ № 42» | 2016 | 0,0 | 81,827 | 100 |  |
| 21 | Приобретение кафельной плитки для ремонта крыльца МБУ ДО «ШИ №42» | 2016 | 0,0 | 7,5 | 100 |  |
| 22 | Укрепление откосов окон из ПВХ зданий МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 150,055 | 100 |  |
| 23 | Приобретение краски резиновой «ГТ» для ремонта колонн МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 9,750 | 100 |  |
| 24 | Выполнение работ по лепнине на колоннах МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 100,00 | 100 |  |
| 25 | Замена ендовых и конька на крыше здания МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 78,818 | 100 |  |
| 26 | Замена водосточных колени воронок на здании МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 84,210 | 100 |  |
| 27 | Замена организованного водостока центрального фасада здания МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 86,280 | 100 |  |
| 28 | Замена прямых звеньев водостока центрального фасада здания МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 90,692 | 100 |  |
| 29 | Приобретение плит пенополистерольных для утепления чердака МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 130,066,56 | 100 |  |
| 30 | Приобретение циркуляционного насоса МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | 0,0 | 22,950 | 100 |  |
| 31 | Замена выпуска канализационной сети в здании МБУ ДК «Прогресс» | 2016 | 0,0 | 115,594 | 100 |  |
| 32 | Работа по ремонту внутренней системы отопления МБУ ДК «Прогресс» | 2016 | 0,0 | 22,054 | 100 |  |
| 33 | Работы по замене трубопровода наружного отопления к зданию МБУ ДК «Прогресс» | 2016 | 0,0 | 36,294 | 100 |  |
| 34 | Замена верхнего розлива системы отопления МБУ ДО «ШИ №37» | 2016 | 0,0 | 235,925 | 100 |  |
| 35 | Замена нижнего розлива системы отопления МБУ ЦБС КГО Модельная библиотека семейного чтения | 2016 | 0,0 | 212,636 | 100 |  |
| 36 | Ремонт крыши здания МБУ ДО «ШИ № 37» | 2017 | 0,0 | 1169,393,72 | 100 |  |
| 37 | Демонтажные работы кровли здания МБУ ДО «ШИ № 37» | 2017 | 0,0 | 378,796 | 100 |  |
| 38 | Монтаж снегозадержателей МБУ ДО «ШИ № 37» | 2017 | 0,0 | 74,462 | 100 |  |
| 39 | Демонтажные и подготовительные работы крыльца центрального входа МБУ ДО «ШИ № 37» | 2017 | 0,0 | 347,986 | 100 |  |
| 40 | Приобретение материалов для ремонта крыльца: ступеней, плит МБУ ДК «Энергетик» | 2017 | 0,0 | 333,599,94 | 100 |  |
| 41 | Приобретение материалов для ремонта крыльца: бетона МБУ ДК «Энергетик» | 2017 | 0,0 | 128,734,08 | 100 |  |
| 42 | Облицовка крыльца гранитными плитами | 2017 | 0,0 | 321,518 | 100 |  |
| 43 | Ремонт колонн главного фасада здания МБУ ДК «Энергетик» | 2017 | 0,0 | 228,260 | 100 |  |
| 44 | Утепление чердачного помещения МБУ ДК «Энергетик» | 2017 | 0,0 | 108,415 | 100 |  |
| 45 | Устройство греющего кабеля в водостоках здания МБУ ДК «Энергетик» | 2017 | 0,0 | 140,537 | 100 |  |
| 46 | Оборудование санузла в модельной библиотеке семейного чтения  | 2017 | 0,0 | 92,304 | 100 |  |
| 47 | Ремонт памятника В.И. Ленина | 2017 | 0,0 | 138,329 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2014** | **100,0** | **3564,9** | **100** |  |
| **2015** | **0,0** | **144,239** | **100** |  |
| **2016** | **0,0** | **1543,651,56** | **100** |  |
| **2017** | **0,0** | **3462,334,74** | **100** |  |
| 1. **Физическая культура и спорт**
 |
| 1 | Ремонт кровли спортивного зала МБУ УДОД КДЮСШ, Калинина 44/1 | 2014 | 0,00 | 465,4 | 100 |  |
| 2 | Ремонт помещения здания МБОУ ДОД КДЮСШ, Калинина 44/1 | 2014 | 0,00 | 52,6 | 100 |  |
| 3 | Ремонт кровли гаража санатория-профилактория «Юбилейный» Калтанского городского округа КДЮСШ | 2014 | 0,00 | 60,0 | 100 |  |
| 4 | Ремонт полов зала каратэ КДЮСШ по адресу ул. Калинина, 44/1 | 2014 | 0,00 | 99,7 | 100 |  |
| 5 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Учебно-оздоровительный Центр «Юбилейный»КДЮСШ | 2014 | 0,00 | 398,2 | 100 |  |
| 6 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Учебно-оздоровительный Центр «Юбилейный» | 2015 | 0,0 | 398,2 | 100 |  |
| 7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХЦентр здоровья «Юбилейный» п.Малышев Лог | 2015 | 0,0 | 392,584 | 100 |  |
| 8 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в коридоре в учебно-оздоровительном центре «Юбилейный» | 2016 | 0,00 | 248,00 | 100 |  |
| 9 | Оборудование санузла в спортивном зале для лиц с ограниченными возможностями здоровья МАУ «Стадион Энергетик» КГО | 2016 | 0,0 | 26,087,40 | 100 |  |
| 10 | Замена стеклопакетов в спортивном зале 2 шт. МАУ «Стадион Энергетик» КГО | 2016 | 0,0 | 6,509 | 100 |  |
| 11 | Ремонт подстанции на территории учебно-оздоровительного центра «Юбилейный» | 2016 | 0,00 | 14,710 | 100 |  |
| 12 | Наружный ремонт здания подстанции на территории учебно-оздоровительного центра «Юбилейный» | 2016 | 0,0 | 82,678 | 100 |  |
| 13 | Проведение независимой строительно-технической экспертизы здания по пр. Мира, 12 | 2016 | 0,0 | 35,00 | 100 |  |
| 14 | Составление документации «Капитальный ремонт водоснабжения и канализации» и «Капитальный ремонт системы теплоснабжения» | 2016 | 0,0 | 161,422,46 | 100 |  |
| 15 | Оборудование санузла в спортивном зале для лиц с ограниченными возможностями здоровья МАУ «Стадион Энергетик» КГО | 2017 | 60,87 | 60,87 | 100 |  |
| 16 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании по адресу ул.Мира,12 | 2017 | 1015,385 | 1015,385 | 100 |  |
| 17 | Ремонт системы отопления в здании по адресу ул.Мира,12 | 2017 | 398,656 | 398,656 | 100 |  |
| 18 | Работы по устройству узла учета и узла управления в здании по адресу ул.Мира,12 | 2017 | 236,753 | 236,753 | 100 |  |
| 19 | Приобретение счетчика-расходомера электромагнитного | 2017 | 20,662 | 20,662 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2014** | **0,0** | **1075,9** | **100** |  |
| **2015** | **0,0** | **790,748** | **100** |  |
| **2016** | **0,0** | **574,406,86** | **100** |  |
| **2017** | **1732,33** | **1732,33** | **100** |  |
| 1. **Управление муниципальным имуществом**
 |
| 1 | Ремонт транспортного средства ВАЗ-2115 дог № 145 от 01.12.2013г ИП Кухарев В.В. | 2014 | 0,00 | 32,2 | 100 |  |
| 2 | Замена трассы водоснабжения ул. Комсомольская 24/1 дог № 227/07-13 от 24.01.2014г МУП УМС КГО | 2014 | 0,00 | 76,1 | 100 |  |
| 3 | Текущий ремонт в помещениях городского отделения РСВА ( испол лист) пр. Мира 33б ООО "Перум-Т" | 2014 | 0,00 | 176,1 | 100 |  |
| 4 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые пр. Мира 65а МК № 7 от 11.11.2014г ИП Тешаев  | 2014 | 0,00 | 218,2 | 100 |  |
| 5 | Замена сети электроснабжения в жилом доме ул.Дзержинского 22 МК № 1299 от 28.05.2014г ООО РСК "Европа" | 2014 | 200,00 | 422,2 | 100 |  |
| 6 | Устройство козырьков в здании администрации | 2015 | 0,0 | 12,131 | 100 |  |
| 7 | Ремонт фасада здания администрации с. Сарбала, ул. Советская, 14 | 2015 | 0,0 | 43,620 | 100 |  |
| 8 | Ремонт кровли здания администрации с.Сарбала, ул. Советская,14 | 2015 | 0,0 | 240,0 | 100 |  |
| 9 | Замена металлического забора у здания администрации с.Сарбала, ул. Советская, 14 | 2015 | 0,0 | 146,782 | 100 |  |
| 10 | Ремонт кровли пер.Комсомольский 7-3 | 2016 | 0,0 | 318,796,40 | 100 |  |
| 11 | Ремонт кабинетов МКУ УМИ | 2017 | 0,0 | 158,115 | 100 |  |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в администрации п.Малиновка | 2017 | 0,0 | 76,000 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2014** | **200,0** | **924,8** | **100** |  |
| **2015** | **0,0** | **442,533** | **100** |  |
| **2016** | **0,0** | **318,796,40** | **100** |  |
| **2017** | **0,0** | **234,115** | **100** |  |
| 1. **Управление по жизнеобеспечению КГО**
 |
| 1 | Изготовление крыльца здания по ул.Комосомольская, 63 | 2014 | 0,0 | 60,4 |  |  |
| 2 | Ремонт оконных и дверных изделий на объекте: ул.Комсомольская, 63 | 2014 | 0,0 | 17,3 |  |  |
| 3 | Ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации администр.здания ул.Комсомольская, 63 (оплата по испол.листу) | 2014 | 0,0 | 800,7 |  |  |
| 4 | Ремонт крыши администр.здания ул.Комсомольская, 63 | 2014 | 0,0 | 210,3 |  |  |
| 5 | Материалы для ремонта помещения (офис УЖК и ДК) ул.60 лет Октября, 18-70 | 2014 | 0,0 | 162,8 |  |  |
| 6 | Ремонт фасада: ул.Комсомольская 63 | 2016 | 0,0 | 244,00 |  |  |
| 7 | Ремонт балконов: ул. Комсомольская, 63 | 2016 | 0,0 | 53,666 |  |  |
| 8 | Ремонт фасада административного здания МКУ «УПЖ» | 2017 | 0,0 | 100,000 | 100 |  |
|  | Всего | **2014** | **0,0** | **1251,5** | **100** |  |
| **2016** | **0,0** | **297,666** | **100** |  |
| **2017** | **0,0** | **100,000** | **100** |  |
| **7. МБУ «УЖК и ДК КГО»** |
| 1 | Ремонт офисного помещения для бухгалтерии и административно-управленческого персонала МБУ «УЖК и ДК КГО» по адресу г.Калтан, пер.Комсомольский, д.10 | 2015 | 0,0 | 214,22 |  |  |
|  | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **214,22** | **100** |  |
| **8. Администрация Калтанского городского округа** |
| 1 | Ремонтные работы в архиве по ул. Дзержинского, д.28 | 2015 | 0,0 | 217,525 | 100 |  |
| 2 | Ремонт комнаты отдыха | 2015 | 0,0 | 26,504 | 100 |  |
| 3 | Ремонт кабинета № 5 | 2015 | 0,0 | 29,838 | 100 |  |
| 4 | Электромонтажные работы | 2015 | 0,0 | 53,997 | 100 |  |
| 5 | Ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения | 2015 | 0,0 | 18,929 | 100 |  |
| 6 | Работы по укреплению перегородки помещения для хранения документов МАУ МФЦ КГО | 2017 | 0,0 | 84,415,59 | 100 |  |
| 7 | Ремонтные работы в здании администрации КГО | 2017 | 0,0 | 429,818 | 100 |  |
| 8 | Замена козырька в здании «Архива КГО» | 2017 | 0,0 | 15,046 | 100 |  |
| 9 | Замена оконных блоков в помещениях городского архива | 2017 | 0,0 | 77,338 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **346,793** | **100** |  |
| **2017** | **0,0** | **609,617,59** | **100** |  |
| **9. МАУ «Пресс-центр г. Калтан»** |
| 1 | Строительные работы в МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» | 2015 | 0,0 | 100,00 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **100,00** | **100** |  |
| **10. МБУ КГО «Градостроительный центр»** |
| 1 | Дизайн-проект «Актовый зал спортивно-развлекательного комплекса» | 2017 | 0,0 | 98,644 | 100 |  |
| 2 | Авторский надзор за исполнением (по сопровождению) дизайн-проекта ремонта второго этажа корпуса № 3 средней общеобразовательной школы №30  | 2017 | 0,0 | 18,727 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **2015** | **0,0** | **100,00** | **100** |  |
| **2017** | **0,0** | **117,391** | **100** |  |
| **11.Ревизионная комиссия города Калтан** |
| 1 | Ремонт кабинета  | 2017 | 0,0 | 98,974,38 | 100 |  |
|  | **Всего:**  | **2017** | **0,0** | **98,974,38** | **100** |  |
|  | **Всего по программе:** | **2014** | **500,0** | **14751,7** | **100** |  |
| **2015** | **21,0** | **3787,204,76** | **100** |  |
|  |  | **2016** | **21,0** | **5709027,42** | **100** |  |
|  |  | **2017** |  | **17277,450** |  |  |

**Целевые индикаторы программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Причины отклонения |
| План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда, объектов социально- бытового назначения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан и эксплуатации;** |
| **Задача: Модернизация объектов социально-бытового назначения с целью снижения износа;** |
| **1.** | Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры программы с целью снижения износа | 2014 г. | Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы | % | 4 | 4 | 100 |  |
| 2015 г. | Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы | % | 4 | 4 | 100 |  |
|  |  | 2016 г. | Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы | % | 4 | 4 | 100 |  |
|  |  | 2017 | Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы | % | 6 | 21 | 350 |  |

**Заместитель главы**

**Калтанского городского округа А.Б. Клюева**