КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2019 г.    № 190 - п

О внесении изменений  в постановление администрации Калтанского городского округа от 11.10.2016 г. № 236-п «Об утверждении краткосрочного  плана реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа  на 2019-2021г.г.»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Кемеровской области от 26.12.2013 г. № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»:

1.	Внести изменения в постановление администрации Калтанского городского округа от 11.10.2016  № 236-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа на 2019-2021 г.г.»:

1.1	Краткосрочный план  реализации региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калтанского городского округа на 2019-2021 г.г. изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т. А. Верещагина) обеспечить размещение  постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Шайхелисламову  Л. А.

Глава  Калтанского

городского округа                                                                         И. Ф. Голдинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено: постановлением администрации Калтанского городского округа от 22.07.2019г. № 190 -п |
|  | Краткосрочный план |
|  | реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  | Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2019-2021 годы |
|  | Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной |
|  | программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2019-2021 годы в Калтанском городском округе |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Итого за 2019-2021 г.г. | Х | Х | Х | Х | Х | 34 705 | Х | Х | Х | Х | 60 010 571,79 | Х | Х | Х | 60 010 571,79 | Х | Х | Х |
|  | Итого за 2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 10 811,7 | Х | Х | Х | Х | 18 024 385,94 | Х | Х | Х | 18 024 385,94 | Х | Х | Х |
| 1 | 1 | Г.Калтан Ул.Горького,д.22 | 1962 |  | Кирп. | 4 | 4 | 2 747,5 | 2 536,7 | 44,3 | 2 508,1 | 115 | 2 910 349,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 910 349,31 | 1 147,3 |  | 31.12.19 |
| 2 | 2 | Г.Калтан Ул.Комсомольская д.69 | 1951 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 825,1 | 715,9 | 44,9 | 671,0 | 43 | 1 783 424,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783 424,39 | 2 491,16 |  | 31.12.19 |
| 3 | 3 | Г.Калтан Ул.Комсомольская д.71 | 1951 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 803,,8 | 707,8 | 48,6 | 660,0 | 25 | 1 760 921,92 | 0, | 0,0 | 0,0 | 1 760 921,92 | 2 487,88 |  | 31.12.19 |
| 4 | 4 | Г.Калтан Пр.Мира д.39а | 1961 |  | Кирп. | 4 | 2 | 1 382,7 | 1 278,6 | 0,0 | 1 278,6 | 53 | 1 497 848,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 497 848,96 | 1 171,48 |  | 31.12.19 |
| 5 | 5 | Г.Калтан Пр. Мира д 25 |  |  |  | 2 |  | 524,7 |  |  |  |  | 1 972 038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 038,34 |  |  | 31.12.19 |
| 6 | 6 | Г.Калтан Пр. Мира д 46 |  |  |  | 2 |  | 791,5 |  |  |  |  | 1 772 662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 662,19 |  |  | 31.12.19 |
| 7 | 7 | Г.Калтан Пр. Мира д 52 |  |  |  | 2 |  | 739,6 |  |  |  |  | 1 569 282,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 282,32 |  |  | 31.12.19 |
| 8 | 8 | Г.Калтан Пр. Мира д 54 |  |  |  | 2 |  | 747,7 |  |  |  |  | 1 640 917,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 917,37 |  |  | 31.12.19 |
| 9 | 9 | Г.Калтан Пр. Мира д 61 |  |  |  | 2 |  | 741,8 |  |  |  |  | 1 618 488,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 488,0 |  |  | 31.12.19 |
| 10 | 10 | Г.Калтан Ул.60лет Октября Д.4 | 1964 |  | Кирп. | 4 | 2 | 1 507,3 | 1 244,4 | 94,3 | 1 079,7 | 49 | 1 498 453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 453,14 | 1 204,16 |  | 31.12.19 |
|  | Итого за 2020 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 9 705,9 | 8 764,7 | 55,5 | 8 508,6 | 352 | 17 556 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 556 962,11 | 2 003,14 | 2 003,14 | Х |
| 11 | 1 | г. Калтан, пер. Покрышкина, д.20 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 508,9 | 468,9 | 0,0 | 468,9 | 17 | 662 631,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 631,87 | 1 413,16 | 1 271,41 | 31.12.2020 |
| 12 | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.23 | 1952 |  | кирпич | 2 | 1 | 513,7 | 462,9 | 55,5 | 407,4 | 27 | 1 214 756,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 756,11 | 2 624,23 | 2 361,21 | 31.12.2020 |
| 13 | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.26 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 490,7 | 1 299,5 | 0,0 | 1 098,9 | 49 | 1 941 020,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 020,49 | 1 493,67 | 1 343,84 | 31.12.2020 |
| 14 | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.35 | 1954 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 015,0 | 1 830,9 | 0,0 | 1 830,9 | 59 | 2 623 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 704,50 | 1 433,01 | 1 289,27 | 31.12.2020 |
| 15 | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.36 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 775,4 | 705,0 | 0,0 | 705,0 | 43 | 1 009 637,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 637,95 | 1 432,11 | 1 870,91 | 31.12.2020 |
| 16 | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.38 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 780,1 | 716,5 | 0,0 | 716,5 | 33 | 1 871 139,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 139,71 | 2 611,50 | 2 351,15 | 31.12.2020 |
| 17 | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.40 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 793,6 | 697,7 | 0,0 | 697,7 | 20 | 2 018 816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 816,19 | 2 893,53 | 2 602,82 | 31.12.2020 |
| 18 | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.45 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 788,6 | 711,2 | 0,0 | 711,2 | 36 | 1 026 825,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 825,49 | 1 443,79 | 1 298,97 |  |
| 19 | 9 | г. Калтан, пр-т Мира, д.55 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 3 | 1 485,2 | 1 363,7 | 0,0 | 1 363,7 | 49 | 3 821 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 903,08 | 2 802,60 | 2 522,08 |  |
| 20 | 10 | г. Калтан, ул. Школьная, д.2 | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 554,7 | 508,4 | 0,0 | 508,4 | 19 | 1 366 526,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 526,72 | 2 687,90 | 2 416,54 |  |
|  | Итого за 2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 14 187,4 | 12 963,6 | 210,2 | 12 196,7 | 478 | 24 429 223,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 429 223,74 | 1 884,45 | 1 884,45 | Х |
| 21 | 1 | г. Калтан, пр-т Мира, д.24 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 021,8 | 942,3 | 42,5 | 790,6 | 35 | 1 330 472,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 472,09 | 1 411,94 | 1 270,31 | 31.12.2021 |
| 22 | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.28 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 499,9 | 1 310,3 | 0,0 | 1 264,3 | 47 | 1 952 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 999,69 | 1 490,50 | 1 340,99 | 31.12.2021 |
| 23 | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.31 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 068,8 | 1 014,7 | 0,0 | 1 014,7 | 43 | 2 022 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 760,67 | 1 993,46 | 1 494,07 | 31.12.2021 |
| 24 | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.32 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 522,9 | 1 331,9 | 0,0 | 1 331,9 | 48 | 2 921 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 504,96 | 2 193,49 | 1 973,94 | 31.12.2021 |
| 25 | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.34 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 489,4 | 1 290,3 | 0,0 | 1 290,3 | 43 | 2 906 508,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 508,45 | 2 252,58 | 1 688,88 | 31.12.2021 |
| 26 | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.37б | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 783,0 | 2 579,0 | 30,7 | 2 146,8 | 74 | 3 623 707,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 707,01 | 1 405,08 | 1 264,14 | 31.12.2021 |
| 27 | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43а | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 016,9 | 935,8 | 30,4 | 905,4 | 50 | 1 976 756,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 756,81 | 2 112,37 | 1 582,63 | 31.12.2021 |
| 28 | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43б | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 998,5 | 924,8 | 0,0 | 924,8 | 42 | 1 975 873,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 873,61 | 2 136,54 | 1 602,08 | 31.12.2021 |
| 29 | 9 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.2 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 246,8 | 1 244,1 | 0,0 | 1 244,1 | 40 | 2 007 874,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 874,78 | 1 613,92 | 1 451,21 | 31.12.2021 |
| 30 | 10 | г. Калтан, ул. Калинина, д.42 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 583,3 | 515,8 | 0,0 | 515,8 | 25 | 1 409 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 511,36 | 2 732,67 | 2 456,36 | 31.12.2021 |
| 31 | 11 | г. Калтан, ул. Покрышкина, д.16 | 1959 | 1990 | кирпич | 2 | 3 | 956,1 | 874,6 | 106,6 | 768,0 | 31 | 2 301 254,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 254,31 | 2 631,21 | 2 366,06 | 31.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено: постановлением администрации Калтанского городского округа от 22.07.2019г. № 190 -п |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2019-2021годы в Калтанском городском округе |
| № п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|  | Итого за 2019-2021 г.г. | 34 705,0 | 60 010 571,79 | 0,00 | 14 669 366,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 181,0 | 41 587 117,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 441,6 | 0 | 0,00 | 32 | 1 685 643,7 | 32 | 1 222 002,59 |
|  | Итого за 2019 г. | 10 811,7 | 18 024 385,94 | 0,00 | 1 402 624,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210,0 | 14 966 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 441,6 | 0 | 0,00 | 11 | 440 815,6 | 11 | 368 404,54 |
| 1 | 1 | Г.Калтан Ул.Горького,д.22 | 2 747,5 | 2 910 349,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138,0 | 2 742 580,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 109 078,1 | 1 | 58 691,21 |
| 2 | 2 | Г.Калтан Ул.Комсомольская д.69 | 825,1 | 1 783 424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,0 | 1 715 920,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 783,7 | 1 | 36 720,69 |
| 3 | 3 | Г.Калтан Ул.Комсомольская д.71 | 803,8 | 1 760 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,0 | 1 694 230,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 435,4 | 1 | 36 256,52 |
| 4 | 4 | Г.Калтан Пр.Мира д.39а | 1 382,7 | 1 497 848,96 | 0,00 | 1 402 624,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 65 208,6 | 1 | 30 016,16 |
| 5 | 5 | Г.Калтан Пр. Мира д 25 | 524,7 | 1 972 038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,0 | 1 048 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 441,6 | 0 | 0,00 | 2 | 36 698,2 | 2 | 40 548,54 |
| 6 | 6 | Г.Калтан Пр. Мира д 46 | 791,5 | 1 772 662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,0 | 1 706 280,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 867,8 | 1 | 36 514,39 |
| 7 | 7 | Г.Калтан Пр. Мира д 52 | 739,6 | 1 569 282,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,0 | 1 508 660,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 337,0 | 1 | 32 285,32 |
| 8 | 8 | Г.Калтан Пр. Мира д 54 | 747,7 | 1 640 917,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,0 | 1 578 550,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 586,4 | 1 | 33 780,97 |
| 9 | 9 | Г.Калтан Пр. Мира д 61 | 741,8 | 1 618 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,0 | 1 556 860,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 311,2 | 1 | 33 316,80 |
| 10 | 10 | Г.Калтан Ул.60лет Октября Д.4 | 1 507,3 | 1 498 453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,0 | 1 414 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 53 509,20 | 1 | 30 273,94 |
|  | Итого за 2020 г. | 9 705,9 | 17 556 962,11 | 0,00 | 6 800 313,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 639,0 | 9 883 524,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10 | 516 090,60 | 10 | 357 034,11 |
| 11 | 1 | г. Калтан, пер. Покрышкина, д.20 | 508,9 | 662 631,87 | 0,00 | 620 349,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 007,30 | 1 | 13 275,47 |
| 12 | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.23 | 513,7 | 1 214 756,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,0 | 1 165 164,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24 657,60 | 1 | 24 934,51 |
| 13 | 3 | г. Калтан, пр-т Мира, д.26 | 1 490,7 | 1 941 020,49 | 0,00 | 1 817 163,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 84 969,90 | 1 | 38 887,29 |
| 14 | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.35 | 2 015,0 | 2 623 704,50 | 0,00 | 2 456 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 114 855,00 | 1 | 52 564,50 |
| 15 | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.36 | 775,4 | 1 009 637,95 | 0,00 | 945 212,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 44 197,80 | 1 | 20 227,55 |
| 16 | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.38 | 780,1 | 1 871 139,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661,0 | 1 795 276,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 37 444,80 | 1 | 38 418,91 |
| 17 | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.40 | 793,6 | 2 018 816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 714,0 | 1 939 224,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 38 092,80 | 1 | 41 499,39 |
| 18 | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.45 | 788,6 | 1 026 825,49 | 0,00 | 961 303,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 44 950,20 | 1 | 20 571,89 |
| 19 | 9 | г. Калтан, пр-т Мира, д.55 | 1 485,2 | 3 821 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 352,0 | 3 672 032,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 71 289,60 | 1 | 78 581,48 |
| 20 | 10 | г. Калтан, ул. Школьная, д.2 | 554,7 | 1 366 526,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 483,0 | 1 311 828,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 26 625,60 | 1 | 28 073,12 |
|  | Итого за 2021 г. | 14 187,4 | 24 429 223,74 | 0,00 | 6 466 429,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,0 | 16 737 493,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 728 737,50 | 11 | 496 563,94 |
| 21 | 1 | г. Калтан, пр-т Мира, д.24 | 1 021,8 | 1 330 472,09 | 0,00 | 1 245 574,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 58 242,60 | 1 | 26 655,29 |
| 22 | 2 | г. Калтан, пр-т Мира, д.28 | 1 499,9 | 1 952 999,69 | 0,00 | 1 828 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 85 494,30 | 1 | 39 127,29 |
| 24 | 4 | г. Калтан, пр-т Мира, д.32 | 1 522,9 | 2 921 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 851,0 | 2 788 727,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 73 099,20 | 1 | 59 678,76 |
| 25 | 5 | г. Калтан, пр-т Мира, д.34 | 1 489,4 | 2 906 508,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,0 | 2 775 619,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 71 491,20 | 1 | 59 398,25 |
| 26 | 6 | г. Калтан, пр-т Мира, д.37б | 2 783,0 | 3 623 707,01 | 0,00 | 3 392 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 158 631,00 | 1 | 72 599,01 |
| 27 | 7 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43а | 1 016,9 | 1 976 756,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,0 | 1 887 552,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 48 811,20 | 1 | 40 393,61 |
| 28 | 8 | г. Калтан, пр-т Мира, д.43б | 998,5 | 1 975 873,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,0 | 1 887 552,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 47 928,00 | 1 | 40 393,61 |
| 29 | 9 | г. Калтан, ул. 60 лет Октября, д.2 | 1 246,8 | 2 007 874,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,0 | 1 907 214,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 59 846,40 | 1 | 40 814,38 |
| 30 | 10 | г. Калтан, ул. Калинина, д.42 | 583,3 | 1 409 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,0 | 1 352 568,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 27 998,40 | 1 | 28 944,96 |
| 31 | 11 | г. Калтан, ул. Покрышкина, д.16 | 956,1 | 2 301 254,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 813,0 | 2 208 108,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45 892,80 | 1 | 47 253,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено: постановлением администрации Калтанского городского округа от 22.07.2019г. № 190 -п |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2019-2021 г.г. в Калтанском городском округе |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Итого за 2019 г. | 10 811,7 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 024 385,94 | 18 024 385,94 |
| 4 | Итого за 2020 г. | 9 705,9 | 352 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 556 962,11 | 17 556 962,11 |
| 4 | Итого за 2021 г. | 14 187,4 | 478 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 429 223,74 | 24 429 223,74 |