

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 05.03.2019 г. № 57–п

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы»***

***за 2018 год***

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 12.02.2019 г. № 06–рк «Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год», в целях ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству (О.А. Рудюк).

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 12.02.2019 г. № 06–рк

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа***

***на 2014-2020 годы» за 2018 год***

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Калтанского городского округа по строительству «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год», в целях ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год» и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**

**Утвержден**

**постановлением администрации**

**Калтанского городского округа**

**от 05.03.2019 г. № 57-п**

**Отчет *«Об исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год***

Заказчиком программы является администрация Калтанского городского округа.

Разработчик Программы - отдел по учету и распределению жилья МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа».

Объем финансирования Программы за 2018 год составил 36932,414 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за 2017 год составил 26269,304 руб.

Цели муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из муниципальных домов, признанных ветхими и аварийными;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

- финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов строительства либо приобретения жилья для предоставления гражданам;

- снос ветхого и аварийного жилья;

- повышение уровня обеспеченности граждан жильем путем увеличения объемов жилищного строительства.

***В рамках Программы в 2018 году решены следующие задачи:***

- обеспечены жильем 11 детей-сирот за счет средств: областного бюджета – в размере 3097520 руб., федерального бюджета – 5348925 руб., средства были направлены на приобретение квартир на вторичном рынке;

- 1 семье работника учреждения образования было предоставлено жилое помещение по договору социального найма;

- 1 семье, проживающей в аварийном жилищном фонде, было предоставлено жилье в собственность;

- за счет средств местного бюджета 12 гражданам были выплачены денежные компенсации стоимости жилых помещений по решению суда в размере 23 448 082 руб.

***В рамках Программы в 2017 году решены следующие задачи:***

- обеспечены жильем 9 детей-сирот за счет средств: областного бюджета – в размере 1897000 руб., федерального бюджета – 6916656,45 руб., средства были направлены на приобретение 9 квартир на вторичном рынке;

- обеспечена жильем 1 многодетная семья за счет местного бюджета, средства в размере 2645180 руб. направлены на приобретение квартиры на первичном рынке.

- за счет средств местного бюджета 2 гражданам была выплачена денежная компенсация стоимости жилого помещения по решению суда в размере 1152375 руб. и 1299000 руб.

**Результат реализации Программы за 2018 год:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | | Сроки исполнения | Объем финансирования, рублей | | | | Причины отклонений |
| В том числе | | | |
| Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа»** | | | | | | | | |
| **Направления деятельности** | | | | | | | | |
|  | **«Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений», в т.ч.:** | | **2018** | **0,00** | **23448081,9** | **23448081,9** | **100** |  |
| **1.1** | местный бюджет | |  | 0 | 23448081,9 | 23448081,9 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **«Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений», в т.ч.:** | | **2017** | **0,00** | **2451375** | **1774866** | **72,4** | Остаток средств в размере 676,51 тыс. руб. был перечислен 15.01.2018 г. |
|  | местный бюджет | |  | 0 | 2451375 | 1774866 | 72,4 |  |
|  | областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.:** | | **2018** | **11002000** | **13484331,8** | **13484331,8** | **100** |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 2723896,8 | 2723896,8 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 5336600 | 5411510 | 5411510 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 5665400 | 5348925 | 5348925 | 100 |  |
|  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.:** | | **2017** | **8891000** | **11458836,35** | **11458836,35** | **100** |  |
|  | местный бюджет | |  | 0 | 2645179,9 | 2645179,9 | 100 |  |
|  | областной бюджет | |  | 3891000 | 1897000 | 1897000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | 5000000 | 6916656,45 | 6916656,45 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (завершение мероприятия 2015 года) | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | | 2018 | 2777700 | 2313990 | 2313990 | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 2777700 | 2313990 | 2313990 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | | 2017 | 0 | 2645179,9 | 2645179,9 | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 2645179,9 | 2645179,9 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в аварийном жилье, по решению суда | | 2018 | 0 | 2723896,8 | 2723896,8 | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 2723896,8 | 2723896,8 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | 2018 | 8224300 | 8446445 | 8446445 | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 2558900 | 3097520 | 3097520 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 5665400 | 5348925 | 5348925 | 100 |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | 2017 | 8891000 | 9813656,45 | 9813656,45 | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | |  | 3891000 | 1897000 | 1897000 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 5000000 | 6916656,45 | 6916656,45 | 100 |  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | **2018** | **11002000** | **36932413,70** | **36932413,70** | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 26171978,7 | 26171978,7 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 5336600 | 5411510 | 5411510 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 5665400 | 5348925 | 5348925 | 100 |  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | **2017** | **8891000** | **13910211,35** | **13233702,35** | 95,1 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 5096554,9 | 4420045,9 | 86,7 |  |
| областной бюджет | |  | 3891000 | 1897000 | 1897000 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 5000000 | 6916656,45 | 6916656,45 | 100 |  |
| 1. **Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| **2.1** | **«Строительство школы на п.Постоянный», в т.ч.:** | | **2018** | **0** | **0** | **0** | **100** |  |
|  | местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| **«Строительство школы на п.Постоянный», в т.ч.:** | | **2017** | **14437000** | **12359092,54** | **12359092,54** | **100** |  |
| местный бюджет | |  | 14437000 | 12359092,54 | 12359092,54 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| **Всего по подпрограмме:** | | **2018** | **0** | **0** | **0** | **100** |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| **Всего по подпрограмме:** | | **2017** | **14437000** | **12359092,54** | **12359092,54** | **100** |  |
| местный бюджет | |  | 14437000 | 12359092,54 | 12359092,54 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| **Всего по Программе:** | | **2018** | **11002000** | **36932413,70** | **36932413,70** | 100 |  |
| местный бюджет | |  | 0 | 26171978,7 | 26171978,7 | 100 |  |
| областной бюджет | |  | 5336600 | 5411510 | 5411510 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | 5665400 | 5348925 | 5348925 | 100 |  |
|  | **Всего по Программе:** | | **2017** | **23328000** | **26269303,89** | **25592794,89** | **97,4** |  |
|  | местный бюджет | |  | 14437000 | 17455647,44 | 16779138,44 | 96,1 |  |
|  | областной бюджет | |  | 3891000 | 1897000 | 1897000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | 5000000 | 6916656,45 | 6916656,45 | 100 |  |
|  | |

**Отчет о целевых индикаторах программы за 2018 год:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Планируемый показатель на 2018 год | Фактическое значение показателя за 2018 год | % исполнения | Откло- нения | Примечание |
| 1. | **Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа»** | Семей | 9 | 24 | 267 | +167% |  |
| 1.1 | **«Выплата гражданам денежных компенсаций во исполнение решений суда о предоставлении жилых помещений»** | Семей | 0 | 12 |  |  |  |
| 1.2 | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в т.ч.:** | Семей | 9 | 12 | 133 | +33% |  |
| Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» | Семей | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Семей | 8 | 11 | 137,5 | +37,5% |  |