

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 03.07.2017 г. № 1233-р

***Об утверждении дорожной карты для реализации программы комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на территории Калтанского городского округа***

В соответствии с поручениями, данных на видеоселекторном совещании 07.06.2017 г.:

* 1. Утвердить дорожную карту для реализации программы комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на территории Калтанского городского округа.
	2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте администрации Калтанского городского округа.
	3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (Л.А. Шайхелисламова).

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утвержден

распоряжением администрации

Калтанского городского округа

от 03.07.2017 г. № 1233-р

Дорожная карта

для реализации программы комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на территории

 Калтанского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  | Срок реализации | Ответственный  |
| 1 | Разослать письма в адрес различных проектных институтов с предложением рассмотреть возможность разработки КСОДД  | 31.05.2017 г. | Поддубная О. А. МКУ «УпЖ КГО» |
| 2 | Рассмотрение коммерческих предложений поступивших от проектных институтов  | 01.08.2017 г. |
| 3 | Включение разработки КСОДД в план мероприятий Калтанского городского округа |  01.10.2017 г. |
| 4 | Объявление конкурса на выбор подрядной организации по разработке КСОДД |  01.02.2018 г. |
| 5 | Заключение договора с проектной организацией  |  01.04.2018 г. |
| 6 | Разработка КСОДД |  01.04.2019 г. |
| 7 | Утверждение КСОДД |  01.06.2019 г. |