КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.09.2022 г.         № 1840-р

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории в кварталах №№ 6-7, 8-9 района Постоянный

г. Калтан Калтанского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1591 «Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений в Правила подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 23.04.2019 №111-НПА «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории Калтанского городского округа»,на основании Генерального плана Калтанского городского округа, утвержденного Решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 21.12.2012 г. №54-НПА, руководствуясь Уставом Калтанского городского округа Кемеровской области - Кузбасса:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в кварталах №№ 6-7, 8-9 района Постоянный г. Калтан Калтанского городского округа» (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение 1 к настоящему распоряжению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение 2 к настоящему распоряжению).

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа подготовить оповещение для размещения в газете «Калтанский Вестник», со дня официального опубликования распоряжения осуществлять прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц.

5. Отделу организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

6. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

# 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Егорова С.С.

Глава Калтанского

городского округа                                                                            И. Ф. Голдинов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Калтанского городского округа

От 27.09.2022 г.  № 1840-р

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке и утверждению проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории в кварталах №№ 6-7, 8-9 района Постоянный г. Калтан  Калтанского городского округа

| № п.п. | Перечень работ по подготовке проекта | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение поступивших предложений физических и юридических лиц, о порядке, сроках подготовки и содержании проекта. | В течение 10 дней со дня опубликования настоящего распоряжения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа (Байтемирова С.А.) |
| 2 | Подготовка проекта | В течение 10 дней со дня опубликования настоящего распоряжения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа (Байтемирова С.А.) |
| 3 | Проверка проекта на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов | В течение 3 дней со дня завершения подготовки проекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа (Байтемирова С.А.) |
| 4 | Оповещение жителей о проведении общественных обсуждений | В течение недели со дня проверки проекта | Комиссия по проведению общественных обсуждений (Егоров С.С.) |
| 5 | Организация и проведение общественных обсуждений по проекту | Не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений | Комиссия по проведению общественных обсуждений (Егоров С.С.) |
| 6 | Направление проекта вместе с результатами общественных обсуждений главе Калтанского городского округа | В течение 3 дней со дня проведения общественных обсуждений | Комиссия по проведению общественных обсуждений (Егоров С.С.) |
| 7 | Принятие главой Калтанского городского округа решения об утверждении/направления на доработку проекта | В течение 10 дней со дня получения главой Калтанского городского округа проекта | Глава Калтанского городского округа |
| 8 | Опубликование утвержденного проекта | В течение 7 дней со дня утверждения проекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа (Байтемирова С.А.) |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Калтанского городского округа

От 27.09.2022 г.   № 1840-р

ПОРЯДОК

Предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории в кварталах №№ 6-7, 8-9 района Постоянный г. Калтан

Калтанского городского округа

1. Физические, юридические лица вправе направить в администрацию Калтанского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в кварталах №№ 6-7, 8-9 района Постоянный г. Калтан  Калтанского городского округа».

2. Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснования предложений.

3. Предложения направляются в течение 10 дней со дня опубликования настоящего распоряжения.

4. Прием поступивших предложений осуществляется в отделе архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа по адресу: г. Калтан, ул. Калинина, 44, каб.215, контактные телефоны: 34806,34809, электронная почта:klt-archgrad@mail.ru. Контактное лицо Пащенко Елизавета Олеговна